Vienošanās Nr.4

pie 2025. gada 28. aprīļa Nr. AMD-25-1708-lī

Rīgā							 	       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, vienotais reģistrācijas Nr.44103073494, juridiskā adrese: “Medulāji”, Ziemera pag., Alūksnes nov. (turpmāk – Uzņēmējs), tās [:], no otras puses,

pamatojoties uz 2025. gada 28. aprīļa līguma Nr. AMD-25-1708-lī par objekta ““Gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošana Ilūkstes ielā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”  (turpmāk - Līgums) 3.4.1., 3.4.5., 10.3., 13.9. apakšpunktu un Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 9. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 34) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

- Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

“Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 461 (četri simti sešdesmit vienu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma Darbu izpildei pieejamību saņemšanas.”.

- Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās pamatteksts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Vienošanās pielikumā:

Nr. 1 - Tehniskās komisijas 2026. gada 9. jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr. 34)  izraksts Nr. AMD-26-175-atv uz 3 (trim) lapām;

Nr. 2 – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE” vēstule Nr. AMD-26-6622-sd.

Pasūtītājs:					        		Uzņēmējs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības                           	            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību      Ārtelpas un mobilitātes departaments 			“Projekts EAE”

_____________________ 		        		_______________________                   [:]								[:]