Vienošanās Nr.2

pie 2025. gada 28. aprīļa Nr. AMD-25-1708-lī

Rīgā							 	       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [:], no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, [:], no otras puses,

pamatojoties uz 2025. gada 28. aprīļa Nr. AMD-25-1708-lī par objekta ““Gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošana Ilūkstes ielā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”  (turpmāk - Līgums) 3.4.1., 3.4.5., 10.3., 13.9. apakšpunktu un Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 28. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr. 18) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

- Izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

“Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 410 (četri simti desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma Darbu izpildei pieejamību saņemšanas.”.

- Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Vienošanās pielikumā:

Nr.1 - Tehniskās komisijas 2026. gada 28. aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.18)  izraksts AMD-26-97-atv uz 2 (divām) lapām;

Nr.2 – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE” vēstule Nr. AMD-26-3996-sd.

Pasūtītājs:					        		Uzņēmējs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības                           	            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību      Ārtelpas un mobilitātes departaments 			“Projekts EAE”

_____________________ 		        		_______________________                   [:]