
APSTIPRINĀTS
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Iepirkuma komisijas sēdē
2024.gada 22.oktobrī
(protokols Nr. 2)







ATKLĀTA KONKURSA

BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA OBJEKTĀ A KORPUSA 2.KĀRTA
NOLIKUMS

ID Nr. PSKUS 2024/202










Rīgā, 2024
[bookmark: _Toc477855456][bookmark: _Toc380655950][bookmark: _Toc336439994][bookmark: _Toc325631268][bookmark: _Toc325630813][bookmark: _Toc325630442]

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc477855457][bookmark: _Toc380655951][bookmark: _Toc336439995][bookmark: _Toc325630692][bookmark: _Toc325629838][bookmark: _Toc322689685][bookmark: _Toc322351059][bookmark: _Toc477855458][bookmark: _Toc380655952][bookmark: _Toc336439996][bookmark: _Toc325630693][bookmark: _Toc325629839][bookmark: _Toc322689686][bookmark: _Toc322351060]Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs (turpmāk – ID Nr.) 
[bookmark: _Hlk135943365]Atklāts konkurss “Būvuzraudzības veikšana A korpusa 2.kārta”, ID Nr. PSKUS 2024/202 (turpmāk – Konkurss vai iepirkuma procedūra). Konkursa rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums).
1.2. Pasūtītājs
[bookmark: _Hlk135311954][bookmark: _Toc380655953][bookmark: _Toc336439997][bookmark: _Toc325630694][bookmark: _Toc325629840][bookmark: _Toc322689687][bookmark: _Toc322351061]Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.
Reģistrācijas numurs: 40003457109.
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
Pasūtītāja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379.
E-pasta adrese: stradini@stradini.lv.
1.3. [bookmark: _Toc477855459][bookmark: _Ref387306574]Kontaktpersona
Kontaktpersona: Diāna Ilvesa
Tālruņa numurs: + 371 25995257
E-pasta adrese: diana.ilvesa@stradini.lv, stradini@stradini.lv.
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. [bookmark: _Toc477855460][bookmark: _Toc380655954][bookmark: _Toc353435473][bookmark: _Toc334687895][bookmark: _Toc329075500][bookmark: _Toc325630695][bookmark: _Toc325629841][bookmark: _Toc322689688][bookmark: _Toc322351062][bookmark: _Toc336439998][bookmark: _Toc325630697][bookmark: _Toc325629843][bookmark: _Toc322689690][bookmark: _Toc322351064]Pretendenti
1.4.1. Pretendents - fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – pretendents). 
1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu.
1.4.3. Visiem Konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.5. [bookmark: _Toc380655955][bookmark: _Toc353435474][bookmark: _Toc334687896][bookmark: _Toc477855461]Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.5.1. [bookmark: _Hlk122072768]Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (iekļauts Konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.pielikumā).
1.5.2. Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.5.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
1.5.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.
1.6. [bookmark: _Toc477855462][bookmark: _Toc380655956]Konkursa nolikuma saņemšana
1.6.1. [bookmark: _Ref410719024][bookmark: _Toc380655957][bookmark: _Toc336440001][bookmark: _Toc325630698][bookmark: _Toc325629844][bookmark: _Toc322689691][bookmark: _Toc322351065][bookmark: _Hlk496086816]Konkursa nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/379 e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk arī – EIS) pie konkrētās iepirkuma procedūras (turpmāk arī – Konkursa sadaļa).
1.6.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

1.6.3. Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Ja minētos dokumentus un ziņas iepirkuma komisija ir ievietojusi tīmekļvietnē EIS Konkursa sadaļā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
1.6.4. Ja Konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.
1.7. [bookmark: _Toc477855463]Papildu informācijas sniegšana
1.7.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.
1.7.2. Paziņojumu par Konkursa dokumentācijas grozījumiem, iepirkuma komisijas sniegtās atbildes u.c. izmaiņas ieinteresētie piegādātāji, kas reģistrējušās kā Konkursa nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītājām e-pasta adresēm.
1.7.3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod elektroniski rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un ievietojot tos EIS Konkursa sadaļā, kā arī nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi diana.ilvesa@stradini.lv. Papīra formāta dokuments nav jāiesniedz.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta e-pasta sūtījumā ieinteresētajam piegādātājam, kurš pieprasījis papildus informāciju/uzdevis jautājumu, un vienlaikus (tajā pašā dienā) ievieto informāciju EIS Konkursa sadaļā.
1.7.6. [bookmark: _Toc336440004]Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:30 līdz 16:30. Pēc šajā punktā noteiktās dienas un laika pretendenta iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā.
1.7.7. [bookmark: _Toc325630704][bookmark: _Toc325629850][bookmark: _Toc322689697][bookmark: _Toc322351070][bookmark: _Toc380655958][bookmark: _Toc378778552][bookmark: _Ref344393147][bookmark: _Toc336440006][bookmark: _Toc336440014][bookmark: _Toc336440007][bookmark: _Ref354144081]Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja tīmekļvietnē EIS Konkursa sadaļā.
1.8. [bookmark: _Toc477855464][bookmark: _Ref381250429]Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.8.1. 	Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski EIS Konkursa sadaļā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
1.8.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.8.2.1. pieteikuma veidlapa un Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
1.8.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta pieteikumu (sk. EIS sistēmā Konkursa sadaļā pievienotās datnes). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Var tikt izmantots sistēmā iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu;
1.8.2.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.8.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta Iekārtas tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendents nevar nodrošināt ražotāja tehnisko dokumentu tulkojumu latviešu valodā, tai jābūt angļu valodā, un pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendents iesniedz attiecīgā dokumenta tulkojumu latviešu valodā.
1.8.4.	Ja pretendents iesniedz dokumenta kopiju, tad pretendents to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai (turpmāk – apliecināta kopija). Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.8.5.	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
 1.8.6.	Pretendents piedāvājums sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nav ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums satur kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.8.4. 
1.9. [bookmark: _Toc477855465][bookmark: _Toc378763312][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368392488][bookmark: _Ref381101574][bookmark: _Ref381101567][bookmark: _Toc380655961]Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
[bookmark: _Toc336440012][bookmark: _Ref327348790][bookmark: _Ref408215653]1.9.1.	Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2024. gada 25.novembra plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _GoBack]1.9.2.	Piedāvājumu atvēršana sākas 2024.gada 25.novembrī, plkst. 14.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9.3. 	Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
1.9.4.	Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.9.5.	Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiek publicēts tīmekļvietnē EIS Konkursa sadaļā.
1.9.6.	Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Konkursā iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana.
2. [bookmark: _Toc477855468][bookmark: _Toc380655962][bookmark: _Toc336440016][bookmark: _Toc325631269][bookmark: _Toc325630815][bookmark: _Toc325630444][bookmark: _Toc325630239]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. [bookmark: _Toc336440019][bookmark: _Hlk478384105][bookmark: _Toc336440021]Konkursa iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības veikšana objektā A korpusa 2.kārta, kas tiek veikta saskaņā ar Konkursa nolikumā un  nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.
2.2. [bookmark: _Hlk116629424][bookmark: _Hlk135408905][bookmark: _Hlk135409114]Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās, jo minētie darbi ir saistīti vienota mērķa sasniegšanai un piedāvājumu var iesniegt viens ieinteresēto personu loks, neatkarīgi no iepirkuma priekšmeta apjoma. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
2.3. [bookmark: _Hlk136596634][bookmark: _Ref381101114][bookmark: _Toc380655967][bookmark: _Toc336440033][bookmark: _Toc325631270][bookmark: _Toc325630816][bookmark: _Toc325630445][bookmark: _Toc325630240][bookmark: _Toc477855471]Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
2.4. Līguma izpildes termiņš – 24 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad samaksa par Līguma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem ir sasniegusi EUR 450 000,00 (bez PVN), atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2.1.1. 
2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 
2.1.6. 
2.1.7. 

2.5. [bookmark: _Hlk139018584]Pretendentu piedāvājumā norādītā pakalpojuma cena ir vērtējamā cena un tiks izmantota pretendentu finanšu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. Pasūtītājs Līguma izpildē ņems vērā pretendenta piedāvāto cenu, kura ir saistoša visu iepirkuma līguma darbības laiku. 
2.6. Pakalpojuma sniegšanas kārtība,  maksājumu kārtība u.c. noteikumi atrunāti  Līguma projektā (nolikuma 5.pielikums). 
2.7. Līguma izpildes vieta: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.


3. PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE
3.1. [bookmark: _Toc477855472]Pieteikums dalībai Konkursā
3.1.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS Konkursa sadaļā.
3.1.2. Lai apliecinātu savu dalību Konkursā, pretendents iesniedz pieteikumu saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā publicēto veidlapu (nolikuma 1. pielikums).
3.1.3. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf ) jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – mazajam vai vidējam uzņēmumam.
3.1.4. Pretendents iesniedzot pieteikumu dalībai Konkursā (nolikuma 1.pielikums), saskaņā ar PIL 42.panta trešās daļas 4.punktu norāda informāciju par personām kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
3.2. [bookmark: _Toc477855473][bookmark: _Ref427154352]Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
3.2.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības Konkursā, ja:
3.2.1.1. pretendents vai tā iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs Konkursa nolikumā vai PIL noteiktajam (tajā skaitā, ja attiecībā uz pretendentu tiek konstatēts nepatiesas informācijas sniegšanas iepirkuma komisijai fakts);
3.2.1.2. pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar izvērtēt pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
3.2.1.3. uz pretendentu vai PIL 42.panta trešajā daļā norādītajām personām (sk. Konkursa nolikuma 5.1.3. punktu) attiecas PIL 42.pantā otrajā daļā 1., 2., 3., 4, 5., 6., 7., 10.,11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi;
3.2.1.4. [bookmark: _Hlk132107993][bookmark: _Hlk521577947]uz pretendentu attieksies Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.3. Pretendentu atlase
3.3.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt Līguma slēgšanas tiesības. Iesniedzot Konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.3.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3.3.2.1. 
3.3.2.2. 
3.2.1.2. 
3.3.3. [bookmark: _Ref381101615][bookmark: _Ref381101609][bookmark: _Toc380655969]Saskaņā ar PIL 49.pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). 
3.3.4. [bookmark: _Hlk127272071]Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. (pieejams espd.eis.gov.lv (aizpildāmas visas sadaļas)).
3.3.5. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija jebkurā brīdī Konkursa laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Konkursa pareizas norises nodrošināšanai.
3.4. [bookmark: _Toc477855475][bookmark: _Ref385922613]Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	

3.4.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumam.
Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. 
Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu. 
Persona, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam. Ārvalstu pretendenta paraksttiesīgās personas pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši tā reģistrācijas valsts vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu regulējumam.
Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikumu paraksta katra persona, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	
3.4.2. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	Papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
· piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
· katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi;
· informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
· pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	
3.4.3. Pretendents (juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz  EUR 10 000, pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvie akti to paredz (neattiecas uz fiziskām personām). 
Ja par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz Līguma  noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
	Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.
Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.
Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad ārvalsts pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums (nolikuma 1.pielikums), ka gadījumā, ja apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tā izpildīs šī  apakšpunkta noteikumus.

	
3.4.4. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz  EUR 10 000, pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas sniegs pakalpojumus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. 
Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un kurš Līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Attiecīgais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts

	3.4.5. Pretendenta pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021. 2022., 2023. un 2024.gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā galvenais būvuzraudzības veicējs  ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (būves veids: pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve) būvdarbu būvuzraudzību, kurā vismaz vienā ēkā platība ir 12’000 kv.m.  apjomā.
Pieredzi apliecinošās būves ir pieņemtas ekspluatācijā.”

	Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu (nolikuma 1.pielikums), kā arī dokumentus, kas apliecina pretendenta norādīto pieredzi pieredzes aprakstā.

	
3.4.6. Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvuzraugs, kurš ir sertificēts ēku būvdarbu būvuzraudzībā, un
kurš iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021. 2022., 2023. un 2024.gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā atbildīgais būvuzraugs ir veicis vismaz 2 (divu) publisku ēku (būves veids: pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve) būvdarbu būvuzraudzību, kurā vismaz vienā ēkā 12’000 kv.m.  apjomā ir veikta būvuzraudzība.
Pieredzi apliecinošas būves ir pieņemtas ekspluatācijā.
Pretendentam piedāvājumā ir jānorāda viens izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošs atbildīgais būvuzraugs. Ja pretendents piedāvājumā būs norādījis vairākus  piedāvātos atbildīgos būvuzraugus, iepirkuma komisijai konstatējot, ka viens no piedāvātajiem atbildīgajiem būvuzraugiem atbilst izvirzītajām prasībām, pārējie norādītie atbildīgie būvuzraugi netiks vērtēti. 
	Pretendents iesniedz atbildīgā speciālista pieredzes aprakstu (nolikuma 1.pielikums), rīkojumu par atbildīgā būvspeciālista nozīmēšanu un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina atbildīgā speciālista atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 
[bookmark: _Hlk55813573]Pretendents iesniedz atbildīgā speciālista parakstītu apliecinājumu (nolikuma 4.pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, tas apņemas piedalīties Līguma izpildē kā atbildīgais būvuzraugs.
Par speciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.
Speciālists var apliecināt atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām arī ar citiem dokumentiem. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai informācijai, kas apliecina speciālista atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
 Ja Pretendents pieredzi apliecina ar objektu, kurā veikti pārbūves darbi, Pretendents iesniedz apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijā vai citus pierādījumus, ļauj Pasūtītājam pārliecināties par objektā veiktiem pārbūves darbiem un to apjomiem. 
Ja pieredze tiek apliecināta ar būvuzraudzības veikšanu ēkām, kas atrodas citā valstī, pretendentam jāpievieno dokumenti, kas apliecina un nepārprotami norāda, ka atbildīgā būvuzrauga pieredze atbilst šajā apakšpunktā izvirzītajām prasībām
Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbinieks, vai arī Pretendents iesniedz noslēgtu savstarpēju vienošanos ar atbildīgo būvuzraugu par darbu konkrētā iepirkuma līguma ietvaros, kurā papildu ir ietverts arī apliecinājums, ka, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Pretendents līdz Līguma noslēgšanai atbildīgo speciālistu Būvkomersantu reģistrā piereģistrēs kā Pretendenta līgumdarbinieku (atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”).
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt speciālista kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apliecinošus dokumentus – izrakstu no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.

	
3.4.7. Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti:
3.4.7.1. būvuzraugu, kurš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzībā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
3.4.7.2. būvuzraugu, kurš ir sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
3.4.7.3. būvuzraugu, kurš ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā; 
3.4.7.4. būvuzraugu, kurš ir sertificēts elektronisko sakaru tīklu būvdarbu būvuzraudzībā;
3.4.7.5. būvuzraugu, kurš ir sertificēts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.
	Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu (nolikuma 1.pielikums) un speciālista parakstītu apliecinājumu (nolikuma 4.pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, tas apņemas piedalīties tā izpildē un pildīt attiecīgā būvuzrauga pienākumus.
Par speciālistu spēkā esošu sertifikātu esamību  pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/
pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 

	
3.4.8. Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līguma izpildē nodrošina arī citu būvspeciālistu piesaisti, kas nepieciešami konkrēto būvuzraudzības darbu veikšanai, t.sk. arī:
3.4.8.1. būvuzraugu, kurš ir sertificēts pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

	[bookmark: _Hlk141990671][bookmark: _Hlk142905970]Pretendents iesniedz apliecinājumu (nolikuma 1.pielikums), ka Līguma ietvaros konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs  kvalificētus un sertificētus speciālistus, kuri ir nepieciešami konkrētas būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai un šo speciālistu izmaksas pretendents ir iekļāvis piedāvātājā līgumcenā, t.sk., ja būs nepieciešamība, arī būvuzraugu, kurš ir sertificēts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzībā vai citas jomas Konkursa nolikumā vai Tehniskajā specifikācijā neminētus speciālistus, bet kuri ir nepieciešami konkrēto pakalpojumu sniegšanā.  

	
3.4.9. Pretendents ir tiesīgs veidot vienu speciālistu sarakstu saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu, un iekļaut tajā 3.4.6.  - 3.4.7.apakšpunktā norādītos speciālistus.
Nolikuma 3.4.6.  - 3.4.7.apakšpunktā minētie speciālisti Līguma izpildē var pildīt vairāku speciālistu lomas, ar noteikumu, ka tam ir nolikuma 3.4.6.  - 3.4.7.apakšpunktā izvirzītā nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajam speciālistam.
Pretendents nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie speciālisti darbojas vienotā komandā. 

	3.4.10. Ja Pretendents Līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). 
Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas līdz Līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. 

	3.4.11. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Piegādātājs piedāvājumā norāda personas uz kuru  tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās (nolikuma  1.pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, kā arī iesniedz personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos Konkursā un pretendenta rīcībā līguma izpildei nodotos nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts līgums.
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	3.4.11. Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz  EUR 10 000, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (nolikuma 1.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu (norādot konkrētus sniedzamos pakalpojumus un apmēru EUR (bez PVN)).
Pretendents iesniedz apakšuzņēmēja rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos Konkursā, un tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu (norādot konkrētus sniedzamos pakalpojumus un apmēru EUR (bez PVN)).
Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Pretendents, kā arī apakšuzņēmējs, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.


3.5. [bookmark: _Toc380655971][bookmark: _Toc477855478]Vērtējot Pretendenta piesaistīto speciālistu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālām spējām, Pasūtītājs ņems vērā, ka:
3.5.1. būves atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju;
3.5.2. būves pārbūve — būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu;
3.5.3. publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 procenti ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni). Par telpām publiskas funkcijas nodrošināšanai uzskata, piemēram, tādas telpas, kuras tieši nav pieejamas (paredzētas) apmeklētājiem, bet nepieciešamas personālam (administrācijai) un citas ar šo publisko funkciju saistītās telpas, piemēram, darba telpas;
3.5.4. publiska telpa – nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi).
3.5.5. Vērtējot Pretendenta piesaistīto speciālistu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālām spējām, Pasūtītājs ņems vērā arī tādas publiskas būves, kas pieņemtas ekspluatācijā un atbilst 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” (spēku zaudējis 2021.gada 1.novembrī) regulējumam.
3.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.6.1. [bookmark: _Hlk62566812][bookmark: _Hlk51318854]Pretendents pakalpojumu sniedz, ievērojot Konkursa nolikumā ietvertās prasības., t.sk. Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
3.6.2. [bookmark: _Hlk54789286][bookmark: _Hlk138774294]Pretendents iesniedz apliecinājumu (nolikuma 1.pielikums), ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām, var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības pakalpojuma izpildē, iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā.
3.6.3. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot Konkursa nolikumā, t.sk. Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, izmantojot Finanšu piedāvājuma (nolikuma 3.pielikums) paredzēto veidlapu. Pretendentam jāaizpilda visas pozīcijas.
3.6.4. Pretendenta piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka, būvuzraudzības darbu veikšanā nepieciešamo būvspeciālistu, t.sk. arī Konkursa nolikuma 3.4.7.punktā norādīto būvspeciālistu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.
3.6.5. Līgumcenu un vienības cenu norāda euro un centos (bez PVN), ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, atsevišķi katrai pozīcijai. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai pirmās divas zīmes aiz komata.
3.6.6. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos. Līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot Līgumu vai tās izpildes laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. 
3.6.7. Finanšu piedāvājumā norādītās vienas vienības izmaksas ir maksimāli pieļaujamās Līguma darbības laikā, un tās netiks paaugstinātas visu Līguma darbības laiku. 
3.6.8. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara) ar drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts).
3.6.9. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc477855479][bookmark: _Toc380655972][bookmark: _Toc477855485]Piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1.1. No Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).
4.1.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu, Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos tikai cenu, jo sagatavotā Tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Sagatavotā Tehniskā specifikācija noteic vienādas iespējas visiem Pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus, vienlaikus Tehniskās specifikācijas funkcionālās prasības ir formulētas precīzi, lai Pretendents var konstatēt Līguma priekšmetu, tādēļ citu piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju piemērošanai nav būtiska nozīme.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Gadījumā, ja iepirkuma komisija izvēlas veikt pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija sākotnēji veic visu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudi, un turpina vērtēt tā pretendenta piedāvājumu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.
4.2.2. 	Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.3.1.1.	piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.3.1.2. 	finanšu piedāvājumu vērtēšana;
4.3.1.2. 	tehniskā  piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.3.1.3. 	pretendentu atlase;
4.3.1.4.	saimnieciskā izdevīguma noteikšana atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.
4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.1. [bookmark: _Toc477855481][bookmark: _Toc380655975][bookmark: _Toc477855484][bookmark: _Toc380655978][bookmark: _Toc477855482][bookmark: _Toc380655976]Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.1.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 1.8.punktā noteiktajām prasībām.
4.1.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
4.2.1. [bookmark: _Toc477855483][bookmark: _Toc380655977]Iepirkuma  komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.
4.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.2.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
4.3. Pretendentu atlase
4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases kritēriju prasībām.
4.3.2. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās formācijas vai dokumenta iesniegšanai iepirkuma komisija noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
4.3.3. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
4.3.4. Lai izslēgtu šaubas par pretendenta iesniegto dokumenta kopiju autentiskumu, iepirkuma komisija var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.3.5. [bookmark: _Hlk141781343]Ja pretendents neatbilst kādai no Konkursa nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases kritēriju prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.3.6. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiks konstatēs, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, Pasūtītājs kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju piemēros to, ka izvēlēto piedāvājumu ir iesniedzis Pretendents, kura atbildīgais būvuzraugs ir sniedzis vairāk (skaitliski) līdzvērtīga rakstura un apjoma pakalpojumus (skatīt Konkursa nolikuma 4.4.5.apakšpunktu), un tādēļ Komisija pretendentiem pieprasīs Konkursa nolikuma 4.4.5.apakšpunktā minēto informāciju. Gadījumā, ja šim kritērijam atbilst vairāki pretendenti, pasūtītājs rīkos atklātu izlozi.
5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. [bookmark: _Toc477855486][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc379968083][bookmark: _Toc380655982][bookmark: _Toc336440060]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
4. [bookmark: _Hlk514248532][bookmark: _Toc381023208][bookmark: _Toc368566414][bookmark: _Toc368392562][bookmark: _Toc368392512]
5. 
5.1. 
5.1.1. [bookmark: _Hlk526320962]Attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Konkursa nolikumā noteikto būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pirms lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija veic pretendenta izslēgšanas noteikumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4, 5., 6., 7., 10.,11., 12., 13. un 14. punktā noteikto un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi. 
5.1.2. [bookmark: _Hlk526336479][bookmark: _Hlk526321110]Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4, 5., 6., 7., 10.,11., 12., 13. un 14. punktā minētos izslēgšanas gadījumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumus, tā rīkojas atbilstoši PIL 42.panta attiecīgās daļas nosacījumiem un PIL 43.panta nosacījumiem, kā arī starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā pirmajā daļā noteikto.
5.1.3. PIL 42.panta otrās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,10.,11.,12.,13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
1) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
2) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
3) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000;
4) šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
5) šā panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
5.1.1. [bookmark: _Toc477855487]
5.1.2. 
5.1.3. 
5.1.4. [bookmark: _Hlk123898618]Lai iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas, pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegtās izziņas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta ceturtajā daļā noteikto. Iepirkuma komisija Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
5.1.5. Iepirkuma komisija pieprasīs, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000, ja tas atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības Konkursā.
5.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.2.2. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, un nav izslēdzams no dalības Konkursā saskaņā ar PIL 42. pantu.
5.2.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Konkursā pieņemšanas dienas.
5.2.4. Ja iesniegti Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu un 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu un informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta.
5.2.5. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
5.3. Līguma slēgšana
5.3.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Pretendentu, kuram, saskaņā ar Konkursa nolikumā un PIL noteikto kārtību, ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu - ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendentu, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu Konkursā.
5.3.2. Pretendentam, kuriem piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Konkursā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma to parakstīt (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs var noteikt arī garāku parakstīšanas termiņu.
5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma (ja Konkursa nolikumā nav noteikts citādāk) piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar PIL 13.panta sesto daļu pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 
5.3.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs Konkursa nolikuma un PIL noteiktajām prasībām un kura piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
5.3.5. Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts Līgums vai pieņemts lēmums par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un iesniedz publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar PIL 29. pantu un ievieto savā pircēja profilā līguma pamattekstu saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu. 
5.3.6. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Līguma grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 
5.3.7. Līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 10 gadus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
6. [bookmark: _Toc477855489]IEPIRKUMA KOMISIJA 
6.1. [bookmark: _Toc477855490][bookmark: _Toc381023211][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368392515]Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.
6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
6.1.7. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesumu vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents apstiprina informācijas patiesumu un/ vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.1.8. Noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.
6.1.9. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu un neveikt darījumu (neslēgt Līgumu) ar pretendentu, ja netiek saņemta iepriekšēja Padomes piekrišana Pasūtītāja statūtos noteiktajos gadījumos, kā arī, ja netiek saņemta iepriekšēja Pasūtītāja valdes un dalībnieku sapulces piekrišana, papildu normatīvajiem aktiem norādītajiem un Pasūtītāja statūtos noteiktajiem gadījumiem.
6. [bookmark: _Toc477855491][bookmark: _Toc381023212][bookmark: _Toc368566418][bookmark: _Toc368392566][bookmark: _Toc368392516]
6.1. 
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.6. Nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu.
6.2.7. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
6.2.8. Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Konkursa nolikumu.
6.2.9. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2.10. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
7. [bookmark: _Toc477855492][bookmark: _Toc381023213][bookmark: _Toc368566419][bookmark: _Toc368392567][bookmark: _Toc368392517]PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. [bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc477855493][bookmark: _Ref427572000][bookmark: _Toc381023214]Pretendenta tiesības:
7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
7.1.2. Rakstiski pieprasīt Konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.
7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Konkursā.
7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
7.1.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
7.2. [bookmark: _Toc368566421][bookmark: _Toc368392569][bookmark: _Toc368392519][bookmark: _Toc477855494][bookmark: _Toc381023215]Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Konkursa nolikumu piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS Konkursa sadaļā.
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
7.2.3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
7.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
7.2.5. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Konkursa izpildei.
7.2.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursu nolikumu.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Citas saistības attiecībā uz Konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā, ar pielikumiem un EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā publicētām datnēm, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas
8.2.1. Nolikuma 1.pielikums – Pieteikums;
8.2.2. Nolikuma 2.pielikums – Tehniskā specifikācija un tās pielikumi (Tehniskā piedāvājuma forma); 
8.2.3. Nolikuma 3.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma);
8.2.4. Nolikuma 4.pielikums – Speciālista apliecinājums (forma); 
8.2.5. [bookmark: _Hlk496883005]Nolikuma 5.pielikums – Līguma projekts. 































[bookmark: _Hlk24703078]Nolikuma 1.pielikums 
(ID. Nr. PSKUS 2024/202)
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
“BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA OBJEKTĀ A KORPUSA 2.KĀRTA” 
ID Nr. PSKUS 2024/202
Pasūtītājam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Reģistrācijas numurs: 40003457109
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs 
(turpmāk arī – Pretendents)
	

	Juridiskā adrese un pasta adrese (ja atšķiras):
	

	Pretendenta e-pasta adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	Banka, bankas kods, konta numurs
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:2] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas kods, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [2:  Pieteikumā norāda Pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	



	Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:3] [3:  Skatīt Koncernu likuma 3.panta regulējumu.] 

	

	Pretendents atbilst mazā[footnoteRef:4] vai vidējā[footnoteRef:5] uzņēmuma statusam: [4:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [5:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	


1. Ja Pretendents ir personu apvienība (iekļauj un aizpilda, ja Pretendents ir personu apvienība. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu un tā apakšpunktus dzēš):
0. personas, kuras veido personu apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese):_____________;
0. katras personu apvienības dalībnieka atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē ___________ un apjoms procentuāli _______;
0. ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tad līdz Līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pasūtītājs ir informējis personu apvienību par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā pēc savas izvēles:
2. izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;
2. noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
1. Pretendents ___________ (nosaukums) ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotā atklātā konkursā “Būvuzraudzības veikšana objektā A korpusa 2.kārta”, ID Nr. PSKUS 2024/202 (turpmāk – Konkurss), un piedāvā sniegt pakalpojumu saskaņā ar Konkursa nolikuma, un tā sastāvā esošās Tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma noteikumiem par Konkursā piedāvāto līgumcenu saskaņā ar Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu.
1. Pretendents apliecina, ka:
2. iesniedzot piedāvājumu Konkursam ir sniedzis patiesas ziņas par savu kvalifikāciju un atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Konkursā un pildīt tā nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
2. tam nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav konsultējusi Pasūtītāju, un nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
2. piedāvājums Konkursā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā;
2. ņemot vērā, ka 2022. gada 8. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz Pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti,:
1)	Pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
2)	Pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;
3)	Pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz Pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.);
2. neveic un iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsimies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
2. visas piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi ir pareizi un atbilst to oriģināliem; (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma apakšpunktu dzēš);
2. pilnībā iepazinies ar Konkursa nolikumā, t.sk. arī ar iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
2. pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām, un var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības pakalpojuma izpildē, iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā;
2. Līguma ietvaros konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs  kvalificētus un sertificētus speciālistus, kuri ir nepieciešami konkrētas būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, un šo speciālistu izmaksas Pretendents ir iekļāvis piedāvātājā līgumcenā, t.sk., ja būs nepieciešamība, arī būvuzraugu, kurš ir sertificēts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvuzraudzībā vai citas jomas Konkursa nolikumā vai Tehniskajā specifikācijā neminētus speciālistus, bet kuri ir nepieciešami konkrēto pakalpojumu sniegšanā;
2. līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, t.sk. arī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, nepieciešamo programmatūru un palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.
2. piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktos gadījumus. Līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot Līgumu vai tās izpildes laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei;
2. parakstīs iepirkuma līgumu Konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un apņemas pildīt visus tā noteikumus un nosacījumus, ja pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu;
1. Pretendenta pieredzes apraksts:
	Pretendenta pieredzes apraksts  (sniegtā pakalpojuma apraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Konkursā nolikumā izvirzītajām prasībām, t.sk. arī objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums), ja attiecināms
	Pasūtītāja nosaukums (kontaktinformācija_
	Līguma darbības laiks

	
	
	

	
	
	



1. Atbildīgā būvuzrauga pieredzes apraksts:
	[bookmark: _Hlk178854324]Piedāvātais speciālists (vārds, uzvārds), sertifikāts, apliecība (tā izdevējs, joma, numurs, derīguma termiņš)
	Speciālista pieredzes apraksts  (sniegtā pakalpojuma apraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Konkursā nolikumā izvirzītajām prasībām, t.sk. arī objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums), ja attiecināms
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums, reģ. Nr., kā arī norāde vai speciālista darba devējs Pretendents, vai  tā apakšuzņēmējs vai persona uz kuras iespējām  Pretendents balstās). 
	Līgumattiecību pamats (darba līgums, uzņēmuma līgums u.c.)

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Speciālistu saraksts:
	Piedāvātais speciālists (vārds, uzvārds), sertifikāts, apliecība (tā izdevējs, joma, numurs, derīguma termiņš)
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums, reģ. Nr., kā arī norāde vai speciālista darba devējs Pretendents, vai  tā apakšuzņēmējs vai persona uz kuras iespējām  Pretendents balstās). 
	Līgumattiecību pamats (darba līgums, uzņēmuma līgums u.c.)

	
	
	

	
	
	



1. Personu, un kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas ir nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš).
	Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums un reģistrācijas numurs)
	Kvalifikācijas prasība (norāda arī attiecīgo nolikuma  punktu), kuras izpildei Pretendents balstās uz citas personas iespējām
	Nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju apraksts

	
	
	

	
	
	


1. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš).
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, un informācija vai apakšuzņēmējs ir mazais[footnoteRef:6] vai vidējais[footnoteRef:7] uzņēmums [6:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [7:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Apakšuzņēmējam nododamie darbi un darbu apjoms (darbu veidi, summa EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
 (Jā / Nē)

	
	
	

	
	
	


1. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, un tā amatpersonas: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš.)
	Nosaukums, reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs)
	Reģistrācija  ārzonā[footnoteRef:8] [8:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 3.punktu, piektās daļas 2.punkta b) apakšpunktu.] 

Jā/Nē
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Amatpersonas kods (ja nav attiecināms - dzimšanas dati vai cita attiecīgajā valstī amatpersonu identificējoša informācija)
	Amatpersonas statuss[footnoteRef:9] [9:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1.punktu un 42.panta trešās daļas regulējumu.] 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Personu, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:10]saraksts: (šajā tabulā tiek iekļauta informācija par personu, kurai kandidātā vai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī par minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai kandidātā vai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli). [10:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas 4.punktu, piektās daļas 1.punkta e) apakšpunktu un piektās daļas 2.punktu.
Koncernu likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Savukārt, 3.panta trešā daļa noteic, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Nosaukums, reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs)
	Reģistrācija  ārzonā[footnoteRef:11] [11:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 3.punktu, piektās daļas 2.punkta b) apakšpunktu.] 

Jā/Nē
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Amatpersonas kods (ja nav attiecināms - dzimšanas dati vai cita attiecīgajā valstī amatpersonu identificējoša informācija)
	Amatpersonas statuss[footnoteRef:12] [12:  Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.] 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. Uzņemos pilnu atbildību par Konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Apliecinu, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
1. Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma ______________ (dokumenta nosaukums, lpp., u.tml.)[footnoteRef:13]. (Pretendents informāciju iekļauj, ja ir attiecināms. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš) . [13:  Ja Pretendents nav norādījis, kura piedāvājumā iekļautā informācija pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs uzskatīs, ka šāds statuss Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav piešķirts.] 


Ar šo pieteikumu uzņemos pilnu atbildību par Konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Vārds, uzvārds: 	
Amats: 	
Pieteikums sastādīts un parakstīts 202__.gada ____________
































2.pielikums 
(ID. Nr. PSKUS 2024/202)
Aktualizēta 2024.gada 22.oktobrī 


Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk176871710]“BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA OBJEKTĀ A KORPUSA 2. KĀRTA”
ID Nr. PSKUS 2024/202
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīnikās universitātes slimnīca”, Reģ. Nr. 40003457109, juridiskā adrese Pilsoņu iela 13, Rīga, LV -1002.
2. Būvobjekts: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvdarbi.
2.1. Objekta adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2.2. Būvprojekts: Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. 2. kārta.
2.3. Būvprojekta autors: SIA “SESTAIS STILS”.

3. Mērķis:
Nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas, nepieļaut būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
4. Darba uzdevums:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
4.1. Veikt būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Līguma, tehnisko specifikāciju, būvniecības ieceres dokumentāciju un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēkām, būvēm, to daļām, iekšējo un ārējo inženiertīklu būvdarbiem.
4.2. Būvuzraudzības pakalpojumu veicējam (turpmāk – Būvuzraugs) jānodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā. Būvuzraugam jāpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā būvniecības ieceres dokumentācijai un Latvijas Republikā esošiem sagatavot normatīvajiem aktiem.
4.3. Būvuzraugam jāveic būvuzraudzība objektā visu būvdarbu izpildes laikā sākot no Būvdarbu līguma atklāta konkursa “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana un ēkas nodošana ekspluatācijā, ID Nr.PSKUS2024/139” noslēgšanas..
4.4. Būvuzraugs līguma izpildei nodrošina būvuzraudzības speciālistus būvniecības iecerē paredzētājiem darbu veidiem un jomām, lai kvalitatīvi veiktu būvuzraudzības darbu izpildi:
4.4.1. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;  
4.4.2. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;  
4.4.3. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;  
4.4.4. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; 
4.4.5. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;  
4.4.6. Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā
4.4.7.  Būvspeciālists ar spēkā esošo sertifikātu pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
4.5. Būvuzrauga pienākums ir:
4.5.1. Sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu atbilstoši būvniecības iecerē paredzētiem darbiem, ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc līguma noslēgšanas, un jāpievieno konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
4.5.2. Būvuzraudzības plānam visiem darbu veidiem jāatbilst LVS EN 1990 B pielikumā norādītajiem principiem, kas atbilst vismaz IL2 inspekcijas līmenim). 
4.5.3. Visu ēkas nozīmīgo konstrukciju, būvniecības likuma 9. panta izpratnē, kvalitāti novērtē saskaņā ar obligāti piemērojamiem un tajos minētajiem saistītajiem standartiem:
· LVS EN 1991-Iedarbes uz konstrukcijām
· LVS EN 1992-Betona konstrukciju projektēšana
· LVS EN 1993-Tērauda konstrukciju projektēšana
· LVS EN 1994-Tērauda un betona kompozītobūvkonstrukciju projektēšana
· LVS EN 1995-Koka konstrukciju projektēšana
· LVS EN 1996- Mūra konstrukciju projektēšana
· LVS EN 1997- Ģeotehniskā projektēšana
· LVS EN 1998-Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana
· LVS EN 1999- Alumīnija konstrukciju projektēšana.
4.5.4. [bookmark: _Hlk131517281]Būvuzraudzības plānu izstrādāt ņemot vērā Būvniecības valsts kontroles biroja-BVKB izstrādātajām vadlīnijām Būvuzraudzības pakalpojumam - (Pielikums Nr.1) norādot sekojošu minimālo informāciju:
4.5.4.1. Vispārīgā informācija par projektu;
4.5.4.2. [bookmark: _Hlk131584583]Būvuzraudzības veikšanas apraksts, t.sk dalība būvdarbu veicēja kvalitātes sistēmas un tajā paredzēto plānu un procedūru īstenošanā.;
4.5.4.3. Būvuzraudzības komanda;
4.5.4.4. Būvuzrauga plānotā noslodze katras būvuzraudzības jomas speciālistam;
4.5.4.5. Atbildīgā Būvuzrauga pienākumi un atsevišķu jomu Būvuzraugu pienākumi;
4.5.4.6. Nepieciešamās būvdarbu kvalitātes pārbaudes, to apjoms atbilstoši būvniecības iecerei un būvdarbu veicēja kvalitātes sistēmas un tajā paredzēto plānu un procedūru īstenošanā;
4.5.4.7. Būvdarbu fotofiksācija;
4.5.4.8. Dalība atsevišķu darba operāciju pieņemšanā, būvkonstrukciju, segto darbu un citu būvdarbu pieņemšanā; 
4.5.4.9. Defektu fiksēšana;
4.5.4.10. Materiālu skaņošana;
4.5.4.11. Darba veikšanas projekti un to saskaņošana;
4.5.4.12. Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā;
4.5.4.13. Ikmēneša izpildes,  apjomu un samaksas  saskaņošana;
4.5.4.14. Nodošanas procedūras (ekspluatācijā un Pasūtītājam);
4.5.4.15. Būvuzraudzības atskaites.
4.6. Iesniegt apdrošināšanas polises atbilstoši noslēgta Līguma nosacījumiem - Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un Uzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
4.7. Izvērtēt un novērtēt atbilstību būvniecības iecerei, saskaņot Būvuzņēmēja kopējo (sākotnējo) Darbu veikšanas projektu un detalizētus Darbu veikšanas projektus katram darbu veidam atsevišķi.
4.8. [bookmark: _Hlk131517353]Nodrošināt veikto būvdarbu kvalitātes un apjomu pienācīgu pārbaudi un dokumentēšanu, ņemot vērā BVKB izstrādātajās vadlīnijas Būvuzraudzības pakalpojumam;
4.9. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā. 
4.10. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas grafiku, un sekot, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā. 
4.11. Veikt būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši būvdarbu līgumam, tā pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, BVKB izstrādātām vadlīnijām Būvuzraudzības pakalpojumam principiem, darba uzdevumam. 
4.12. Kontrolēt būvdarbu apjomu un izmaksu atbilstību Pasūtītāja noslēgtajam būvdarbu līgumam.
4.13. Atbilstoši kompetencei veikt detalizētu Būvprojekta izmaiņu risinājumu un detalizācijas rasējumu analīzi un izvērtēšanu, sniegt slēdzienu par risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajām specifikācijai un Pasūtītāja interešu un vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvāt konkrētas korekcijas un risinājumus;
4.14. Analizēt un saskaņot būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, informēt un konsultēt Pasūtītāju.
4.15. Veikt katra materiāla apstiprināšanu materiāla apstiprināšanas formu, nomaiņas vai būvdarbu izmaiņu u.c. būvdarbu līgumā un darba uzdevumā noteiktu aktu izskatīšanu un saskaņošanu (t.sk. akta parakstīšanas pieļaujamību, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai un būvdarbu līgumam, tehniskās īpašības un parametrus, cenas būvdarbu līgumā un/vai tirgū u.c.)
4.16. Gatavot un 10 darba dienu laikā iesniegt ikmēneša progresa ziņojumu, iekļaujot šādu informāciju:
4.16.1. pārskata periodā izpildīto būvdarbu detalizēts apraksts un apkopojoši dati aizpildot izpildīto darbu sertifikāta formu-IDS pirms ikmēneša izpildes saskaņošanas;
4.16.2. Pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, skaņojumi, konstatējumu vai būvdarbu risinājumu ietekme uz būvdarbu līguma izmaksām, informācija par fiksētajiem defektiem un darba aizsardzības pārkāpumiem un citi;
4.16.3. Informācija par problēmām un riskiem veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;
4.16.4. Būvdarbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, izpildes analīze;
4.16.5. [bookmark: _Hlk131518012]Pārskata periodā veiktās pārbaudes, kvalitātes kontrole- elektroniski Kvalitātes kontroles akti (no Pasūtītāja nodrošinātas vienotās datu vides -VDV BAUKOR) atsevišķām darbu operācijām;
4.16.6. Aktuālo informāciju par konstatētajiem un novērstajiem defektiem, pielikumā sastādīto defektu aktu kopijas un kopējo defektu aktuālo sarakstu;
4.16.7. Būvdarbus raksturojošie foto attēli ar piesaisti darbu veidam un vietai būvlaukumā apraksta veidā;
4.16.8. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi uz būvdarbu procesu. Veikt risku novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu veicēja sliktā darba kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija, vai ļaunprātīga rīcība u.c.). Šī informācija jāiekļauj progresa ziņojumā;
4.16.9. Objekta apmeklējumu datumi un objektā pavadītais laiks, pievienojot EDLUS (elektroniskā darba laika uzskaites sistēma) izdrukas ar stundu patēriņu objektā visiem būvuzraudzībā piesaistītajiem sertificētajiem  būvspeciālistiem, tai skaitā inženiersistēmu un citu jomu būvuzraugiem.
4.17. Izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ja tie nav pretrunā būvniecības ieceres dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4.18. Uzraudzīt, lai visi ar Objekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam līgumam par būvdarbu veikšanu, tehniskajām specifikācijām, būvniecības ieceres dokumentācijai, standartiem, materiālu ražotāju tehnoloģijai. 
4.19. Nodrošināt, lai veikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, piemēram, ar uzmērījumu izpildshēmām un kvalitātes kontroles aktiem atsevišķām darbu operācijām -KKA. Kvalitātes kontroles akti tiek aizpildīti ar Pasūtītāju saskaņotā vienotā datu vidē -VDV BAUKOR. Elektroniskās kvalitātes kontroles sistēmas atsevišķām darbu izpildes operācijām  pēc LVS EN 1990 B pielikumā minētajiem principiem.
4.20. Pārbaudīt un saskaņot vai sniegt pamatojumu par noraidīšanas iemeslu katra būvdarbos pielietojamo izstrādājumu ar būvizstrādājumu apstiprināšanas formu, pirms Būvdarbu veicējs veic būvizstrādājumu pasūtīšanu un piegādi uz objektu, iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo standartu un normatīvu prasībām, ja būvniecības ieceres dokumentācijā, būvdarbu līgumā nav noteiktas augstākas prasības. 
4.21. Veikt būvdarbu un būvniecības procesa kopēju fotofiksāciju ar norādēm par darbu veidiem,  veikt fotogrāfiju strukturēšanu un saglabāšanu atbilstoši kalendārajām nedēļām un katras kalendārās nedēļas  nosūtīt tās Līgumā noteiktajai Pasūtītāja kontaktpersonai. 
4.22. Veikt būvlaukumā konstatēto pārkāpumu un katra defekta fiksāciju (fotofiksāciju), izskatīt un saskaņot defektu aktu. Uzraudzīt un pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā konstatēto defektu novēršanu. 
4.23. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi uz būvdarbu procesu. Veikt risku novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu veicēja sliktā darba kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija, vai ļaunprātīga rīcība u.c.). Šī informācija jāiekļauj progresa ziņojumā Pasūtītājam.
4.24. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, darba aizsardzību, vai pārkāptas normatīvo aktu prasības, vai tiek veiktas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, Būvuzraugam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju un jāpieņem lēmums par defektu akta sagatavošanu vai būvdarbu pārtraukšanu. 
4.25. Būvuzraugam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā noteiktās pilnvaras, būvuzraugam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par radušos situāciju.
4.26. Atbildīgajam būvuzraugam un atsevišķu būvdarbu jomu būvuzraugiem piedalīties atsevišķu darbu operāciju kvalitātes kontrolē, pabeigto segto darbu, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, faktu konstatācijā, kā arī citu būtisku būvdarbu pārbaudē, vai pēc Pasūtītāja norādījuma. Pārbaudes un to rezultātus dokumentēt.
4.27. Būvuzraugam jāpārbauda un jākontrolē, lai Būvuzņēmējs un/vai tā apakšuzņēmēji sagatavotu Objektā iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas. 
4.28. Kopā ar Būvuzņēmēju mēneša pēdējā darba dienā, bet, ja nepieciešams, agrāk, noteikt izpildes apjomu uzmērījumu veikšanu un saskaņošanu, fiksēt atskaites periodā izpildītos būvdarbu apjomus un pārbaudīt nepieciešamo izpilddokumentu esamību fiksētajiem darbiem. Šajā punktā noteikto darbību rezultāts jānorāda ikmēneša progresa ziņojumā pievienojot aizpildītu IDS formu (pielikums Nr. 2).
4.29. Pārbaudīt un izvērtēt no Būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus (izpildīto darbu apjomu atbilstība dabai un dokumentācijai, cenu atbilstību tāmei un nepieciešamo izpilddokumentu esamība, atbilstoši aktuālajai būvdarbu stadijai), pārbaudot,  akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraidot 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža. 
4.30. Atbildīgajam Būvuzraugam jāpiedalās reizi nedēļā būvsapulces, ja nav vienošanās ar Pasūtītāju par citu sapulču biežumu, un jāpiedalās būvsapulču protokola saskaņošanas, parakstīšanas procesā. 
4.31. Būvuzraugs piesaista nepieciešamos atbilstošas jomas specialistus, lai kvalitatīvi veiktu būvuzraudzības darbu izpildi un koordinē visu iesaistīto būvuzraugu darbu Objektā;
4.32. Būvuzraugam jāveic arī citas nepieciešamās darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums. 
4.33. Pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms pasūtītāja pieņemšanas veikt objekta detalizētu gala defektēšanu, fiksējot katru defektu, tā atrašanās vietu un fotofiksāciju. Pēc izvēles veidot aktuālo gala defektu tabulu, norādot defektu Nr., aprakstu, vietu, foto Nr. un statusu vai veidot sarakstu kādā no būvniecības procesa vadības programmām, piemēram, Baukor vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā VDV. 
4.34. Piedalīties pie būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, pirms tam izstrādājot un iesniedzot Pasūtītājam atskaiti par Būvuzraudzības plāna izpildi.
4.35. Piedalīties būves apsekošanā garantijas periodā, tajā skaitā:
4.35.1. Sniegt skaidrojumu vai papildus informāciju par būvdarbu izpilddokumentāciju, veiktajiem būvdarbu risinājumiem objektā;
4.35.2. Piedalīties objekta apsekošanā garantijas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja norādītajos datumos;
4.35.3. Pēc katras garantijas perioda apsekošanas sastādīt apsekošanas ziņojumu, kurā būs norādīta vismaz sekojoša informācija:
4.35.3.1. Konstatētie defekti un pielikumā sastādītie defektu akti;
4.35.3.2. Defektu cēloņu analīze;
4.35.3.3. Rekomendējamie defektu novēršanas risinājumi;
4.35.3.4. Aktuālā fotofiksācija;

Pielikumā:
1. BVKB izstrādātās vadlīnijas būvuzraudzības pakalpojumam.
2. IDS forma;




Nolikuma 3.pielikums
ID Nr. PSKUS 2024/202
ATKLĀTA KONKURSA
[bookmark: _Hlk107927150]“BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA OBJEKTĀ A KORPUSA 2. KĀRTA”
ID Nr. PSKUS 2024/202
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ___________________________, reģ. Nr. _______________________, 
piedāvā veikt: būvuzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar Konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem par līgumcenu:

	Nr.
p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Stundas likme,
EUR bez PVN

	1 
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu atbildīgam būvuzraugam; 
	

	2
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugam, kurš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzībā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
	

	3
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugam, kurš ir sertificēts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
	

	4
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugam, kurš ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā; 
	

	5
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugam, kurš ir sertificēts elektronisko sakaru tīklu būvdarbu būvuzraudzībā;
	

	6
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugam, kurš ir sertificēts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.
	

	7
	Būvuzraudzības veikšana par 1 (vienu) stundu būvuzraugu, kurš ir sertificēts pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā
	

	
	Kopējā stundas likme visiem būvuzraugiem, EUR bez PVN
	


Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka, būvuzraudzības darbu veikšanā nepieciešamo būvspeciālistu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.
Apliecinām, ka stundu likmes ir nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos. Stundu likmes netiks pārskatītas, ja, slēdzot Līgumu vai tā izpildes laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei.
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītās vienas vienības izmaksas ir maksimāli pieļaujamās Līguma darbības laikā, un tā netiks paaugstināta visu Līguma darbības laiku. 
Apliecinām, ka Konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.
Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

202__.gada ___._____________

________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
[bookmark: _Hlk180491506]
Nolikuma 4.pielikums
(ID Nr. PSKUS 2024/202)
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Atklātā konkursa 
“BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA OBJEKTĀ A KORPUSA 2. KĀRTA” 
ID Nr. PSKUS 2024/202
Pasūtītājam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Reģistrācijas numurs: 40003457109
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā _______________________  (speciālists norāda pozīciju, kādā speciālists iepirkuma līguma izpildē tiek piesaistīts) strādāt pie atklāta konkursa “Būvuzraudzības veikšana objektā A korpusa 2.kārta”, ID Nr.: PSKUS 2024/202 (turpmāk – Konkurss) iepirkuma līguma izpildes atbilstoši Konkursa nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(norāda pretendenta nosaukums) (turpmāk – pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.
Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu Konkursā.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, Uzvārds
	

	[bookmark: _Hlk52357466]Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	



















Nolikuma 5.pielikums
(ID Nr. PSKUS 2024/202)

LĪGUMS Nr. ___________________
 “Būvuzraudzības veikšana A korpusa 2.kārta”

	Rīga
	Datums skatāms laika zīmogā



VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, juridiska adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv __________________________________, __________________________________, no vienas puses, un 
SIA “____________________________”, reģistrācijas Nr.____________________, juridiska adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, turpmāk tekstā – Būvuzraugs,  kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv ______, no otras puses,__________________________________, __________________________________,
saskaņā ar atklātā konkursa: „___________________________________________________” (PSKUS _______________), rezultātu, noslēdz šāda satura līgumu par sekojošo:

1. LIETOTIE TERMINI
1.1. Būvdarbi – būvniecības darbi A KORPUSA OTRĀS KĀRTAS  BŪVDARBU PABEIGŠANA UN NODOŠANA  EKSPLUATĀCIJĀ, kurus saskaņā ar Galveno līgumu Objektā veic galvenais būvuzņēmējs. 
1.2. Būvprojekts - SIA “SESTAIS STILS” izstrādātais būvprojekts “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve, 2.kārta” (akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2018. gada 23. novembrī), kas ir saskaņots ar Pasūtītāju, kā arī Tiesību aktos noteiktajos gadījumos saskaņotas ar Valsts iestādēm, personām, kas ir izsniegušas tehniskos un īpašos noteikumus, trešajām personām, kuru intereses būvniecības iecere skar, un Tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kā arī visi Būvprojekta esošie un vēlākie grozījumi, papildinājumi un izmaiņas.
1.3. Būvuzraudzības plāns – būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, ko izstrādā Būvuzraugs, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka Būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus.
1.4. Darbi – Līguma 2.1.punktā definētie būvuzraudzības darbi, kurus atbilstoši normatīvo aktu, tajā skaitā Vispārīgo būvnoteikumu prasībām izpilda Būvuzraugs.
1.5. Darbu nodošanas - pieņemšanas akts – Būvuzrauga atbilstoši šī Līguma Pielikumam Nr.4 sagatavots gala akts par visiem saskaņā ar šo Līgumu izpildītajiem Darbiem. 
1.6. Dokumentācija – Darbu izpildes ietvaros izstrādājamie un Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti vai dokumenti, kas jāiesniedz atbilstoši Tehniskai specifikācijai.
1.7. Galvenais līgums – starp Pasūtītāju un galveno būvuzņēmēju noslēgts būvniecības līgums par Būvdarbu veikšanu Objektā saskaņā ar Būvprojektu.
1.8. Iepirkums – Pasūtītāja veiktais iepirkums saskaņā ar atklātu konkursu: „ Būvuzraudzības veikšana A korpusa 2.kārta” (ID Nr. __________________). Iepirkuma rezultātā ir izvēlēts Būvuzraugs. 
1.9. Iepirkuma dokumentācija – nolikums, Tehniskā specifikācija, Būvuzrauga piedāvājums (t.sk. apliecinājumi) un cita dokumentācija, ko Būvuzraugs iesniedzis Pasūtītājam, piedaloties Iepirkumā.
1.10. Ikmēneša akts – Būvuzrauga sagatavots ikmēneša akts par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem, kurā tiek norādīts attiecīgajā būvuzraudzības jomā nostrādāto stundu skaits, atbilstoši iesniegtajai stundu likmei, kā arī piesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji.
1.11. Līgums – šis līgums un visi tā pielikumi.
1.12. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru Pasūtītājs samaksās Būvuzraugam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Darbiem atbilstoši šim Līgumam un faktiski patērēto laiku Darbu izpildei. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Būvuzraugam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, izdevumus materiālu un aprīkojuma iegādei, apdrošināšanai, saskaņojumu un informācijas iegūšanai, apsekošanai, nodokļiem (izņemot pievienotās vērtības nodoklis) nepieciešamās izmaksas un izmaksas par darbiem, kas nav tieši iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Līguma un Tehniskajā specifikācijā rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai veiktu Darbus, kā arī citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Būvuzraugam, Pasūtītājam apturot un/vai izbeidzot Līguma darbību. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta. Līgumcena nevar pārsniegt noteikto summu.
1.13. Objekts – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas Būvdarbi, kas notiek nekustamajā īpašumā Pilsoņu ielā 13, Rīgā, kadastra Nr. 0100 056 0115, par kuru izpildi Pasūtītājas ar galveno būvuzņēmēju ir noslēdzis Galveno līgumu.
1.14. Pasūtītājs - VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
1.15. Puse – Pasūtītājs vai Būvuzraugs.
1.16. Puses – Pasūtītājs un Būvuzraugs.
1.17. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja sagatavots detalizēts apraksts par veicamajiem Darbiem, to apjomu, izpildes termiņu un citu būtisku informāciju.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzraugs veic objekta: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, A KORPUSA OTRĀS KĀRTAS  BŪVDARBU PABEIGŠANA UN NODOŠANA  EKSPLUATĀCIJĀ Būvdarbu būvuzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem, turpmāk teksta - Darbi. 
2.2. Darbus Būvuzraugs izpilda saskaņā ar normatīviem aktiem, būvnormatīviem un:
· pielikumu Nr.1 – “Tehniskā specifikācija” un tās pielikumiem, kas pievienoti šim līgumam kā atsevišķas teksta datnes; 
· pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums”, kas pievienots šim līgumam kā atsevišķa teksta datne; 
· Būvuzraudzības plānu, ko saskaņā ar Līgumu sagatavo Būvuzraugs un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai pirms Darbu uzsākšanas.
2.3. Darbus Objektā Būvuzraugs sāk veikt ar Būvdarbu uzsākšanas brīdi un izpilda tos līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un.
2.3.1. Puses vienojas, ka Būvuzraugs veiks Darbus Būvdarbu garantijas laikā, iestājoties garantijas nosacījumiem atbilstoši Galvenajam līgumam, un vismaz vienu reizi gadā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošinās piedalīšanos Objekta apsekošanā.
2.4. Prognozējamais Būvdarbu izpildes termiņš Objektā ir 14 (četrpadsmit) mēneši no Būvdarbu uzsākšanas brīža, par ko Pasūtītājs nosūta Būvuzraugam uzaicinājumu.
2.5. Gadījumā, ja prognozējamais Būvdarbu izpildes termiņš tiek saīsināts, attiecīgi arī Darbu izpildes termiņš, atsevišķus grozījumus Līgumā neveicot, tiek saīsināts un noteikts līdz Būvdarbu pabeigšanai. Ja Būvdarbu izpildes termiņš Galvenajā līgumā tiek pagarināts, Pusēm vienojoties, Būvuzraugam tiek noteikta papildus samaksa, piemērojot tos pašu tarifus, kādi noteikti Būvuzrauga cenu piedāvājumā, kas tika iesniegts Pasūtītājam iepirkuma procedūras ietvaros.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma ietvaros noteiktā Līgumcena par Darbu veikšanu ir EUR ______________,00 (_______________________ tūkstoši _________________ euro, 00 centi) (bez PVN), turpmāk tekstā – Līgumcena).
3.2. Līguma cenas samaksu par Darbu veikšanu Pasūtītājs maksā Būvuzraugam šādā kārtībā: 
3.2.1. Ikmēneša maksājums – Būvuzraugam tiek maksāts par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem un saskaņā ar Līguma 4.3.punktu no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, ieturot ieturējuma naudu 10 procentu apmērā, turpmāk tekstā – Ieturējuma nauda.
3.2.2. Gala maksājums jeb Ieturējuma nauda - 10 procentu apmērā Būvuzraugam tiek samaksāta saskaņā ar Līguma 4.6.2. un/vai 4.6.3.punktu, pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas, ko apliecina starp Pasūtītāju un galveno būvuzņēmēju atbilstoši Galvenajam līgumam parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, Būvuzrauga sagatavots un no Pasūtītāja puses saskaņots Būvuzraudzības pārskats un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
3.3. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs maksā Būvuzraugam pēc iesniegtā un no Pasūtītāja puses apstiprinātā ikmēneša progresa ziņojuma, kas sagatavots atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.16.punktam, un ikmēneša izpildīto Darbu nodošanas pieņemšanas akta abpusējas saskaņošanas atbilstoši Līguma 4.3. un 4.4.punktiem, un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
3.4. Ieturējuma naudu Pasūtītājs maksā Būvuzraugam pēc iesniegtā un no Pasūtītāja puses apstiprinātā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saskaņošanas atbilstoši Līguma 4.6.punktam, un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
3.5. Ieturējuma nauda kalpo jebkuru no Līguma izrietošo Būvuzrauga saistību nodrošināšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izmantot Ieturējuma naudu Pasūtītāja prasījuma, tajā skaitā, zaudējumu, līgumsodu, kaitējuma, segšanai, kas Pasūtītājam Līguma izpildes laikā ir radies pret Būvuzraugu, ieturot aprēķināto naudas summu no Būvuzraugam izmaksājamās samaksas.
3.6. Puses vienojas, ka kopējā maksājuma summa par Būvuzrauga veiktiem Darbiem pirms Līgumā noteiktā gala norēķina, nepārsniedz 90 procentus no Līguma cenas. 
3.7. Būvuzraugam netiek veikta samaksa par Darbiem laika periodā, kamēr ir apturēta Būvdarbu veikšana, un/vai tehnoloģiska pārtraukuma laikā un/vai ir apturēta šī vai Galvenā līguma darbība. 
3.8. Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs maksā Būvuzraugam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 4.4.punktā  vai 4.6.punktā norādīto aktu Līdzēju abpusējas parakstīšanas, Būvuzrauga sagatavota, Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, maksājumu pārskaitot uz Būvuzrauga norādīto bankas norēķinu kontu.
3.9. [bookmark: _Hlk140578151]Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu Izpildītājs ievietoto elektroniski Pasūtītāja elektronisko rēķinu ievietošanas vietnē https://rekini.stradini.lv. Pasūtītājs piešķir Izpildītājam piekļuves tiesības elektronisko rēķinu ievietošanas vietnei https://rekini.stradini.lv 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.10. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Būvuzrauga norādīto bankas norēķinu kontu.

4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
4.1. Pirms Daru uzsākšanas Pasūtītājs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nodod Būvuzraugam Darbu veikšanai Pasūtītāja rīcībā esošo un Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus, parakstot dokumentu nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.pielikums).
4.2. Līdz Darbu uzsākšanai, Būvuzraugs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Būvuzraudzības plānu. Būvuzraudzības plānu Pasūtītājs izskata un saskaņo vai dod savus norādījumus tā labošanai 10 (desmit) dienu laikā. Darbus Objektā Būvuzraugs drīkst uzsākt tikai pēc Būvuzraudzības plāna saskaņošanas un Pasūtītāja puses.
4.3. Būvuzraugs katru mēnesi, ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad Būvuzraugs ir apstiprinājis galvenā būvuzņēmēja veiktos būvdarbus Objektā un Pasūtītājs ar būvuzņēmēju ir parakstījis ikmēneša izpildes aktu, sagatavo un nosūta Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) uz e-pastu saskaņošanai:
4.3.1. Dokumentāciju un Ikmēneša aktu;
4.3.2. ikmēneša progresa ziņojuma atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.16.punktam.
4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Būvuzrauga iesniegto Dokumentāciju, ikmēneša progresa ziņojumu  un Ikmēneša aktu, saskaņo tos, nosūtot apstiprinājumu Līgumā norādītajai Būvuzrauga kontaktpersonai (turpmāk – Būvuzrauga kontaktpersona) uz e-pastu. Pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas, Būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu atbilstoši Pasūtītāja saskaņotajai Dokumentācijai, ikmēneša progresa ziņojumam un Ikmēneša aktam, norādot rēķinā Līguma numuru, datumu, Objektu, cenu.
4.4.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs Būvuzrauga iesniegtajā Dokumentācijā, ikmēneša progresa ziņojumā un/vai Ikmēneša aktā konstatē neatbilstības, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā skaitot no minēto dokumentu saņemšanas nosūta Būvuzrauga kontaktpersonai uz e-pastu iebildumus, norādot konstatētās neatbilstības. Pēc Pasūtītāja iebildumu saņemšanas Būvuzraugs 5 (piecu) dienu laikā novērš neatbilstības un minētajā termiņā atkārtoti iesniedz minētos dokumentus Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā. 
4.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad atbilstoši Galvenajam līgumam starp Pasūtītāju un galveno būvuzņēmēja ir parakstīts Objekta nodošanas  - pieņemšanas akts, Būvuzraugs iesniedz  Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu Dokumentāciju, visus Līguma izpildes laikā no Pasūtītāja saņemtos dokumentus (izņemot tos dokumentus, kas nodoti elektroniski) un Būvuzrauga parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Darbu nodošanas - pieņemšanas akta forma pievienota pielikumā (4.pielikums).
4.5.1. Pēc Līguma 4.5.punktā noteikto dokumentu saņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē veikto Darbu, Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Dokumentācijas atbilstību Līguma noteikumiem.
4.5.2. Ja, izskatot Dokumentāciju un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājs konstatē, ka Dokumentācija atbilst Līguma noteikumiem, Darbi ir veikti pilnā apmērā, kvalitatīvi un Būvuzraugs ir iesniedzis visu nepieciešamo Dokumentāciju, Pasūtītājs Līguma 4.5.1.punktā norādītajā termiņā paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
4.5.3. Ja, izskatot Dokumentāciju un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājs konstatē, ka Dokumentācija neatbilst Līguma noteikumiem, Darbi nav veikti pilnā apmērā, nav kvalitatīvi, iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Pasūtītājs Līguma 4.5.1.punktā norādītajā termiņā izsniedz Būvuzraugam rakstisku atteikumu pieņemt Darbus, norādot atteikuma iemeslu. Būvuzraugs novērš konstatētos trūkumus/nepilnības Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 4.5.punltā minētos dokumentus. Ja pēc trūkumu/nepilnību novēršanas Pasūtītājs atzīst, ka Dokumentācija atbilst Līguma noteikumiem, Darbi ir veikti pilnā apmērā, kvalitatīvi un ir saņemta visa nepieciešamā Dokumentācija. Pasūtītājs Līguma 4.5.1.norādītajā termiņā paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.6. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu līdz brīdim, kad Būvuzraugs ir novērsis visus Pasūtītāja konstatētos trūkumus, neatbilstības. Darbu pieņemšanas faktu apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
4.7. Pasūtītāja norādīto trūkumu, neatbilstību novēršana nepagarina Līgumā norādīto Darbu izpildes termiņu.
4.8. Ja kādai Līgumā paredzētajai saistībai (piemēram, par līgumsoda un/vai nokavējuma procentu samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, atbildes sniegšanu, dokumentu iesniegšanu utt.) nav noteikts izpildes termiņš, tad pieņemams, ka attiecīgā saistība ir izpildāma 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga Līdzēja pieprasījuma par saistību izpildi saņemšanas.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto, nodrošināt Būvuzraugu ar dokumentāciju, kas nepieciešama attiecīgo Darbu veikšanai, un citu dokumentāciju pēc Būvuzrauga pieprasījuma, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un tā ir Pasūtītāja rīcībā. Šādu Būvuzrauga pieprasījumu Pasūtītājs apņemas izskatīt 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas dienas;
5.1.2. nodrošināt Būvuzraugam brīvu piekļuvi Objektam Darbu izpildei.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. iesniegt Būvuzraugam pretenzijas par nepilnībām, trūkumiem, neatbilstībām un neprecizitātēm Darbu veikšanā un Dokumentācijā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Būvuzraugam ir saistošas;
5.2.2. apturēt Darbu veikšanu, ja Būvuzraugs neievēro Darba uzdevumā un/vai Līgumā, un/vai normatīvajos aktos noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu segšanai.

6. BŪVUZRAUGA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Būvuzrauga pienākumi:
6.1.1. ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc Līguma noslēgšanas, bet jebkurā gadījumā pirms Darbu uzsākšanas, sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu atbilstoši būvniecības iecerē paredzētiem Būvdarbiem un minētajā termiņā pievienot to konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
6.1.2. Pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ja tāds nav noteikts, kad 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma, izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ja tie nav pretrunā būvniecības ieceres dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;
6.1.3. veikt Darbus pilnā apjomā ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt uzdevumus, kas nepieciešami Darbu pilnvērtīgai veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem, un normatīvajiem aktiem, kā arī Līgumā noteiktajā termiņā nodot Līguma noteikumiem atbilstošu Dokumentāciju;
6.1.4. nodrošināt, ka Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai augsti kvalificēti Iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstoši speciālisti un pakašuzņēmēji, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences un pieredze attiecīgā darba veikšanā;
6.1.5. pirms Darbu veikšanas izpildīt prasības par Būvuzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un/vai Būvuzrauga būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
6.1.6. nodrošināt, ka iesaistītie speciālisti un/vai apakšuzņēmēji veic Objekta apsekošanu;
6.1.7. veicot būves/būvdarbu ekspertīzes/audita darbus, pirms šādu darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus;
6.1.8. atbildēt par visiem zaudējumiem, kuri Būvuzrauga un tā piesaistīto speciālistu/apakšuzņēmēju vainas dēļ radušies trešajām personām un/vai Pasūtītājam;
6.1.9. veikt citus pienākumus, kuri ir noteikti Tehniskajā specifikācijā, Darba uzdevumā un Līgumā.
6.1.10. pēc Pasūtītajā lūguma Piedalītais būvsapulcēs
6.1.11. izskatīt un dot savu saskaņojumu darbiem un materiāliem, kuri nav norādīti Galvenā līguma tehniskajā specifikācijā, vai ir norādīti Galvenā līguma tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešams saskaņot kādu konkrētu darbību vai parametru; 
6.1.12. izskatīt un dot savu saskaņojumu detalizācijas risinājumu un darba rasējumu dokumentācijai;
6.1.13. izskatīt un dot savu saskaņojumu DVP veicamajam Darbu apjomam un tā grozījumiem;
6.1.14. ja atbilstoši Galvenajam līgumam, Būvuzraugs konstatē neparedzētus apstākļus vai citus faktus, kas var ietekmēt Būvdarbu izpildi, Būvuzraugs Galvenajā līgumā norādītajā kartībā sagatavo fakta konstatācijas aktu, pievienojot konstatēto faktu fotoattēlus, videoierakstus, kā arī citu neparedzētos apstākļus pamatojošus dokumentus;
6.1.15. izskatīt un dot savu saskaņojumu defektu aktiem;.
6.1.16. pēc Pasūtītāja lūguma, noteikt defektu vai trūkumu novēršanas termiņu, ja Pasūtītājs nevar vienoties ar būvuzņēmēju par saprātīgu termiņu defektu aktā norādīto defektu vai trūkumu novēršanai;
6.1.17. pēc Pasūtītāja lūguma, Pasūtītāja noteiktā termiņā veikt citus pienākumus, kas cieši saistīti ar Galvenā līguma izpildi un šī Līguma priekšmetu;
6.1.18. pēc Pasūtītāja lūguma piedalīties Būvdarbu defektācijā līdz Būvdarbu garantijas termiņa beigām.
6.1.19. Pēc Pasūtītāja lūguma, piedalīties Objekta apsekošanā vismaz vienu reizi gadā visu Būvdarbu garantijas termiņu
6.2. Būvuzrauga tiesības: 
6.2.1. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešami Darbu veikšanai;
6.2.2. par Darbu pienācīgu veikšanu atbilstoši Tehniskai specifikācijai, Līguma un normatīvo aktu noteikumiem saņemt atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā;
6.2.3. sagatavot vienpusēji Kvalitātes kontroles aktus un atbilstoši Galvenajam līgumam iesniegt tos Pasūtītājam, tajā skaitā izmantojot elektronisko pastu. 
6.3. Būvuzraugs apliecina, ka viņam ir zināms, ka pirms atsevišķu darba operāciju kvalitātes kontroles aktu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktu parakstīšanas, nākamo secīgo būvdarbu turpināšana Objektā nav pieļaujama.
6.4. [bookmark: _Ref163818262]Būvuzraugs ir iepazinies un apņemas ievērot, kā arī  ir iepazīstinājis savā pakļautībā esošos darbiniekus, t.sk. apakšuzņēmējus un speciālistus, un apņemas nodrošināt informatīvajā materiālā “Informācija par darba vides riska faktoriem, darba drošības un ugunsdrošības prasībām”[footnoteRef:14] un informatīvajā materiālā “Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumi ārpakalpojuma sniedzējiem”[footnoteRef:15] noteikto prasību ievērošanu.  [14:  http://www.stradini.lv/lv/content/informacija-par-darba-vides-riska-faktoriem-darba-drosibas-un-ugunsdrosibas-prasibam]  [15:  https://www.stradini.lv/lv/content/slimnicas-ieksejas-kartibas-noteikumi-arpakalpojumu-sniedzejiem] 

6.5. Būvuzraugs labticīgi un ar vislielāko centību veic Darbus atbilstoši Tehniskai specifikācijai un nekavējoties informēs Pasūtītāju par visiem darba uzdevuma izpildes aspektiem un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem par Darbu izpildi.
6.6. Būvuzraugs ir atbildīgs par noteikto prasību pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām vai Būvuzraugam pašam radītiem zaudējumiem un apņemas tos atlīdzināt.
6.7. Būvuzraugam, tajā skaitā atbildīgajam būvuzraugam atsevišķi, nav tiesību jebkādā veidā un formā sniegt piekrišanas, saskaņojumus un apstiprinājumus vai dot rīkojumus, kuru rezultātā tiek vai var tikt grozīts Galvenais līgums, Galvenā līguma līgumcena vai Galvenā līguma izpildes termiņi.

7. APDROŠINĀŠANA
7.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas Būvuzraugam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Līgumā norādītās apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, ievērojot šādas apdrošināšanas noteikumu prasības:
7.1.1. Būvuzraugs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto, bet ja minētie noteikumi neattiecas uz veicamajiem Darbiem konkrētā Līguma ietvaros, tad 100% (viens simts procentu) no konkrētajā Līgumā noteiktās Līgumcenas, un pašrisku ne lielāku par 500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi), un
7.1.2. [bookmark: _Hlk526347867]Būvuzraugs būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar atbildības limitu ne mazāku kā 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto, bet ja minētie noteikumi neattiecas uz veicamajiem Darbiem konkrētā Līguma ietvaros, tad 100% (viens simts procentu) no konkrētajā Līgumā noteiktās Līgumcenas un pašrisku ne lielāku 500.00 EUR.
7.2. Būvuzrauga iesniegtajās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēs kā trešajai personai ir jābūt minētai – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Būvuzraugam ir pasludināta maksātnespēja vai Būvuzraugs ir likvidēts.
7.3. Ņemot vērā Objekta specifiku, Pasūtītājam ir tiesības Darba uzdevumā norādīt papildu segumus un nosacījumus, kas jāiekļauj apdrošināšanas līgumos (t.sk. atbildības limitu un pašrisku apmēru).
7.4. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Būvuzraugs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Būvuzraugs nav izpildījis ar šo Līgumu noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu.
7.5. Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Būvuzraugs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līgumā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.

8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
8.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
8.3. Ja Būvuzraugs kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzraugam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
8.4. Ja Būvuzraugs neiesniedz Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzraugam maksāt līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā par katru gadījumu, kā arī Būvuzraugs nedrīkst veikt Līgumā noteiktos Darbus un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.
8.5. Ja Būvuzraugs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, izņemot Līguma 8.3. un 8.4.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzrauga līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru Būvuzrauga saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu. Un ja Būvuzraugs savas saistības neizpilda, līgumsodu Pasūtītājs ir tiesības piemērot par katru nākamo tādu gadījumu.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību (t.sk. nokavēto un neizpildīto saistību), kā arī to turpmākas pildīšanas, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.7. Būvuzraugs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 
8.8. Būvuzraugs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju un speciālistu Darbu veikšanu (tai skaitā Dokumentācijas sagatavošanu) atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un/vai speciālisti ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam vai trešajām personām. 
8.9. Būvuzraugs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmējiem, tajā skaitā samaksas veikšanu.
8.10. Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzraugu no atbildības par Darbu kvalitāti un trūkumiem, kas acīmredzami un nepārprotami neizriet no Dokumentācijas un ko Pasūtītājs nevarēja konstatēt.

9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas.
9.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Būvuzraugam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:
9.3.1. Būvuzraugs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
9.3.2. Būvuzraugs vairāk kā par 5 (piecām) dienām kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu vai citu termiņu, kas izriet no šī Līguma;
9.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām vai Būvuzraugs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Būvuzraugs neuzsāk neatbilstību novēršanu vai minētajā temriņā nenovērš Līguma saistību pārkāpumu;
9.3.4. Būvuzraugs ir nepienācīgi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem izpildījis Darba uzdevumu, Pasūtītāja norādījumus vai ir pārkāpis citus Līguma noteikumus un 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav šo pārkāpumu novērsis;
9.3.5. [bookmark: _Hlk525109630]Būvuzraugam ir pasludināts maksātnespējas process, tā darbība ir izbeigta vai apturēta, uzsākts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Būvuzraugs tiek aizstāts ar citu Būvuzraugu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un Būvuzraugu parēju, un šis Būvuzraugs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam;
9.3.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzraugam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.3.7. Būvuzraugs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līgumā noteiktajiem dokumentiem par apdrošināšanu, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Būvuzraugam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un/vai iesniegt Pasūtītājam.
9.4. Būvuzraugam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
9.4.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus un šāds kavējums pārsniedz 45 (četrdesmit piecas) dienas, un Būvuzraugs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības;
9.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
9.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Būvuzraugs nodod visu tā rīcībā esošo un Līguma izpildi saistīto Dokumentāciju Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Līguma izbeigšanas.

10. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKTPERSONAS
10.1. Lai sekmētu saistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka kontaktpersonas.
10.1.1. Pasūtītājs no savas puses nosaka kontaktpersonu: ____________________________.
10.1.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma ietvaros pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Būvuzraugu, pieprasīt no Būvuzrauga informāciju, sniegt informāciju Būvuzraugam, nodrošināt ar Līgumu saistīto dokumentu nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt dokumentu nodošanas-pieņemšanas aktus. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
10.1.2. Būvuzraugs no savas puses nosaka kontaktpersonu: ____________________________.
10.1.2.1. Būvuzraugu kontaktpersonu tiesības un pienākumi: Būvuzrauga kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Būvuzraugu, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītu dokumentu nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
10.2. Puses var nomainīt Līgumā norādītās Pušu kontaktpersonas, par to pirms tam rakstiski informējot otru Pusi.

11. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
11.1. [bookmark: _Hlk163814223]Būvuzraugs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā procedūrā norādīto Speciālistu un Apakšuzņēmēju, Apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju nomaiņu vai Līguma izpildē iesaistīt papildu apakšuzņēmējus. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Speciālistu un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
11.2. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista un apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.2.1. piedāvātais Speciālists neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos speciālistam izvirzītajām prasībām;
11.2.2. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
11.2.3. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā Būvuzraugs ir balstījies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
11.2.4. piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus.
11.3. Lai lūgtu piekrišanu nomainīt Speciālistu vai Apakšuzņēmēju vai piesaistītu jaunu Apakšuzņēmēju, Būvuzraugam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa informācija un dokumenti, kādi bija iesniedzami Iepirkuma procedūras laikā, lai izvērtētu Būvuzrauga iesniegto piedāvājumu, kā arī 10 (desmit) darba dienu laikā jāsniedz papildu informācija un dokumenti, ja Pasūtītājs to pieprasa. Jebkurā gadījumā, iesniedzot informāciju par Apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaistīšanu, Būvuzraugam ir jānorāda šāda informācija par attiecīgo apakšuzņēmēju:
11.3.1. kura no Darbu izmaksu tāmē norādītajām pozīcijām tiek nodota Apakšuzņēmējam;
11.3.2. nododamo darbu vērtība bez PVN.
11.3.3. nododamā darba procentuālais īpatsvars pret Piedāvāto Līgumcenu.
11.4. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Būvuzraugam lēmumu atļaut vai atteikt Speciālista vai Apakšuzņēmēja nomaiņu, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
11.5. Neatkarīgi no Iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām vai Pasūtītāja sniegtajiem saskaņojumiem, vienīgi Būvuzraugs ir atbildīgs par to, ka piesaistītais Apakšuzņēmējs un Speciālists ir pietiekami kvalificēts un pieredzējis veikt tam uzticētos Darbus, un ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja un Speciālista veiktajiem Darbiem tāpat kā par sevis veiktajiem, tajā skaitā par informācijas drošības prasību ievērošanu. Būvuzraugs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmējiem un Speciālistiem, tajā skaitā, samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret tiem.
11.6. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju un/vai Speciālistu gadījumā, ja Apakšuzņēmējs un/vai Speciālists Darbus veic nekvalitatīvi, neievēro Tiesību aktus vai Līguma noteikumus. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja prasību par Apakšuzņēmēja un/vai Speciālista nomaiņu nekavējošu izpildi, tajā skaitā, ja Pasūtītājs ir pieprasījis, nekavējoties liegt attiecīgā Apakšuzņēmēja personām un/vai Speciālistam turpināt veikt Darbus vai atrasties Būvlaukumā. Pasūtītājam šādus pieprasījumus nav pienākums pamatot un tie nevar būt par pamatu Piedāvātās Līgumcenas vai Kopējās Līgumcenas palielināšanai vai Izpildes termiņu pagarināšanai.
11.7. Būvuzrauga piesaistītājiem Apakšuzņēmējiem tiem uzticēto Darbu apjomu nav tiesības nodot citiem Apakšuzņēmējiem, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis. Būvuzraugs ir atbildīgs par šī nosacījuma izpildi.
11.8. Pirms uzsākt jebkādas sarunas ar mērķi piesaistīt Apakšuzņēmēju, Speciālistu, piegādātāju vai personālu, ar mērķi nodot kādu Darba daļu, kas satur valsts noslēpuma objektus, Būvuzraugam ir pienākums saņemt iepriekšēju Pasūtītāja atļauju.

12. NEPĀRVARAMA VARA
12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tās cēlonis ir nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami tādi notikumi, ja vienlaikus tiek konstatēts, ka 1) no notikuma nav iespējams izvairīties, 2) notikuma sekas nav iespējams pārvarēt, 3) Līdzējs kā saprātīga persona Līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt, 4) notikums nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un 5) notikumus saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un tiek novērstas to sekas.
12.2. [bookmark: bookmark162]Līdzējam, kuram iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā paziņot otram Līdzējam. Ja saistībā ar nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā termiņā nav iespējams par to paziņot otram Līdzējam, par to paziņo nākamajā dienā, kad šādi nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies tiktāl, lai par to būtu iespējams informēt otru Līdzēju. Tāpat šādam Līdzējam, cik vien tas ir iespējams, jāiesniedz otram Līdzējam dokumenti vai citi pierādījumi, kas apliecina šādu apstākļu iestāšanos.
12.3. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 180 (simts astoņdesmit) dienas, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk kā 180 (simts astoņdesmit) dienas, Līdzēji nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abiem Līdzējiem, un veic grozījumus esošajā Līgumā vai noslēdz jaunu līgumu. Tomēr, jebkurā gadījumā šādu apstākļu iestāšanās nav pamats Līgumcenas palielināšanai.
12.4. Ja Līdzēji mēneša laikā no Līguma 12.3. punktā noteikto sarunu sākšanas, tajā skaitā, ja Līdzējis ir nosūtījis rakstveida priekšlikumu, nav panākuši vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem un rakstveidā nav noslēguši Līguma grozījumus, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam.

13. STRĪDI
13.1. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, ja sarunās tos atrisināt neizdodas, tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
13.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Būvuzraugam pārtraukt un/vai apturēt Darbu veikšanu vai kā citādi kavēt Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

14. KONFIDENCIALITĀTE
14.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (vadības sistēmu vai saimniecisko darbību, Objekta apsardzes sistēmu un tās organizēšanu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot šajā Līgumā un Tiesību aktos paredzētos gadījumus.
14.2. Pasūtītājs bez Būvuzrauga piekrišanas ir tiesīgs trešajām personām vai publiski izpaust informāciju par Būvuzrauga personālu (vārdu, uzvārdu, darba vietu, amatu, sertifikāta numuru), Apakšuzņēmējiem, kvalitātes kontroles paņēmieniem un metodēm, pieļautajiem Līguma un Tiesību aktu pārkāpumiem, Līguma izpildes termiņiem un Piedāvāto Līgumcenas un Kopējo Līgumcenu veidojošajām pozīcijām. Būvuzraugs nav tiesīgs šādai informācijai noteikt komercnoslēpuma statusu un Būvuzraugam un Apakšuzņēmējiem ir pienākums analoģiskas atrunas iekļaut visos līgumos, ko tie slēdz ar darbiniekiem, Speciālistiem un Apakšuzņēmējiem.
14.3. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, speciālistiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja un tiktāl, cik šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei un attiecīgajām personām ir tiesības šādu informāciju saņemt. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Speciālistu, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
14.4. Būvuzraugam ir pienākums nodrošināt, ka Pasūtītāja izsniegtos dokumentus un Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju neizmanto neatļauti vai neizpauž trešajām personām, izņemot Darbu izpildē iesaistītajām personām, kurām ir nepieciešamība to zināt un ir nepieciešamās atļaujas, lai šādu informāciju saņemtu.
14.5. Līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai vai, ja Līgums tiek izbeigts vai Darbi tiek pārtraukti pirms termiņa, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu vai Darbu apturēšanu iesniegšanas vai saņemšanas Būvuzraugam ir pienākums nodot jebkādus Būvuzrauga rīcībā esošos dokumentus, kā arī visu ar Līguma izpildi saistīto Dokumentāciju, izņemot tādus, kas tiešā veidā adresēta Būvuzraugam, un, ja vien Tiesību akti neuzliek šādus dokumentu atvasinājumus uzglabāt, utilizēt un izdzēst visu šādu dokumentu atvasinājumus, tajā skaitā elektroniskajos datu nesējos. Par dokumentu utilizēšanu un izdzēšanu Būvuzraugs iesniedz parakstītu apliecinājumu, ja tādu pieprasa pasūtītājs. Visus dokumentus Būvuzraugs nodot, par to sagatavojot pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā ir uzskaitīts katrs nododamais dokuments un tā lapu skaits.
14.6. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Tiesību aktos un Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
14.7. Šajā Līguma nodaļā noteiktajām saistībām nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš, tas ir, šīs saistības ir spēkā arī tad, ja Līgums ir izbeigts vai visas citas no Līguma izrietošās saistības Līdzēji ir izpildījuši.
14.8. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai, kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

15. FIZISKO PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA
15.1. Līdzēji piekrīt un atļauj otram Līdzējam reģistrēt, ievadīt, apstrādāt, sistematizēt, uzglabāt un apstrādāt Līgumā norādītos un Līguma izpildē no otra Līdzēja saņemtos datus par Līguma izpildē iesaistītajam fiziskajām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas datus, darba apliecības, darba līgumu datus, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Līdzēji fiziskās personas datus izmanto vienīgi no Līguma izrietošo saistību izpildei.
15.2. Līguma izpildes ietvaros fiziskās personas datus Līdzēji ir tiesīgi nodot to apkalpojošām kredītiestādēm, apdrošinātājiem, grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem un juridiskās palīdzības sniedzējiem, kā arī pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, cik tālu tas ir nepieciešams. Jebkurā gadījumā citām personām bez Būvuzrauga piekrišanas Pasūtītājs ir tiesīgs izpaust Līguma izpildē iesaistīto personu vārdus, uzvārdus, amatus un uzņēmumus, kas attiecīgo personu ir piesaistījis vai nodarbina.
15.3. Fiziskās personas dati tiek uzglabāti, kamēr atbilstoši Tiesību aktu prasībām Līdzējam ir jāglabā attiecīgā informācija vai dokumenti, kuros šie dati ir ietverti.
15.4. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par personas datu iesniegšanu un patiesumu un datu subjekta informēšanu par šādu personas datu izpaušanu.
15.5. Visi personas dati jāapstrādā tikai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un valstīs, par kurām Eiropas Komisija ir sniegusi atzinumu par datu aizsardzības mehānismu drošību, un šādus datus ārpus minētajām valstīm bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas pārsūtīt nav atļauts.
15.6. Līdzēji apņemas aizsargāt otra Līdzējā iesniegtos personas datus pret nelikumīgu vai neatļautu iznīcināšanu, izmainīšanu, izplatīšanu un pieejamību, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas vai neatļautas apstrādes veidiem.
15.7. Līdzēji apņemas ierobežot piekļuvi otra Līdzēja sniegtajiem personas datiem, atļaujot datiem piekļūt tikai tiem darbiniekiem, kuriem tas noteikti nepieciešams Līguma izpildei.
15.8. Līdzēji apņemas nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju par informācijas drošības incidentiem (piemēram, neatļautu piekļuvi, izpaušanu) saistībā ar tā iesniegtajiem personas datiem, tajā skaitā, ja ir tikai aizdomas, ka šādi incidenti notikuši. Līdzēji apņemas sniegt nepieciešamo informāciju par pārkāpumu un apņemas nekavējoties veikt pasākumus, lai pārtrauktu pārkāpumu un/vai novērstu vai mazinātu pārkāpuma radīto kaitējumu (gan datu subjektiem, gan otram Līdzējam). Līdzēji apņemas sniegt visu informāciju, kas nepieciešama iesniegšanai uzraudzības iestādēm un datu subjektiem.

16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Puses apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
16.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu gribu. Nekādi Līguma mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatītas par šī Līguma noteikumiem.
16.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un to noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam, izņemot, gadījumu, ja Būvuzraugs tiek aizstāts ar citu Būvuzraugu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un Būvuzraugu parēju, un šis Būvuzraugs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam. 
16.4. Izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstiski un Puses tās ir parakstījušas.
16.5. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Mainot Līgumos noteiktās kontaktpersonas, nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
16.6. Līgumu nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līgumu noteikumu interpretācijai. Līgumos lietotie termini atbilst Līgumā dotajām definīcijām, izņemot, ja Līgumā ir noteikts citādāk.
16.7. Ja Līguma noteikumi nonāk pretrunā ar citos no Līguma izrietošajos dokumentos noteikto, tad prioritāri ir Līguma noteikumi.
16.8. Jautājumi, kas nav noteikti ar šo Līgumu, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.10. [bookmark: bookmark154]Ja kāds no Līgumā vai to pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
16.11. [bookmark: bookmark155]Ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, visa korespondence, tas ir, vēstules, paziņojumi, pretenzijas un tml. dokumenti, adresātam ir iesniedzama pret parakstu par saņemšanu, nosūtāma ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā uz otra Līdzēja juridisko adresi vai nosūtāma uz otra Līdzēja Līguma 10. nodaļā (“PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKTPERSONAS”) norādīto elektroniskā pasta adresi.
16.12. Ja korespondence ir nosūtīta Līguma 16.11. punktā noteiktajā kārtībā, tad uzskatāms, ka adresāts to ir saņēmis šādos termiņos:
16.12.1. ja tā nodota personīgi rokas pret parakstu, tad diena, kad adresēts ir apstiprinājis tas saņemšanu;
16.12.2. ja nosūtīta ar pasta iestādes starpniecību ierakstīta sūtījuma veidā, tad 7. (septītajā) dienā no sūtījuma nodošanas pasta iestādē, izņemot, ja adresāts korespondences saņemšanu ir apstiprinājis ātrāk;
16.12.3. ja tā nosūtīta, izmantojot elektronisko pastu, tad 2. darba dienā pēc tā nosūtīšanas, izņemot, ja adresāts korespondences saņemšanu ir apstiprinājis ātrāk..
16.13. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, e-pasta adreses, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to pārējām Pusēm. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka pārējās Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Pusi.
16.14. Līgums ir sagatavota latviešu valodā uz ___ (________) lapām, ___ (______) un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
16.15. Pie Līguma tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
16.15.1.  1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz _____ (__________) lappusēm;
16.15.2.  2.pielikums – Finanšu piedāvājums  uz _____ (__________) lappusēm
16.15.3.  3.pielikums – dokumentu nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz _____ (_______) lappusēm;
16.15.4.  4.pielikums – Darbu nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz ___ (______) lappusēm;
16.15.5.  5.pielikums - Speciālistu saraksts uz ___ (__________) lappusēm;
16.15.6.  6.pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts ___ (_________) lappusēm.

17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI











                                                                                                                                                           3.pielikums
pie 202_.gada ___.____________
Līguma Nr. __________________

DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. _____
pie 202_.gada. „___” ______________ Līguma Nr. ________
“Par __________________” 

Rīgā,                                                                                                20__.gada __.________

	
	Mēs, ____ “_________” _________ (turpmāk – Būvuzraugs) un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), parakstot šo aktu apliecinām, ka atbilstoši 20___.gada ___. _________ līguma Nr. _________noteikumiem: 
Pasūtītājs/Būvuzraugs nodod, bet Būvuzraugs/Pasūtītājs parakstot šo aktu apliecina, ka ir saņēmis ____ „_____________________”, izstrādātu būvprojektu/apliecinājuma karti/paskaidrojuma rakstu (norādīt atbilstošo) ____ „_____________________”, /izstrādātu ekspertīzes atzinumu/citi dokumenti uz __ lapām (____ eksemplāros, uz ___ lapām katrs/ CD formātā),  ______________________________________.
	
Akts sagatavots un parakstīts elektroniski, latviešu valodā, viens akta eksemplārs tiek nodots Būvuzraugam, bet otrs – Pasūtītājam.



	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
 
	
______________(Būvuzraugs):
	

	                                                            
 ______________________________________ 
	
__________________________
	

	 (pilnvarotās personas/kontaktpersonas 
paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)
	





4.pielikums
Pie 202__.gada ___.____________
Līguma Nr. __________________



DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
pie 202_.gada. „___” ______________ Līguma  Nr. ________
“Par ___________________”

Rīgā,                                                                                     	      20__.gada __.________	

	
1. Ar šo  VSIA ”Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk –Pasūtītājs) apliecina, ka  atbilstoši 20___.gada __. __________________ līguma Nr. _________(Būvuzraudzības veikšana A korpusa 2.kārta) noteikumiem  __________________ (turpmāk - Būvuzraugs) ir sagatavojis un iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Dokumentāciju - ______ (norādīt kādu), un nodevis Pasūtītājam Darbu izpildei saņemtos dokumentus (ja dokumenti nodoti ar aktu).

1. Šis akts neatbrīvo Būvuzraugu no atbildības par Darbu kvalitāti un trūkumiem, kas acīmredzami un nepārprotami neizriet no Dokumentācijas un ko Pasūtītājs nevarēja konstatēt pieņemot Dokumentāciju.

1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Dokumentācijas iesniegšanas datums ir 20 ___.gada ____. ________________. 

1. Faktiskais Dokumentācijas iesniegšanas datums ir 20__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas/nav.

1. No Būvuzraugam izmaksājamās summas saskaņā ar Līgumu ____.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  

1. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts __ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Būvuzraugam, bet ___ – Pasūtītājam.


	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
 
	______________(Būvuzraugs):
	

	                                                            
 _____________________ 
	
__________________________
	

	 (pilnvarotās personas 
paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)
	





[bookmark: _Hlk149827175]5.pielikums
Pie 202__.gada ___.____________
Līguma Nr. __________________


SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds,
personas kods
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr.
	Sertifikāta joma 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	





6.pielikums
Pie 202__.gada ___.____________
Līguma Nr. __________________


APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds,
personas kods
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr.
	Sertifikāta joma 
	Nododamo darbu apjoms

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
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