Vienošanās Nr. 2

par grozījumiem 2025. gada 2 jūlija līgumā Nr. AMD-25-3678-lī

Rīga								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:]ā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un

Piegādātāju apvienība “VIA un VIANOVA” (turpmāk – Būvuzņēmējs), kas sastāv no SIA “VIA”, reģistrācijas Nr. 41203000663 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753, atbilstoši 2025. gada 17. jūnija sabiedrības līgumam Nr. 25/23-R un tā 3.1.apakšpunktam, [:], no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),

pamatojoties uz 2025.gada 2.jūlija līguma Nr. AMD-25-3678-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums) 12.1., 12.5. un 22.2 punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 31.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.49), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Saskaņā ar Līguma 12.1. un 12.5. punktu Būvuzņēmējs veic akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” sadaļas darbus atbilstoši vienošanās pielikumā Nr. 1 “Darbu daudzuma un izmaksu saraksts akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” sadaļa” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Nominētā apakšuzņēmēja izmaksas.

- Nominētā apakšuzņēmēja izmaksu pieaugums saskaņā ar Līguma 12.1. un 12.5. punktu ir 67 898,18 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro un 18 centi), PVN 21% ir 14 258,62 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro un 62 centi), kopā 82 156,80 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 80 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzuma un izmaksu saraksts akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” sadaļa ar nominēta apakšuzņēmuma izmaksām un Būvuzņēmēja iekļautiem virsizdevumiem un peļņu” norādītajam vienības cenu, darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

- Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 2. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir  10 953 385,37 EUR (desmit miljoni deviņi simti piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro un 37 centi), PVN 21% ir 2 300 210,93 EUR (divi miljoni trīs simti tūkstoši divi simti desmit euro un 93 centi). Līguma kopējā summa ir 13 253 596,30 EUR (trīspadsmit miljoni divi simti piecdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un 30 centi).

- Vienošanās 2. punktā norādītais izmaksu pieaugums tiks finansēts no budžeta programmas “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām”. Būvuzņēmējs iesniedzot attiecīgo rēķinu norāda šādu Pasūtītāja kontu Nr.: [:]

- Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

- Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām.

- Pielikumā:

- Pielikums Nr.1 “Darbu daudzuma un izmaksu saraksts akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” sadaļa ar nominēta apakšuzņēmuma izmaksām un Būvuzņēmējā iekļautiem virsizdevumiem un peļņu” uz 4 (četrām) lapām;

- Pielikums Nr.2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 31. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.49) izraksts uz 2 (divām) lapām”.

- Pušu paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 | Starta iela 5, Rīga, LV-1026 Vienotais Reģ. Nr.41203000663 [:] |
| (paraksts)*______________________ [:] | (paraksts)*_____________________ [:] |

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu