Vienošanās Nr.4

pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī

Rīga								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:], kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse),

pamatojoties uz 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2066-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk – Līgums), 12.1. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.4), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā izslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās pielikuma Nr. 1 sadaļā “Izslēgto būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksts”, līgumcena ir 83 863,35 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un 35 centi), PVN 21 % ir 17 611,30 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 30 centi), kopā 101 474,65 EUR (viens simts viens tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro un 65 centi).

- Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā ieslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās pielikuma Nr. 1 sadaļā “Ieslēgto būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksts”, līgumcena ir 49 460,74 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 74 centi), PVN 21 % ir 10 386,76 EUR (desmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 76 centi), kopā 59 847,50 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 50 centi).

- Puses konstatē, ka ņemot vēra veiktos grozījumus Līguma summa ir 6 429 823,28 EUR (seši miljoni četri simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 28 centi), PVN 21% ir 1 350 262,89 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 89 centi), Līguma kopējā summa ir 7 780 086,17 EUR (septiņi miljoni septiņi simti astoņdesmit tūkstoši astoņdesmit seši euro un 17 centi).

- Vienošanās nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

- Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Pielikumā:

Nr.1 “Darba daudzumu izmaiņu akts Nr.8”;

Nr. 2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 22.janvāra lēmuma (sēdes protokols Nr. 4) izraksts uz 3 (trīs) lapām.”

- Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

| PASŪTĪTAJS: | BŪVUZŅEMĒJS: |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS” Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055 Reģistrācijas Nr. 50103005351 [:] |
| (paraksts)*______________________ [:] | (paraksts)*_____________________ [:] |

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS