Vienošanās Nr.4

pie 2025.gada 7.maija līguma Nr. AMD-25-2067-lī

Rīgā								       Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā [:], no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, vienotais reģistrācijas numurs 50103005351 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās [:], no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi – Puses/Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Ķekava”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/146, rezultātā 2025. gada 7. maijā starp Pusēm noslēgtā līguma Nr. AMD-25-2067-lī (turpmāk – Līgums) 13.4. un 22.2. punktiem, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 9. jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr. 34) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 5 (piecām) kalendārajām dienām, izsakot Līguma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Tehnisko specifikāciju, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2026. gada 20. jūlijam, skaitot no Darbu uzsākšanas dienas.”

- Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām.

- Pielikumā:

Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026. gada 9. jūlija lēmuma (sēdes protokols Nr. 34) izraksts uz 3 (trīs) lapām;

- Pušu paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS: | BŪVUZŅĒMĒJS: |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS” Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055 Vienotais reģistrācijas Nr. 50103005351 [:] |
| (paraksts)*______________________ [:] | (paraksts)*_____________________ [:] |

* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU