Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par grozījumu veikšanu 2025.gada 9.maija līgumā Nr. 2025-3.5.3-BVD-60

par ūdensvada tīkla Jomas ielā, Rīgā, atjaunošanu

darbu apjomos un līguma cenā

(iepirkuma ID Nr. RŪ-2024/256, SIA “Rīgas ūdens” projekta ID Nr. 25.3.04.0042)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 4.aprīļa lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2025/24), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VERNUS”, reģ.Nr.40203365983, tās prokūristes Baibas Brūkles-Titajevas personā, kura darbojas uz prokūras pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2025.gada 9.maija noslēgtā līgumā Nr. 2025-3.5.3-BVD-60 “Par ūdensvada tīkla Jomas ielā, Rīgā, atjaunošanu” (iepirkuma ID Nr. RŪ-2024/256, SIA “Rīgas ūdens” projekta ID Nr. 25.3.04.0042), turpmāk – Līgums, darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk - Vienošanās:

- Līdzēji apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību EUR 6 438,00 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk -PVN) un no Līguma izslēdzamos darbus, kā saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību EUR 15 943,16 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 16 centi), neieskaitot PVN.

- Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi samazinās un tiek noteikta EUR 244 843,05 (divi simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs euro un 05 centi) apmērā, neieskaitot PVN.

- Līdzēji apstiprina, ka Līguma 3.2. punktā noteiktā nomas maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” samazinās un ir noteikta EUR 2557,60 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un 60 centi), neskaitot PVN, apmērā.

- Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 (ieslēgto/izslēgto darbu tāme) elektroniskā formā.

- Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| SIA “Rīgas ūdens” | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VERNUS” |
| Reģ. Nr.40103023035 | Reģ.Nr.40203365983 |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 | Robežu iela 5A Ventspils, LV-3601 |
| Nor. konts: LV68PARX0000833631125 | Nor. konts: LV49HABA0551053600074 |
| Banka: AS “Citadele banka” | Banka: AS “SWEDBANK” |
| Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš | Prokūriste Baiba Brūkle-Titajeva |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu