                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

[bookmark: _Hlk124331474]Līgums Nr. FM VID FM VID 2024/239/CCEI 
[bookmark: _Hlk124331492]Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana 

Rīgā, 						                         
[bookmark: _Hlk37374297]Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor_ __________ personā, kur_ rīkojas saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (turpmāk – Pasūtītājs vai VID), no vienas puses,
un 
______________________, reģ.nr. _______________, kuru saskaņā ar _______ pārstāv ______________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa, identifikācijas Nr. FM VID 2024/239/CCEI, “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem nodrošināt: 
1.1.1.  mobilās atpakaļizkliedes rentgena starojuma (Backscatter X-ray) kravu kontroles rentgeniekārtas (turpmāk – Iekārta) un izstrādātas programmatūras un tās licences (turpmāk – Sistēma) piegādi Rīgas muitas kontroles punktā (turpmāk – MKP) saskaņā ar Līguma 1.pielikuma nosacījumiem (turpmāk – Piegāde); 
1.1.2. Iekārtas un Sistēmas uzstādīšanu MKP teritorijā un citus Līguma 1.pielikumā minētos darbus, kas nepieciešami Iekārtu darbības nodrošināšanai MKP (turpmāk – Uzstādīšana) saskaņā ar Līguma 1.pielikuma prasībām; 
1.1.3. radiācijas stāvokļa apsekošanu un radiācijas stāvokļa apsekošanas pārskata iesniegšanu pēc Iekārtas Uzstādīšanas saskaņā ar Līguma 1.pielikuma nosacījumiem;
1.1.4. Iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanu, tehnisko apkopi, programmatūras un citus Līguma 1.pielikumā minētos uzturēšanas darbus (turpmāk – Uzturēšana). 
1.1.5. Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Iekārtām, Iekārtu Uzturēšanas laikā (turpmāk – Mācības). Mācības veicamas pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma;
1.1.6. bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršana, kas radušies lietojot Iekārtas neatbilstoši lietošanas instrukcijai vai trešo personu rīcības rezultātā (turpmāk – Ārkārtas remontdarbi). Ārkārtas remontdarbi veicami saskaņā ar Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvaroto personu iepriekš saskaņotu tāmi, Līguma un tā 1.pielikuma nosacījumiem. Ārkārtas remontdarbus Pasūtītājs var pieteikt 5 (piecu) gadu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
1.2. Detalizēta darbu tehniskā specifikācija ir noteikta Līguma 1.pielikumā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir ______________ EUR (____________ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. (Līguma apakšpunkts tiks precizēts atbilstoši konkursa nolikuma 3.pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam. Ja Izpildītājs ir ārvalstu komersants, tad par PVN samaksu ir atbildīgs Pasūtītājs.).
2.2. Pasūtītāja finanšu rezerve iespējamajiem Ārkārtas remontdarbiem ir ne vairāk kā EUR 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
2.3. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas, tajā skaitā arī transportlīdzekļa datortehnikas un programmatūras vērtību, piegādi, uzturēšanu, tajā skaitā, tehnisko apkopju nodrošināšanu, remontu saistītās izmaksas, visu remontā izmantojamo detaļu un materiālu izmaksas, diagnostikas izmaksas, darba spēka izmaksas, transporta izmaksas, trūkumu un/vai neatbilstību novēršanu, ar garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, Pasūtītāja nodarbināto konsultācijām, Pasūtītāja nodarbināto Mācības darbam ar Iekārtu pirms Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un līguma darbības laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tajā skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Mācības plāna sagatavošanu, Mācības veikšanas izmaksas, Mācībās izmantojamo materiālu izmaksas, tulka izmaksas, ja tādas nepieciešamas, licenču izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām, kā arī visas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4 un 1.1.5.apakšpunktu savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, ja vien Līgumā tieši nav noteikts citādi.
2.4. Līguma 2.2.apakšpunktā norādītajā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu ārkārtas remontu un tajā izmantoto detaļu un materiālu izmaksas, kas tiek apmaksātas saskaņā ar abpusēji saskaņotu tāmi, darbaspēka un transporta izmaksas, tulka izmaksas, ja tādas nepieciešamas, garantijas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, izdevumi nepieciešamo atļauju/ licenču saņemšanai no trešajām personām un citu darbu, kas nepieciešami Līguma 1.1.6.apakšpunkta izpildei.
2.5. Detalizētas Līguma priekšmeta cenas ir norādītas Līguma 3.pielikumā.
2.6. Pasūtītājs par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītājam nodotajiem darbiem, veic apmaksu šādā kārtībā:
2.6.1. [bookmark: _Hlk194993956]Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Piegādi (Līguma 1.1.1.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) un Uzstādīšanu (Līguma 1.1.2.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic pēc akta par Iekārtas Uzstādīšanu parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 
2.6.2. Pasūtītājs par piegādāto un uzstādīto Sistēmu veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā saskaņā ar Līguma 3.pielikumā noteiktajām Sistēmas iekārtu cenām 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. Piegādājot Sistēmu, Izpildītājs nodrošina Sistēmas darbībai nepieciešamās licences uz visu Līguma darbības laiku;
2.6.3. Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Uzturēšanu pārskata periodā veic saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 3.tabulā noteikto Iekārtas Uzturēšanas maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Iekārtas Uzturēšanas atskaites (Līguma 8.pielikums), ja nepieciešams pārrēķins, Uzturēšanas maksas pārrēķina saskaņā ar Līguma 2.7.apakšpunkta noteikumiem, Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgajā pārskata periodā veiktajiem apkopes darbiem (Līguma 5.pielikums), remontu (Līguma 6.pielikums) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
2.6.4. Pasūtītājs samaksu par Iekārtas Uzturēšanu nepilnajā pārskata periodā, kas aprēķināta saskaņā ar Līguma 2.7.apakšpunkta noteikumiem, veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atskaites par nepilnajā pārskata periodā veikto attiecīgās Iekārtas Uzturēšanu (aizpilda Līguma 8.pielikumā noteikto formu, norādot nepilno pārskata periodu), Līgumā noteikto nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgajā pārskata periodā veiktajiem apkopes darbiem (Līguma 5.pielikums), remontu (izņemot ārkārtas remontu) (Līguma 6.pielikums), abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.7. Par pārskata periodu, ja tas nav pilnus 6 (sešus) mēnešus ilgs, samaksu aprēķina proporcionāli nepilnā pārskata perioda dienu skaitam:
2.7.1. Iekārtas Uzturēšanas maksu vienai dienai aprēķina - dalot Iekārtas Uzturēšanas maksu pusgada pārskata periodā ar dienu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā;
2.7.2. Iekārtas Uzturēšanas maksu nepilnajam pārskata periodam aprēķina – dalot Iekārtas Uzturēšanas maksu pusgada pārskata periodā ar dienu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns, un reizinot ar nepilnā pārskata perioda dienu skaitu;
2.7.3. pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu nepilnajā pārskata periodā, kuru pārsniedzot Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, aprēķina – reizinot pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu pusgada pārskata periodā ar stundu skaitu attiecīgajā nepilnajā pārskata periodā un dalot ar stundu skaitu attiecīgajā pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns;
2.7.4. dīkstāves stundu skaits nepilnajā pārskata periodā, kuru pārsniedzot, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto līgumsodu, ir faktiskais dīkstāves stundu skaits, kas pārsniedz Līguma 2.7.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto pieļaujamo dīkstāves stundu skaitu;
2.7.5. Aprēķinot dienu/stundu skaitu pusgada pārskata periodā, ja tas būtu pilns pārskata periods, to skaita no pirmās dienas/stundas nepilnā pārskata perioda sākumā līdz atbilstošam datumam/stundai pus gadu vēlāk
2.7.6. Aprēķinos iegūtie skaitļi tiek noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.
2.7.7. Pasūtītājs samaksu par Mācībām Iekārtu Uzturēšanas laikā (Līguma 1.1.5.apakšpunktā noteiktais darbu apjoms) veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc apmācības nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
2.7.8. Pasūtītājs samaksu par Ārkārtas remontiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu pilnvaroto personu remonta tāmes saskaņošanas, nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Ārkārtas remontdarbu cena (tai skaitā detaļu, materiālu vai iekārtu cenas) nevar atšķirties no tāmē un darbu izpildes laikā Izpildītāja iesniegtajos darbu izpildes aktos norādītajām cenām;
2.8. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ietvaros aprēķināto līgumsodu ieskaitīt no Līguma ietvaros Pasūtītāja maksājamās summas Izpildītājam. Šādā gadījumā Izpildītājs, izrakstot rēķinu, rēķinā norāda sniegtā pakalpojuma kopējo summu (ar pievienotās vērtības nodokli), Pasūtītāja līgumsoda rēķina numuru un datumu, ieturēto līgumsoda summu, un samazina summu apmaksai par ieturētā līgumsoda summu. 
2.9. Izpildītājs e-rēķinu sagatavo atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nosūta to Pasūtītājam uz eAdresi: EINVOICE_VID@90000069281. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā apakšpunktā norādīto eAdresi. Elektroniskā pasta adrese norēķinu saziņai FP.lietvediba@vid.gov.lv.
2.10. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja norēķinu konta.
2.11. Ja piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek apturēti līdz brīdim, kad pret Līguma 3.4.7.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.
2.12. Pasūtītājam nav pienākums Līguma darbības laikā izlietot visu Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto Līguma kopējo summu.
2.13. Pusēm rakstiski savstarpēji par to vienojoties, atbilstoši Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktā Līguma kopējā summa var tikt pārskatīta, ievērojot šādus nosacījumus (jāizpildās visiem nosacījumiem):
2.13.1.  ne ātrāk kā 1 (vienu) gadu no Līguma spēkā stāšanās dienas;
2.13.2. ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 12 (divpadsmit) mēnešu periodā (noslēgtā Līguma gada ietvaros);
2.13.3. ja Centrālās statistikas pārvaldes publicētās patēriņa cenu izmaiņu palielinājums 12 (divpadsmit) mēnešos pret iepriekšējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem (procentos) skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, pārsniedz 5 % (piecus procentus);
2.13.4. par starpību starp Centrālās statistikas pārvaldes publicētās patēriņa cenu izmaiņām un 5 % (piecu procentu) slieksni;
2.13.5. kopējais cenu paaugstinājums nedrīkst pārsniegt 5 % (piecus procentus) no Līguma 3.pielikumā norādītajām attiecīgajām cenām.

3. VISPĀRĪGĀS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītāja tiesības:
3.1.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
3.1.2. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
3.1.3. apturēt Līguma izpildi ārējā normatīvajā aktā vai Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra instrukcijā Nr.3 “Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – Instrukcija) noteiktajos gadījumos, ja atbilstošus maksājumus pilnībā vai daļēji finansē Eiropas Savienības struktūrfondi, Kohēzijas fonds, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Eiropas kaimiņattiecību instruments, Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas un Šveices sadarbības programma vai Iekšējās drošības fonds un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, kā arī citi ārvalstu finanšu instrumenti (turpmāk – ārvalstu finanšu instrumenti);
3.1.4. apturēt un atlikt attiecīgos Līgumā paredzētos maksājumus ārējos normatīvajos aktos vai Instrukcijā noteiktajos gadījumos, ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek finansēti no ārvalstu finanšu instrumentiem;
3.1.5. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības rakstveidā un motivēti pieprasīt Izpildītāja piesaistīto speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina to kvalifikācija, darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi apstākļi;
3.1.6. atteikties pieņemt Līguma izpildījumu, ja izpildījums neatbilst Līgumam, tai skaitā, ja izpildījums ir nepilnīgs vai nav kvalitatīvs;
3.1.7. aizstāt Pasūtītāju kā Pusi ar citu iestādi (personu), ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. nodrošināt Izpildītāju ar visu Līguma sekmīgai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamo informāciju, organizatorisko atbalstu, pilnvarām, kā arī izpildes vietu;
3.2.2. informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā;
3.2.3. pieņemt un apstiprināt Līguma izpildījumu Līgumā paredzētajā kārtībā un termiņā, ja Līguma izpildījums atbilst Līgumam un tajā noteiktajiem Līguma izpildes kritērijiem;
3.2.4. uzņemties risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, ja:
3.2.4.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
3.2.4.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
3.2.4.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi;
3.2.5. veikt samaksu Līgumā noteiktā termiņā un apjomā.
3.3. Izpildītāja tiesības:
3.3.1. saņemt no Pasūtītāja visu Līguma sekmīgai un pilnvērtīgai izpildei nepieciešamo informāciju, organizatorisko atbalstu, pilnvaras, kā arī izpildes vietu;
3.3.2. saņemt informāciju no Pasūtītāja par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā;
3.3.3. saņemt no Pasūtītāja samaksu Līgumā noteiktā termiņā un apjomā.
3.4. Izpildītāja pienākumi:
3.4.1. Izpildītājs no savas puses apņemas izdarīt visu iespējamo un nepieciešamo, lai Līguma ietvaros veiktā Iekārtas un Sistēmas piegāde, kā arī uzturēšana tiktu izpildīta savlaicīgi, labā ticībā, visaugstākajā kvalitātē un saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
3.4.2. saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
3.4.3. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīs tikai augsti kvalificētus un attiecīgu pieredzi guvušus Izpildītāja speciālistus, kā arī nodrošinās, ka minētās personas būs Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsoņi;
3.4.4. laikus informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga izpilde vai tā izpilde noteiktajā laikā;
3.4.5. laikus informēt Pasūtītāju, tiklīdz Izpildītāja izmaksas sasniedz Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto summu, un Izpildītājam ir pienākums apturēt Līguma izpildi, tiklīdz Izpildītāja izmaksas sasniedz Līgumā 2.1.apakšpunktā noteikto summu, un saskaņot turpmāko rīcību;
3.4.6. pēc katra attiecīgā darba veikšanas (Piegādes un Uzstādīšanas, Mācību veikšanas, Uzturēšanas) sākotnēji Izpildītāja pārstāvis 2 (divos) eksemplāros sagatavo attiecīgā darba nodošanas – pieņemšanas aktu papīra vai elektroniska formā, kuru vīzē attiecīgais Izpildītāja pārstāvis un MKP muitas virsuzraugs vai virsuzrauga vietnieks, vai maiņas vadītājs. Viens eksemplārs paliek Pasūtītāja rīcībā. Minētais abpusēji vizēts attiecīgā darba nodošanas – pieņemšanas akts ir par pamatu, lai Pušu pilnvarotās personas elektroniski sastādītu un parakstītu Līgumā noteiktos nodošanas – pieņemšanas aktus. 
3.4.7. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju:
3.4.7.1. par tam piemērotajām sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē (tai skaitā arī, ja valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas);
3.4.7.2. ja mainās Izpildītāja valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, tās valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, un informācija par šajā apakšpunktā minētajām personām Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē: https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav publicēta.
3.4.8. Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

4. IEKĀRTAS PIEGĀDES, UZSTĀDĪŠANAS, UZTURĒŠANAS UN MĀCĪBU NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā Pasūtītājam Iekārtu kopā ar Sistēmu Līguma 1.1.1.apakšpunktā norādītajā vietā saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto specifikāciju ne vēlāk kā __ (_____) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. (Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam).
4.2. Izpildītājs veic Piegādi un Uzstādīšanu Pasūtītāja darba laikā (darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.30. līdz plkst.17.00, piektdienā no plkst.8.30. līdz plkst.16.00), iepriekš saskaņojot datumu un laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. 
4.3. Kopā ar Iekārtu un Sistēmu Izpildītājs nodod Pasūtītāja pilnvarotajai personai:
4.3.1. Iekārtas programmatūras administratora rokasgrāmatu (tai skaitā minimālās prasības darbībai ar tehniku/standartprogrammatūru;
4.3.2. Sistēmas darbības atjaunošanas plāns–instrukciju;
4.3.3. Lietotāja rokasgrāmatu;
4.3.4. Iekārtas programmatūras uzbūves arhitektūru (tai skaitā datubāzu modeļa), tajā skaitā programmatūras, kas veic datu nodošanu ārējām sistēmām;
4.3.5. Piegādātās datortehnikas sarakstu ar seriāliem numuriem;
4.3.6. Piegādātās programmatūras sarakstu un licences;
4.3.7. Administratoru lietotājvārdus un paroles;
4.3.8. Iekārtas sistēmu konfigurācijas aprakstu.
4.4. Lai nodrošinātu Līguma izpildi Izpildītājs uzstāda visu nepieciešamo datortehniku saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.tabuas prasībām 2.punkta Iekārtas sistēmas programmatūrai un datortehnikai.	
4.5.Izpildītājs nodrošina Iekārtas radiācijas stāvokļa apsekošanu un radiācijas stāvokļa apsekošanas pārskata iesniegšanu. Apsekošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra prasībām, pārskats iesniedzams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apsekošanas veikšanas.
4.6. Izpildītājs nodrošina Iekārtas struktūru un novietojumu atbilstošu Līguma 1.pielikuma 2.tabulas 4.punkta prasībām. Izpildītājs apņemas veikt transportlīdzekļa, kuram veikta pirmreizējā tehniska apskate, reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda 3 (trīs) darba dienu laikā no transportlīdzekļa nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Laiks no Piegādes  nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas līdz nākošajai valsts tehniskās apskates dienai nedrīkst būt īsāks par 11 (vienpadsmit) mēnešiem un, parakstot Piegādes nodošanas – pieņemšanas aktu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam atbilstošu valsts tehniskās apskates protokolu.
4.7. Izpildītājs piegādā visu nepieciešamo programmatūru un tās licences saskaņā ar ražotāja prasībām ar iespēju programmatūru lietot bez termiņa ierobežojuma.
4.8. Izpildītājs ievērojot Līguma 4.pielikuma Iekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksta noteikto, veic Iekārtas veiktspējas testu Iekārtas uzstādīšanas vietā, nodrošinot testa veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus/mehānismus. Tests veicams atbilstoši Iekārtas ražotāja prasībām. Pēc Iekārtas veiktspējas testa veikšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta veiktspējas testa pārskatu.
4.9. Izpildītājs nodrošina Iekārtas ekspluatēšanu testa režīmā. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Iekārtas nodošanas Pasūtītājam ekspluatācijā. Iekārtas ekspluatēšana testa režīmā tiek uzsākta pēc Iekārtas Piegādes un visu Līguma 4.4.-4.8. , 4.12.1. un 4.12.2.apakšpunktā noteikto darbu pabeigšanas.
4.10. Veiktspējas tests veicams arī Uzturēšanas laikā (1x gadā). Ja testa rezultāts nesasniedz sākotnējā testa rezultātus, jāveic regulēšana vai citi pasākumi, lai to nodrošinātu.
4.11. Izpildītājs nodrošina, ka Sistēmā, tajā skaitā serveros, darbstacijās, tīkla komutatoros, videonovērošanas sistēmā u.c. iekārtās ir izveidots Pasūtītāja lietotāja konts ar visaugstāko privilēģiju (sistēmas administratora) tiesībām. Paroli nosaka Pasūtītāja pilnvarotā persona.
4.12. Izpildītājs, nodrošina teorētiskās Mācības Pasūtītāja telpās vai attālināti un praktiskās Mācības Iekārtas uzstādīšanas vietā, iepriekš saskaņojot Mācību laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Izpildītājs nodrošina Mācības latviešu valodā par Iekārtas ieslēgšanu/izslēgšanu, darbību, attēla analīzi, darba drošību u.c.:
4.12.1. divām grupām līdz 10 (desmit) Pasūtītāja darbiniekiem katrā grupā pirms Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
4.12.2. Mācības , ne vairāk kā 2(divas reizes, līdz 4 (četriem) Pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus Pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas mācībās par Iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērstu Iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās Iekārtā;
4.12.3. Iekārtas Uzturēšanas 	laikā ne vairāk kā 4 (četras) reizes un ne vairāk 10 (desmit) darbiniekiem vienā grupā, ievērojot Līguma 1.pielikumā noteiktas prasības;
4.12.4. Mācības Iekārtas Uzturēšanas 	laikā, ne vairāk kā 2 (divas) reizes, līdz 4 (četriem) Pasūtītāja darbiniekiem ar padziļinātu mācību programmu, kuri var mācīt citus Pasūtītāja darbiniekus un padziļinātas Mācībās par Iekārtas uzbūvi, kļūdu novēršanu, lai operatīvi novērstu iekārtu kļūdas un bojājumus bez mehāniskas iejaukšanās iekārtā.
4.13. Līguma 4.12.3. un 4.12.4. un 4.12.2.apakšpunktā norādītas Mācības veicamas 40 dienu laikā no Mācību pasūtīšanas brīža.
4.14. Izpildītājs izsniedz katram Pasūtītāja darbiniekam Mācību apguves apliecinošu dokumentu (sertifikātu), kurš satur šādu informāciju:
•	darbinieka vārds un uzvārds;
•	Mācību programmas nosaukums;
•	Mācību norises vieta, laiks;
•	pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;
•	Līguma 4.12.2. un 4.12.4.apakšpunktā norādītajām Mācībām - apliecinājums padziļināto Mācību apguvušo pasūtītāja darbiniekiem (pasniedzējiem), ka ir tiesības mācīt citus VID nodarbinātos;
· Līguma 4.12.3. un 4.12.4.apakšpunktā norādītajām Mācībām Iekārtas, par kuru veiktas Mācības, nosaukums. 
4.15. Pēc Mācību veikšanas par katru grupu Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Izpildītāja pilnvarotās personas parakstītu Mācību nodošanas-pieņemšanas aktu (Līguma 6.pielikums) un katram Mācību dalībniekam Mācību apguvi apliecinošu dokumentu.
4.16. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 4.12.apakšpunkta nosacījumus, Pasūtītāju neapmierina sniegto Mācību kvalitāte vai Izpildītājs nav iesniedzis katram Mācību dalībniekam Mācību apguvi apliecinošu dokumentu, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Mācību nodošanas – pieņemšanas aktu, kamēr Izpildītājs novērš trūkumus. Līguma 4.12.13. un 4.12.4. apakšpunktā un 4.12.2. paredzēto Mācību kavējumā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 4.13.apakšpunkta kārtībā noteikto Mācību veikšanas termiņu.
4.17. Iekārtas kopā ar Sistēmu nodošana ekspluatācijā notiek izpildot Līguma 4.9.apakšpunktā noteikto, tās atbilstību Līgumā, tā pielikumos norādītajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām apliecina Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts, kas ir par pamatu, lai tiktu parakstīta pavadzīme.
4.18. Pirms Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda Iekārtas un Sistēmas darbību (atbilstoši Līguma 1.pielikumam), tās atbilstību Līgumā, tā pielikumos norādītajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti, atbilstoši Līguma prasībām. Ja Iekārta un Sistēma atbilst visām minētajām prasībām un ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši Līguma prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu un pavadzīmi.
4.19. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot Iekārtas vai Sistēmas neatbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līgumā vai tā pielikumos noteiktajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības), konstatējot, ka nav iesniegti visi dokumenti, atbilstoši Līguma prasībām, neparaksta Iekārtas nodošanas – pieņemšanas aktu un pavadzīmi un 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta pretenziju Izpildītāja pilnvarotajai personai.
4.20. Ja Izpildītājs objektīvu (pierādāmu) apstākļu dēļ (pārtraukta Iekārtas (tās daļu) ražošana u.tml.) nevar piegādāt Līguma 1.pielikumā norādīto Iekārtu, Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam motivētu vēstuli un saņemot Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, var piedāvāt Pasūtītājam ekvivalentas Iekārtas piegādi ar tādu pašu vai labāku raksturojumu un tehniskajiem parametriem, nepārsniedzot Līguma 2.pielikumā norādīto Iekārtas cenu.
4.21. Piegādātā Iekārta atbilst CE (Conformité Europén) marķējuma standartam un tai ir CE (Conformité Europén) marķējums.
4.22. Ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā nodrošina grozījumu veikšanu Radiācijas drošības centra izsniegtajā licencē darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, par minētās licences papildināšanu ar Līguma ietvaros Piegādātāja piegādātām Iekārtām, darbībai – lietošanai un licences grozījumi jāiesniedz Pasūtītājam.
4.23. Veicot Iekārtas tehnisko apkopi un remontu, tiks izmantotas detaļas un materiāli, kas ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Iekārtas ražotāja prasībām. 
4.24. Izpildītājs nodrošina Iekārtas tehnisko apkopi saskaņā ar Iekārtas ražotāja noteikto grafiku, Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot ierašanās laiku Iekārtas atrašanās vietā.
4.25. Izpildītājs nodrošina Uzturēšanu atbilstoši Līguma 1.pielikuma prasībām sākot ar darbu pieņemšanas- nodošanas un Uzturēšanas uzsākšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas 5 (piecu) gadu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma.
4.26. Uzturēšanas laikā Izpildītājs nodrošina izstrādātās, piegādātās un uzstādītās programmatūras uzturēšana atbilstoši Līguma 1.pielikuma prasībām.
4.27. Uzturēšanas ietvaros Izpildītājs nodrošina Sistēmas programmatūras atjaunošanu un nepieciešamo jauninājumu uzstādīšanu, problēmu (bojājumu) (programmatūras, datu bāzes, nekvalitatīvi veikto darbu u.c.) bez papildus samaksas novēršanu (labošanu – uz vietas objektā vai pieslēdzoties attālināti, konsultācijas – telefoniski, izmantojot elektronisko pastu). Bez papildus samaksas latviešu valodā, nodrošina palīdzību Pasūtītājam Sistēmas programmatūras instalēšanā, konfigurēšanā.
4.28. Pasūtītājam tiek nodrošināta sazināšanās iespēja latviešu vai angļu valodā ar Izpildītāja tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot elektronisko pastu un tālruni.
4.30. Izpildītājs nodrošina arī citus darbus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iekārtas darbību – Uzturēšanas laikā.
4.31. Visi Pasūtītāja problēmu ziņojumi Līguma darbības laikā tiks pieteikti VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēmā (turpmāk – ISIPS). ISIPS sadarbības kārtība noteikta Līguma 3.pielikumā.
4.32. Visas darbības, kas saistītas ar bojājumu novēršanu, Izpildītājam jāreģistrē ISIPS. Ja ISIPS nav pieejams, informācija tiek nosūtīta, izmantojot e-pastu. Jebkuru Iekārtas darbības traucējumu jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas paziņojuma par darbības traucējumiem nosūtīšanas dienas, saskaņā ar Līguma 4.31.apakšpunktu.
4.33. Pēc iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanas attiecīgais muitas kontroles punkta atbildīgais darbinieks un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Izpildītāja tehniskā speciālista darba izpildes aktu.
4.34. Iekārtas dīkstāve 6 (sešu) mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 18 (astoņpadsmit) dienas. Pasūtītājs neapmaksā Uzturēšanas maksu par Iekārtas dīkstāves dienām, kuras pārsniedz 18 (astoņpadsmit) dienas 6 (sešu) mēnešu periodā.
4.35. Par dīkstāvi tiek uzskatīts tāds Iekārtas bojājums, kura rezultātā nav iespējams veikt kravas skenēšanu (iegūt kvalitatīvu skenējuma attēlu un saglabāšanu Iekārtas lokālā serverī, veikt attēlu apstrādi). Dīkstāves sākums tiek fiksēts no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. Dīkstāve ilgst līdz remonta darbu nodošanas-pieņemšanas aktā fiksētajam faktiskajam Iekārtas darbības atjaunošanas datumam un laikam. Ja, pārvietojoties kontrolējamam objektam, tiek konstatēts, ka Iekārtas darbība nav atjaunota, tiek uzskatīts, ka dīkstāve turpinās nepārtraukti no sākotnējā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. 
4.36. Ārkārtas remontdarbi veicami saskaņā ar Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotās personas iepriekš saskaņotu tāmi. Ārkārtas remontdarbu pieteikšanu nosaka Līguma 4.31.apakšpunkts.
4.37. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma par Ārkārtas remontdarbu nepieciešamību nosūtīšanas dienas jāveic bojāto Iekārtu diagnostika un jāiesniedz Pasūtītājam Ārkārtas remontdarbu tāmi, kurā tiek norādītas remontdarbu izmaksas un remontdarbiem nepieciešamais laiks.
4.38. Ārkārtas remontdarbi veicami tikai pēc tāmes saskaņošanas un tie jānodrošina tāmē norādītajā termiņā.
4.39. Dīkstāve, kas radusies Ārkārtas remontdarbu veikšanas nepieciešamības dēļ, netiek iekļauta atļautajā dīkstāves laikā.
4.40. Ja ārkārtas bojājuma vainas dēļ nav iespējams veikt skenēšanu (iegūt kvalitatīvu skenējuma attēlu un saglabāšanu Iekārtas lokālā serverī, lai veiktu tā apstrādi), tad par šo laika periodu no Iekārtas bojājuma dienas līdz Ārkārtas remontu pabeigšanas dienai netiek maksāta Iekārtas uzturēšanas maksa.
4.41. Ja Ārkārtas remontdarbi netiek izpildīti tāmē norādītajā termiņā, tad nokavētais laiks tiek atskaitīts no pieļaujamā dīkstāves laika (gadījumā, ja dīkstāve ir iestājusies).
4.42. Pēc katras Ārkārtas remontdarbu veikšanas Izpildītājs iesniedz parakstīšanai MKP atbildīgajam darbiniekam (iekārtas operatoram) remontdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kurā norāda problēmu, Ārkārtas remontdarbu tāmes saskaņošanas datumu, tāmē norādīto remontdarbu izpildes laiku un faktisko remontdarbu pabeigšanas laiku.
4.43. Par remonta laikā nomainītajām rezerves daļām pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju. 
4. GARANTIJAS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Izpildītājs nodrošina, ka piegādātā Iekārta un Sistēma ir kvalitatīvas, jaunas, atbilstošā komplektācijā, lietotāja veselībai drošas un atbilst Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām.
5.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtas un Sistēmas darbības garantiju visu Līguma darbības laiku. Izpildītāja atteikšanās no atbildības par Iekārtas vai Sistēmas trūkumiem ir pielīdzināma atteikumam uzņemties garantijas saistības. 
5.3. Visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām rezerves daļām un materiāliem.
5.4. Garantijas laikā garantijas remontu Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka saskaņā ar Līguma 3.pielikumā noteikto sadarbības kārtību.
5.5. Garantijas laikā Izpildītājs bojājumu novēršanu un rezerves daļu vai materiālu nomaiņu veic bez maksas, ja bojājums nav radies Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, saskaņojot ierašanās dienu un laiku ISIPS vai gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, nosūtot uz e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv.
5.6. Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja nodarbināto bezmaksas konsultēšanu pa tālruni visu diennakti latviešu vai angļu valodā, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos Iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies ārpus darba laika, kā arī darba laikā, ja Iekārtas darbības atjaunošanai nav nepieciešama Izpildītāja speciālista klātbūtne.
5.7. Bezmaksas Sistēmas programmatūras atjauninājumu, tajā skaitā drošības ievainojamību ielāpu, kurus izstrādātājs izplata bez maksas, programmatūras uzlabojumu un programmatūras kļūdu novēršanas nodrošināšana Iekārtas garantijas laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma tās norādītajā termiņā vai arī pēc Izpildītāja iniciatīvas, konstatējot kļūdas, kā arī 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad ir kļuvuši pieejami programmatūras atjauninājumi.
5.8. Ja Iekārtas vai Sistēmas garantijas laikā atklājas Iekārtas vai Sistēmas vai tās daļu trūkumi, kas nav Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ un Iekārtas, Sistēmas vai tās bojātās daļas darbība vairs nav atjaunojama, Izpildītājs par saviem līdzekļiem apmaina Iekārtu, Sistēmu (tās bojāto daļu) pret jaunu, Līguma un tā pielikumam atbilstošu Iekārtu, Sistēmu (tās daļu) Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā, kas nevar būt garāks par Līguma 4.1.apakšpunktā noteikto piegādes termiņu.
5.9. Jā Iekārtas dīkstāves (ar Iekārtu nav iespējams iegūt attēlu un veikt to analīzi) laiks nepārtraukti pārsniedz 182 (simts astoņdesmit divas)  dienas, vai 365 (trīssimt sešdesmit piecas) dienas visā līguma darbības laikā. Izpildītājs nodrošina Iekārtas nomaiņu pret jaunu līdzvērtīgu Iekārtu.
5.10. Pēc Līguma 3.4.6.apakšpunktā noteiktā nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā kopā ar attiecīgo Iekārtas pavadzīmi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības Izpildītāja garantijas laika galvojuma (turpmāk – galvojums) oriģinālu, kam ir jābūt noformētam atbilstoši Līguma 9.pielikumā ietvertajai formai. Šādā gadījumā Pasūtītājs neapmaksā pavadzīmi, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma prasībām atbilstošu galvojumu. Galvojuma termiņš ir spēkā visu Līguma darbības laiku. Galvojuma summa ir nosakāma 10 100 % (desmit procentu) apmērā no Iekārtas summas bez PVN. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma ietvaros atlīdzināt radušos izdevumus Pasūtītājam, ja Izpildītājs nenovērš Sistēmai vai tās daļai radušos defektus garantijas laikā. 
5.11. Pasūtītājam ir pienākums atteikties pieņemt Līguma 5.10.apakšpunktā minēto galvojumu, ja konstatējams vismaz viens no šādiem apstākļiem:
5.11.1. nodrošinājuma dokumentā ir noteikts nodrošinātā prasījuma cesijas vai nodrošinājuma izlietošanas tiesību aizliegums;
5.11.2. nodrošinājums var tikt izlietots, tikai ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā;
5.11.3. nodrošinājuma dokumenta noteikumi ierobežo, apgrūtina vai novilcina Pasūtītāja iespēju izlietot tajā paredzēto nodrošinājumu vai nodrošinājuma izlietošana ir saistīta ar nepamatoti īsu termiņu vai citiem Pasūtītāju ierobežojošiem noteikumiem;
5.11.4. nodrošinājuma dokuments paredz nodrošinājuma devēja tiesības atkāpties no nodrošinājuma dokumenta bez Pasūtītāja piekrišanas (vienpusēji atcelt nodrošinājuma dokumentu);
5.11.5. nodrošinājums vai nodrošinājuma dokuments neatbilst Līgumam;
5.11.6. nodrošinājuma dokumentam vai tajā paredzētajam nodrošinājumam ir piemērojams ārvalsts likums;
5.11.7. Pasūtītājam ir cits pamatots iemesls atteikties pieņemt nodrošinājumu.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.apakšpunktā norādītas Iekārtas piegādes termiņu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no pasūtītās Iekārtas vērtības par katru nokavēto Iekārtas piegādes dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no pasūtītās Iekārtas kopējās summas par katru atsevišķu gadījumu.
6.2. Ja Iekārtas dīkstāve pārsniedz 10 (desmit) darba dienas 6 (sešu) mēnešu pārskata periodā, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centu) apmērā par darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centu). 
6.3. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 4.13.apakšpunkta kārtībā noteikto Mācību veikšanas termiņu, Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 2000,00 (divus tūkstošus euro un 00 centu) katrā piemērošanas gadījumā atsevišķi. Ja pienākums Izpildītājam maksāt līgumsodu radies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ (piemēram, nodrošinot nodarbināto ierašanos uz Mācībām norunātajā laikā), Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsoda samazinājumu par kavējumu, ko izraisījusi Pasūtītāja darbība vai bezdarbība.
6.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 8.punktā noteiktos konfidencialitātes un/vai personas datu apstrādes nosacījumus, Izpildītājs par katru šādu gadījumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas. 
6.5. Par Līguma 3.pielikuma “Sadarbības kārtība” 7.4.1. apakšpunktā noteiktā reakcijas laika uz problēmu “kritisks gadījums” pieteikuma neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto Pasūtītāja darba stundu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centu);
6.6. Par Līguma 3.pielikuma “Sadarbības kārtība” 7.4.2. apakšpunktā noteiktā reakcijas laika uz problēmu “parasts gadījums” pieteikuma neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centu);
6.7. Par problēmas ar bojājumu svarīguma pakāpi “kritisks gadījums” novēršanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līguma 3.pielikuma “Sadarbības kārtība” 9.1.1.apakšpunkta nosacījumiem, neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centu) par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 000,00 EUR (desmit tūkstošus euro un 00 centu);
	6.8. Par problēmas ar bojājumu svarīguma pakāpi “parasts gadījums” novēršanas termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līguma 3.pielikuma “Sadarbības kārtība” 9.1.2.apakšpunkta nosacījumiem, neievērošanu Pasūtītājs prasa un Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centu) par katru nokavēto Pasūtītāja darba dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centu);


6.9. Izpildītājs attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs arī par savu apakšuzņēmēju veiktajām darbībām ciktāl tās ietekmē Līguma izpildi no Izpildītāja puses.
6.10. [bookmark: _Hlk118882132]Izpildītājs atbild par katra nodošanas un pieņemšanas aktā minētajiem izpildījuma trūkumiem, bet Izpildītājs var atteikties no atbildības par trūkumiem, kas nevarēja palikt Pasūtītājam nezināmi, pieņemot izpildījumu.
6.11. Ja Izpildītāja vainas dēļ trešajām personām radīts intelektuālo tiesību aizskārums, tad:
6.11.1. Izpildītāja pienākums ir bez maksas nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu;
6.11.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina aizstāvēt Pasūtītāju, ja trešās personas cēlušas prasījumus par intelektuālo tiesību aizskārumu;
6.11.3. segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas rodas saistībā ar trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par intelektuālo tiesību aizskārumu.  
6.12. Līguma 6.11.apakšpunktā minētais pienākums netiek ierobežots ne laikā, ne atbildības apjomā.
6.13. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic ar Līgumu saistītos maksājumus, Izpildītājs prasa un Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % (desmitā daļa no viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
6.14. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja saistībām pret trešajām personām, kuras tas uzņēmies saistībā ar Līguma izpildi.
6.15. Ja tiek kavēts kāds no Līgumā noteiktajiem saistības izpildes termiņiem, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā / stundā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu / stundu, kurā saistība izpildīta. Līgumsodu aprēķina no attiecīgās summas bez PVN.
6.16. Par Līgumā noteikto nosacījumu pārkāpumu Pasūtītājs Izpildītājam aprēķina līgumsodu un izraksta e-rēķinu. Pasūtītājs, nosūtot e-rēķinu par līgumsoda piedziņu, piedāvā Izpildītājam 1 (viena) mēneša laikā sniegt atbildi par savu izvēli – līgumsodu ietvert nākamajā Pasūtītājam maksājamā summā (dzēst ieskaita veidā) vai nomaksāt to šādos termiņos, nepārsniedzot Līguma spēkā esamības termiņu:
6.16.1. 1 (vienā) mēnesī, ja līgumsoda apmērs nepārsniedz 1000 EUR (vienu tūkstoti euro);
6.16.2. 3 (trīs) mēnešos, ja līgumsoda apmērs ir no 1001 EUR (viena tūkstoša viena euro).
6.17. Ja Izpildītājs izvēlas līgumsodu dzēst ieskaita veidā, tad Izpildītājs, izrakstot nākamos e-rēķinus, e-rēķinā norāda kopējo summu, ieturēto līgumsoda summu, norādot Pasūtītāja līgumsoda rēķinu un samazina summu apmaksai par ieturētā līgumsoda summu. Ja nākamā Pasūtītāja maksājamā summa ir mazāka par 
6.18. Ja Izpildītājs izvēlas līgumsoda samaksu veikt maksājuma veidā un līgumsoda summa pārsniedz 1001 EUR (vienu tūkstoti un vienu euro), tad Izpildītājs ir tiesīgs lūgt sadalīt līgumsoda samaksu pa daļām. Šādā gadījumā Puses noslēdz vienošanos par līgumsoda samaksas grafiku un kopējais līgumsoda samaksas termiņš nevar pārsniegt Līguma darbības termiņu.
6.19. Ja Izpildītājs neveic aprēķinātā līgumsoda samaksu Līguma 6.16.apakšpunktā norādītajos termiņos, Pasūtītājs aprēķināto līgumsoda summu ietur vienpersoniski ieskaita veidā.
6.20. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes.
6.21. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un dokumentāri pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.
6.22. Puses neatbild par otras puses zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:
6.22.1. līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ;
6.22.2. otras puses darbību vai bezdarbību.
6.23. Līgumsodu (izņemot līgumsodu par nokavējumu) var piemērot, ja Puse ir tikusi brīdināta par Līguma pārkāpumu, bet pārkāpumu nav izbeigusi vai nav novērsusi tā radītās sekas Līgumā noteiktā saprātīgā termiņā. Līgumsodu var piemērot bez Puses brīdināšanas, ja konstatēto pārkāpumu vairs nav iespējams novērst.
6.24. Līgumā pret Pasūtītāju vērstie līgumsodi nedrīkst liegt vai kavēt Pasūtītājam izlietot normatīvajos aktos vai Līgumā paredzētās tiesības, tai skaitā atkāpties no Līguma vai apturēt Līguma izpildi vai darbību Līgumā paredzētajos gadījumos.
6.25. Izpildītāja (personu apvienības) dalībnieki ir solidāri atbildīgi par jebkura Izpildītāja (personu apvienības) dalībnieka uzņemtu jebkuru saistību Līguma izpildes ietvaros attiecībā pret Pasūtītāju. (Apakšpunkts tiks iekļauts Līgumā, ja par uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība.)
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA
7.1. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu.
7.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtas kopā ar Sistēmu piegādi, Uzstādīšanu, Uzturēšanu, garantijas nodrošināšanu, Mācības un garantijas nodrošināšanu sākot ar Līguma spēkā stāšanos līdz iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:
7.2.1. ir izlietota Līguma 2.1.apakšpunktā norādītā Līguma kopējā summa;
7.2.2. ir pagājuši 5 (pieci) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
7.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgais izpildei.
7.4. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu ārvalstu finanšu instrumenta finansētā projektā, Pasūtītājs aptur Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
7.4.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
7.4.2.  saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.
7.5. Maksimāli pieļaujamais termiņš Līguma izpildes apturēšanai nepārsniedz 2023.gada 31.decembri.
7.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda Puse atkāptos no Līguma, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.
7.7. Pusēm ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību pēc abpusējas vienošanās. 
7.8. [bookmark: _Hlk100652470]Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, 60 (sešdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām kavē kādu Līgumā noteikto Izpildītāja rēķinu apmaksas termiņu.
7.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam:
7.9.1. ja atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Līguma 3.4.6.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt vai Līguma izpilde tiek būtiski kavēta;
7.9.2. ja Izpildītājs nenodrošina Latvijas Republikas Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra izdotas un spēkā esošas speciālā atļauja (licence) esamību (pašam, sadarbības partnerim, apakšuzņēmējam) darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – Iekārtu importam, pārdošanai (tirdzniecībai), apkopei un remontam;
7.9.3. ja Izpildītājs nenodrošina 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” prasību izpildi;
7.9.3.1. ja uz Izpildītāju Līguma spēkā esības laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktā, proti Izpildītājs (tai skaitā Izpildītāja apakšuzņēmējs/-i) nav: 
7.9.3.2. Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;
7.9.3.3. juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
7.9.3.4. fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
7.10. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:
7.10.1.  izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;
7.10.2.  Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
7.10.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
7.10.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
7.10.5.  ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams Līguma nodrošinājums (galvojums), un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
7.10.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
7.10.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
7.10.8. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % (divdesmit piecu procentu) vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
7.10.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
7.10.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 % (viens simts procentu)apmērā;
7.10.11. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
7.10.12. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
7.11. Līguma 7.10.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas dienas nav cēlis iebildumus un nav novērsis pārkāpumus, kas ir par pamatu tam, ka Pasūtītājs atkāpjas no Līguma. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus un izdevumus saistībā ar Līguma izbeigšanu.
7.12. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, izņemot Līguma 7.9.1., 7.9.4., 7.10.1., 7.10.2., 7.10.3., 7.10.8., 7.10.9.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu par Izpildītāja faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem darbiem.
7.13. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu vai Līguma 7.2.apakšpunktā noteikto nosacījumu iestāšanos, izņemot Līguma 7.9.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, Līgums paliek spēkā attiecībā uz Līgumā noteikto garantijas noteikumu izpildi. Līguma izbeigšana neietekmē pienākumu veikt samaksu par pakalpojumiem, kas sniegti un no Pasūtītāja puses pieņemti Līguma darbības laikā. 
8. KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU APSTRĀDE
8.1. Izpildītājs apņemas visā savas sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju. 
8.2. Visa informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par neizpaužamu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 
8.3. Iepriekš minētā informācija netiek uzskatīta par neizpaužamu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pušu administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos, atskaitēs u.tml.).
8.4. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
8.5. Puses ar informācijas prettiesisku izpaušanu Līguma ietvaros saprot - tās nodošanu mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšanu, pavairošanu, kopēšanu datu nesējos, izplatīšanu, pārdošanu, dāvināšanu, iznomāšanu, izmainīšanu, pārveidošanu, labošanu un nodošanu trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar neizpaužamu informāciju.
8.6. Izpildītājs veic Pasūtītāja interesēs un uzdevumā fizisko personu datu apstrādi minimālajā apjomā, kas nepieciešama, lai izpildītu saistības, kuras Izpildītājs uzņēmies ar šo Līgumu.
8.7. Izpildītājs veic personas datu apstrādi, ievērojot personas datu aizsardzības principus un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – regula), Līgumu un Pasūtītāja tiesiskajām norādēm. Izpildītājs neizmanto tam uzticētos personas datus no Līguma neizrietošiem nolūkiem (mērķiem), vai citādi, kā vien saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, ja vien to darīt nepieprasa tiesību akti.
8.8. Izpildītājs veic personas datu apstrādi tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, lai izpildītu Līgumā noteiktās saistības (nodrošinātu funkcijas, pakalpojumus, novērstu problēmsituācijas).
8.9. Izpildītājs apliecina un garantē, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie aizsardzības pasākumi tādā veidā, ka Izpildītāja uz Līguma pamata veiktajā personas datu apstrādē tiks ievērotas regulas un citu ar fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību saistīto reglamentējošo aktu un Līguma prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība. 
8.10. Izpildītājs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka fiziska persona, kura darbojas Izpildītāja uzdevumā Līguma ietvaros un kurai ir piekļuve personas datiem, tos apstrādā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Izpildītājs nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus Pasūtītāja uzdevumā Līguma ietvaros, ir rakstiski apņēmušās ievērot konfidencialitāti. 
8.11. Izpildītājs īsteno tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus attiecībā uz datu drošību un aizsardzību pret ārēju ielaušanos – novērtējot atbilstīgo datu aizsardzības līmeni, jo īpaši ņem vērā drošības riskus, tai skaitā nejauši vai prettiesiski nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, prettiesisku piekļuvi tiem vai izpaušanu.
8.12. Izpildītājs personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par pārkāpumu Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Pēc datu aizsardzības pārkāpuma Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pieprasīto informāciju.
8.13. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgas izpildes Izpildītājam ir pienākums dzēst visus Līguma izpildes laikā iegūtos un uzglabātos personu datus. Līguma spēkā esamības laikā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem dzēš (iznīcina) personas datus. 
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā.
9.2. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Sistēmas piegādes kavējumi vai Izpildītāja speciālistu nepieejamība darba nespējas vai citu iemeslu dēļ (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramas varas).
9.3. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam, nepieciešamības gadījumā, jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja attiecīgajā gadījumā kompetentas iestādes ir tiesīgas izsniegt šādu dokumentu.
9.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 9.1.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem no Līguma 9.3.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saistībā ar tā izpildīšanas neiespējamību.
9.5. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līgums var tikt izbeigts nekavējoties, par to Pusēm rakstiski vienojoties.
10. STRĪDU IZŠĶIRŠANA
10.1.  Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas varētu rasties sakarā ar Līgumu, izšķirtu savstarpēju sarunu un vienošanās ceļā. Nepieciešamības gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga eksperta vai mediatora iesaisti atsevišķu ar Līguma izpildi saistītu strīdu risināšanā. Izdevumus par neatkarīga eksperta iesaisti sedz Puse, kurai saskaņā ar piesaistītā eksperta slēdzienu nav taisnība attiecīgajā strīdā, bet izdevumus par mediatora iesaisti vienlīdzīgi sedz abas Puses. Ja Puses nevar vienoties par neatkarīga eksperta piesaisti, tad to nosaka Pasūtītājs.
10.2.  Strīdi, kurus nav iespējams izšķirt vienošanās ceļā, tiek izšķirti Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (saskaņos Sistēmas uzturēšanas veikšanas laiku, nosūtīs bojājumu pieteikumus, parakstīs nodošanas-pieņemšanas aktus, atskaites, veiks saraksti, u.tml.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
11.1.1.  no Pasūtītāja puses:
11.1.1.1. parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus par Iekārtas un Sistēmas uzturēšanas laikā veiktajām apkopēm, remontiem, parakstīt uzturēšanas pusgada atskaites, pieteikt bojājumu veikšanu, veikt saraksti un citas darbības, izņemot Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktās darbības:_____________________________________________________________________;
11.1.1.2. Mācību jomā:________________________________________________________;
11.1.2. no Izpildītāja puses: ______________________________________________________.
11.2. Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki, vadītāji, kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai Līgumā minētie Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 8.(astotajā) dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja paziņojums nosūtīts ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tas kļūst saistošs otrai Pusei 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem Šajā apakšpunktā minēto vēstuli no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt VID patstāvīgās struktūrvienības vadītājs. 
11.4. Līgumā norādītās Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt labojumus vai grozījumus Līgumā un tā pielikumā.
11.5. Izpildītāja Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 63.panta otrās daļas izpratnē piesaistītais/-ie apakšuzņēmējs/-i ir: __________________________________.
11.6. Izpildītāja piesaistītais/-ie apakšuzņēmējs/-i, uz kura/-u iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju ir: ________________________.
(Līguma 11.5. un 11.6.apakšpunkts tiks precizēts atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam)
11.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, kā arī apakšuzņēmēju maiņu, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
11.8. Pasūtītājs nepiekrīt minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.8.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.8.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par Līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.8.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par Līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
11.8.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.10. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
11.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto lēmumu pieņem Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes direktors vai persona, kura viņu aizvieto.
11.12. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras Līguma noslēgšanai un izpildei.
11.13. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
11.14. Par Līguma grozījumiem, izņemot Līguma 11.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Puses vienojas par šādu būtisku grozījumu veikšanu nepieciešamības gadījumā:
11.14.1. Iekārtu tehnisko specifikāciju;
11.14.2. samaksas kārtības maiņa;
11.14.3. nodošanas-pieņemšanas aktu un pusgada atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtības maiņa;
11.14.4. Līguma 3.pielikumā noteiktās sadarbības kārtības nosacījumu maiņa;
11.14.5. lai novērstu kļūdas Līguma darbības laikā.
11.15. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
11.16. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā ar tā 10 (desmit) pielikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

12. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija
NMR kods Nr.: 90000069281
Tālr.: +371 67122689
E-pasts: vid@vid.gov.lv  
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV26TREL2130056037000
Ģenerāldirektor_ _________________

	Izpildītājs:
Nosaukums
Adrese
Reģ.Nr. 
Tālr.: 
E-pasts: 
Norēķinu rekvizīti:
Kredītiestāde
Kods: 
Konta Nr.: 
Amats, vārds, uzvārds




 1.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

 Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

1.	Vispārīgās prasības
Tehniskās prasības Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana
1.tabula
[bookmark: _Hlk125556339]2. Iekārtas tehniskie parametri un komplektācija
2. tabula
3. [bookmark: _Hlk180486860]Iekārta, kas nodrošināta ar informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem atbilstoši šādām obligātajām (minimālajām) prasībām un nosacījumiem:
Iekārta nodrošināta ar šādiem informācijas uzkrāšanas, nodošanas un analīzes rīkiem
3. tabula
4. Pretendenta un trešo personu Kravu skeneru un videonovērošanas sistēmas darbībai nepieciešamo programmatūras licenču saraksts
4. tabula
5. Zaļā publiskā iepirkuma prasības datortehnikai


Pielikums tiks papildināts atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam


	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ _____________
                                                                           

	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds







2.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Finanšu piedāvājums
Pielikums tiks papildināts atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam un izvēlētā pretendenta piedāvājumam
	

[bookmark: piel2]
	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ ____________
                                                                           

	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds







3.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

SADARBĪBAS KĀRTĪBA
1. Definīcijas
1.1. Projekts – Muitas tehniskā aprīkojuma funkcionālais apgabals;
1.2. Informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēma (ISIPS) - VID informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības sistēma, kurā VID uztur reģistrētos ziņojumus (PZ), pieteiktās kļūdas, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu. 
1.3. Izpildītāja projekta pārvaldības vide (IPPV) – Izpildītāja projekta pārvaldības vide, kurā Izpildītājs izstrādā, iesniedz VID (sinhronizējot no IPPV uz ISIPS) un uztur reģistrētos ziņojumus, pieteiktās kļūdas, informāciju par kļūdu novēršanu, konsultāciju, uzturēšanas pakalpojumu.
1.4. Reakcijas laika atbilde (RLA) – Izpildītāja sniegtā atbilde uz pieteikto PZ. Reakcijas laikā veicamās darbības noteiktas šī pielikuma 8.punktā.
1.5. Reģistrēts ziņojums (PZ) - pieteikums par Sistēmas darbībā konstatētajām problēmām, nepieciešamajām izmaiņām vai citiem sistēmas atbalsta pakalpojumiem, kas reģistrēts ISIPS (izņemot Uzturēšanas pusgada atskaites un regulārās tehniskās apkopes pieteikumus).
1.6. Koordinators - VID darbinieks, kurš ir atbildīgs par PZ (atsevišķos gadījumos epasta) noformējuma pareizību, nosaka PZ svarīguma pakāpi, veic pieteikuma nodošanu Izpildītājam - maina PZ statusu uz “Jauns”, kā arī slēdz PZ gadījumos, kad PZ pieteikts nepamatoti vai līdzīgs gadījums jau ir reģistrēts.
1.7. Vienums - loģiski nodalīta noteikta dokumenta daļa, kas sastāv no šādiem datu laukiem - identifikators, nosaukums, apraksts, muitas kontroles punkts, statuss, ar noteiktu hierarhisku vietu kopējā dokumenta struktūrā. Vienuma datu lauki ir pielāgojami attiecīgā dokumenta veidam.
1.8. Iesniegt ISIPS - Izpildītāja sagatavoto vienumu (piemēram, PZ) sinhronizācija no IPPV uz ISIPS, izmantojot ISIPS sinhronizācijas moduli vai Izpildītāja sinhronizācijas moduli, atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
1.9. MTA - Muitas tehniskais aprīkojums.
1.10. Uzturēšanas pusgada atskaite – Izpildītāja sagatavota atskaite, kurā tiek atspoguļotas visas veiktās regulārās tehniskās apkopes veiktie remonti, kas reģistrēta ISIPS.
1.11. Regulārās tehniskās apkopes pieteikums – Izpildītāja iesniegts pieteikums par plānoto tehnisko apkopi, kas reģistrēts ISIPS. 

2. Pamatnostādnes
2.1. PZ ir jāpiesaka, izmantojot VID uzturēto problēmu pieteikumu un izmaiņu pārvaldības sistēmu ISIPS.
2.2. PZ ir iespējamas šādas svarīguma pakāpes:
2.2.1. kritisks gadījums – nevar veikt attēlu analīzi;
2.2.2. parasts gadījums – pieteiktā problēma sagādā neērtības darbā ar sistēmu, bet neiespaido sistēmas būtisku funkciju izpildi.
2.3. PZ svarīguma pakāpi (kritiska vai parasta) sākotnēji nosaka Pasūtītāja koordinators.
2.4. Uzturēšanas atskaites un regulārās tehniskās apkopes pieteikumu Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz ISIPS.
2.5. Sadarbības uzsākšana:
2.5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas piešķir VID IPPV lietotāju (ar tiesībām, kas ļauj veikt pilnvērtīgu nepieciešamo datu apmaiņu (sinhronizāciju)) datu apmaiņai ar ISIPS un izveido IPPV.
2.5.2. IPPV ir jābūt VID nodrošinātā sinhronizācijas moduļa atbalstīto rīku sarakstā https://docs.tasktop.com/tasktop/supported-repository-versions.
2.5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc lietotāja piešķiršanas datu apmaiņai ar IPPV, veic sinhronizācijas izveidi un veic sinhronizācijas pārbaudi. Izpildītājam jānodrošina atbalsts IPPV konfigurēšanai pēc Pasūtītāja pieprasījuma tā, lai tiktu nodrošināta veiksmīga sinhronizācija starp IPPV un ISIPS.

3. Iesaistītās personas
3.1. Informācijas apmaiņai Pasūtītāja pusē ir nozīmēts Pasūtītāja koordinators, Izpildītāja pusē – Izpildītāja koordinators, kas koordinē informācijas apmaiņu projektā.
3.2. Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Līguma 9.1.2.apakšpunktā noteiktajai Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūta epasta vēstuli, norādot Pasūtītāja koordinatora vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.
3.3. Līguma 9.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Līguma 9.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai nosūta epasta vēstuli, norādot Izpildītāja koordinatoru, kas koordinē informācijas apmaiņu projektā (vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju).

4. PZ tipveida pieteikšana Izpildītājam
4.1. Pasūtītāja darbinieki ievada ISIPS informāciju par radušos problēmu, nepieciešamajām sistēmas izmaiņām un citiem sistēmas atbalsta pakalpojumiem. 
4.2. Izpildītājs precizējošu informāciju par PZ var saņemt pie pieteicēja vai Pasūtītāja koordinatora, komentārā pie IPPV un ISIPS reģistrētā PZ pieprasot precizējošo informāciju.

5. Atbildes uz tipveida PZ nosūtīšana Izpildītājam
5.1. Pēc tam, kad PZ nomainīts statuss uz “Jauns” un pazīme laukā “Uzturētājs informēts”, informācija par PZ no ISIPS automātiski tiek sinhronizēta uz IPPV.
5.2. ISIPS tiek norādīti šādi PZ parametri: PZ Nr., reģistrācijas datums, svarīgums, RLA iesniegšanas termiņš, plānotais risinājuma novēršanas termiņš, atrašanās vieta/postenis, muitas tehniskais aprīkojums/iekārta, pieteicējs, pieteicēja struktūrvienība, tālruņa Nr., īss apraksts/detalizēts apraksts, pielikumi un komentāri.

6. Speciāli ISIPS ziņojumu nosūtīšanas veidi
6.1. Regulārās tehniskās apkopes pieteikumu Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz to ISIPS vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānoto darbu veikšanas.
6.2. Uzturēšanas pusgada atskaites Izpildītāja darbinieks reģistrē IPPV un iesniedz to ISIPS līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.
6.3. Gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ Pasūtītāja darbiniekiem nav pieejams ISIPS, ir pieļaujama PZ sākotnēja nosūtīšana uz Izpildītāja e-pasta adresi: ……………………… no e-pasta adreses: MTA_uzturesana@vid.gov.lv. 
6.4. Gadījumā, kad kādu iemeslu dēļ Izpildītāja darbiniekiem nav pieejams ISIPS ir pieļaujama regulārās tehniskās apkopes pieteikuma un uzturēšanas pusgada atskaites sākotnēja nosūtīšana uz Pasūtītāja e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv  no Izpildītāja  e-pasta adreses: ………………...
6.5. E-pasta pieteikumā saturiski jābūt visai tai pašai informācijai, kura ir ietverta automātiski no ISIPS sūtītos PZ (saskaņā ar šī pielikuma 5.2.apakšpunktu), izņemot PZ numuru.
6.6. Pēc tam, kad ISIPS darbība (vai pieejamība) ir atjaunota:
6.6.1. PZ pieteicējs vai kāds cits Pasūtītāja darbinieks reģistrē PZ ISIPS un pievieno pielikumos nepieejamības laikā veidotos sarakstes dokumentus, lai ISIPS uzglabātos informācija par tā realizēšanas gaitu;
6.6.2. Izpildītāja darbinieks regulārās tehniskās apkopes pieteikuma un uzturēšanas pusgada atskaites reģistrē ISIPS un pievieno pielikumos nepieejamības laikā veidotos sarakstes dokumentus, lai ISIPS uzglabātos informācija par dokumentu saskaņošanas gaitu.

7. PZ reakcijas laika noteikšana
7.1. Par PZ saņemšanas brīdi ir uzskatāms laiks:
7.1.1. kad no IPPV tiek sinhronizēts ISIPS PZ ID;
7.1.2. kad Izpildītājam nosūtīts e-pasts no adreses MTA_uzturesana@vid.gov.lv – gadījumā, kas aprakstīts šī pielikuma 5.punktā.
7.2. Reakcijas laika atbildes ilguma noteikšanai tiek ņemts vērā VID darba laiks. 
7.3. Par PZ reakcijas laiku ir uzskatāms laiks no PZ saņemšanas brīža līdz brīdim, kad tiek iesniegta RLA ar informāciju par inženiera ierašanās laiku MKP vai citām aktivitātēm problēmas novēršanai: 
7.3.1. laiks ISIPS serverī, kad Izpildītājs ir iesniedzis RLA ISIPS.
7.3.2. gadījumā, ja nav pieejams ISIPS – laiks, kad ir saņemts e-pasts uz adresi MTA_uzturesana@vid.gov.lv. 
7.4. No PZ saņemšanas brīža Izpildītājs nodrošina reakcijas laikus:
7.4.1. kritisks gadījums – 2 (divas) VID darba stundas;
7.4.2. parasts gadījums – viena darba diena.

8. PZ reakcijas laikā veicamās darbības
8.1. reakcijas laika atbildē jāsniedz šāda informācija:
8.1.1. iespējamais problēmas cēlonis;
8.1.2. problēmas novēršanas veids (piemēram, nepieciešams veikt izmaiņas programmatūrā un/vai datubāzē, aparatūras aizvietošana vai remonts, jāveic tehniskā apkope);
8.1.3. problēmas novēršanas laiks (ja tas nepieciešams, arī ierašanās diena un laiks bojājumu novēršanai); 
8.1.4. Pasūtītāja veicamās darbības, lai problēmu lokalizētu (piemēram, rekomendācijas, kas novērš iespējamu tālāku bojājumu rašanos, atjauno vispārējo funkcionalitāti).
8.2. Ja ir pieteikts PZ par sistēmas uzturēšanas un citiem atbalsta pakalpojumu darbiem, tad RLA jānorāda darbu izpildes termiņš un iespējamās darbietilpības novērtējums.
8.3. RLA Izpildītājs iesniedz ISIPS, ja ISIPS nav pieejams, RLA nosūta uz Pasūtītāja koordinatora e-pasta adresi un e-pasta adresi: MTA_uzturesana@vid.gov.lv
8.4. Pasūtītāja koordinators, pārbaudot reakcijas laika atbildes saturu, to akceptē vai noraida ar pamatojumu, ja tas neatbilst šajā sadaļā norādītajām prasībām. Noraidīšanas gadījumā Izpildītājs, ņemot vērā komentārus, iesniedz jaunu RLA. RLA noraidīšana nepagarina tās sniegšanas sākotnējo termiņu.
9. Problēmu novēršanas termiņu noteikšanas kārtība
9.1. Izpildītājam jānodrošina PZ novēršanas termiņi: 
9.1.1. kritiskajiem gadījumiem – 1 darba diena. 
9.1.2. parastajiem 20 darba dienas;
9.2. Par PZ novēršanas faktisko laiku tiek uzskatīts datums un laiks, kurā problēma novērta (informācija no darbu izpildes akta).

10. PZ svarīguma pakāpes maiņa
10.1. Ja Izpildītājs konstatē, ka pastāv objektīvi iemesli, lai mainītu PZ svarīguma pakāpi, Pasūtītājs tiek par to informēts šī pielikuma 7.punktā reakcijas laikā veicamo darbību ietvaros vai sākotnēji noteiktās PZ svarīguma pakāpes problēmas novēršanas termiņā (atbilstoši šī pielikuma 8.1.apakšpunktā noteiktajam), ierakstot pamatojumu RLA. Gadījumā, ja ISIPS nav pieejams, nosūtot attiecīgu pamatojumu uz Pasūtītāja koordinatora e-pasta adresi un e-pasta adresi MTA_uzturesana@vid.gov.lv. Jautājumu par PZ svarīguma pakāpes maiņu izlemj Pasūtītāja koordinators.


	
Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests




                                                                           

	
Izpildītājs:






4.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Kravu kontroles rentgeniekārtas atbilstības pārbaudes darbību apraksts

Pirms kravu kontroles rentgeniekārtas pieņemšanas – nodošanas piegādātājs pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē veiks šādus testus atbilstoši standartam ANSI N42 46-2008 (Piegādātājam tests jāveic arī, lai sagatavotu piedāvājumu, norādot testa rezultātus tehniskajā piedāvājumā):

1.  Iespiešanās dziļums tēraudā (Nolikuma prasības pārbaude), lai pārliecinātos par piedāvājumā norādītās iekārtas caursišanas spēju (Nolikuma prasības pārbaude)
Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētā caursišanas spēja ir atbilstoša piedāvājumam vai ir labāka

 
2. Vara stieples redzamības tests (Nolikuma prasības pārbaude)
a. iekārtai jāspēj identificēt vara stiepli atbilstoši pretendenta piedāvātajam. Vienas vara stieples identificēšana ir definēta kā iekārtas spēja konstatēt vienu atbilstoša diametra vara stiepli.
b. Tests tiek uzskatīts par izietu, ja konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.

3.  Telpiskās izšķirtspējas tests (Nolikuma prasības pārbaude)
a. Tests tiek uzskatīts par izietu, ja radiografiskajā attēlā ir redzami trīs stieņi un konstatētais rādītājs ir atbilstošs piedāvājumam vai ir labāks.
b. Tiek testēs divos stāvokļos vertikāli un horizontāli

4. Testa norises vieta un kārtība:
a. Rīgas brīvostas MKP
b. Piegādātāja testa vieta
c. Testu veikšanai nepieciešamos tehniskos līdzekļus un testējamos materiālus jānodrošina piegādātājam
c. Testi Nr.1, Nr.2 un Nr.3 veicami vienlaicīgi.
d. Testu rezultātus apliecina radiografisko attēlu izdrukas, kas ir testēšanas pārskata neatņemam sastāvdaļa
Pārskatā jānorāda Iekārtas nosaukums, testa veikšanas datums, radiografisko attēlu identifikācijas nr. (pievienojot attēlu izdrukas) 


Veiktspējas testa pirms iekārtu pieņemšanas kā arī Piegādātāja testa (paraugs)

	
Testa vieta:
	Piegādātāja testa
vieta (norādīt)

	
	Rīgas brīvostas MKP

	Datums:
	

	Radiografisko attēla identifikācijas nr. (attēla izdruka pielikumā)
	

	Iekārtas nosaukums
	

	Piegādātāja testa veicēja kontaktinformācija
	

	


1. Iespiešanās dziļums tēraudā 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	xx mm
	xx mm




2. Vara stieples redzamība skenēšanas attēlā (Wire detection) 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	xx mm
	xx mm



3. Telpiskā izšķirtspēja (Spatial resolution) 
	Pretendenta piedāvātais (norāda rezultātu, kurš iegūts Piegādātāja testa vietā)
	
Testa laikā

	Vertikāli xx mm
	xx mm

	Horizontāli xx mm
	xx mm





Testa veicēju paraksti: 	


Iekārtu sistēmu programmatūras uzturēšana
	1. 
	Izpildītājs Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros nodrošina Iekārtu sistēmu programmatūras, operētājsistēmas programmatūras, trešo pušu programmatūras  uzturēšanu atbilstoši šādām noteiktajām drošības prasībām:

	1.1. 
	Nodrošina, ka Iekārtas sistēmas programmatūra strādā uz tādas operētājsistēmas, kurai tiek nodrošināta izstrādātāja uzturēšana.

	1.2. 
	Nodrošina, ka Iekārtas sistēmas programmatūra, tajā skaitā, trešās puses programmatūra strādā uz tādas versijas, kurai tiek nodrošināta attiecīgās programmatūras izstrādātāja uzturēšana.

	1.3. 
	Nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā pēc Pasūtītāja norādījumiem, veic serveru un darbstaciju konfigurēšanu (tajā skaitā pieslēgšanai Pasūtītāja monitoringa sistēmām), kā arī citas nepieciešamās darbības drošības ievainojamību novēršanai.

	1.4. 
	Nodrošina regulāru (ne retāk kā reizi 2 nedēļās) antivīrusa datu bāzu atjaunošanu darbstacijām un serveriem, kuras nav pievienotas VID domēnam vai automātiski neatjaunojas.

	1.5. 
	Nodrošina Pasūtītāja Iekārtu sistēmu programmatūras lietotājiem atbilstošas minimālās lietotāju tiesības, kas nepārsniedz tiešā darba veikšanai nepieciešamās tiesības (nedrīkst labot un dzēst nekādus notikumu ierakstus). Lietotājiem nedrīkst tikt piešķirta administratoru tiesību kopa.

	1.6. 
	Nodrošina, ka IS datu apmaiņas, kā arī citi iespējamie automatizētie datu apstrādes procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kādā tā nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai. 

	1.7. 
	Sistēma tiek uzturēta tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības atribūtu – konfidencialitātes, integritātes un pieejamības, apdraudējuma riskus,

	1.8. 
	Nodrošina, ka darbam ar IS ir izmantojamas ražotāja uzturētas jaunākās versijas pārlūkprogrammām Google Chrome,Microsoft Edge, Mozilla Firefox

	1.9. 
	Nodrošināt, ka tiek uzturētas aktuālas IS saskarņu piekļuves prasības (porti un protokoli) un IS darbībai nepieciešamo servera pakalpojumu (servisu) saraksts.

	1.10. 
	Uztur aktuālu katras Iekārtas sistēmas programmatūras darbības atjaunošanas plānu–instrukciju, kas vismaz 1 (vienu) reizi gadā tiek testēts Pasūtītāja pārstāvju klātbūtnē.

	1.11. 
	Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no oficiālās izsludināšanas brīža Izpildītājs informē Pasūtītāju par programmatūras jaunākajām versijām un labojumiem esošajās versijās un nodrošina Iekārtu sistēmas programmatūras, tajā skaitā  trešās puses programmatūras un  operētājsistēmu programmatūras jauninājumu uzstādīšanu (upgrade).

	1.12. 
	Nodrošina problēmu (bojājumu) (programmatūras, datu bāzes, nekvalitatīvi veikto darbu u.c.) novēršanu (labošanu – uz vietas VID telpās), bez papildu samaksas.

	1.13. 
	Iekārtu tehniskās apkopes laikā un ietvaros Izpildītājs nodrošina arī citus neuzskaitītus darbus, kas ir nepieciešami Iekārtas darbības nodrošināšanai.






5.pielikums
[bookmark: _Hlk194992214]Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

	“Pasūtītājs:
	Valsts ieņēmumu dienests
	Sistēma/Vieta:
	Rīga/Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums 

	
	
	
	

	Izpildītājs:
	
	Līgums:
	FM VID 2024/239/CCEI




NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
Par Iekārtas tehniskās apkopes darbu veikšanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar līgumu Nr. FM VID 2024/239/CCEI “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana” veicis šādus tehniskās apkopes darbus:

	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Tehniskās apkopes darbu veikšanas datums un laiks 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(Sistēmas darba stāvokļa apraksts)
Pielikumā: Izpildītāja pārstāvja un MKP amatpersonas skenēts abpusēji vizēts darba nodošanas – pieņemšanas akts uz ___lp.
	
Izpildītāja pilnvarotā persona

	
	
Pasūtītāja pilnvarotā persona

	__________________
	
	______________________

	
	
	

	
	
	



	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests

Ģenerāldirektor_ ______________

	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds





6.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums


PARAUGS
	“Pasūtītājs:
	Valsts ieņēmumu dienests
	Sistēma/Vieta:
	Rīga/ Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums


	
	
	
	

	Izpildītājs:
	
	Līgums:
	FM VID 2024/239/CCEI



NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
Par remonta darbu veikšanu

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar līgumu Nr. FM VID 2024/239/CCEI “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana” veicis šādus remonta darbus:

	Problēmu ziņojuma pieteikšanas datums un laiks 
	Remontdarbu nosaukums
	Sistēmas darbības atjaunošanas datums un laiks

	
	



	



Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(Sistēmas darba stāvokļa apraksts)
Pielikumā: Izpildītāja pārstāvja un MKP amatpersonas skenēts abpusēji vizēts darba nodošanas – pieņemšanas akts uz ___lp.
	
Izpildītāja pilnvarotā persona

	
	
Pasūtītāja pilnvarotā persona

	____________________
	
	______________________

	
	
	

	
	
	


”

	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ __________________
                                                                           

	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds




7.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS
	“Pasūtītājs:
	Valsts ieņēmumu dienests
	Sistēma/Vieta:
	Rīga / Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

	
	
	
	

	Izpildītājs:
	
	Līgums:
	FM VID 2024/239/CCEI



NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
Par Mācību veikšanu

Izpildītāja pārstāvis _________________, MKP darbinieks ________________ un Pasūtītāja pārstāvis _________________ sastādīja aktu par to, ka 20___. gada __. __________ Izpildītājs veica Pasūtītāja nodarbināto mācības darbam ar Sistēmu __________________ saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Mācību programmu un katram Mācību dalībniekam izsniegts Mācību apguvi apliecinošs dokuments. 

Pielikumā: Mācību dalībnieku saraksts uz __ lp.;
                  Izpildītāja pārstāvja un MKP amatpersonas skenēts abpusēji vizēts darba nodošanas – pieņemšanas akts uz ___lp.
	
Izpildītāja pilnvarotā persona
	
	
Pasūtītāja pilnvarotā persona

	
	
	

	_______________________
	
	_________________

	
	
	

	
	
	



	
Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ ___________                                                 

	
Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds
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8.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

	Pasūtītājs:
	Valsts ieņēmumu dienests
	Sistēma/Vieta:
	Rīga / Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

	
	
	
	

	Izpildītājs:
	
	Līgums:
	FM VID 2024/239/CCEI


Iekārtas uzturēšanas pusgada atskaite
Uzturēšanas periods: no 20__.gada __. _______ līdz 20__.gada __. _________
Dīkstāves dienu skaits: _______ 
	Nr.
	Noteiktajā periodā radušos kļūdu apraksts
	Kļūdu paziņošanas datumi un laiki
	Kļūdu novēršanas datumi un laiki/ Apkopes veikšanas datums un laiks
	Problēmas cēlonis
	Problēmu risināšanas metode / Apkopes ietvaros veiktie darbi
	Problēmu risināšanu veikušās personas vārds, informācija par Sistēmas sistēmas programmatūras darbības nodrošināšanai veiktajiem
pasākumiem, tajā skaitā programmatūras jauninājumiem
	Citi svarīgi komentāri

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3…..
	
	
	
	
	
	
	



	
Izpildītāja pilnvarotā perona 

	
	Pasūtītāja pilnvarotā persona                                       
	

	20___.gada _________
	
	20___.gada _________                                                  

	                                                  
	
	


	

	Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ _______________________
	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds

	




9.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2024/239/CCEI

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums 

Līguma garantijas galvojuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma forma

Rīgā, 20__. gada __________

Ievērojot to, ka __________________________________________________,
(Izpildītāja uzņēmuma uzņēmējdarbības forma, nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
(šeit un turpmāk – Izpildītājs) ir noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – Pasūtītājs) līgumu “Mobilās kravu kontroles rentgeniekārtas piegāde un uzturēšana”, publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/239/CCEI, (turpmāk – Līgums), kurš paredz Līguma garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs ____________________________________________________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
(turpmāk – Galvotājs), neatkarīgi no Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā:
 _______________ (_____________________________________________) EUR.
(galvojuma summa atbilstoši Līguma 5.10.apakšpunktā noteiktajam) 
Saņemot Pasūtītāja rakstiskos pieprasījumus un rakstiskus apgalvojumus, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, apņemamies izmaksāt Pasūtītājam pieprasītās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minēto Pasūtītāja pieprasījumu saņemšanas, neprasot pamatot savu prasību. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Galvotājam minētos pieprasījumus, kamēr nav sasniegts kopējais galvojuma summas ierobežojums.

Šis galvojums ir spēkā līdz 20__. gada ____._______________ (ieskaitot).
(visu Līguma darbības laiku)
Jebkura prasība saistībā ar šo galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par minēto datumu. Šis galvojums ir sastādīts ______ eksemplāros, Pasūtītājs saņem vienu galvojuma eksemplāru. 

Galvotāja vārdā:
____________________        _______________           ___________________ 
(Amata nosaukums)                        (Paraksts)                  (Paraksta atšifrējums)

20__.gada.____________		z.v.

	[bookmark: _Hlk115077159]Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Ģenerāldirektor_ ______________

	Izpildītājs:
Nosaukums
Amats, vārds, uzvārds



