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SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdoto jautājumu AK iepirkumā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ”Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro un primārās veselības aprūpes telpu pārbūvei” IDENTIFIKĀCIJAS Nr. CK 2024/26/AK
Jautājums:
Iepazīstoties ar atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro un primārās veselības aprūpes telpu pārbūve” iepirkuma identifikācijas numurs CK2024/26/AK līgumprojektu būvprojekta izstrādei, lūdzam Jūsu precizējumus: 

Līgumprojekta p.2.3. nosaka: Būvprojekta  izstrādes termiņos ir iekļauta Būvprojekta pirmreizējā ekspertīzes veikšana, kas ir vismaz 6 (sešas) nedēļas skaitot no dokumentācijas iesniegšanas Ekspertīzei līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas datumam. 
Lūdzu precizēt būvprojektēšanas līguma 2.3.punktā norādīto līguma izpildes termiņu. Cik ilgā laikā Pasūtītājs prognozē būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Vai līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, ja pirmreizējās ekspertīzes termiņš pārsniedz 6 (sešas) nedēļas. 
Atbilde:
Izpildītājam piedāvātajā līguma termiņā ir jāparedz, ka Pasūtītājs tajā līdz  6 nedēļām  veiks ekspertīzi. Līguma termiņš netiks pagarināts, ja  Izpildītāja vainas dēļ tiks kavēta pozitīva  ekspertīzes atzinuma saņemšana, par katru kavēto dienu Izpildītājam tiks aprēķināts  līgumsods. 
Jautājums:
Līgumprojekta p.4.15. nosaka:  Izpildītājam  nav tiesību prasīt samaksu par  Projekta   detalizācijas vai papildus sadaļu izstrādi, ja šādas detalizācijas vai papildus sadaļas izstrādes nepieciešama pēc konstrukciju atsegšanas vai citu iemeslu dēļ, kā arī gadījumos, kad šādas Būvprojekta sadaļas esamību paredz vispārīgā projektēšanas prakse, Ministru kabineta noteikumu, būvnormatīvu un citu saistošo normatīvu prasības
Lūdzu precizēt līguma 4.15.punkta redakciju precizējot, kas Pasūtītāja ieskatā ir atzīstams par citiem iemesliem. 
Atbilde:
“Ar citiem” gadījumiem saprot tādus gadījumus, kuri ir saistīti ar Pasūtītāja iniciatīvu veikt izmaiņas projektā un nav saistīti ar  sākotnējo  darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju). 
Jautājums:
Lūdzam skaidrot, vai piedāvajuma dokumentos iekļaujama informācija par visiem apakšuzņēmējiem un pieaicinātiem speciālistiem, kas nepieciešami darba izpildē, vai tikai par tiem, kuru darba apjomu izmaksas pāŗsniedz 10000 eur?
Atbilde:
Saskaņā ar Nolikuma punktu Nr.10.10, kas nosaka, ka Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir 10 000,00 EUR vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
Jautājums:

Uz kāda kontroliera pamata tiek izbūvētā esoša sistēma? Kāda iekārta jau ir pieslēgta? Vai ir brīvas ieejas/izejas lai pieslēgt jaunas iekārtas (caur Modbus) vai saņemt informāciju? 
Var būt ir sistēmas darbības apraksts vai izpildes dokumentācija.
Atbilde:
Klīnikā piekļuves kontrolieri jau ir uzstādīti  - Rosslare no AxTraxNG sistēmām. Vēlams attīstīt šo sistēnu arī uz pārējām piekļuvēm ( durvīm).


