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NOLIKUMS
IDENT. NR. JNP 2024/121
JELGAVA 2024
1. Vispārīgā informācija
1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP 2024/121
	Pasūtītāja nosaukums:
	Jelgavas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Reģistrācijas numurs:
	90009118031

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2023.gada 29.novembra lēmumu (Nr.25)

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	Iepirkumu komisijas speciāliste Kristīne Akone, e-pasts: kristine.akone@jelgavasnovads.lv, tel.Nr.63012251, 25760070

	Pircēja profils 
	Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832), kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
1.3.1. Atklātā konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem” (iepirkuma ID Nr. JNP  2024/121) nolikums, tā Iespējamie grozījumi, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/136655. 
1.3.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja pircēja profilā.
1.3.3. Ieinteresētais Piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.

1.4. Konkursa vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.5. Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem Piegādātājiem notiek rakstiski, nosūtot informāciju (jautājumu) uz nolikuma 1.1.punktā norādīto kontaktpersonas norādīto e-pastu vai, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.5.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.5.3. Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais Piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

1.5.4. Papildu informācija tiks nosūtīta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja pircējā profilā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti - EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 2025. gada 14.janvārim, plkst. 10:00.
1.6.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.
1.7. 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 2025.gada 14.janvārī, plkst.14.00. 
1.7.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
1.7.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.6.4. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.

1.7.4. Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7.5. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” noteiktajā kārtībā. 

1.8. Nolikuma grozījumi

1.8.1. Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

1.8.2. Komisija informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam, publicēšanai.
2. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
2.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 38000.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā par divām daļām kopā (attiecībā, uz kuru daļu ieinteresētais Piegādātājs piedalās):
 - par iepirkuma 1.daļu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 16000.00 (sešpadsmit tūkstoši euro 00 centi); 
 - par iepirkuma 2.daļu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 22000.00 (divdesmit divi tūkstoši euro 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Polisei klāt jāpievieno maksājuma apliecinošs dokuments.
2.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

a. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām, 6 (seši) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.

b. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

2.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,

b. pārējiem Pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.

2.4. Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Jelgavas novada pašvaldībai piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

2.4.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2.4.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem objektos: 
· Jelgavas novada, Platones pagasta ceļa “Lielvircavas kapi - Alksnāji - Lietuvas šoseja” PLA34 pārbūves apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi 2.615 km;

· Jelgavas novada, Vircavas pagasta Ziedoņa ceļš VIR23 pārbūve 3.760 km, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Projektēšanas uzdevumu (nolikuma pielikums Nr.5).
3.2. Finansējuma avots: Pašvaldības budžets un Eiropas Savienības fonda finansējums.
3.3. Iepirkuma pamatojums:
· Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 55 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi”;

· Jelgavas novada domes 2024.gada 7.augusta  lēmums Nr. 33 “Par dalību 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” 1. kārtā” un Jelgavas novada domes 2024.gada 7.augusta lēmumu Nr. 34 “Par dalību 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” 3. kārtā” .

3.4. Tehniskā specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums- 2024.gada 31.oktobrī.
3.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

- 1.daļa. “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem objektā: “Jelgavas novada, Platones pagasta ceļa “Lielvircavas kapi - Alksnāji - Lietuvas šoseja” PLA34 pārbūves apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi 2.615 km”;
- 2.daļa. “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem objektā: “Jelgavas novada, Vircavas pagasta Ziedoņa ceļš VIR23 pārbūve 3.760 km”.
3.6. Piedāvājumu var iesniegt uz vienu iepirkuma daļu vai uz visu iepirkuma priekšmetu.
3.7. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ņem vērā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam, un to piemērošanas kārtība".

3.8. CPV kods: 45233140-2.Ceļu būve. Būvdarbi; 
Papildkodi: 71242000-6. Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana; 71248000-8. Projekta un dokumentācijas autoruzraudzība. 
3.9. Līguma izpildes vieta: Jelgavas novada Vircavas un Platones pagasts.
3.10. Paredzamais līguma izpildes termiņš:

3.10.1. Būvuzņēmējs projektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un projektēšanas darbus pabeidz 3 (trīs) mēnešu laikā.

3.10.2. Būvdarbu izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši.
3.11. Līgums ar pretendentu tiks slēgts finansējuma saņemšanas/projekta atbalsta gadījumā.

3.12. Objekta apsekošana: Pretendents var veikt objektu apsekošanu dabā. Objektu apsekošanas kontaktpersona ir ceļu būvinženieris Edgars Jumītis (tel. Nr.27812506).
4. Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	4.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 4.2.,4.4.,4.5.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atklātā konkursā (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1).
Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	4.2. Pretendentu,  kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
	Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

Ja komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar likuma 42. pantā un/vai 43.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteiktajai kārtību.

	4.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pārbauda vai uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Komisija ziņas par pretendentu iegūst datu bāzē (sankciju saraksti) www.lursoft.lv.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem:

1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);

2) patstāvīgi;

3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

*ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam.

	4.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Lursoft tīmekļvietnē https://www.lursoft.lv  

b) Citu valstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	4.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kurā Pretendents reģistrēts. Pretendenta piesaistītājiem apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai līdzīgas nozares institūcijā citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izņemot tos apakšuzņēmējus, kas veic darbus, kurus drīkst veikt uzņēmums, kuram pēc normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtās prakses nav nepieciešams būt reģistrētam būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu Pretendenta uzvaras gadījumā tam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.
	a) Komisija pārliecinās par Pretendenta un Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja attiecināms) reģistrācijas faktu publiski pieejamās datu bāzē - https://bis.gov.lv. 

b) Citu valstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
c) Pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka tas veiks nepieciešamās darbības reģistrācijai uz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanas brīdi, ja izraudzītais Pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.

	4.6. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021, 2022., 2023., kā arī 2024.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvdarbu veicējam ir pieredze vismaz 2 (divi) ielu un/vai ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu līgumu izpildē, kur veikti asfalta seguma izbūves darbi *
Katram objektam ir jābūt pabeigtam un nodotam ekspluatācijā. Par katru no šiem objektiem ir saņemta pasūtītāja atsauksme, izziņa vai cits dokuments.
* pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja pretendents iesniegs piedāvājumu par vienu daļu vai visu iepirkuma priekšmetu.
	Pretendents iesniedz:

a) informāciju par iepriekšējo pieredzi, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. 
b) pasūtītāja atsauksmes, izziņas,  u.c. dokumentus.


	4.7.  Pretendents var nodrošināt speciālistus:
4.7.1. ceļu būvdarbu vadītāju, kuram:

a) ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;

b) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021, 2022., 2023., kā arī 2024.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvdarbu vadītājam ir pieredze vismaz 2 (divi) ielu un/vai ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu līgumos, kur līgumu ietvaros ir veikti asfalta seguma izbūves darbi;*

* speciālista pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja pretendents iesniegs piedāvājumu par vienu, divām daļām vai visu  iepirkuma priekšmetu.
4.7.2. speciālists ceļu projektēšanā, kuram;
a) ir spēkā esošs sertifikāts ceļu projektēšanā;

b) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021, 2022., 2023., kā arī 2024.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta vadītājam ir pieredze vismaz 2 (divi) ielu un/vai ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē; *
* speciālista pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja pretendents iesniegs piedāvājumu par vienu daļu vai visu iepirkuma priekšmetu.
	a) Pretendents iesniedz informāciju par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3). Informāciju par būvspeciālistu sertifikāciju Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv )
b) Pretendentam speciālistu sarakstā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams būvprojektos paredzēto darbu veikšanai. Pieprasītie speciālisti var būt arī viena un tā pati persona, ja tai ir attiecīga kvalifikācija;

c) Pretendents iesniedz speciālistu  pieredzes aprakstus un pieredzes apliecinošos dokumentus (pasūtītāja atsauksmes, izziņas, u.c.)  atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4.
d) ja kāds no Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, Pretendentam jāiesniedz: ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti);

e) Pretendents iesniedz pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par speciālistu (projektētāju) īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā*, kā arī iesniegs pasūtītājam informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā **.

*attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi

** Komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji

	4.8. Pretendents var nodrošināt Darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 apakšpunktā minētajām prasībām.
	Pretendents iesniedz informāciju par Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3), kā arī šo personu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:
1.  fiziskām personām jāiesniedz:

1.1. būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un vismaz vienu no šiem dokumentiem:

a)
dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teoriju sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

b)
dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

vai

1.2. dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;

2. Ja pretendents piesaista juridisko personu, tad papildus jāiesniedz spēkā esošie dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas šajā objektā (apliecinātā sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls). Minētie dokumenti ir jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām. Ja pārstāvības tiesības nav nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā, tad jāiesniedz pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) šai personai parakstīt minētos dokumentus.

3. Ārvalsts darba aizsardzības koordinatoram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jāatbilst attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	4.9. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
	Pretendents iesniedz pretendenta parakstītu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.11).

	4.10. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus*. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
*Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiro šā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa).
	Pretendents iesniedz:

a) visu apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstu atbilstoši Nolikuma pielikumam  Nr.7 “Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu saraksts” Pretendentam sarakstā obligāti jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa.
b) apakšuzņēmēju apliecinājumu, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.8. 
c) Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas institūcijas ārvalstīs izsniegta līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	4.11. Tehniskais piedāvājums. 


	Tehniskajā piedāvājumā, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5 un Nr.6., iekļauj:

a) darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā norāda:
- darbu izpildes posmus (projektēšana ,būvniecība), darbos iesaistīto pretendenta speciālistu (darbinieku) skaitu;

b) apliecinājumu, ka tiks ievērota Līguma projektā noteiktā maksāšanas kārtība (noslēguma maksājums, kas ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas);

c) apliecinājumu par garantijas laika nodrošinājumu.

	4.12. Finanšu piedāvājums.
	a) Finanšu piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.9;

b) finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR), ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visu paredzēto darbu (projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība) izpildi.


5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

5.1.Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

5.1.1. piedāvājuma nodrošinājums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.1.2. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

5.1.3. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.1.4. ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts: 
5.1.4.1. pasūtītājs pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai, ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 
5.1.4.2. minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
5.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs zemākā piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN (par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem kopā).
5.3. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji ir attiecināmi uz katru no iepirkuma daļām. 
5.4. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:
	Kritēriji 

Atbilstības vērtējums
	Punkti

Maksimālais punktu skaits
	Punktu piešķiršanas kārtība

	K11 – Piedāvātā līgumcena par projektēšanu EUR bez PVN

Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	20
	K1 - Piedāvātā līgumcena

K1 = K1zem / K1pied x N

(K1zem – viszemāk piedāvātā cena;

K1pied – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).



	K12 – Piedāvātā līgumcena par autoruzraudzības veikšanu EUR bez PVN

Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 10 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	10
	

	K13 – Piedāvātā līgumcena par būvdarbu veikšanu EUR bez PVN

Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 40 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	40
	

	K2 - Personāla kvalifikācija
Speciālista pieredze autoruzraudzībā. 

Speciālists ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021, 2022., 2023., kā arī 2024.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis autoruzraudzību 1 (vienas) vai 2 (divu) ielu un/vai ceļu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu līgumos* 
* speciālista pieredze tiks atzīta par atbilstošu , ja pretendents iesniegs piedāvājumu par vienu daļu vai visu iepirkuma priekšmetu.
	20
	Viena pieredze – 10 punkti

Divas pieredzes – 20 punkti

	K3- Garantijas termiņš

Pretendents iesniedz apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi. Pretendentu piedāvājumiem, kur būvdarbu garantijas termiņš dots 5 (pieci) gadi, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits šajā vērtēšanas kritērijā. Garākais piedāvātais būvdarbu termiņš tiek uzskatīts 5 (pieci) gadi.
	10
	Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš 3 gadi – 0 punkti

Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš  4 gadi – 5 punkti

Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš 5 gadi – 10 punkti

	Kopā:
	100
	


5.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.
5.6. Katrs komisijas loceklis individuāli salīdzina iesniegtos piedāvājumus un piešķir punktus, vadoties, no tabulā norādītās punktu piešķiršanas kārtības. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par vērtēšanas kritērijiem.
5.7. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

5.7.1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu atbilstoši nolikuma noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

5.7.2. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādas formulas:

K=(K11+ K12+K13)+K2+K3 (K – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums)

6. TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU

6.1. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski izdevīgākais.

6.2.  Iepirkuma līgums:

6.2.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums nr.10). 
6.2.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

7.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

7.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

7.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
7.2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 9.pielikums) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību, summu norādot euro, bez PVN; summas norādāmas ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
7.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko vai sistēmas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;

7.2.4. Ņemot vērā PIL 38. panta astotās daļas regulējumu, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus, t.sk. visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, kā vienu kopumu.

7.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.
7.4.1.Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nav obligāta prasība). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ir jāaizpilda Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta IV daļas atlases kritēriji), lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7. Veidlapa elektroniski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): http://espd.eis.gov.lv. 
7.4.2.Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie pirmdokumenti.
7.5. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

7.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
7.7. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
7.8. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā   spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
7.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
7.10. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Komisijas tiesības:

8.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās konkursā;

8.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

8.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;

8.1.4. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikumā vai normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām;

8.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

8.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

8.2. Komisijas pienākumi:

8.2.1. Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajai kārtībai;

8.2.2. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktiem, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot PIL 43.pantā noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā.

8.2.3. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 2.punktu. 
8.2.4. Saskaņā ar PIL 41. panta 9. punktu, piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus konkursa Pretendentus par konkursa rezultātiem.
9. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

9.1. Pretendenta pienākumi:

9.1.1. Rūpīgi iepazīties ar Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

9.1.2. Jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par Konkursa dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9.1.3. Līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā pie attiecīgā iepirkuma un ņemt to vērā, sagatavojot konkursa piedāvājumu.

9.1.4. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;

9.1.5. trīs kalendāro dienu laikā (vai komisijas atsevišķā vēstulē norādīto dienu laikā), termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

9.2. Pretendenta tiesības:

9.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos;

9.2.2. līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.

9.2.3. Citas tiesības, saskaņā ar Konkursa dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

10. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

10.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši konkursa priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam, uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā.

10.2. Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

Pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. Pieteikums dalībai konkursā;

2. Pretendenta pieredzes saraksts;
3. Pretendenta speciālistu saraksts;

4. Speciālista pieredzes apraksts (CV);

5. Tehniskā specifikācija;
6. Tehniskais piedāvājums;
7. Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu saraksts;
8. Apakšuzņēmēja apliecinājums;

9. Finanšu piedāvājums;
10. Līguma projekts;

11. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Pielikums Nr.1

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
pieteikums dalībai konkursā

Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)
	Pretendents 

(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	

	Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam
	Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	Apakšuzņēmēji:

(norādīt visus apakšuzņēmējus, ja attiecināms)
	1) jānorāda apakšuzņēmējs(nosaukums, reģ. Nr., adrese)
2) Apakšuzņēmēja atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem*** izpratnē (atzīmēt atbilstošo ar “x” un norādīt):


	nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme:

vai

-šādām personām ir izšķiroša nozīme:

 (ja ir,tad norādīt personas):

_______________________________


	Citas personas:

(ja attiecināms)
	


1. Iesniedzot piedāvājumu konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem” (iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)  ____daļai,  mēs apliecinām un garantējam, ka:

1) mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

2) mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

3) 
pilnībā iepazinušies ar veicamo darbu apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu darbus un būvobjektus nodotu ekspluatācijā un novērtējam visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus. 

4) mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

5) finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu un Darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma Līguma vai Nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

6) piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 
no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.

2. Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
*** Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.2

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTs
Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

	Nr.p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums 
	Veikto darbu vērtība EUR bez PVN 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona, tālrunis)
	Veikto darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendents objektu būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

Informācija jāiesniedz ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs var izvērtēt atbilstību iepirkuma nolikuma 4.6. punkta prasībām

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)
Pielikums Nr.3

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts
(arī ar drošu elektrisko parakstu)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta speciālists ar savu parakstu (arī ar drošu elektrisko parakstu) apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā atklātā konkursā ” Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”, iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121, projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.4

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
SPECIĀLISTA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

Vārds, uzvārds:

Statuss darbu izpildē:

Pieredze:

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu/projektu nosaukumus, atbilstoši nolikuma 4.7.1. un 4.7.2.punktam un 5.4. punkta K2 kritērijam:

	Pasūtītājs, (kontaktpersona, tel. nr.)


	Laika periods
	Speciālista pieredze


	Speciālista pieredze 

(atbilstoši Nolikuma 5.4.punkta K2 kritērijam)

ja attiecināms

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)

Apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

· piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „_______________” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2024/121;
· apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (nosaukums) iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

· pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· papildināt pēc vajadzības.
	Paraksts:

(arī ar drošu elektrisko parakstu)
	


Pielikums Nr.5

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

Projektēšanas uzdevumi, tehniskā specifikācija pieejami atsevišķi pircēja profilā (Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier) pie attiecīgās iepirkuma procedūras, sadaļas "Pamatdati" apakšsadaļā “Dokumenti”.
Pielikums Nr.6
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

Pretendents sagatavo un iesniedz:

1) Darbu izpildes kalendārais grafiku, kurā norāda darbu izpildes posmus (projektēšana, būvniecība) un darbos iesaistīto pretendenta speciālistu (darbinieku) skaitu.

2) Apliecinājumu, ka tiks ievērota  Līguma projektā noteiktā maksāšanas kārtība (noslēguma maksājums, kas ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas).

3) Apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, būvuzņēmējam tie jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjekta garantijas periodā.
Pielikums Nr.7
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO LĪGUMA DAĻU SARAKSTS
Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121)

	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms 

(EUR bez PVN)
	Apakšuzņēmējam izpildei 

nododamās līguma daļas precīzs apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.8
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/116)

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”, iepirkuma ID Nr. JNP 2024/116, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus līguma daļas darbus:
___________________________________________________________________

(īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstā norādītajam)

· veikt līguma daļas darbus sekojošā apjomā __________________ EUR bez PVN;
· nodot pretendentam šādus resursus:
_______________________________________________________________
(īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.9
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. 2024/121
Finanšu piedāvājums
Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/116)
Mēs piedāvājam veikt – “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”, iepirkuma ID Nr. JNP 2024/121, saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par šādiem izcenojumiem:
1.daļa. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem objektā: “Jelgavas novada, Platones pagasta ceļa “Lielvircavas kapi - Alksnāji - Lietuvas šoseja” PLA34 pārbūves apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi 2.615 km”

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Līgumcena
EUR bez PVN
	PVN 21% EUR
	Līgumsumma
EUR ar PVN

	1. 
	“Jelgavas novada, Platones pagasta ceļa “Lielvircavas kapi - Alksnāji - Lietuvas šoseja” PLA34 pārbūves 2.615 km”

	1.1.
	Projektēšana
	
	
	

	1.2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	1.3.
	Būvdarbi
	
	
	

	
	KOPĀ EUR 
	
	
	


2.daļa. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem objektā: “Jelgavas novada, Vircavas pagasta Ziedoņa ceļš VIR23 pārbūve 3.760 km”.
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Līgumcena
EUR bez PVN
	PVN 21% EUR
	Līgumsumma
EUR ar PVN

	1. 
	“Jelgavas novada, Vircavas pagasta Ziedoņa ceļš VIR23 pārbūve 3.760 km”

	1.1.
	Projektēšana
	
	
	

	1.2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	1.3.
	Būvdarbi
	
	
	

	
	KOPĀ EUR 
	
	
	


Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


Pielikums Nr.10

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
LĪGUMA PROJEKTS
Par objektu “_____________________________ -  apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
iepirkuma ID Nr. 121
Jelgava

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, izpilddirektora p.i. Kaspara Sniedzīša personā, kas rīkojas, pamatojoties uz nolikumu, turpmāk -  Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Uzņēmums>, reģ. Nr. <Nr.>, juridiskā adrese: <adrese>, tās valdes priekšsēdētāja/locekļa <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk -  Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties no normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas organizētā ___________ “--” iepirkuma ID Nr.         (turpmāk – Iepirkums) noteikumiem un rezultātiem, noslēdz šādu Būvdarbu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt objekta: “____________________________________” projektēšanu un autoruzraudzību (turpmāk kopā-darbi) kopā ar būvniecību (turpmāk – Būvdarbi) konkursa____daļai, saskaņā ar  Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums )

1.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos termiņos veikt:

1.2.1.
 projektēšanas darbus – Būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādi atbilstoši projektēšanas uzdevumam  (1.pielikums), saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, turpmāk – Projektēšana; 

1.2.2.
Jelgavas novada Būvvaldē (turpmāk – būvvalde) saskaņotās būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – būvniecības ieceres dokumentācija) kontroli, ko dokumentācijas izstrādātājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, ievērojot šī Līguma nosacījumus, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, turpmāk – Autoruzraudzība;

1.2.3. būvdarbus, kurus uzsāk pēc finansējuma piešķiršanas projekta realizācijai.

1.3.
Projektējamā/o objekta/u atrašanās vieta ____ (zemes vienības kadastra apzīmējums ___), turpmāk – Objekts.

1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt būvdarbus, ja tam netiek piešķirts finansējums, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs par to celt iebildumus. 
2. PUŠU PĀRSTĀVJI

2.1. Pasūtītāja kontaktpersonas un atbildīgās personas par Līguma izpildi - Edgars Jumītis, tel.Nr.27812506, e-pasts: edgars.jumitis@jelgavasnovads.lv 

2.2. Pasūtītāja kontaktpersonai Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.2.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu, ievērojot  projektēšanas uzdevumu, būvprojekta nosacījumus, par  Būvuzņēmēja ierosinājumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu;

2.2.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai Līguma izpratnē. 

2.3. Būvuzņēmēja kontaktpersona projekta realizācijā –___

3. PROJEKTĒŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām, Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un Latvijas Republikas būvnormatīviem.

3.2. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar dokumentiem un informāciju, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai.

3.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu vidi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Būvuzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Būvuzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Būvuzņēmējs.

3.4.
Būvuzņēmējs Pasūtītāja vārdā saskaņo būvprojektu būvvaldē 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma slēgšanas brīža,  būvvaldē saskaņoto būvprojektu nodod Pasūtītājam.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta iesniegšanas, atbilstoši Līguma 7.3.punktam, paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

3.5.
Būvuzņēmējs būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 1 (vienā) eksemplārā un vienu eksemplāru elektroniski - DWG vai DGN faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; visa būvniecības iecere PDF failos. Izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus, tai skaitā inženiertopogrāfisko plānu iesniedz Pasūtītājam latviešu valodā.

4.
BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
4.1.
Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar būvprojektu un tāmi (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteikto objektu (turpmāk-objekts) izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

4.2.
Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

4.3.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

4.4.
Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

4.5.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. 

4.6. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā, t.i., no būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, ir atbildīgs par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.
4.6.
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

4.7.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

4.8.
Būvuzņēmējam nodrošināt, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.  

4.9.
Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

5. AUTORUZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

5.1.
Būvuzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošajiem būvnormatīviem un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.2. Būvuzņēmējam ir pienākums bez papildu atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora  vainu vai nolaidību.

5.3.
Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildu samaksu Būvuzņēmējam.

6.
ATĻAUJAS
6.1.
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus. 

6.2.
Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

6.3.
Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

6.4.
Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu un materiālu apjomu, ja no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ būvprojektu nav iespējams pilnībā realizēt. 

7.
DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
7.1. Kopējā Līguma summa par “___” ir _______ EUR (___ euro un __ centi), tai skaitā Līguma summa bez pievienotās vērtība nodokļa (turpmāk-PVN) 21 % (turpmāk-Līguma cena) ______ EUR (__ euro) apmērā un PVN 21 %  _______  EUR (___ euro un __ centi), t.sk.

7.1.1. Līguma cena par projektēšanu ir ______ EUR  (____ euro) bez PVN un PVN 21 %  _______  EUR (___ euro un __ centi)

7.1.2. Līguma cena par autoruzraudzības veikšanu ir _______ EUR  (___ euro un __ centi) bez PVN un PVN 21 %  _______  EUR (____ euro un __ centi);

7.1.3. Līguma cena par būvdarbu veikšanu ir ____EUR (___ euro) bez PVN un PVN 21 %  _  EUR (___ euro un __ centi)  (___.pielikums – Finanšu piedāvājums).

7.2.
Līguma cena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – inženierizpēti, projektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību ieskaitot būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, to piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Līgumu, un atbilstoši Līguma priekšmetam sastāv no atsevišķu Līguma daļu līguma cenām, kas minētas Līguma 7.1.1,7.1.2. un 7.1.3.apakšpunktos.

7.3.
Pasūtītājs Līguma cenu par Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

7.4. Pasūtītājs Līguma cenu par autoruzraudzību samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:
7.4.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;
7.4.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;
7.4.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
7.5. Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs veic atbilstoši faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par izpildīto darbu pieņemšanas (Forma 2) parakstīšanas. Noslēguma maksājums, kas ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina iesniegšanas, kā arī atbilstoša rēķina un Līgumā noteiktās kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izdota garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

7.6. Līguma izpildes gaitā atklājas papildu darbi, būvdarbi un papildu izmaksas, kuras Būvuzņēmējs, iesniedzot un apstiprinot Līguma Tāmi nebija paredzējis, Puses atzīst, ka tā ir Būvuzņēmēja atbildība, un, šo darbu izpildi veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem.

7.7.
Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

7.8.
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma   uzdevumā.

7.9. Pievienotās vērtības nodokli par būvniecības veikšanu maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.
8.
LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
8.1. Būvuzņēmējs projektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas un projektēšanas darbus pabeidz 3 (piecu) mēnešu laikā.

8.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk pēc finansējuma saņemšanas, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc būvatļaujas saņemšanas.

8.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3). 

8.4.
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

8.5.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

8.6.
Būvuzņēmējs veic būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objekta būvniecības periodā.

8.7. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.
9.
APDROŠINĀŠANA
9.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās   atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

9.2. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas laika nodrošinājumu 5 (pieci) % apmērā no kopējās Līguma cenas.
10.
PUŠU ATBILDĪBA
10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

10.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, jebkuru Darbu veikšanai (projektēšanās un būvdarbu posmā) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma cenas.

10.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 6. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

11. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

11.1. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.2. Būvuzņēmēja pienākumi:

11.2.1. izpildīt Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba izpildes laika grafiku (Līguma 3. pielikums);

11.2.2. Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu un iekārtas;

11.2.3. Darbus izpildīt ar jauniem un kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām un ir atbilstoši sertificēti;

11.2.4. Līguma spēkā esamības laikā veikt un nodrošināt uzraudzību pienācīgai Līgumu saistību izpildei;

11.2.5. norādīt adresi un elektronisko (e-pasta) adresi (Līguma rekvizītu zonā), uz kuru visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Būvuzņēmēja pārstāvim un Līguma slēdzējam jānosūta. Būvuzņēmējs drīkst mainīt iepriekš minēto adresi, laicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šādas maiņas, paziņojot par to Pasūtītājam;

11.2.6. uzsākot Līguma izpildi t.i. pirms jebkādu Darbu veikšanas Objektā uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu (ja attiecināms) sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kuru sniedzamo Darbu/pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (ja saraksts nav iesniegts pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un deleģēto personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam savlaicīgi, pirms attiecīgo apakšuzņēmēju faktiskās iesaistes Līguma izpildē, jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

11.2.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veikt, ievērojot šādu kārtību:

11.2.7.1. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē;
11.2.7.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un, gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts;
11.2.7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.2.7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.2.7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likumā un Iepirkumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.2.7.3.3. Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.2.7.4.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei, gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; 
11.2.7.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja juridisko adresi; 

11.2.8. Nozīmēt Darbu izpildes vietā atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību, kura veic darbinieku instruktāžu un apmācību darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Būvuzņēmēja un/vai tā nozīmētas personas pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī garantēt to lietošanu. Darbu izpildes laikā iecelt/norīkot darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda noteiktos pienākumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.2.9. uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Būvuzņēmējs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem;

11.2.10. garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar Darbu izpildi;

11.2.11. nodrošināt, lai savlaicīgi tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija izmaiņu veikšanai Līgumā (ja attiecināms), Darbu nodošanai vai citām Līgumā paredzētu saistību izpildei, t.s., Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Pasūtītājam būtu pieejams tā pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos Darbu procesa jautājumus. Būvuzņēmējs apņemas risināt visus tā kompetencē vai pienākumos ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt rakstisku atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstisks pieprasījums;

11.2.12. Būvdarbu laikā un Līgumā noteiktajā Garantijas termiņa laikā uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;

11.2.13. nodrošināt kvalitatīvu Darbu izpildi un visu ar Darbu izpildi saistītās dokumentācijas iesniegšanu. Pasūtītājs nepieņem nekvalitatīvi izpildītos Darbus līdz trūkumu un defektu novēršanai;

11.2.14. līdz akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, nodrošināt visu nepieciešamo darbību veikšanu, t.sk., konstatēto defektu un/vai nepilnību (t.sk. dokumentācijas nepilnību) novēršanu, lai būvobjektu varētu nodot ekspluatācijā.

11.2.15. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

11.2.16. Būvuzņēmējam regulāri, izvērtējot nepieciešamību, bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un netīrumus. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāsniedz Pasūtītājam pierādījumi par būvgružu aizvākšanu uz normatīvajos aktos atļautām būvgružu nodošanas vietām. Pirms Objekta nodošanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvest Darbu izpildē izmantoto inventāru, tehniku un darba rīkus utt.) un atstāt to kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteiktie Darbi tiek izpildīti Līguma summas ietvaros;

11.2.17. Būvuzņēmējam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Būvuzņēmējam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. Pusēm vienojoties, minētais termiņš var tikt pagarināts. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Būvuzņēmēja rēķina;

11.2.18. nodrošināt jebkurā laikā autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektoru, Pasūtītāja pārstāvju, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

11.2.19. laika periodā, kurā Darbi ir apturēti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina izpildīto Darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti.

11.3. Visu materiālu un konstrukciju novietošanas laukumu un pagaidu komunikāciju izveidošanu Būvuzņēmējs veic uz sava rēķina. 

11.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis Darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķinu, un tas ir atspoguļots Būvuzņēmēja konkursam iesniegtajā finanšu piedāvājumā, un uzņemas visus papildus izdevumus, gadījumā, ja Darbu gaitā atklāsies nepilnības veiktajos aprēķinos, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus Darbu veikšanas nepieciešamība, kurus, pamatojoties uz šo Līgumu un tā pielikumiem, Būvuzņēmējs varēja un viņam vajadzēja paredzēt, un šādā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt kopējās Līguma summas palielināšanu.

11.5. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā, t.i., no būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, ir atbildīgs par visu šī Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Būvuzņēmējs zaudējumus sedz uz sava rēķina.

11.6. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par faktisko paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību.

11.7. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu Darbu izpildes dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteiktā Objekta nodošanai ekspluatācijā.

11.8. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir saņēmis, iepazinies un pārbaudījis visu Projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus, uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Būvuzņēmējam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. 
11.9. Pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma Būvuzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā, atbilstoši savai kompetencei un Pasūtītāja norādītājai noformēšanas un iesniegšanas formai, sagatavot ar Darbu norisi un Objekta stāvokli saistīto dokumentāciju, piemēram, bet ne tikai - konstatāciju akti un to pielikumi, paskaidrojumi, iknedēļas atskaites, Darba un izpilžu apjoma plāni, materiālu apstiprināšanas formas, aktuālās izpildes, to izvērsti skaidrojumi u.tml.

11.10. Būvuzņēmējam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistītā personāla darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, nekompetence vai nolaidība, vai Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

12. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksāt Būvuzņēmējam par kvalitatīvi izpildītu Darbu. Pasūtītājs apņemas nekavēt Būvuzņēmēja pienākumu izpildi.

12.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu.

12.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot nepieciešamās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 
12.4. Pasūtītājs, pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai un atbilstošas dokumentācijas saņemšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā:

12.4.1. izvērtē iesniegto informāciju un sniedz motivētu atteikumu, ja konstatētas atkāpes no Līguma noteikumiem, sastādot defektu aktu;

12.4.2.  uzsāk veikt nepieciešamās darbības Darbu pieņemšanai un Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

12.5. Pieņemt Darbus, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.

12.6. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei.

12.7. Pasūtītājam ir arī citas šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi, t.sk., tiesības pārtraukt Darbus vai atsevišķu Darbu izpildi uz noteiktu laiku (šāda veida pārtraukuma sākums un beigas tiek fiksēts ar aktiem, kurus paraksta Puses un tā laiks netiek ieskaitīts kopējā Līguma termiņā, atbilstoši Līguma nosacījumiem).

12.8. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējam būtu pieejams Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos Darbu procesa jautājumus. Pasūtītājs apņemas risināt visus Pasūtītāja kompetencē ietilpstošus un Darbu izpildes gaitā radušos jautājumus un sniegt Būvuzņēmējam rakstisku atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Būvuzņēmēja rakstisks pieprasījums.
13. GARANTIJAS SAISTĪBAS
13.1. Būvuzņēmējs garantē būvprojekta, Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir _____mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas brīža.

13.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien Puses nevienojas citādi.

13.3. Noteiktajā termiņā Puses sagatavo defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

13.4. Gadījumā, ja Puses, sagatavojot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

13.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums ir  vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
14. LĪGUMA LAUŠANA

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un lauzt Līgumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos, kā arī šādos gadījumos:

14.1.1. ja Būvuzņēmējs nepilda no Līguma izrietošos pienākumus un saistības (t.sk. nav uzsācis Darbus Līguma noteiktā termiņā vai kavē Darbu izpildes termiņus, Darbu izpildes apjomus u.tml.), un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, vai trešo personu darbības/bezdarbības, pie kuras nav vainojams Būvuzņēmējs; 

14.1.2. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Līgumā paredzēto Darbu izpildi ilgāk par 7 (septiņām) darba dienām un Darbu izpildes pārtraukšana nav iestājusies no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

14.1.3. ja izpildītie Darbi neatbilst Līguma dokumentu (t.sk., Projekta u.c. līguma pielikumu) prasībām un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;

14.1.4. ja Būvuzņēmējs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai ir Būvuzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process;

14.1.5. ja tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās, attiecīgajos struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā;

14.1.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā ja minētie apstākļi (sankcijas) bija pastāvējuši arī pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

14.1.7. ja Būvuzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vai pastāv reāli to iestāšanās riski;

14.1.8. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

14.2. Līguma 14.1.1.- 14.1.8. punktos noteikto iemeslu iestāšanās gadījumos:

14.2.1. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā, t.i., Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā par to informējot Būvuzņēmēju;

14.2.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt ar aktu faktiski paveiktos un kvalitatīvi veiktos Darbus;

14.2.3. Pasūtītājs pārņem Darbus savā kontrolē un var pieaicināt (ja attiecināms) citu Būvuzņēmēju. 

14.3. Līguma vienpusējas laušanas gadījumā starp Pusēm 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā ir jāveic pilns norēķins, ieskaitot apmaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kā arī visu šinī Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu un zaudējumu atlīdzību izmaksu/ieturēšanu un tml.

14.4. Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu arī nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, ja šādā gadījumā kādai no Pusēm objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi vai turpmāka Līguma saistību izpilde var nodarīt būtisku kaitējumu un ir saistīta ar nesamērīgiem riskiem.

15.  LĪGUMA GROZĪJUMI

15.1. Puses, šajā nodaļā noteiktā kārtībā, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un abu Pušu parakstīti. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

15.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līgumā minētajos gadījumos.

15.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

15.3.1. Šajā apakšpunktā atrunāto izmaiņu maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no Līguma summas šādos gadījumos:

15.3.1.1. ievērojot Līgumā noteikto, paredzēts veikt Darbu izpildes laikā papildus atklātus Darbus vai Darbu izpildes laikā konstatēti izslēdzami/ieslēdzamie  darbi, ko apliecina konstatācijas akti; 

15.3.1.2. vienības cenu veidojošo komponenšu (būvizstrādājumiem) izmaiņas sakarā ar Pusēm neietekmējamiem objektīviem apstākļiem (straujš, neparedzēts cenu kāpums, ģeopolitiskie apstākļi, piegāžu embargo u.tml., kuru iepriekš nevarēja paredzēt) vai pārskata perioda patēriņa cenu indeksa būtiskas svārstības (inflācija), kas ietekmē kopējo Līguma summu;

15.3.1.3. izmaiņas 15.3.1.2.apakšpunktā minētās izmaiņas veicamas šādā kārtībā:

15.3.1.3.1. izmaiņas nav veicamas Līguma darbības pirmajā gadā; 

15.3.1.3.2. ierosinot Līguma summas paaugstinošas izmaiņas, pierādīšanas pienākums gulstas uz Būvuzņēmēju;

15.3.1.3.3. cenas izmaiņām jābūt pamatotām un pierādāmām, piemēram, ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu vai citiem līdzvērtīgiem publiski pieejamiem datiem vai tirgus cenas izpētes datiem;
15.3.1.3.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas (palielināt vai samazināt), ja noteiktās komponentes procentuālās (pieauguma/samazinājuma) izmaiņas ir robežās no 3% - 5 % pret Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošo Līguma summu;

15.3.1.3.5. Cenas izmaiņas tiek piemērotas Darbiem, Darbu komponentēm (būvizstrādājumiem), kuri tiks veikti pēc izmaiņu veikšanas (atlikušiem Darbu apjomiem);

12.3.1.3.7.
Līguma summas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts gadījumos, ja Būvuzņēmējs neattaisnojošu iemeslu dēļ ir apzināti kavējis Darbu izpildes termiņus vai jebkurus Līgumā noteiktos Darbu izpildes starptermiņus, kas atrunāti Darbu izpildes kalendārajā grafikā;

15.3.2. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma paredzētie izslēgšanas noteikumi (ja attiecināms), kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu;

15.3.3. Ārējā normatīvajā aktā noteiktā gadījumā (ja attiecināms).

15.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu vai to apjomu grozījumus. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma summu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

15.5. Līgumā noteikto Darbu apjomu un (ja attiecināms) Līguma summu Puses var grozīt, par Darbiem un Būvdarbiem, kas nav paredzēti Projekta dokumentācijā un  ir radušies Pusēm neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma nosacījumi un normatīvie akti. 

15.6. Darbu apjomiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

15.7. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu apjomos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros izslēgtu vai veiktu Darbus, kas nav minēti Projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Projekta dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi, šādos gadījumos:

15.7.1. izmaiņas sakarā ar Projekta dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstību esošai situācijai;

15.7.2. neprecīza vai nepilnīga Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija, ja tā nav bijusi pieejama Projekta autoram; 

15.7.3. Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes topogrāfiskajā plānā, vai ģeoloģiskās izpētes datos, vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar Projekta dokumentācijā norādīto;

15.7.4. Darba izpildes laikā konstatētas Projekta dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, apakšzemes būves, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz papildus Darba apjomi;

15.7.5. Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada nepieciešamību izslēgt vai veikt papildus Darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju;

15.7.6. citos objektīvi pamatotos gadījumos, izvērtējot izslēdzamo vai papildus Darbu nepieciešamību.

15.8. Vienību cenu noteikšana Darbu apjomu izmaiņu gadījumā:

15.8.1. Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk., vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procentu apmērs ir spēkā nemainīgs visu Līguma darbības periodu;

15.8.2. ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas iepirkuma Darbu apjomos un Projektētājs (Autoruzraugs) tos nav pielīdzinājis kādam no Iepirkuma tāmes Darba veidiem, tad izmaksas Būvuzņēmējs nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, iesniedzot atbilstošus pierādījumus un saskaņojot to ar Pasūtītāju;

15.8.3. ja Pasūtītājs nesaskaņo Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas, tad Pasūtītājs tās koriģē, vai, ja nepieciešams, pieaicina Pušu savstarpēji atzītu ekspertu.

15.9. Pasūtītājs var veikt Darba apjomu samazināšanu, atbilstoši faktiski nepieciešamo Darbu apjomam saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus Darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzņēmēja pārstāvi, Būvuzraugu  un Autoruzraugu, ievērojot Līguma noteikto.

15.10. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas situācija, kad Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi turpmāk pildāmo Darbu apmaksai, tad Pasūtītājam ir tiesības Darbu izpildes laikā, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski, vienojoties ar Būvuzņēmēju par izmaksām, termiņiem un kārtību, ierosināt apturēt visu Līgumā noteikto Darbu vai kādas Darba daļas izpildi uz laiku līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Puses vienojas, ka gadījumā, ja notiek Darbu izpildes apturēšana, atbilstoši šī Līguma punkta nosacījumiem, tad:
15.10.1. Puses sagatavo un paraksta vienošanos par Darbu izpildes apturēšanu un to atsākšanu, kas, pēc tam, kad to ir parakstījušas Puses, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
15.10.2. rakstveidā precizē Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku, kas  tiek pievienots iepriekšējā apakšpunktā noteiktās vienošanās pielikumā;

15.10.3. ja Darbu izpildes apturēšana pārsniedz vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, tad pie Darbu izpildes atsākšanas, Pasūtītājam, atsevišķi vienojoties ar Būvuzņēmēju, ir tiesības apmaksāt atlikušo Darbu izmaksu pieaugumu, ja saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības izmaksu indeksa pieaugums vai samazinājums Līguma priekšmetam radniecīgā būvniecības veidā pārsniedz 2 % (divus procentus) no cenu indeksa sliekšņa piedāvājuma sagatavošanas periodā;

15.10.4. slēdzot vienošanos Pusēm ir tiesības atrunāt jautājumu par Būvuzņēmēja tiesībām vienpusēji atteikties atsākt Darbus un izbeigt Līgumu bez Līgumā paredzētu sankciju piemērošanas, ja Līguma pārtraukums turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem.

15.11. Pēc Būvuzņēmēja pamatota ierosinājuma, Pusēm par to vienojoties, Projektā paredzētie materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši (piemēram, tiek ražoti efektīvāki, vai ražošana pārtraukta u.tml.) vai, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (tai skaitā Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), vai aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām (maināmajām). Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Izmaiņu  aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Izmaiņu akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar maināmajām. Parakstot Izmaiņu  aktu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas vai nesamazinās Darbu kvalitāti un neietekmēs Līgumā noteikto termiņu. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Izmaiņu aktā piedāvātajām izmaiņām.

16. NEPĀRVARAMA VARA
16.1.
Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi vai materiālu un konstrukciju piegādes. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu. 

16.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstākminēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņas. Objektīvu apstākļu dēļ izziņu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

16.3.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu apjomiem.

17. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE

17.1.
Visi Pasūtītāja Būvuzņēmējam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar Darbu veikšanu, kā arī papildus informācija, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Būvuzņēmējs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka tie netiks izmantoti ar šī Līguma izpildi nesaistītiem mērķiem bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

17.2.
Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.

18.
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi starp līgumslēdzējām Pusēm, kā arī jebkuri strīdi, kas skar šā Līguma skaidrojumu un visu, kas saistīts ar tā saturu vai secinājumiem, kuri izriet no šā Līguma, vai strīdiem, kas saistīti ar Pušu vai to tiesību pārmantotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību, nepanākot vienošanos, risināmi spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā.

19.
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

19.1.
Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā.

19.2.
Fizisko personu datu saņēmēja Puse nodrošina, ka tie ir pieejami tikai tiem attiecīgās Puses darbiniekiem, kuru tiešo darba pienākumu veikšanai nepieciešams apstrādāt minētos datus.

19.3.
Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

19.4.
Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par to apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

19.5.
Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.

19.6.
Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

19.7.
Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

20.CITI NOTEIKUMI

20.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

20.2.
Visi no  Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama adresātam (otrai Pusei) pret parakstu. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas brīža.

20.3.
Līguma papildinājumi, izmaiņas vai grozījumi noformējami ar abpusēji parakstītiem dokumentiem, kuri būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

20.4.
Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

20.5.
Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz __ lapām latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja vai elektroniska dokumenta formā.

20.6. Pievienotie pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, 

Līgumam pievienots:

1.pielikums –Projektēšanas uzdevums

2.pielikums  - Finanšu piedāvājums 

3.pielikums - Darbu izpildes grafiks 
21.
PUŠU ADRESES UN  REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001

Reģ.nr. 90009118031

A/S Swedbank






Konts: LV__________________



Kods 

_________________________

K. Sniedzītis

	Izpildītājs:




Pielikums Nr.11

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2024/121
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzības veikšana, būvniecība Jelgavas novada pašvaldības ceļiem”
(iepirkuma ID Nr. JNP 2024/116)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu______________ apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu un Publisko iepirkumu likums
 paredz uz 3 gadiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas
 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"�https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 3.punkts.


� �HYPERLINK "https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma"��https://www.kp.gov.lv/lv/iecietibas-programma� 
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