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[bookmark: _Toc223763526][bookmark: _Toc223763679][bookmark: _Toc223763752][bookmark: _Toc223764093][bookmark: _Toc223764469][bookmark: _Toc223765194][bookmark: _Toc223765280][bookmark: _Toc223765359][bookmark: _Toc223765418][bookmark: _Toc223765472][bookmark: _Toc223765610][bookmark: _Toc223765749][bookmark: _Toc482104107][bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931]NOLIKUMS
Vispārīga informācija
1.1. [bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Iepirkuma metode: Atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība”,  un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs (turpmāk – ID Nr.):  JNP 2025/12.
1.3. Informācija par Pasūtītāju:
	[bookmark: _Hlk40173659]Pasūtītājs
	Jēkabpils novada pašvaldība

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Norēķinu rekvizīti
	AS SEB banka
UNLALV2X
LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv 
iepirkumi@jekabpils.lv 

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas būvinženieris Armands Dzenis, tālrunis: +371 27312492;
Jautājumos par Konkursa nolikumu - Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas jurists (iepirkumu speciālists)  Sintija Beinaroviča, tālrunis +371 27888547.

	Iepirkumu komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 28.12.2023. lēmumu Nr.1273 (protokols Nr.22, 73.§), Jēkabpils novada domes 26.09.2024. lēmumu Nr. 775 (protokols Nr.17, 79.§),   Jēkabpils novada domes 27.12.2024. lēmumu Nr.1047 (protokols Nr.23, 57.§), Jēkabpils novada domes 30.01.2025. lēmumu Nr.70 (protokols Nr.1, 71.punkts) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).


Iepirkuma nolikums 
1.4. [bookmark: _Toc482104110]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16596, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.5. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797 
1.6. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797. 
1.7. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
1.8. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) daļās. 
1.9. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
	Daļas nr. pēc kārtas
	Līguma izpildes vieta
	Plānotais būvdarbu veikšanas
laiks 
	Uzraudzības rezervācijas periods

	1.
	Vītolu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.septembrim (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	2.
	Vēju ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.septembrim (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	3.
	Režģu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.septembrim (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	4.
	Liepu ielas atjaunošana, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.septembrim (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	5.
	Sūnu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 30.septembrim (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.


1.10. Šī nolikuma izpratnē Uzraudzība ir līguma priekšmets. Uzraudzības detalizēts apraksts sniegts nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”.
1.11. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
1.12. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām, vai visām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par attiecīgās iepirkuma daļas visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst. 
[bookmark: _Toc482104111]4. Pretendents
[bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona vai pasūtītājs (turpmāk –  Pretendents);
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un jānorāda konkrēta līguma daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
[bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113]5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērtēts norādītajā termiņā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
1. Piedāvājuma nodrošinājums
2.1. Nav paredzēts.
[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
2.2. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
2.3. Piedāvājumā jāiekļauj:
2.3.1. Atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
2.3.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
2.3.1.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts “Pieteikums” t.sk. apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
2.3.2. Pretendentu atlases dokumenti:   
2.3.2.1. vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” 1.pielikumā) atbilstoši 4.1.2. vai 10.4.punkta prasībām (ja attiecināms);
2.3.2.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 10.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
2.3.2.3. [bookmark: _Hlk32312929]atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.2.punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīta tabula (skat. sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” 2.2.1.punktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
2.3.2.4. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta prasībām aizpildītas Personāla veidlapas par Uzraudzības izpildē iesaistītā Personāla pieredzi, kā arī pieredzi pierādošie dokumenti, un Uzraudzības personāla apliecinājumi (ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks) par gatavību izpildīt iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas interneta vietnē www.bis.gov.lv. Ārvalstu Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists patstāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems[footnoteRef:1]; [1:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

2.3.2.5. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām aizpildīts un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts Apakšuzņēmēju saraksts (ja attiecināms);
2.3.2.6. ja pretendents ir Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka Pretendentam nav ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25% akciju (ja attiecas). 
2.3.3. Tehniskais piedāvājums:
2.3.3.1. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115]atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts tehniskais piedāvājums (skat. sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
2.4. [bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otro daļu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
2.5. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
2.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
2.7. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
2.8. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
2.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
2.10. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
2.11. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2.12. Dokumentu neiesniegšana rezultējas ar pretendenta izslēgšanu.
Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
2.13. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]Pretendents aizpilda nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums”, norādot piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
2.14. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro.
2.15. Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
2.16. Piedāvātā līgumcena tiek fiksēta uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
Apakšuzņēmēji
2.17. [bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Uzraudzības daļa, norādot šīs Uzraudzības daļas apjomu naudas izteiksmē.
2.18. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
2.19. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
2.19.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
2.19.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
2.20. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
2.21. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.pantā noteikto.
2.22. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 4.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
Cita informācija
2.23. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
2.24. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2.25. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
2.26. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
2.26.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
2.26.2. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
2.27.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
[bookmark: _Toc482104118]Iepirkuma komisijas tiesības
2.28. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
2.29. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
2.30. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
2.31. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]Iepirkuma komisijas pienākumi
2.32. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
2.33. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
2.34. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai pa faksu, vai elektroniski, vai piegādājot personīgi, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
2.35. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
2.36. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
2.37. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
2.38. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
2.39. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
2.40. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.41. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
2.42. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
2.43. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
2.44. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Piedāvājumu atvēršana
2.45. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
2.46. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/138797 pie šī iepirkuma dokumentiem.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
2.47. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.1., 7.2., 7.3.,7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9.punkta prasībām.
2.48. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc482104123]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
2.49. [bookmark: _Ref88363163][bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2.50. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.50.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
2.50.2. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
2.50.3. Pretendenta piedāvātajam Personālam nav nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
2.50.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
2.50.5. Pretendenta piedāvājumā norādītā Personāla pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām.
Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
2.51. [bookmark: _Toc482104125]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
2.52. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
2.53. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
2.54. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.
2.55. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
2.56. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
2.57. Ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, iepirkuma komisija organizē izlozi iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai, ievērojot objektivitāti un pilnīgu nejaušības principa ievērošanu. 
2.58. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
Iepirkuma pārtraukšana
2.59. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 20.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc482104126]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
2.60. [bookmark: _Toc482104127]Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.panta otrajā daļā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā, proti, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē).
2.61. Iepirkuma komisija pārbaudi veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību.
2.62. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
2.63. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
2.64. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta nosacījumi.
2.65. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību.
Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
2.66. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
2.67. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
2.67.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
2.67.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
2.67.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
2.68. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
2.68.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
2.68.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 
2.69. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
2.70. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
2.71. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
2.72. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
2.73. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
2.73.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
2.73.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
2.73.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
2.74. Izraudzītajam Pretendentam:
2.74.1. jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (šī prasība neattiecas uz Pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā un tam ir katras piedāvājumā norādītās Uzraudzības daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā);
2.74.2. jāiesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju) tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs;
2.74.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
2.74.4. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība.
2.75. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.


[bookmark: _Toc223763543][bookmark: _Toc223763696][bookmark: _Toc223763769][bookmark: _Toc223764110][bookmark: _Toc223764486][bookmark: _Toc223765211][bookmark: _Toc223765297][bookmark: _Toc223765376][bookmark: _Toc223765435][bookmark: _Toc223765489][bookmark: _Toc223765627][bookmark: _Toc223765766][bookmark: _Toc58053991]NOLIKUMA PIELIKUMI
[bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]1.pielikums PIETEIKUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldībai, 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV 5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	E-adrese
	

	Norēķinu konta Nr.*
	* nav obligāti norādāms

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): Skaidrojums "Mazie un vidējie uzņēmumi" | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv)
 ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citi uzņēmēji 
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām), 
t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	

	Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
Ja tādu personu nav, norādīt atsauci “Nav”
	



[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt Būvuzraudzības veikšanu Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, saskaņā ar iepirkuma JNP 2025/12 līguma projektu par:

Piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1
	[bookmark: _Hlk187415680]
Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (euro) bez PVN


	Vītolu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	

	Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN 
	






Piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2
	[bookmark: _Hlk187415747]
Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (euro) bez PVN


	Vēju ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	

	Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN 
	



Piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3
	
Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (euro) bez PVN 

	Režģu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	

	Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN 
	



Piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.4
	
Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (euro) bez PVN 

	Liepu ielas atjaunošana, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	

	Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN 
	



Piedāvājums iepirkuma priekšmeta daļā Nr.5
	
Iepirkuma līguma nosaukums
	Cena (euro) bez PVN 

	Sūnu ielas pārbūve Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
	

	Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summa 
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN 
	



1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma JNP 2025/12 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
6.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
6.4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	6.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [3:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	6.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


6.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 6.4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
6.5.1. cenām;
6.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
6.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
6.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
6.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 6.4.2. apakšpunktu.
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)



Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



Pielikumā: 
1. Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums (ja attiecināms).

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


[bookmark: _Hlk27572451]




1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Atklātā konkursa Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (Id. Nr. JNP 2025/12) ietvaros.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā (Id. Nr. JNP 2025/12) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:
<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>






[bookmark: _Toc57805846][bookmark: _Toc52547975][bookmark: _Toc98838940][bookmark: _Toc52547974][bookmark: _Toc58053994]2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk125487517](attiecināms uz Iepirkuma 1.daļu)
1. daļa “Vītolu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
Būvuzraudzības veikšana
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Nav paredzēts.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 25 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	[bookmark: _Hlk38897860]Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvuzraudzības pasūtītājs un izpildītājs.
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023.,2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 25 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	
	
	


2.2.3. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, un/vai atsauksmi no pasūtītāja vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību nolikuma 2.2.1.apakšpunkta noteiktajām prasībām.
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 

Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.

[bookmark: _Hlk31620569]2.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. 

2.3. Personāla pieredze
[bookmark: _Hlk38898805]2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvuzraugu, kuram jābūt:
2.3.1.1.sertificētam speciālistam, kurš tiesīgs veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.1.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 25 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda norādīto pieredzi. 
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
2.3.3. Par pieredzi pierādošiem dokumentiem tiks uzskatīti akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus.
2.3.4. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.3.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

[bookmark: _Hlk188519813]Atbildīgais Būvuzraugs:                    _________________________
                                                                      /Vārds, Uzvārds/
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvdarbu pasūtītājs 
	Amata pienākums
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 25 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	
	
	


2.3.5. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus. Pieredzi pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt šajā punktā prasītos dokumentus.

[bookmark: _Hlk31620325]Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzi. 
2.3.7. [bookmark: _Hlk63770552] Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

2.3.8.Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
		C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju[footnoteRef:4] saraksts (ja attiecināms) [4:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 

2.4.1. apakšuzņēmējs – persona, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus darbus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamo līguma daļu. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes un kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:5] [5:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā euro (bez PVN)
	


2.4.2. jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā

Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
1) strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs, veicot būvdarbus/pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas, uz kurām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nepieciešamas __________________________ (norādīt konkrēto līguma daļu atbilstoši 2.4.1.punkta tabulā sniegtajai informācijai)
2) nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): 
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



	[bookmark: _Hlk187910066]
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


[bookmark: _Toc58053995][bookmark: _Toc223763546][bookmark: _Toc223763699][bookmark: _Toc223763772][bookmark: _Toc223764113][bookmark: _Toc223764489][bookmark: _Toc223765214][bookmark: _Toc223765300][bookmark: _Toc223765379][bookmark: _Toc223765438][bookmark: _Toc223765492][bookmark: _Toc223765630][bookmark: _Toc223765769][bookmark: _Toc482104130]


2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 
(attiecināms uz Iepirkuma 2.daļu)

2. daļa “Vēju ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
Būvuzraudzības veikšana
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Nav paredzēts.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 35 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvuzraudzības pasūtītājs un izpildītājs.
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 35 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	
	
	


2.2.3. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un/ vai atsauksmi no pasūtītāja vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību nolikuma 2.2.1.apakšpunkta noteiktajām prasībām.
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.

2.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. 

2.3. Personāla pieredze
[bookmark: _Hlk187911617]2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvuzraugu, kuram jābūt:
2.3.1.1.sertificētam speciālistam, kurš tiesīgs veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.1.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 35 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda norādīto pieredzi. 
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
2.3.3. Par pieredzi pierādošiem dokumentiem tiks uzskatīti akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus.
2.3.4. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.3.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

Atbildīgais Būvuzraugs:                    _________________________
                                                                      /Vārds, Uzvārds/
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvdarbu pasūtītājs 
	Amata pienākums
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 35 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	
	
	


2.3.5. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus. Pieredzi pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt šajā punktā prasītos dokumentus.

Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzi.
2.3.7. Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv. 
2.3.8. Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., 

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
		C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju[footnoteRef:6] saraksts (ja attiecināms) [6:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 

2.4.3. apakšuzņēmējs – persona, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus darbus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamo līguma daļu. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes un kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:7] [7:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā,  euro (bez PVN)
	


2.4.4. jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā

Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
3) strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs, veicot būvdarbus/pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas, uz kurām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nepieciešamas __________________________ (norādīt konkrēto līguma daļu atbilstoši 2.4.1.punkta tabulā sniegtajai informācijai)
4) nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): 
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	                                                        (amats, paraksts, vārds, uzvārds)





2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 
(attiecināms uz Iepirkuma 3.daļu)
3. daļa “Režģu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
Būvuzraudzības veikšana
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Nav paredzēts.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 26 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvuzraudzības pasūtītājs un izpildītājs.
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 26 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	
	
	


2.2.3. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un/vai atsauksmi no pasūtītāja vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību nolikuma 2.2.1.apakšpunkta noteiktajām prasībām.
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.

2.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. 

2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvuzraugu, kuram jābūt:
2.3.1.1.sertificētam speciālistam, kurš tiesīgs veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.1.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 26 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda norādīto pieredzi. 
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
2.3.3. Par pieredzi pierādošiem dokumentiem tiks uzskatīti akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus.
2.3.4. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.3.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

Atbildīgais Būvuzraugs:                    _________________________
                                                                       /Vārds, Uzvārds/
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., līguma pabeigšanas datums, būvdarbu pasūtītājs 
	Amata pienākums
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 26 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	
	
	


2.3.5. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus. Pieredzi pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt šajā punktā prasītos dokumentus.

Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzi. 
2.3.7. Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu. Piedāvātā personāla sarakstā jābūt vismaz 1 (vienam) sertificētam speciālistam:
2.3.7.1. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 1kV.
2.3.7.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.
Vienu speciālistu var norādīt vairāku 2.3.1.1., 2.3.7.1.,2.3.7.2.apakšpunktā norādīto būvdarbu uzraudzības veikšanā, ja speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija.
2.3.8.Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
		C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju[footnoteRef:8] saraksts (ja attiecināms) [8:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 

2.4.5. apakšuzņēmējs – persona, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus darbus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamo līguma daļu. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes un kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:9] [9:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā euro (bez PVN)
	


2.4.6. jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā

Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
5) strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs, veicot būvdarbus/pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas, uz kurām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nepieciešamas __________________________ (norādīt konkrēto līguma daļu atbilstoši 2.4.1.punkta tabulā sniegtajai informācijai)
6) nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): 
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 
(attiecināms uz Iepirkuma 4.daļu)
4. daļa “Liepu ielas atjaunošana, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
Būvuzraudzības veikšana
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Nav paredzēts.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 55 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvuzraudzības pasūtītājs un izpildītājs.
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 55 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	
	
	


2.2.3. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un/vai atsauksmi no pasūtītāja vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību nolikuma 2.2.1.apakšpunkta noteiktajām prasībām.
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.

2.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. 

2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvuzraugu, kuram jābūt:
2.3.1.1.sertificētam speciālistam, kurš tiesīgs veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.1.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 55 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda norādīto pieredzi. 
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
2.3.3. Par pieredzi pierādošiem dokumentiem tiks uzskatīti akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus.
2.3.4. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.3.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

Atbildīgais Būvuzraugs:                    _________________________
                                                                        /Vārds, Uzvārds/
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., līguma pabeigšanas datums, būvdarbu pasūtītājs 
	Amata pienākums
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 55 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	
	
	


2.3.5. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus. Pieredzi pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt šajā punktā prasītos dokumentus.

Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzi. 
2.3.7. Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu. Piedāvātā personāla sarakstā jābūt vismaz 1 (vienam) sertificētam speciālistam:
2.3.7.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzībā.
Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.
Vienu speciālistu var norādīt vairāku 2.3.1.1., 2.3.7.1.apakšpunktā norādīto būvdarbu uzraudzības veikšanā, ja speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija.
2.3.8.Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
		C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju[footnoteRef:10] saraksts (ja attiecināms) [10:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 

2.4.7. apakšuzņēmējs – persona, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus darbus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamo līguma daļu. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes un kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:11] [11:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā euro (bez PVN)
	


2.4.8. jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
7) strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs, veicot būvdarbus/pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas, uz kurām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nepieciešamas __________________________ (norādīt konkrēto līguma daļu atbilstoši 2.4.1.punkta tabulā sniegtajai informācijai)
8) nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): 
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



2.pielikums KVALIFIKĀCIJA 
(attiecināms uz Iepirkuma 5.daļu)
5. daļa “Sūnu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” 
Būvuzraudzības veikšana
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Nav paredzēts.

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 60 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma pabeigšanas datums, būvuzraudzības pasūtītājs un izpildītājs.
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt izpildītam vismaz vienam ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbu būvuzraudzības līgumam, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 60 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	
	
	


2.2.3. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un/vai atsauksmi no pasūtītāja vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību nolikuma 2.2.1.apakšpunkta noteiktajām prasībām.
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.

2.2.4. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām. 

2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvuzraugu, kuram jābūt:
2.3.1.1.sertificētam speciālistam, kurš tiesīgs veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību;
2.3.1.2.iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 60 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.2. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda norādīto pieredzi. 
(Minētos dokumentus nav jāiesniedz, ja objekta Pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība). 
2.3.3. Par pieredzi pierādošiem dokumentiem tiks uzskatīti akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus.
2.3.4. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.3.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

Atbildīgais Būvuzraugs:                    _________________________
                                                                      /Vārds, Uzvārds/
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, adrese, līguma Nr., līguma pabeigšanas datums, būvdarbu pasūtītājs 
	Amata pienākums
	Objekta būvdarbu vērtība EUR (bez PVN), būvniecības veids – norādīt vai ielas un/vai autoceļa jaunbūve vai pārbūve, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pieredzei atbildīgā būvuzrauga amatā vismaz 1 (vienā) objektā, kurā veikti ielas(-u) un/vai autoceļa jaunbūves vai pārbūves būvdarbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, kurā objekta būvdarbu vērtība ir vismaz 60 000,00 euro bez PVN, un objekts ir nodots ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	
	
	


2.3.5. Par tabulā norādīto līgumu pievienot akta par ielas un/vai autoceļa pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, kurā persona veikusi attiecīgos pienākumus. Pieredzi pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt šajā punktā prasītos dokumentus.

Attiecībā uz pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ielas un/vai autoceļa izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz līguma izpildi apliecinošus dokumentus, kas pierāda norādīto pieredzi. 
2.3.7. Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu. Piedāvātā personāla sarakstā jābūt vismaz 1 (vienam) sertificētam speciālistam:
2.3.7.1. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 1kV.
2.3.7.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un  būvuzraudzība
Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.
Vienu speciālistu var norādīt vairāku 2.3.1.1., 2.3.7.1.,2.3.7.2.apakšpunktā norādīto būvdarbu uzraudzības veikšanā, ja speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija.
2.3.8.Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
		C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju[footnoteRef:12] saraksts (ja attiecināms) [12:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 

2.4.9. apakšuzņēmējs – persona, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus darbus šī persona veiks iepirkuma līguma izpildē un veicamo līguma daļu. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie pakalpojuma līguma izpildes un kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:13] [13:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa 

	
	
	Darba daļas nosaukums 
	euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā euro (bez PVN)
	


2.4.10. jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā

Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
9) strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs, veicot būvdarbus/pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas, uz kurām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, nepieciešamas __________________________ (norādīt konkrēto līguma daļu atbilstoši 2.4.1.punkta tabulā sniegtajai informācijai)
10) nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): 
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



[bookmark: _Toc58053996]  3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(attiecināms uz visām Iepirkuma daļām)
[bookmark: _Toc223763548][bookmark: _Toc223763701][bookmark: _Toc223763774][bookmark: _Toc223764115][bookmark: _Toc223764491][bookmark: _Toc223765216][bookmark: _Toc223765302][bookmark: _Toc223765381][bookmark: _Toc223765440][bookmark: _Toc223765494][bookmark: _Toc223765632][bookmark: _Toc223765771][bookmark: _Toc482104131]
Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā
 
1. TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI
Pasūtītājs – Jēkabpils novada pašvaldība; 
Izpildītājs – persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgs pakalpojuma līgumu (turpmāk - Līgums) iepirkuma rezultātā;
Objekts – Būvdarbu veikšanas teritorija, kas ar pieņemšanas-nodošanas aktu Būvdarbu veikšanai tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā; 
Būvprojekts – Projektētāja izstrādātais pārbūves projekts
Būvuzņēmējs – būvdarbu veicējs;
Atbildīgais būvuzraugs – Pasūtītāja pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, kurš atbildīgā būvuzrauga statusā nodrošinās Objekta pārbūves būvdarbu būvuzraudzības vadību, būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Atbildīgais būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt Būvuzņēmējam skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt Būvdarbus, veikt citas Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;
2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
2.1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt Līgumu par būvniecības būvuzraudzības pakalpojumiem Objekta izbūves un Būvprojekta realizācijas ietvaros.
2.2.  Plānotais būvdarbu/būvuzraudzības veikšanas laiks – Būvdarbu izpildes termiņš 120 (viens simts divdesmit) dienas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
2.3. Objekta nodošana ekspluatācijā 2 (divu) mēnešu laikā no akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas.
Ja klimatiskie laika apstākļi būs nepiemēroti būvdarbu veikšanai, vai citu iemeslu dēļ, ar Pasūtītāja rakstisku atļauju Būvdarbiem var tikt noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Šādā gadījumā būvdarbu uzraudzības pabeigšanas beigu termiņš pagarināsies par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku.

3. BŪVNIECĪBAS BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI
3.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar tehniskās specifikācijas un Līguma nosacījumiem, Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasībām “Ceļu specifikācijas 2023” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja pārstāvju sniegtajiem norādījumiem.
3.2. Izpildītājam, lai veiktu otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi.
3.3. Izpildītājs nodrošina nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai sadarbībā ar Būvuzņēmēju. 
3.4. Izpildītājs nosaka un kontrolē Būvuzraugu grupas speciālistu inženiertehnisko atbildību un pienākumu izpildi, kā arī norīko Būvuzraugu grupas atbildīgo būvuzraugu komunikācijai ar iesaistītajām pusēm. 
3.5. Izpildītājs nodrošina sertificētu būvuzraudzības speciālistus objekta izpildei nepieciešamajās būvniecības jomās: ceļu būvē (attiecināms uz iepirkuma 1., 2., 3., 4. un 5.daļu), Elektroietaišu izbūves darbi  (attiecināms uz iepirkuma 3. un 5. daļu), ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbi  (attiecināms uz iepirkuma 3., 4. un 5.daļu).
3.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam un ievieto BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) būvuzraudzības plānu, būvuzraugu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz Objekta būvdarbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
3.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas sākuma Izpildītājs novērtē Būvuzņēmēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvuzņēmēja iesniegto informāciju. 
3.8. Izpildītājs kontrolē, lai būvdarbi Objektā tiktu realizēti atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam, Būvniecības līguma noteikumiem, Būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem. 
3.9. Izpildītājs izvērtē ar Būvdarbu procesu saistītos iespējamos riskus un to ietekmi, veic to novēršanas pasākumus, samazinot to negatīvo ietekmi (Objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības identificēšana, zema būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija un ļaunprātīga rīcība, kā arī Force Majeure apstākļi). 
3.10. Izpildītājs nodrošina, ka paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiek pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti. 
3.11. Izpildītājs nodrošina Būvuzraugu grupas veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšanu un pierakstu saglabāšanu līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai. 
3.12. Izpildītājs pārbauda un ar parakstu apstiprina Objekta būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē būvdarbu žurnāla visu daļu aizpildīšanas atbilstību tām noteiktajām prasībām un veikto ierakstu patiesumu, ieraksta būvdarbu žurnālā norādījumus būvdarbu vadītājam un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. 
3.13. Izpildītājs piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī nepieciešamības gadījumos nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja organizēto pārbaužu veikšanai. Pie paraugu ņemšanas pieaicina Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi.
3.14. Izpildītājs piedalās Būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, šaubu gadījumā organizējot no Būvuzņēmēja neatkarīgas kvalitātes pārbaudes. 
3.15. Izpildītājs dod Būvuzņēmējam norādījumus konstatēto defektu novēršanai. 
3.16. Izpildītājs veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., kā arī veic būvdarbu apjomu pārbaudes.
3.17. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud  būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājs nekavējoties ziņo par to Pasūtītājam un pieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.
3.18. Izpildītājs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja aktīva rīcība un ja būvuzraudzības kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz Izpildītājam noteikto kompetenci. 
3.19. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu uzraudzību, kad vien norit būvdarbi Objektā, t.sk., ja tie notiek arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 
3.20. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, atbildīgā būvuzrauga (un nepieciešamības gadījumā - specializētā būvuzrauga) klātbūtne Objektā ir obligāta.
3.21.  Atbildīgajam būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā ne mazāk kā divas dienas nedēļā, divas stundas dienā, pārējiem - pēc nepieciešamības, taču ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu Objektā. 
3.22. Par būvobjekta apmeklējuma laiku Atbildīgais būvuzraugs veic ierakstus BIS, norādot objektā pavadīto laiku.
3.23. Izpildītājs novērš iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un sūdzību gadījumā sniedz Pasūtītajam argumentētus paskaidrojumus un priekšlikumus, kā arī sagatavo atbilžu projektus. 
3.24. Izpildītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par pretrunām starp Būvniecības līguma dokumentiem un datiem, atšķirībām starp Būvniecības līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, Būvniecības līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām, informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvniecības izpildes laikā, atšķirībām no Būvniecības līguma dokumentiem, Būvniecības līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām (to gadījumā - sagatavo lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē). Ja paziņojumu rezultātā ir nepieciešams veikt grozījumus Būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas atšķiras no Būvprojektā uzrādītajiem vai grozīt Būvniecības līguma nosacījumus (par izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai būvniecības darbu kvalitātes līmeni), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai. 
3.25. Izpildītājs izvērtē Būvuzņēmēja ierosināto izmaiņu pamatojumu, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem un paziņo par to Pasūtītājam.  
3.26. Izpildītājs kontrolē, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, kā arī sniedz savus piedāvājumus par analogiem un ekvivalentiem materiāliem, kas rada ietaupījumu budžetā.  
3.27. Būvniecības līguma izpildes laikā, konstatējot neparedzētus papildus būvdarbus, Izpildītājs veic papildus būvdarbu tāmju izvērtējumu. Saskaņojot to ar Pasūtītāju un Būvprojekta autoru, Izpildītājs iesniedz priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros.  
3.28. Izpildītājs nodrošina būvdarbos iesaistīto dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, to darba kārtības sastādīšanu, izziņošanu, vadīšanu un protokolēšanu. 
3.29. Laika periodā,  kad notiek speciālo darbu pārbūves vai izbūves darbi, būvsapulcēs piedalās attiecīgo inženiertīklu darbu būvuzraugi.
3.30. Izpildītājs veic būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā, pārbauda Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, Objekta darbu nodošanas-pieņemšanas aktus un tajos norādīto apjomu un vērtību atbilstību, ko Izpildītājs saskaņo un nodod Pasūtītājam. 
3.31. Izpildītājs konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvdarbu organizāciju, izpildi u.c. jautājumiem. 
3.32. Izpildītājs nodrošina, lai Būvuzņēmēja iesniegtie saistību nodrošinājumi darbotos visās Projekta realizācijas fāzēs. 
3.33. Izpildītājs nodrošina dokumentācijas pārbaudi , kura nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā un ir jānodrošina Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.34. Izpildītājs nodrošina Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas dokumentācijas saņemšanu no Būvuzņēmēja.  
3.35. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs organizē komisiju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.  
3.36. Izpildītājs atskaitās Pasūtītājam saskaņā ar tehniskās specifikācijas nodaļu „Atskaites”, kā arī sniedz papildus atskaites pēc Pasūtītāja pieprasījuma.,

4. UZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS VIETA
4.1. Iepirkuma 1. daļa Vītolu iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
4.2. Iepirkuma 2. daļa Vēju iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
4.3. Iepirkuma 3. daļa Režģu iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
4.4. Iepirkuma 4. daļa Liepu iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.
4.5. Iepirkuma 5. daļa Sūnu iela, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.


5. ATSKAITES
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:
5.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
5.1.1. uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks;
5.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
5.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
5.1.4. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, būvlaukuma pārņemšana, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, apdrošināšana);
5.1.5. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
5.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 12 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
5.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
5.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
5.2.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts,
5.2.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
5.2.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
5.2.7. visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas elektroniskā formātā.
5.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
5.3.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
5.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.3.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.3.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
5.3.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
5.3.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.
5.4. Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc visu līgumā un normatīvos aktos noteikto pārbaužu rezultātu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas un tajā ietilpst:
5.4.1. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas rezultātiem;
5.4.2. katras izbūvētās konstruktīvās kārtas materiālu, konstrukciju un Darba izpildes atbilstības novērtējums;
5.4.3. atklāto neatbilstību gadījumā to ietekme uz būves ilgmūžību un/vai satiksmes drošību;
5.4.4. ieteikumi par neatbilstību un/vai defektu novēršanas metodi;
5.4.5. ja kāda no prasībām nav vērtēta vai nav saņemti testēšanas rezultāti, tad atzīmē, ka novērtējums nav pabeigts, norādot nepabeigtās sadaļas;
5.4.6. secinājumi un pielikumi.
5.5. Atskaites jāiesniedz elektroniski MS Office formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē.
6. IZPILDĪTĀJA BŪVLAUKUMA SADZĪVES APSTĀKĻI
Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem nodrošina Uzraudzības darbinieku komandai būves vietā līdzvērtīgus sadzīves apstākļus kā saviem darbiniekiem (vai kā noteikts Specifikācijās).


Apliecinām, ka:
	
	Jā/nē

	3.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” un 4.pielikums “LĪGUMA PROJEKTS” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	

	

Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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Iepirkums ID Nr. JNP 2025/12
[bookmark: _Toc58054002]4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 
(Id. Nr. JNP 2025/12)
___. Daļā ____________

[bookmark: _Toc57805853][bookmark: _Toc80114156]Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 						Datums skatāms laika zīmogā                                                                                                

Jēkabpils novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000024205, tās ________________________ personā, kurš darbojas uz Pašvaldību likuma un Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
_________________________, Reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2025.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par atklāta konkursa Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, ___. Daļā  _________iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2025/12 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. [bookmark: _Toc219693311][bookmark: _Toc340829352]Definīcijas
0. Dienas ir kalendārās dienas.
0. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
0. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
0. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi un ir tiesīga parakstīt Aktu par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu. 
0. [bookmark: _Toc219693312][bookmark: _Toc340829353]Atbildīgais būvuzraugs (turpmāk – Būvuzraugs), kā arī pārējie līguma izpildē iesaistītie būvuzraugi ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvuzraudzību.
1. Līguma priekšmets
1.1. [bookmark: _Toc219693313][bookmark: _Toc340829354]Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā _______.daļā __________(turpmāk – Uzraudzība).
1.2. Izpildītājs Uzraudzību veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu (1.pielikums), izstrādāto būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Līgumcena
2.1. [bookmark: _Toc219693314][bookmark: _Toc340829355]Līgumcena ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem).
2.2. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Līgumcena ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar Uzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.


3. Maksāšanas kārtība
3.1. [bookmark: _Toc219693315][bookmark: _Toc340829356]Avanss ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā un pēc Līguma 5.1.punktā noteiktās avansa garantijas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ja Pasūtītājam ir pieejami finanšu līdzekļi apmaksai. Ja Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs nav iesniedzis avansa garantiju, līgumcena tiek samaksāta Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.
3.2. Samaksu par Uzraudzību Pasūtītājs veic pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītiem rēķiniem. Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un Izpildītāja pieņemtajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē, ja Pasūtītājam ir pieejami finanšu līdzekļi apmaksai, un, kad Projekta vadītājs saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:
3.2.1. Aktus par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu, un kurus apstiprinājuši Pušu pārstāvji;
3.2.2. Uzraudzības izpildes ikmēneša atskaite.
3.3. Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu vai Projekta vadītājs nav tos akceptējis.
3.4. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
3.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
3.6. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
3.7. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
3.8. Mainoties būvdarbu kopējai vērtībai, mainoties būvdarbu izpildes termiņam, kā arī būvprojektā veikto izmaiņu dēļ, līguma 3.1.punktā noteiktā līgumcena paliek nemainīga.
3.9. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
3.10. Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) ar 01.01.2025. noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītāja e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu). 
3.11. Nodošanas pieņemšanas aktā iekļaujama šāda informācija:
3.11.1. Publiskā iepirkuma identifikācijas numurs;
3.11.2. Atzīme, vai Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā;
3.11.3. Atzīme vai veiktie Darbi atbilst vai neatbilst Līgumā ietvaros izvirzītajiem uzdevumiem un noteiktajai kvalitātei;
3.11.4. Atzīme vai Līguma izpildes laikā bijušas pretenzijas par darbu izpildi.

4. Avansa garantija
4.1. Izpildītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam avansa garantiju avansa maksājuma apmērā (ja nepieciešams avanss). Avansa garantijai jāatbilst Līguma garantijas noteikumiem (2.pielikums).
4.2. Avansa garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošās summas.





5. Termiņi
5.1. Uzraudzība Izpildītājam jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” noteiktajiem būvuzrauga pienākumiem un tiesībām līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 
5.2. Saskaņā ar būvdarbu līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu, plānotais būvdarbu laiks ir ___________. Atkarībā no būvdarbu līguma termiņa, uzraudzības veikšanas termiņš var mainīties.

6. [bookmark: _Toc429396241][bookmark: _Toc219693316][bookmark: _Toc340829358]Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 
6.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Uzraudzības sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Uzraudzības izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Projekta vadītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Uzraudzības veikšanā. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
6.2. Ja Izpildītājs vēlas veikt Atbildīgā būvuzrauga aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās Atbildīgā būvuzrauga aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Projekta vadītājam  Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā Atbildīgā būvuzrauga kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt Atbildīgā būvuzrauga aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā Atbildīgā būvuzrauga kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām Atbildīgā būvuzrauga kvalifikācijas prasībām.
6.3. Ja Pasūtītājs pieprasa Atbildīgā būvuzrauga nomaiņu, pamatojoties uz līguma 8.4.punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti. 
6.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Uzraudzības daļas vērtība ir vismaz 10 000,00 euro bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Uzraudzības daļa plānota vismaz 10 000,00 euro bez PVN vai lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Uzraudzības daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
6.5. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Uzraudzības daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām. 
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumiem. 
7. Izpildītāja personāls
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus. Izpildītāja Atbildīgais būvuzraugs Vārds Uzvārds, sertifikāts Nr.______.
7.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
7.3.1. nav uzsācis darbu Objektā;
7.3.2. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
7.3.3. nekompetence vai nolaidība;
7.3.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
7.3.5. [bookmark: _Toc219693317][bookmark: _Toc340829359]atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
7.4. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam:
7.4.1. dokumentus, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildē, kuri norādīti būvatļaujā;
7.4.2. Izpildītājam jāapdrošina visu līguma izpildē nodarbināto darbinieku profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība šajā līgumā veicamās profesionālās darbības ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

8. Sadarbība
8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz ietekmes novērtējums.
8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 9.1.punktā minētie apstākļi.
8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
8.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzraudzība netiek veikti atbilstoši līgumam, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
8.6. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju.
8.7. [bookmark: _Toc219693318][bookmark: _Toc340829360]Testēšanas veikšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.
8.8. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši būvdarbu programmai aktualizētu Uzraudzības veikšanas kalendāro grafiku, norādot katra darbinieka plānoto iesaisti visam būvdarbu laikam ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc faktiskā būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā). 

9. [bookmark: _Toc219693319][bookmark: _Toc340829361]Līgumsods
9.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
9.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. 
9.3. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.  
9.4. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies Uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) par katru konstatēto gadījumu. 
9.5. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru gadījumu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
9.6. [bookmark: _Toc219693320][bookmark: _Toc340829362]Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
9.7. Izpildītājs atlīdzina tās Pasūtītāja izmaksas, kas radušās no Izpildītāja darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% no šajā līgumā noteiktās līgumcenas. 
9.8. Gadījumā, ja Pasūtītājam šī līguma izpildes ietvaros kāda no ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir noteikusi finanšu korekcijas, jo konstatētas neatbilstības un tās tieši izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties ar prasību Izpildītājam atmaksāt to korekciju apmēru, kas tieši un pamatoti izriet no Izpildītāja darbības vai bezdarbības.

10. [bookmark: _Toc219693321][bookmark: _Toc340829363]Līguma grozīšana
10.1. Ja būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas, Pasūtītājs samaksā gabalsummu proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un Puses vienojas par papildus samaksu atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
10.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas. 
10.3. Līguma grozījumu projektu sagatavo Pasūtītājs. 
10.4. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

11. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
11.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
11.2.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi;
11.2.2. Izpildītājs nenodrošina 8. punktā noteikto prasību izpildi;
11.2.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
11.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
11.2.5. būvdarbi nav uzsākti;
11.2.6. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
11.2.7. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
11.2.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir trīs vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) vai vairāk;
11.2.9. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;
12.2.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% (divdesmit pieci procenti) vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma; 
12.2.11.Izpildītājs  ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā,  ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē; 
12.2.12.ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (simts procenti) apmērā; 
12.2.13.ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.
11.3. Pasūtītājam, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesības vienpusēji atkāpties no līgumu pirms termiņa:
11.3.1. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
11.3.2. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.3.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un neapmaksā Izpildītāja faktiski veikto Uzraudzību, par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Uzraudzību neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai/ Tehniskajam piedāvājumam Iepirkumam, līguma nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas norādītajā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis pretenzijā minētos trūkumus. Šajā gadījumā Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no līgumcenas, un atlīdzina tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
11.4. [bookmark: _Toc219693322][bookmark: _Toc340829364]Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.
11.5. [bookmark: _Hlk31706437]Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto atkāpšanos no līguma vai tā atcelšanu un tā nav novērsusi atkāpšanās vai līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
11.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts paziņojumā noteiktajā termiņā neceļ iebildumus.

12. Nepārvarama vara
12.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
12.2. [bookmark: _Toc219693323][bookmark: _Toc340829365]Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

13. Strīdu risināšana
13.1. [bookmark: _Toc219693324][bookmark: _Toc340829366]Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14. Fizisko personu datu aizsardzība
14.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
14.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
14.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
14.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
14.5. Neskatoties uz līguma 15.3.punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
14.6. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

15. Papildus noteikumi
15.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei. 
15.2. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projekta vadītājs – ________________________, tālrunis _______________, mob. tālrunis ________________, e-pasts: ____________________.
15.3. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī līguma sakarā Līdzējiem tiek nosūtīta uz šī līguma 17.punktā norādītajām pasta un e-pasta adresēm.
15.4. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
	1. pielikums “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”; 
2. pielikums “Garantijas noteikumi”;
3. pielikums “Būvuzraudzības darbu ikmēneša nodošanas – pieņemšanas akts”. 


15.5. Līgums ar pielikumiem sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
1. Pušu rekvizīti un paraksti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Jēkabpils novada pašvaldība
	

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205
	

	Adrese
	Brīvības iela 120, 
Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv 
	


1. Pušu paraksti:
	Pasūtītājs 


	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)





ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


































2.pielikums

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Avansa garantijai
1.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
1.1.4. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.
1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	Pasūtītājs 

	Izpildītājs


	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




3.pielikums 
Būvuzraudzības darbu ikmēneša nodošanas – pieņemšanas akts*
Nr. ___
20_. gada  /________-____________/

 
Jēkabpilī,                                                              		20__.gada ____.___________
 
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Projekta vadītāja _______________  personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un
_________________, reģistrācijas Nr. __________, amats Vārds, Uzvārds ______________, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ________________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

Saskaņā ar 20__.gada ___.______ noslēgto Iepirkuma līgumu (Identifikācijas Nr. JNP 2025/12) par Būvuzraudzības veikšana Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielu pārbūvei, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, turpmāk – Līgums, sastādīja šo aktu:

1. Puses apliecina, ka periodā no 20__.gada __.__________ līdz 20__.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis būvuzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, veicis uzraudzības ierakstus būvdarbu žurnālā. 

2. Saskaņā ar Līguma ___.punktu par Būvprojekta būvuzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam (naudas izteiksmē).

3. Ņemot vērā, ka periodā no 20__.gada __._______  līdz 20__.gada __._______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no kopējā veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvuzraudzību EUR  _____,____ (_____euro un ___ centi), kas ir _____% no Līguma _____.punktā minētās summas (bez PVN).

4.  Šis akts sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.


	Pasūtītāja vārdā
 
_________________
	Izpildītāja vārdā
 
________________ 




* Nepieciešamības gadījumā būvuzraudzības ikmēneša nodošanas-pieņemšanas akts sadalāms 2 (divās) daļās: attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. 









5. pielikums BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS UN TĀ PIELIKUMI

Būvdarbu līguma projekts un tā pielikumi, Būvprojekts un Darbu daudzumu saraksts ir pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/139289 pie publiskā iepirkuma ar Identifikācijas Nr. JNP 2025/13 “Vītolu, Vēju, Režģu, Liepu un Sūnu ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” dokumentācijas.
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[bookmark: _Hlk187311366][bookmark: _Hlk187311367][bookmark: _Hlk187311540][bookmark: _Hlk187311541]Iepirkums ID Nr. JNP 2025/12
