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[bookmark: _Ref38341330]Vispārīgā informācija
[bookmark: _Toc508025201][bookmark: _Toc508269417][bookmark: _Toc515458384]1. Iepirkuma identifikācijas numurs un Pasūtītājs
0. [bookmark: OLE_LINK4] Iepirkuma identifikācijas numurs ir JNP 2025/09.
0.  Pasūtītājs ir: 
	[bookmark: _Hlk40173659]Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils novada pašvaldība

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads,
LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Norēķinu rekvizīti
	AS SEB banka
UNLALV2X
LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Faksa Nr.
	+371 652 07304

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv 

iepirkumi@jekabpils.lv    

	Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu
	Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas būvinženieris Gatis Puzāns, tālrunis.: +371 28636652, e-pasta adrese: gatis.puzans@jekabpils.lv;
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Jana Safonova, tālrunis +371 22329646, e-pasta adrese jana.safonova@jekabpils.lv  

	Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu
	Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas juriste (iepirkumu speciāliste) Lāsma Šķirmante, tālrunis +371 29430184, e- pasta adrese lasma.skirmante@jekabpils.lv 

	Iepirkumu komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 28.12.2023. lēmumu Nr.1273 (protokols Nr.22, 73.§), Jēkabpils novada domes 26.09.2024. lēmumu Nr. 775 (protokols Nr.17, 79.§),   Jēkabpils novada domes 27.12.2024. lēmumu Nr.1047 (protokols Nr.23, 57.§), Jēkabpils novada domes 30.01.2025. lēmumu Nr.70 (protokols Nr.1, 71.punkts) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).


2. [bookmark: _Toc534285725][bookmark: _Toc535329254][bookmark: _Toc535408315][bookmark: _Toc535408629][bookmark: _Toc535409367][bookmark: _Toc535409460][bookmark: _Toc21523272][bookmark: _Toc24637479][bookmark: _Toc515458385][bookmark: _Toc508269418][bookmark: _Toc508025202][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535914582]Iepirkuma dokumenti
2.1.  Iepirkums tiek veikts projekta “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu ielā 12, Salas pagastā, Jēkabpils novadā” ietvaros saskaņā ar 10.10.2023. MK noteikumu Nr. 580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” un biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības “Lauku attīstības partnerība “Vidusdaugava””izsludināto projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu. 
2.2. [bookmark: _Hlk159417296][bookmark: _Hlk160104674]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16596, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.
2.3. [bookmark: _Hlk184647489][bookmark: _Hlk187396085] Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973 ,
2.4.  Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973,. 
2.5. [bookmark: _Hlk188443088] Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973, publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
3. [bookmark: _Toc508025203][bookmark: _Toc508269419][bookmark: _Toc515458386]Iepirkuma priekšmets, CPV kods un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs 
3.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kura tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu. 
3.2.  Iepirkuma priekšmets ir Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā atbilstoši iepirkuma nolikumam un saskaņā ar “Tehnisko specifikāciju/ Projektēšanas uzdevumu”  (4.pielikums). 
3.3.  Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viena veida pakalpojuma sniegšana.
3.4.  Iepirkuma līguma izpildes termiņš –Būvniecības ieceres sagatavošana 60 (sešdesmit) dienas, no līguma noslēgšanas dienas (t.sk. būvniecības ieceres saskaņošana būvvaldē) Būvdarbi – 160 (viens simts sešdesmit) dienas no būvniecības ieceres saskaņošanas būvvaldē dienas.
	Iepirkuma priekšmets
	Izpildes termiņš
	CPV kods

	[bookmark: _Hlk188437624]Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā
	[bookmark: _Hlk188877872]Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana 60 (sešdesmit) dienas, no līguma noslēgšanas dienas (t.sk. būvniecības ieceres saskaņošana būvvaldē)
	45000000-7 Celtniecība; 71242000-6 Projekts un projekta sagatavošana, tāmēšana


	
	Būvdarbi – 160 (viens simts sešdesmit) dienas no būvniecības ieceres saskaņošanas būvvaldē dienas.
	



3.5.  Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst. Piedāvājumus var iesniegt par visu iepirkuma     priekšmetu kopumu. 
3.6. Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts un tam izvirzītās prasības noteiktas Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā “Tehniskā specifikācija/ Projektēšanas uzdevums” .
3.7. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. 
3.8. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
3.9. Līguma izpildes vieta: Salas ciems, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads.
[bookmark: _Toc515458390][bookmark: _Toc21523274]4. Pretendents
 4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1.  piegādātājs, kas ir fiziskā vai juridiskā persona vai  pasūtītājs (turpmāk – Pretendents);
 4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo darba daļu (apjoms euro no līgumcenas) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
[bookmark: _Toc87845259][bookmark: _Toc508025205][bookmark: _Toc508269421][bookmark: _Toc521941520][bookmark: _Toc21523275] 4.1.3.personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
[bookmark: _Toc21523276][bookmark: _Toc24637481][bookmark: _Toc521941522][bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc508025207][bookmark: _Toc508269423][bookmark: _Toc515458391]5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana 
5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērtēts norādītajā termiņā, izņemot PIL 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem PIL 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem PIL 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973, būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
[bookmark: _Toc28960105][bookmark: _Toc28960258][bookmark: _Toc28960321][bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc508025208][bookmark: _Toc508269424][bookmark: _Toc515458392]6. Piedāvājuma noformējuma prasības un tajā iekļaujamie dokumenti 
[bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]6.1.Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
6.2. Piedāvājumā jāiekļauj:
6.2.1.atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.10.punktam parakstīts “Pieteikums” un tam pievienotie pielikumi nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” un 3.pielikums “Darbu daudzumu saraksts” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
(skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
6.2.2.atbilstoši nolikuma 6.10.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
6.2.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”);
6.2.2.2.aizpildīta nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” finanšu piedāvājuma tabula (skatīt sadaļā “Prasības”). Finanšu piedāvājuma tabulā,  jānorāda cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Ja Pretendents nav norādījis divus ciparus aiz komata, tad Iepirkuma komisija uzskata, ka nenorādītie cipari ir nulle.
6.3.Pretendentu atlases dokumenti:
6.3.1.Vienošanās atbilstoši 4.1.2. vai 9.4.punkta prasībām;
6.3.1.1.  Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstīs reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši PIL 45.panta astotās daļas un 46.panta  ceturtās  daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
6.3.1.2.Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.1.punktā norādītajām prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 6.10.punktam parakstīta tabula par Pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un to pierādoši dokumenti, atbilstoši 2.1.punktā noteiktajam;
6.3.1.3. Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2. punkta norādītajām prasībām sniegta informācija un aizpildīta tabula par apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām balstās (ja attiecināms);
6.3.1.4. ja pretendents ir Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka Pretendentam nav ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25% akciju (ja attiecināms).
6.4.Tehniskais piedāvājums:
[bookmark: _Hlk160526610]6.4.1. atbilstoši nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” prasībām aizpildīts un atbilstoši nolikuma 6.10.punktam parakstīts (skatīt sadaļā “Prasības”).
6.4.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
6.5.	Saskaņā ar PIL 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/ ). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. Iegaumē labi! Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un PIL 42.panta otrajai daļai.  Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 6.3.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
6.6.	Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
6.7.	Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
6.8.	Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
6.9.	Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
6.10.	Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
6.11.	Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
6.12. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.13. Dokumentu neiesniegšana rezultējas ar Pretendenta izslēgšanu.
7. Paskaidrojums par Finanšu piedāvājumu 
7.1. Pretendents aizpilda nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums” Finanšu piedāvājuma tabulu  . 
[bookmark: _Hlk509394261]7.2. Piedāvātā līgumcena no 1.pielikuma “Pieteikums” ailes “KOPĀ” jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā. (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
7.3. Piedāvātā līgumcena bez PVN tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums”.
7.4. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
7.5.Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem izdevumiem (nodokļiem, nodevām, (izņemot PVN), komisijas maksām, procentiem un citiem izdevumiem, kas saistīti un var rasties saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi.
7.6.Līgumcena ir fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
7.7.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja pretendents iesniegs finanšu piedāvājuma variantus, Iepirkuma komisija neizskatīs nevienu no iesniegtajiem finanšu piedāvājumu variantiem.
[bookmark: _Toc457809125][bookmark: _Toc28960326][bookmark: _Toc28960263][bookmark: _Toc28960110][bookmark: _Toc521941526][bookmark: _Toc508269426][bookmark: _Toc508025210][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535914588]8. Apakšuzņēmēji (ja attiecas)
[bookmark: _Toc28960111][bookmark: _Toc28960264][bookmark: _Toc28960327]8.1. Ievērojot PIL 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN no līguma vērtības, un katram no tiem izpildei nododamā daļa, norādot izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē.
8.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000  (desmit tūkstoši euro) bez PVN vai vairāk, nomaiņu PIL 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
8.3.Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic PIL 62.panta  kārtībā:
8.3.1. Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
8.3.2.apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.” 
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.pantā noteikto. 
8.6. Atbilstoši PIL 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
9. Cita informācija
[bookmark: _Toc482104118][bookmark: _Toc28960112][bookmark: _Toc28960265][bookmark: _Toc28960328]9.1.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
[bookmark: _Hlk164330101]9.2.Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
9.3.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
9.4. Konkrētā līguma izpildei Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
9.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
9.4.2. ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad Pretendentam un personai, uz kura spējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;
9.4.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
9.5.Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu PIL 43.panta 5.daļas kārtībā, ja Iepirkuma komisija ir konstatējusi izslēgšanas iemeslu personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās.
10. Iepirkuma komisijas tiesības
10.1. Iepirkuma komisijai vērtēšanas gaitā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
10.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
10.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
10.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
10.5. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
10.6. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, PIL, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119][bookmark: _Toc28960113][bookmark: _Toc28960266][bookmark: _Toc28960329]11. Iepirkuma komisijas pienākumi
11.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
[bookmark: _Toc28960114][bookmark: _Toc28960267][bookmark: _Toc28960330]11.2.Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.
11.3.Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja faksa numuru vai uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv.
11.4. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
11.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973,, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
11.6. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973,, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
11.7. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
11.8. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
11.9. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
12. Piegādātāja un Pretendenta tiesības
0. 
0. 
12.1.  Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
12.2.Pasūtītājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai Iepirkuma komisija, atbilstoši PIL 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
12.3. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
12.4. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc482104122][bookmark: _Toc524886904][bookmark: _Toc524887100][bookmark: _Toc524887240][bookmark: _Toc524900547][bookmark: _Toc529265680][bookmark: _Toc28960115][bookmark: _Toc28960268][bookmark: _Toc28960331][bookmark: _Toc521941527]13.Piedāvājumu atvēršana 
13.1. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
13.2.Piedāvājumu atvēršanā iegūtos datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/138973, pie šī iepirkuma dokumentiem.
[bookmark: _Toc482104123][bookmark: _Toc524886905][bookmark: _Toc524887101][bookmark: _Toc524887241][bookmark: _Toc524900548][bookmark: _Toc529265681][bookmark: _Toc28960116][bookmark: _Toc28960269][bookmark: _Toc28960332]14.  Piedāvājuma noformējuma pārbaude 
14.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. un 6.10.punktu prasībām.
14.2. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
15. Pretendentu atbilstības pārbaude un vērtēšana 
15.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
15.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
	15.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
[bookmark: _Ref91403057]	15.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
	15.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze (nolikuma 2.pielikums) nav atbilstoša nolikuma prasībām.
16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
16.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka Tehniskās specifikācijas/ Projektēšanas uzdevums (nolikuma 4.pielikums) atbilstību norādīto tehnisko prasību līmenim.
16.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
16.3. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju piegādes laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
16.4. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
16.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums” un 4.pielikumu “Tehniskā specifikācija/ Projektēšanas uzdevums” nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus preču veidus, papildinājis ar jauniem preču veidiem, grozījis preču veidu vai daudzumu, vai nav norādījis kādai precei cenu 4.pielikumā “Finanšu piedāvājums” . 
16.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai 1.pielikumā “Pieteikums” iekļautajā finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
16 7. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā rīkojas šādi:
	16.7.1.	ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
	16.7.2.	ja konstatēta neatbilstība starp EIS norādīto piedāvāto līgumcenu bez PVN un 1.pielikumā “Pieteikums” norādīto summu, tad noteicošā ir 1.pielikumā “Pieteikums” norādītā summa.
16.8. Par kļūdu labojumu Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.
16.9. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
[bookmark: _Toc28960118][bookmark: _Toc28960271][bookmark: _Toc28960334]16.10.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums, kas būs ieguvis vislielāko punktu skaitu saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:
	[bookmark: _Hlk183444691]Nr.
	VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

	Maksimālais punktu skaits

	Finanšu kritēriji (A)

	1.
	(A)Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	80

	Kvalifikācijas kritēriji (K)

	[bookmark: _Hlk170467178]2.
	(B) Projektētāja kvalifikācija
	10

	3.
	[bookmark: _Hlk170467233](C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija
	10

	Kvalitātes kritēriji (K)= B+C
	20

	Maksimālais punktu skaits kopā (A+K) 
	100


Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti, punkti tiek piešķirti ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 
Finanšu kritēriji:
Punkti par finanšu kritēriju (A) tiek piešķirti atbilstoši šādai formulai:
Maksimālais kritērijam piešķiramais punktu skaits 80 punkti, tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu.
Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas:
Sx/Sy x 80 = A, kur:
A – kritērijā iegūtais punktu skaits;
Sx – zemākā piedāvājuma cena;
Sy – vērtējamā piedāvājuma cena.
Kvalifikācijas kritēriji:
Punkti kvalitātes kritērijam (K) maksimālais punktu skaits ir 20 punkti, kas tiek piešķirts pretendentam, kura piedāvātie specialisti realizējuši vislielāko skaitu projektu/objektu/darbu (turpmāk – darbi), kas atbilst Iepirkuma nolikuma  prasībām, kas novērtējami sekojoši:
(B) Būvniecības ieceres izstrādes vadītāja kvalifikācija, maksimālais punktu skaits 10 punkti:
	Nr.
	Prasība:
	Punkti

	1.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	0 punkti

	2.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	5 punkti

	3.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	10 punkti



(C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija maksimālais punktu skaits 10 punkti:
	Nr.
	Prasība
	Punkti

	1.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām .
	0 punkti

	2.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	5 punkti

	3.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	10 punkti


17. Iepirkuma pārtraukšana  
17.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija nosūta nolikuma 19.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc28960119][bookmark: _Toc28960272][bookmark: _Toc36214221]18. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas
18.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
18.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.
19. Lēmuma pieņemšana, paziņošana  un līguma slēgšana 
19.1.	Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
19.2.    Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
19.2.1.	noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
19.2.2.	Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
19.2.3.	termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
[bookmark: _Hlk127538220]19.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.
19.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
19.5. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
19.6. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru  un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
19.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
19.8. Izraudzītajam Pretendentam:
19.8.1.	10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 
19.8.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. 
19.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
19.9.1.	10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
19.9.2.	15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
19.9.3.	ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
19.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma    6.pielikumam “Līguma projekts.” 
20.	Citi jautājumi
Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu grozījumus, negrozot nolikumu.
21. Personas Datu aizsardzība:
Jēkabpils novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk – Personas dati, izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanu. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
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[bookmark: _Toc21523291][bookmark: _Toc24637496]NOLIKUMA PIELIKUMI
[bookmark: _Toc98838936][bookmark: _Toc21523293][bookmark: _Toc22730214][bookmark: _Toc24637498]1.pielikums PIETEIKUMS
(Veidne)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldība, 
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	E-pasta adrese
	

	E-adrese
	

	Faksa Nr.
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Citas personas
(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām, t.sk., par katru personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums)
	

	Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
Ja tādu personu nav, norādīt atsauci “Nav”
	



[bookmark: OLE_LINK9]	Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā “Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads”, saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JNP 2025/09 noteikumiem, Tehnisko specifikāciju/ Projektēšanas uzdevumu”,  un iepirkuma līguma projektu par piedāvāto līgumcenu.





	
	
Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR,
bez PVN

	Būvprojekta izstrāde:
	

	Būvdarbi: 
	

	Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā  
	

	KOPĀ euro (bez PVN)
	



Apliecinājums par Darbu izpildes periodu
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums par darbu izpildi, darbi (būvprojekta izstrāde, būvniecības darbu veikšana) tiks veikti 
a) būvprojekta izstrāde – 60  (sešdesmit) kalendāro dienu laikā;
b) būvdarbu izpilde  – 160 (viens simts sešdesmit) kalendāro dienu laikā.

Apliecinājums par Garantijas termiņu
[bookmark: _Hlk94601733]Ar šo apliecinām, ka piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem un pielietotajiem materiāliem, inženiertehniskajām iekārtām, ir _____________ (norāda piedāvāto garantijas termiņu).

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma JNP 2025/09 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu: 
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
6.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
6.4. Pretendents apliecina, ka iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
7. Paredzamā līguma izpildē nav Krievijas līdzdalības, ievērojot Eiropas Komisijas 08.04.2022. pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, tās 5.k panta 1, un 2.punktu.
8. Ja Krievijas līdzdalība ir paredzēta līguma izpildē Regulas 5.k panta kādā no 2.punkta aizlieguma atkāpes gadījumiem, piedāvājumā iesniedzam dokumentu ____________________ (ja attiecināms, norādīt datnes nosaukumu), kurā norādām konkrētu aizlieguma atkāpes pamatojumu, līguma izpildes posmu, līguma izpildes struktūras dalībnieku un personas, un paredzēto sadarbību ar tām.
9. [bookmark: _Hlk190678866]Līguma slēgšana notiks tikai pēc lēmuma saņemšanas no Lauku Atbalsta dienesta par  projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk99639467]
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
(aizpildāms attiecināmības gadījumā)

	Atklātā konkursa “Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā” (Id.Nr. JNP 2025/09) ietvaros.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā” (Id.Nr. JNP 2025/09) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus/vai sniegt pakalpojumus:
<īss būvniecības darbu/vai sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>









[bookmark: _Toc35010039][bookmark: _Toc58053994]2. pielikums KVALIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk19621416]2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Finanšu apgrozījums.
Prasības netiek izvirzītas.

2.1.2. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients.
[bookmark: _Hlk52536623]Prasības netiek izvirzītas

2.2. Pretendenta pieredze
2.2.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt šādai būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – pārbūve vai vienkāršota pārbūve, jaunbūve, atjaunošana vai vienkāršotā atjaunošana)  veikšanas pieredzei: izpildītam vismaz 1 (vienam) sporta būves, laukuma atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības, būvdarbu līgumam un šī līguma ietvaros izbūvētam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām
2.2.2. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.1
	[bookmark: _Hlk90556733]Nr. 
p.k.
	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā
	Veikto būvdarbu saraksts*
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	




	Objekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

[bookmark: _Hlk90556962]2.2.3. Pretendenta tabulā norādīto pieredzi apliecina:
2.2.3.1 atbilstoši veikto būvdarbu veidam - akta par būves pieņemšanu ekspluatācijām kopija, paskaidrojuma raksta ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu kopija

Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Jēkabpils novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 2.2.1.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
2.2.5 Šajos punktos norādītajās dokumentu kopijās esošo informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ēkas vai ēkas telpu grupas izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.2.6. Atbilstību šī punkta prasībai, pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt prasītos dokumentus.
2.2.7. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

2.2.8. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (vienas) sporta būves, laukuma atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības, būvniecības ieceres izstrādes līguma izpildē un būvprojekts (būvniecības iecere) saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.2.9. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.2
	Nr. 
p.k.
	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	




	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.2.10. Pretendentam papildus 2.2.9.apakšpunktā noteiktajam, pievienot būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Pasūtītāja atsauksmi, vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.2.8. apakšpunkta prasībām.
2.2.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 2.2.8.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
 
2.3. [bookmark: _Toc58053995][bookmark: _Toc223763546][bookmark: _Toc223763699][bookmark: _Toc223763772][bookmark: _Toc223764113][bookmark: _Toc223764489][bookmark: _Toc223765214][bookmark: _Toc223765300][bookmark: _Toc223765379][bookmark: _Toc223765438][bookmark: _Toc223765492][bookmark: _Toc223765630][bookmark: _Toc223765769]Prasības personālam
2.3.1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi būvdarbu veikšanai/pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
2.3.1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku un /vai ceļu būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024.gads) un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis vismaz 1 (vienu) sporta būves, laukuma atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības būvdarbu līgumu, un šī līguma ietvaros izbūvētam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā Iepirkuma komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

2.3.2. Lai apliecinātu piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam) vai Jēkabpils novada pašvaldība (no 2021.gada 1.jūlija).

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	____________________
						/Vārds, Uzvārds/
Tabula Nr.3
	Nr. 

	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā
	Veikto būvdarbu saraksts*
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	
	Objekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids 
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 


2.3.3. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
2.3.3.1. Būvprojekta vadītājs, kurš ir sertificēts arhitekts vai ceļu projektētājs un, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienas) sporta būves, laukuma atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības, būvniecības ieceres izstrādes līguma izpildē un būvprojekts (būvniecības iecere) saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
[bookmark: _Hlk56417299]2.3.4. Lai apliecinātu  būvprojekta vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.3.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvprojekta pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam) vai Jēkabpils novada pašvaldība (no 2021.gada 1.jūlija).

Būvprojekta vadītājs:	____________________
				/Vārds, Uzvārds/
Tabula Nr.4
	Nr. 

	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	







	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt būvprojekta vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
2.3.5. Nodrošinot 2.3.2. un 2.3.3.apakšpunktā noteiktās prasības, ir jāiesniedz zemāk norādītā tabula par Pretendenta piedāvāto personālu. 
Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

2.3.6. Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.3.7. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 5.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jāuzrāda apakšuzņēmēji (tai skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja tiem nododamā Darba apjoms ir 10 000 eur bez PVN vai lielāks no piedāvātās līgumcenas.[footnoteRef:2] [2:  Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 


	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa un tās vērtība EUR (bez PVN)

	
	




	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


















[bookmark: _Hlk188535737][bookmark: _Toc58053996]3.pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Hlk509395445]Darba organizācijas aprakstam ir jāpierāda tehniskā piedāvājuma atbilstība šī pielikuma un nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevumus” norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei. Apraksts, sadalot to šādās daļās (failos), jāpievieno sadaļā “Prasības”:

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Struktūrshēma jāveido pēc hierarhijas principa, tajā jāatspoguļo visas Darba izpildē iesaistītās Pretendenta struktūrvienības, tai skaitā, jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji (t.sk. piegādātāju apvienības dalībnieki, personālsabiedrības biedri, apakšuzņēmēji, uzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās), norādot to veicamo Darba daļu %. Struktūrshēmā jānorāda atbildīgā būvdarbu vadītāja sadarbība ar citām būvdarbu procesā iesaistītajām personām un savstarpējā padotība normatīvajos aktos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildes nodrošināšanai. 

2. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām un piedāvājumā norādītajiem pretendenta resursiem.

3. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.





4. pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Projektēšana 

“Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads”.

	1
	2
	3

	1. Vispārīgie dati par projektu

	1.1
	Projektējamā objekta nosaukums
	“Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads”

	1.2
	Projektējamā objekta adrese
	Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads

	1.3
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	5686 002 0739

	1.4
	Būves kadastra apzīmējums
	-

	1.5
	Pasūtītājs: nosaukums, adrese
	Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālr.: 65236777, e-pasts: pasts@jekabpils.lv

	1.6
	Būvniecības veids
	Jauna būvniecība

	1.7
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	1.8
	Projektēšanas robežas
	Projektēšanas robežas aptver zemes gabalu ar kadastra. apz. 5686 002 0739

	1.9
	Būves grupa
	Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”  – I grupa.

	1.10
	Objekta novietne un raksturojums
	Zemes gabala teritorijas izmantošanas veids atbilstoši Salas ciema teritorijas plānojumam– Publiskās apbūves teritorija. 

	1.11
	Būvniecības mērķis
	Jauna multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas vidusskolas audzēkņu un ciema iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas vajadzībām.

	2. Izejas materiāli un dokumenti projektēšanai

	2.1
	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti
	Robežu plāns un zemesgrāmatu apliecība, izsniedz pasūtītājs.

	2.2
	Topogrāfiskais/situācijas plāns
	Situācijas plānu nodrošina pasūtītājs. Papildus topogrāfisko uzmērīšanu, ja nepieciešama, veic būvprojekta izstrādātājs.

	2.3
	Tehniskie un īpašie noteikumi
	Pieprasa būvprojekta izstrādātājs.

	2.4
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Saskaņošanu veic būvprojekta izstrādātājs.

	3. Prasības būvprojektēšanas izpildei

	3.1
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	1. Izpildītājs:
0.  Pieprasa un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegu pilnvarojumu:
0.  valsts, pašvaldības un citu ekspluatējošo organizāciju un dienestu tehniskos noteikumus;
0.  inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus;
0.  citus noteikumus un atļaujas  Būvprojekta izstrādei;
0.  Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju;
0. Veic topogrāfiskā plāna uzmērīšanu, ja izsniegtā situācijas plāna apjoms ir nepietiekošs. 
0. Saskaņo ar Pasūtītāju multifunkcionālā laukuma plānojumu tehniskos risinājumus;
0. Sagatavo būvniecības ieceres iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;
0. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem;  
0. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi zemes darbu, sporta laukuma segumu, inženiertīklu, teritorijas labiekārtojuma, materiālu, darba samaksas un mehānismu izmaksu pozīcijas;
0. Izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām;
0. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP);
0. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām;
0. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;
0. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
0. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju  projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā;
0. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus;
0. Izstrādājot būvniecības ieceri, pretendentam jāiesniedz pasūtītājam priekšlikumi izvērtēšanai un jāiestrādā būvprojektā risinājumi, kas izceļ teritorijas piederību vēsturisko zemju robežām, izmantojot teritoriju identitātei raksturīgus elementus arhitektūrā, plānojumā, krāsu kodā, ornamentikā u.c.
0. Izstrādājot būvprojekta risinājumus ņemt vērā nākotnē paredzētā sporta laukuma plānojumu (skatīt pielikumu Nākotnē paredzētā sporta laukuma plānojuma skice)
0. Gadījumā, ja Tehniskā specifikācijā norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti.

	3.2
	Būvniecības ieceri
izstrādā.
	1. Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma; 
1. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; 
1. Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikum”;  
1. Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21; 20.06.2017. 
1. Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 
1. kā arī citu būvniecību reglamentējošo aktu prasībām.

	3.3
	Būvprojekta ieteicamais sastāvs
	1. Vispārīgā daļa: 
1.1. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
1.2. topogrāfiskā izpēte nepieciešamajā apjomā (TI); 
1.3. fotofiksācija (FF);
1.4. skaidrojošais apraksts; 
1.5.  tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi; 
2. Arhitektūras un teritorijas daļa:
2.1. Būvprojekta ģenerālplāns mērogā uz topogrāfiskā plāna;
2.2. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns uz topogrāfiskā plāna;
2.3. Vispārīgie rādītāji;
2.4. Vertikālais plāns;
2.5. Griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un detaļas;
3. Inženierrisinājumu daļa:
Nepieciešamie inženiertīkli (saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītām prasībām, ja tādas tiek izvirzītas, katru inženiertīklu projekta daļu izdot atsevišķā sējumā)
3.1. Elektroapgāde, apgaismojuma tīkli (ELT);
3.2. Drenāžas tīkli, lietus ūdens savākšanas tīkli (DT, LKT);
3.3. Elektroniskie sakaru tīkli - Videonovērošanas tīkli (EST).
4. Ekonomikas daļa:
4.1. Būvdarbu apjoms (BA);
4.2. Izmaksu aprēķins (T) – atbilstoši MK 27.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
5. Būvdarbu organizēšanas projekts (DOP) 
6. Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.

	3.5
	Norādījumi par būvprojekta apjomu
	1. Arhitektūras un teritorijas sadaļa:
0. Kombinētais sporta laukums, izveidot iežogotu basketbola laukumu (paredzamais laukuma izmērs 17 x 30m), ar sintētisko sporta segumu, paredzēt iebūvētās stiprinājuma kapsulas stabiem, kas pielāgo laukumu volejbolam un tenisam;
0. Zem laukuma izbūvēt ierakumu un veikt pilnu grunts nomaiņu izbūvējot nepieciešamās minerālmateriālu kārtas;
0. Zem sintētiskā sporta seguma izbūvēt izlīdzinošo asfaltbetona pamatni;
0. Apkārt sporta laukumam paredzēt žoga izbūvi;
0. Sporta laukuma tuvumā paredzēt labiekārtojuma elementus solu un atkritumu urnu uzstādīšanu;
0. Projekta darbu apjomos paredzēt stacionāru basketbola grozu, volejbola un basketbola balstu un tīkla piegādi un uzstādīšanu.
1. Inženierrisinājumu daļa
1. Teritorijā paredzēt ārējo LED apgaismojumu uzstādot uz konusveida balstiem, vismaz 6 balsti ar gaismekļiem; 
1. Sporta laukuma apgaismojumam paredzēt pieslēgumu no blakus esošās ielu apgaismojuma līnijas, vai laukuma teritorijā esošās elektrības pieslēguma sadalnes (tiks izbūvēta atsevišķā projektā);
1. Drošības nodrošināšanai izveidot videonovērošanas sistēmu uzstādot vismaz 2 (divas) videonovērošanas kameras;
1. Paredzēt drenāžas sistēmas izbūvi zem sporta laukuma.

	3.6
	Īpašie nosacījumi
	Pieprasīt un izpildīt īpašos nosacījumus un prasības, kas iekļautas:
· Jēkabpils novada pašvaldības  tehniskajos noteikumos;
· SIA “TET” tehniskajos noteikumos;
· AS “Sadales tīkls” tehniskajos noteikumos;
· VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskajos noteikumos;
· “Veselības inspekcijas” nosacījumos.
· Jēkabpils novada pašvaldības  tehniskajos noteikumos;
Nepieciešamības gadījumā Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi.

	3.7
	Būvniecība ieceres dokumentācijas saskaņošana.
	1. Būvprojekta atsevišķas daļas saskaņojamas ar Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem;
2. Būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus;
3. Projektētājs Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Jēkabpils novada būvvaldē ieceres akcepta saņemšanai.

	3.8
	Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs
	Atbilstoši MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”
Būvprojekts(BP) jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā papīra formā.
Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 1 (vienā) datu nesējā, matricā vai citā datu nesējā, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos:
-	Rasējumi - .dwg,
-	Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, jpg.
-	Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls,
-	Darbu apjomi - .xls
Sagatavoti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
Visu būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam,
Tāmes jāieraksta atsevišķā 1 (vienā) datu nesējā, matricā vai citā datu nesējā - .xls formātā,

	3.9
	Citi nosacījumi
	1. Uzsākot būvprojekta izstrādi, Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju apseko objektu;
1. Izpildītājs ne retāk kā reizi mēnesī informē Pasūtītāju par izpildīto darbu;
1. Projektēšanas ilgums:  60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža.

	4. Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji

	4.1
	Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas 
projektu vadītāja Jana Safonova, e-pasts: jana.safonova@jekabpils.lv, tel. 28236998;  
vecākais būvinženieris Gatis Puzāns, e-pasts: gatis.puzans@jekabpils.lv, tel.28636652, 

	5. Autoruzraudzība

	5.1
	-



Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 2025. gada 14. februāris

	[bookmark: _Hlk188539656]PRASĪBA
	JĀ/NĒ

	Pretendentam ir saprotams  4.pielikums “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums”, un nolikuma 5.pielikums “Līguma projekts” un apņemas to izpildīt.
	





	 Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



5.pielikums 
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IEPIRKUMA LĪGUMS 
“Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā”
 (Id.Nr. JNP 2025/09)
[bookmark: _Toc57805853][bookmark: _Toc80114156]Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 						     Datums skatāms laika zīmogā                                                                                                

Jēkabpils novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese:  tās ________________________ personā, kurš rīkojas uz Pašvaldību likuma un Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
[bookmark: _Hlk188627575][bookmark: _Hlk137717988]_________________________, Reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2025.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par atklāta konkursa “Būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbi “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2025/09 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, kas tiek veikts projekta “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu ielā 12, Salas pagastā, Jēkabpils novadā” ietvaros saskaņā ar 10.10.2023. MK noteikumu Nr. 580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” un biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības “Lauku attīstības partnerība “Vidusdaugava””izsludināto projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu.  - ietvaros noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Apzīmējumi
1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. “Būvprojekta vadītājs” – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.
1.3. „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. „Būvdarbi/Darbi” – visas darbības – būvprojekta izstrāde, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.
1.5. „Līguma summa” – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.
1.6. „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais attīstāmais objekts.
1.7. „Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
1.8. „Būvprojekts/Projekts” – Būvniecības ieceres dokumentācijas komplekts (būvprojekts), kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Jēkabpils novada būvvaldē. 
1.9. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 
1.10. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.
1.11. „Pasūtītājs” – Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. nr. 90000024205, juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, kas slēdz būvprojekta izstrādes, un būvniecības līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto būvprojekta izstrādes un būvdarbu izpildi.
1.12. „Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādājamam būvprojektam un veicamajiem būvdarbiem, pievienotas Līgumam kā pielikums Nr.2.
1.13. [bookmark: _Hlk188627631]“Iepirkums” - “Būvprojekta izstrāde un būvdarbi objektā “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2025/09
2. Līguma priekšmets
2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu Objektam “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Salas ciemā, Ābeļu iela 12, Sala, Salas pagastā, Jēkabpils novadā” (turpmāk – darbi).
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 
3. Līguma sastāvdaļas
 Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
3.1. 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;
3.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums;
3.3. 3.pielikums – Finanšu garantiju noteikumi. 
4. Līguma summa
4.1. [bookmark: _Hlk188875989]Līgumcena par Līgumā noteiktās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk tekstā – PVN). Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>).
4.2. [bookmark: _Hlk188876136]Līgumcena par Līgumā noteikto būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk tekstā – PVN). Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>).
4.3. Līgumcena par kopējo Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk tekstā – PVN). Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>).
4.4. Ja izmaksas pārsniedz Pasūtītāja budžetu vai nav piešķirts projekta  finansējums, puses savstarpēji vienojoties var izbeigt līgumu pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izsrādes.
4.5. Būvuzņēmējs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai. 
4.6. Piedāvājumā noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības projektēšanas un būvdarbu izpildei. 
4.7. Pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem Izpildītājam, kurus tas ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Izpildītājam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Izpildītājam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.
5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Būvuzņēmējs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas un būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.
5.2. Būvuzņēmējs, izstrādājot būvprojektu veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja.
5.3. Būvdarbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu (pēc Būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 
5.4. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt līdz ___________ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā), nodrošinot, ka:
5.4.1. Būvprojekts tiek izstrādāts un būvvalde veic atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi ____ (____) kalendāro dienu laikā, tas ir līdz 202___.gada ____._______ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);
5.4.2. Būvdarbi tiek pabeigti (parakstīts akts par Būvdarbu pabeigšanu) ____ (____) kalendāro dienu laikā, tas ir līdz 202____.gada ____._________ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā)
5.5. Ja Līguma izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam. 
5.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu būvprojekta izstrādi un uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Būvprojektam. 
5.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi, normatīvie akti, un Pasūtītāja norādījumi, kā arī ievēro citus normatīvos aktus, kas reglamentē Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
5.8. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz līgumsaistību sekmīgu izpildi. 
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. 
6.1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;
6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;
6.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.5. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2.	 Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.
7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:
7.1.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam (Līguma 2.pielikums). Attiecīgajām iestādēm, institūcijām un/vai komersantiem pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā; 
7.1.2. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Būvprojekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;
7.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma vismaz vienu reizi 2 (divās) nedēļās organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina Būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;
7.1.4. izstrādāt Būvprojektu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam (Līguma 2.pielikums).veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.1.5. Būvprojekta izstrādei nozīmēt piedāvājumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.
7.1.6. izstrādāt Būvprojektu Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, Būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
7.1.7. nodot izstrādāto Būvprojektu un ar to saistīto dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi.
7.1.8. nodot visas autora mantiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā atlīdzībā;
7.1.9. veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekts saskaņojams;
7.1.10. kopā ar saskaņotu Būvprojektu iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes;
7.1.11. veikt Būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju;
7.1.12. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;
7.1.13. ierīkot Būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā; 
7.1.14. Būvdarbu izpildei piesaistīt piedāvājumā norādītos speciālistus kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.
7.1.15. segt visus ar Līgumā noteikto Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz to pilnīgai pabeigšanai;
7.1.16. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;
7.1.17. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 
7.1.18. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, būvdarbu žurnāliem;
7.1.19. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.20. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 
7.1.21. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.22. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;
7.1.23. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
7.1.24. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.25. nodrošināt atbildīgo Būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai, vai īslaicīgas prombūtnes dēļ (atvaļinājums, slimība utt.) būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā.
7.1.26. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;
7.1.27. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Iepirkuma iesniegtajā Būvuzņēmēja piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.1.28. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam pieguļošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);
7.1.29. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā; 
7.1.30. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un normatīvajiem aktiem;
7.1.31. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;
7.1.32. veicot Būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;
7.1.33. līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja  pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;
7.1.34. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība 
8.1. [bookmark: _Hlk137718769]Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Būvuzņēmējs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
8.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
8.3. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēta.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
8.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
8.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
8.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo Būvuzņēmējam rakstiski. 
8.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
8.9. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 14.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
8.10. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Būvuzņēmējs.
8.11. Būvuzņēmējam ir pienākums savos līgumos ar apakšuzņēmējiem (ja tādi ir) iekļaut noteikumus izpildīto darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9., 10. un 14.punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.
9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 
9.1. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
9.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
9.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes laikā. 
9.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Būvprojekta izstrādei un Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
9.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 
9.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
10. Dokumentācija
10.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 
10.2. Būvuzņēmējam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī Būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.
11. Garantijas
11.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi 10 % apmērā no Līguma summas (bez PVN) atbilstoši Līguma 3.pielikumam “Finanšu garantiju noteikumi” prasībām. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī līguma izpildes garantijas termiņu. 
11.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 
11.3. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem tiešajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.
11.4. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks ir vismaz 36(trīsdesmit seši) kalendāra mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā.
11.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % apmērā no līgumcenas.
11.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši trešajai ēku grupai, par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
11.7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.
11.8. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Būvdarbos tiek konstatētas Būvdarbu garantijas laikā pie pareizas Būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.
11.9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.
11.10. Līguma 11.9.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
11.11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
11.12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
11.13. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem Būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.
11.14. Līgumcenas izmaiņu gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums grozīt līguma izpildes spēju garantijā noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līgumcena palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līgumā spēkā stāšanās dienas.
11.15. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
12. Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
12.1. Pēc izstrādātā būvprojekta akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Būvprojekta akceptēšana ir pamats projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.
12.2. Būvuzņēmējs līdz mēneša 10. datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2, Forma Nr. 3) (turpmāk – Kārtējais akts) par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 5 darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 5 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
12.3. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
12.4. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 
12.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.
12.6. Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
12.7. Pēc būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
12.8. Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un ir apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
12.9. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.
12.10. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
12.11. Būvuzņēmējs pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
12.11.1. aktā norāda akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu;
12.11.2. [bookmark: p19][bookmark: p-1110866]aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
12.12. Pasūtītājs Būvuzņēmēja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
12.13. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
13. Maksājumu izdarīšanas kārtība
13.1. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam avansu līdz 20% (divdesmit procenti) no Līgumcenas bez PVN 20 darbdienu laikā no dienas, ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 3.pielikuma „Finanšu garantiju noteikumi” prasībām. Būvuzņēmējam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.
13.2. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. 
13.3. Ja avanss netiek atmaksāts līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no neatmaksātā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra.
13.4. Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
13.5. Samaksu par Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu Pasūtītājs veic  20 (divdesmit) dienu laikā pēc  būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas būvvaldē un rēķina saņemšanas.
13.6. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītās ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
13.7. Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 12.2.punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. 
13.8. Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā Līgumā noteiktajā kārtībā un Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
13.9. PVN 21 % apmērā no Līguma summas Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību. 
13.10. Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītāja e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu).
13.11. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti, un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, Puses veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas nepilnā apjomā akta parakstīšanas.
13.12. Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja (ja tāds ir) rēķina saņemšanas norēķināties ar attiecīgo apakšuzņēmēju.
14. Izmaiņas līgumā
14.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek no formēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā minētajos gadījumos.
14.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
14.5. Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Būvdarbu apjomos (t. sk. Būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.
14.6. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu Būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo Būvdarbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
14.7. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām, Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:
a) Būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā, par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies), Būvdarbu izpildes laikā konstatēto iepriekš neparedzamu nepilnību dēļ, izmaiņas (palielinājums vai samazinājums), ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā;
b) tāmēs nenorādītu Būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 10 (desmit) % no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas par darbu izpildi un šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.
14.8. Kopējā Līguma 14.7.punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst pārsniegt Līguma 4.1. punktā noteikto līgumcenu vairāk par 15 (piecpadsmit) %.
14.9. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto Būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 
14.10. Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā  Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Būvuzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.
15. Līgumsods
15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN). 
15.2. Līgumā noteikto maksājumu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
15.3. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 100,00 (viens simts eiro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.
15.4. Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ vai ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai. 
15.5. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
16. Līguma laušana
16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
16.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:
16.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam;
16.2.2. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos un pārkāpumu nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 8 nedēļām; 
16.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis Būvprojekta izstrādi, Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
16.2.4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, kas būtiski ietekmē Objekta ekspluatāciju, drošību u.c. un pārkāpumu nav izdevies novērst arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska būvuzrauga vai Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas
16.2.5. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;
16.2.6. ja Būvuzņēmējs Līguma 11.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par līgumsaistību izpildi.
16.3. Laužot Līgumu 16.2.punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs ietur Līguma 11.1.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu.
16.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
16.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot Būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. 
16.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
17. Nepārvaramas varas apstākļi
17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 
17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.
17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 
17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem objektā.
17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.
18. Nodokļi un nodevas
18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma 4.1.punktā norādītajā summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Būvuzņēmējs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.
19. Pārbaudes noteikumi un metodes
19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti). 
19.2. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma un uz tās pamata izstrādātā Būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma un uz tās pamata izstrādātā Būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām, nav uzsācis, Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Būvuzņēmēja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem. 
19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.
19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
19.5. Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība
20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.
20.2. Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.
20.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
20.4. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
21. Līguma spēkā esamība
21.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu to lauž vienpusēji. 
22. Noslēguma noteikumi
22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 
22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.
22.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  
22.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.  
22.6. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
23. Līguma pielikumi
23.1. 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;
            2. pielikums - Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums;
            3.pielikums – Finanšu garantiju noteikumi. 
24. Pušu rekvizīti un paraksti
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3.pielikums  FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI
Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Izpildes spējas garantijai
1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
1.1.4. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija). 
1.2. Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas;
1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;
1.2.4. garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Avansa garantijai
2.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
2.1.4. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
2.1.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).
2.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
2.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
2.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
2.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
2.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
3. Garantijas laika garantijai
3.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
3.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
3.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
3.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
3.1.4. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
3.1.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).
3.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
3.2.1. [bookmark: _Hlk39772480]garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas; 
3.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā un vēl 28 dienas pēc tā;
3.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
3.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
3.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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