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[bookmark: _Hlk170214512]Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros

NOLIKUMS 

[bookmark: _Hlk179808767]Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2025/2
























Līvānos
2025. gadā
[bookmark: _Ref274582254]
1. Vispārīgā informācija
1.1. Informācija par Pasūtītāju:
1.1.1.  Pasūtītājs un līguma slēdzējs: Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (turpmāk - Pasūtītājs).
1.1.2. Iepirkuma komisija: izveidota ar  06.08.2024. rīkojumu Nr. LNP/2.1.1/24/189 un tā grozījumi Nr. LNP/2.1.1/24/213 (turpmāk - Komisija).
1.1.3. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
	Amats:
	Kontaktinformācija:

	Būvinženiere: 
	Evita Vasaraudze e-pasts: evita.vasaraudze@livani.lv, 
kont. Tālr. 25686379



1.2. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.2.1. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
1.2.2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts (apjoms, darbi): Pretendents  iepirkuma priekšmeta ietvaros veic projektēšanas darbus un būvdarbus, un nodrošina autoruzraudzību visā būvdarbu laikā saskaņā ar “Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu” (5.Pielikums) un Finanšu piedāvāju (6.Pielikums).
1.2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:
1.2.3.1. [bookmark: _Hlk176203087]1.daļa “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot ratiņkrēslu pacēlāju daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā dzīvoklim Rīgas ielā 65 - 18, Līvānos, Līvānu novadā”;
1.2.3.2. [bookmark: _Hlk176203175]2.daļa “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot metāla pandusu dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā”;
1.2.3.3. [bookmark: _Hlk176203224]3.daļa “Iekšējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem pārbūvējot sanitāro telpu  dzīvojamai ēkai Rožu ielā 5, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.”
1.2.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.
1.2.5. CPV kodi: 45000000-7- Celtniecības darbi; 
1.2.5.1. CPV papildkodi kodi: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana); 71248000-8 ( dokumentu uzraudzība un uzraudzība ).
1.2.5.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNP 2025/2.
1.2.5.3. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājumu variantus. 
1.3. Finansējums: Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā - projekta Nr. Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017, turpmāk – Projekts, un Pasūtītāja budžets.
1.4. Par pretendentu var būt - piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, e-konkursu apakšsistēmā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus un tiem nododamo līguma apjomu.
1.5. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.5.punktā noteiktajai vērtēšanas kārtībai un kritērijiem. 
Ja vairākiem pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs par Iepirkuma uzvarētāju nosaka to pretendentu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais.
1.6. [bookmark: _Hlk147154874]Iepirkuma līguma izpildes termiņi: 
1.6.1. 1.daļā “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot ratiņkrēslu pacēlāju daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā dzīvoklim Rīgas ielā 65 - 18, Līvānos, Līvānu novadā”:
1.6.1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
1.6.1.2. Autoruzraudzība veicama visā būvdarbu veikšanas  periodā.
1.6.1.3. Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 6 (sešas) nedēļas no atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
1.6.1.4. Kopējais izpildes termiņš noteikts 12 nedēļas, jeb 3 (trīs) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2025. 
1.6.2. 2.daļā “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot metāla pandusu dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā”:
1.6.2.1. Saskaņā ar darba uzdevuma projektēšanas daļu: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
1.6.2.2. Autoruzraudzība veicama visā būvdarbu veikšanas periodā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, jeb atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu izpildi.
1.6.2.3. Saskaņā ar darba uzdevuma Būvdarbu daļu: Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 8 (astoņas) nedēļas no atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
1.6.2.4. Kopējais izpildes termiņš noteikts 16 nedēļas, jeb 4 (četri) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2025. 
1.6.3. 3.daļā “Iekšējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem pārbūvējot sanitāro telpu  dzīvojamai ēkai Rožu ielā 5, Rožupes pagastā, Līvānu novadā”:
1.6.3.1. Saskaņā ar darba uzdevuma projektēšanas daļu: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas ieskaitot atzīmes saņemšanu par būvniecības ieceres akceptu.
1.6.3.2. Autoruzraudzība veicama visā būvdarbu veikšanas  periodā.
1.6.3.3. Saskaņā ar darba uzdevuma Būvdarbu daļu: Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 8 (astoņas) nedēļas no atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
1.6.3.4. Kopējais izpildes termiņš noteikts 16 nedēļas, jeb 4 (četri) mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2025. 
1.7. Iepirkuma izpildes vieta: Līvānu novada pašvaldības administratīvā teritorija, detalizētas objektu adrese noteiktas katras daļas Darba uzdevumā/tehniskajā specifikācijā (5.pielikums).  
1.8. Samaksas noteikumi: Atbilstoši līguma (8.pielikums) nosacījumiem.
1.9. [bookmark: _Ref176341765]Objekta apskate/apsekošana: 
1.9.1. Pretendentiem par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo 1 (vienu) dienu iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: evita.vasaraudze@livani.lv vai zvanot pa tālruni 25686379;
1.9.2.  Objekta apsekošana ir obligāta prasība dalībai iepirkumā.
1.9.3. Ja objekta apsekošana nebūs veikta Pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu iepirkumā, saskaņā ar nolikuma 3.4.3.4. punktu.

2. Iepirkuma nolikuma saņemšana
2.1. Iepirkuma dokumentu pieejamība:
2.1.1. Iepirkuma dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk., nolikums un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, Pasūtītāja profilā šī iepirkuma sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums. 
2.1.2. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī iepirkuma sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
2.2. Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:
2.2.1. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi un/vai iesniedzot jautājumu EIS vietnē. 
2.2.2. Pasūtītājs un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
2.2.3. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī iepirkuma sadaļā EIS vietnē un tikai pēc tās publikācijas EIS vidē tā kļūst saistoša turpmākā iepirkumā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
2.2.4. Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē.
2.2.5. [bookmark: _Ref411591108]Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
2.3. [bookmark: _Ref176347169]Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:
2.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
2.3.1.1. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām. 
2.3.1.3. Piedāvājumā jāiekļauj sekojoši dokumenti:
a. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (nolikuma 1.pielikums), ja pretendents to nav iesniedzis kopā ar piedāvājumu, tad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta desmito daļu, piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs (komisija) ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi;
b. Informācija par pretendenta pieredzi (nolikuma 2.pielikums);
c. Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju (nolikuma 3.pielikums)
d. Piesaistīto speciālistu pieredzes apraksts (nolikuma 4.pielikums)
e. Finanšu piedāvājuma veidlapa nolikuma 6.pielikums;
f. Apsekošanas akts nolikuma 7.pielikums.
2.3.2. [bookmark: _Ref176347060]Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
2.3.2.1. Nolikuma pielikumi, saskaņā ar EIS iepirkuma profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma profila sadaļā. 
2.3.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkumā un Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu. 
2.3.2.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[footnoteRef:1]. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. [1:  Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.] 

2.3.2.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.3.2.5. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
2.3.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
2.3.2.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.3.2.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.
2.3.2.9. Ja Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, nebūs ievērojis kādu no 2.3.2.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.
2.3.2.10. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un Pasūtītājs savā profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
2.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:
2.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303.
2.4.2. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:
2.4.2.1. tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām; 
2.4.2.2. netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
2.4.3. Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē.
2.4.4. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus vienlaikus, četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/303 Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.

3. Pretendentu kvalifikācijas, atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
3.1. Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
3.2. Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkumā, ja attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42., 43. panta nosacījumus, kā arī nepastāv Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā iekļautie pretendenta izslēgšanas nosacījumi.
3.3. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 
3.4. Pretendentu atlases prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus: 
	Nr.p.k
	Prasība:	
	Iesniedzamais dokuments (vai arī komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs):

	3.4.1. 
	Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

	3.4.1.1. 
	Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pasūtītājam nepieciešamus pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.
Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmējus, uzdodot tiem veikt noteiktas līguma daļas.
NB! Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
	a) Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (nolikuma 1.pielikums) un informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 2.pielikums).
b) Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma 3.pielikums), informācija par apakšuzņēmējiem, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma 4.pielikums).
c) Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, papildus jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku, kas plāno piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecinājumi par piekrišanu piedalīties iepirkuma procedūrā

	3.4.1.2. 
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu/darbus.
Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.

	Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā/Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja tā ir fiziska persona)  un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajās datu bāzēs www.ur.gov.lv/Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā un www.bis.gov.lv. Atsevišķi dokumenti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā/Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem, to apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav jāiesniedz.
Latvijā reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un kuru reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jāpievieno apliecinājums (brīvā formā) ar norādi, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, attiecīgā persona reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā pirms līguma noslēgšanas. 
Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, vai Latvijas zvērinātu revidentu reģistrā, reģistrācijas fakts ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, pievienojot attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/ licencēšanas/ sertificēšanas faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa, vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par reģistrācijas faktu).

	3.4.2. 
	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: Netiek izvirzītas

	3.4.3. 
	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

	3.4.3.1. [bookmark: _Ref176348607]
	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izpildījis vismaz 1 (vienu):
a) būvdarbu līgumu dzīvojamās ēkas vai atsevišķu dzīvojamo telpu grupai*, un/vai publisko ēku pārbūves/jaunbūves/vienkāršotas atjaunošanas objektam, kurā ir bijusi pārbūve/jaunbūve/vienkāršota atjaunošana, kuras ietvaros veikti  līdzīga rakstura vides pieejamības nodrošināšanas darbi.
un 
b) pakalpojuma līgumu dzīvojamās ēkas vai atsevišķu dzīvojamo telpu grupai*, un/vai publisko ēku pārbūves/jaunbūves/ vienkāršotas atjaunošanas objektā, kura ietvaros veikta līdzīga rakstura būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde vides pieejamības nodrošināšanai 

* atsevišķu telpu grupa šī iepirkuma ietvaros – konstruktīvi norobežots un no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums, kuram ir viena vai vairākas izejas uz koplietošanas telpu vai āru un kuram būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta viena noteikta funkcija (lietošanas veids). 
Pieredzi apliecinošajiem darbiem jābūt  pabeigtiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Pieredzi var apliecināt ar vienu vai vairākiem līgumiem.
[bookmark: _Hlk63927948]NB! Ar iepriekšējiem 5 (pieciem) gadiem ir saprotams sekojošs termiņš – 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. gadi un 2025. gada posms līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
	Informācija par iepriekšējo 5 ( piecu) gadu laikā veiktiem darbiem saskaņā ar pieredzes apliecinājuma veidlapu (nolikuma 2. pielikums). To aizpildot, jāņem vērā veidlapā sniegtie norādījumi un skaidrojumi, kā arī noteikumi papildu dokumentu iesniegšanai.

	3.4.3.2. [bookmark: _Ref176346104]
	Pretendents piesaista vismaz sekojošu personālu:
Būvdarbu vadītājs (ēku būvdarbu), kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā/sfērā un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2022., 2022., 2023., 2024.) un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, ir pieredze kā būvdarbu vadītājam vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma (pārbūve/jaunbūve vai vienkāršota atjaunošana) izpildē, kur līguma ietvaros ir veikta vides pieejamības nodrošināšana dzīvojamās ēkas vai atsevišķu dzīvojamo telpu grupai*  un/vai publiskai ēkai, veiktie darbi ir līdzīga rakstura.

Būvniecības ieceres izstrādes vadītāju (arhitekta prakse/ēku konstrukciju projektētājs), kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā/sfērā un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024.) un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai,  ir pieredze kā būvniecības ieceres vadītājam vismaz 1 (viena) būvniecības ieceres izstādes līguma izpildē, kur līguma ietvaros ir veikta līdzīga rakstura vides pieejamības nodrošināšanas risinājuma projektēšana dzīvojamās ēkas vai atsevišķu dzīvojamo telpu grupas* un/vai publisko ēku pārbūvei/jaunbūvei vai vienkāršotai atjaunošanai.

* atsevišķu telpu grupa šī iepirkuma ietvaros – konstruktīvi norobežots un no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums, kuram ir viena vai vairākas izejas uz koplietošanas telpu vai āru un kuram būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta viena noteikta funkcija (lietošanas veids).

Pieredzi apliecinošajiem darbiem jābūt  pabeigtiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Pretendents prasību izpildei var izvirzīt (piedāvāt) vienu un to pašu speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu visu to punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
	Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un viņu kvalifikāciju saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu un tā pielikumu nolikuma 4.pielikumu.


	3.4.3.3. [bookmark: _Ref176346092]
	Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, tam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcība būs nepieciešamie resursi.
NB! Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtās daļas noteikumiem piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jānorāda personu uz kuras iespējām tas balstās, kā arī jāiesniedz šīs personas apliecinājums vai cits dokuments, ka tā rīcība būs nepieciešamie resursi.

	3.4.3.4. [bookmark: _Ref176341814]
	Pretendenta pārstāvis ir apsekojis objektu:
· Objektu apsekošanu piesaka rakstiskā veidā, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu nolikuma 1.9.punktā minētajai kontaktpersonai.
· Pretendentam Pasūtītāja pārstāvim pirms apsekošanas veikšanas jāuzrāda izdota pilnvara pretendenta  pārstāvja(-u) dalībai objektu apsekošanā.
· Pēc apsekošanas tiek parakstīts objektu apsekošanas akts 2 (divos) eksemplāros no pasūtītāja pārstāvja puses un pretendenta pārstāvju puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots pasūtītāja pārstāvim, bet otrs – pretendenta pārstāvim.
· Pasūtītājs saglabā objektu apsekošanas aktu kā pierādījumu tam, ka apsekošana ir veikta.
NB! Objektu apsekošana ir obligāta prasība dalībai iepirkumā, ja objekta apsekošana netiks veikta Pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

	Objekta apsekošanas akts nolikuma 7.pielikums.



3.5. [bookmark: _Ref176348556]Prasības piegādātāju apvienībām:
3.5.1. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ja attiecināms, piegādātāju apvienība var izpildīt, norādot viena dalībnieka pieredzes līgumu. Ja tiek izmantota tikai viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredze, jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgums, sabiedrības līgums, nodomu protokols par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgi dokumenti), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts katra dalībnieka uzņemto saistību apjoms (uzskaitot darbus, kurus veiks katrs dalībnieks un to apjomu), kā arī atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un attiecībā pret pasūtītāju.
3.6. [bookmark: _Ref176341969]Prasības apakšuzņēmēju piesaistīšanai:
3.6.1. Apakšuzņēmēju norādīšana piedāvājumā:
3.6.1.1. Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļa. Lai izpildītu minēto prasību, pretendentam:
3.6.1.1.1. Jāiesniedz dokumenti, kas noslēgti ar pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (vienu dokumentu no norādītajiem):
3.6.1.1.1.1. apliecināta sadarbības līguma kopija konkrētā līguma izpildē, kurā konkrēti norādīti apakšuzņēmēja pienākumi un veicamie darbi, kā arī to apjoms;
3.6.1.1.1.2. apakšuzņēmēja pārstāvja piekrišanas raksts, kurā konkrēti uzskaitīti apakšuzņēmēja veicamie darbi, kā arī to apjoms.
3.6.1.2. Jānorāda informācija par apakšuzņēmēju uzņemto saistību apjomu (nolikuma 1.pielikums). 
3.6.1.3. Apakšuzņēmēja pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
3.6.1.4. Jānorāda arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kura pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
3.7. [bookmark: _Ref176346660][bookmark: _Hlk33448503]Tehniskais piedāvājums:
3.7.1. Tehnisko piedāvājumu veido pretendenta aizpildīti dokumenti saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu. Pretendents obligāti norāda par kuru daļu tas ir iesniegts un Darbu izpildes kalendārais grafiks (brīvā formā) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā ietvertajiem norādījumiem. 
3.7.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam. Pretendents ir tiesīgs pats izvēlēties paraksta veidu – parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un pievienot piedāvājumam elektronisko dokumentu, parakstīt pašrocīgi un piedāvājumā pievienot skenētu dokumentu vai parakstīt tikai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto sistēmas parakstu.
3.7.3. Parakstot tehnisko – finanšu piedāvājuma formu, pretendents:
3.7.3.1. apliecina, ka ir iepazinies ar nolikuma, tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) nolikuma 5.pielikuma prasībām un iepirkuma līguma projekta nolikuma 8.pielikums nosacījumiem;
3.7.3.2. apliecina, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei (atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām);
3.7.3.3. apņemas izpildīt tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasības;
3.7.3.4. apņemas ievērot līguma nosacījumus.
3.8. Finanšu piedāvājums:
3.8.1. Finanšu piedāvājumu veido pretendenta aizpildītā nolikuma 6.pielikuma forma. Finanšu piedāvājumā ir jānorāda kopējā piedāvāta līgumcena par katru iepirkuma daļu atsevišķi, ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Piedāvājuma cena te finanšu piedāvājumā jāizsaka euro, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
3.8.2. Piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar piegādes/darbu/pakalpojuma veikšanu, nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā līguma izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN. Papildu izmaksas, kuras pretendents nav ievērtējis, paredzējis, iekļāvis un norādījis finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā noslēdzot iepirkuma līgumu.

4. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un piedāvājumu vērtēšanas kārtība

4.1. [bookmark: _Ref176349343][bookmark: _Toc189451329]Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.1.1. punktā noteikto kārtību.
4.1.1. [bookmark: _Ref176346055]Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu nosaka atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem un metodikai:
	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	Finanšu kritēriji

	1.
	(A)Piedāvājuma kopējā cena bez PVN
	80

	Kvalifikācijas kritēriji (K)

	[bookmark: _Hlk170467178]2.
	(B) Projektētāja kvalifikācija
	10

	3.
	[bookmark: _Hlk170467233](C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija
	10

	Kvalitātes kritēriji (K)= B+C
	20

	Maksimālais punktu skaits kopā (A+K) 
	100


Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti, punkti tiek piešķirti ar precizitāti divas zīmes aiz komata. 
Finanšu kritēriji:
Punkti par finanšu kritēriju (A) tiek piešķirti atbilstoši šādai formulai:
Maksimālais kritērijam piešķiramais punktu skaits 80 punkti, tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu.
	Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas:
Sx/Sy x 80 = A, kur:
A – kritērijā iegūtais punktu skaits;
Sx – zemākā piedāvājuma cena;
Sy – vērtējamā piedāvājuma cena.
Kvalifikācijas kritēriji:
Punkti kvalitātes kritērijam (K) maksimālais punktu skaits ir 20 punkti, kas tiek piešķirts pretendentam, kura piedāvātie specialisti realizējuši vislielāko skaitu projektu/objektu/darbu (turpmāk – darbi), kas atbilst Iepirkuma nolikuma  prasībām saskaņā ar nolikuma 3.4.3.2.punktu, kas novērtējami sekojoši:
(B) Būvniecības ieceres izstrādes vadītāja kvalifikācija, maksimālais punktu skaits 10 punkti:
	Nr.p.k
	Prasība:
	Punkti

	1.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	0 punkti

	2.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	5 punkti

	3.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	10 punkti



(C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija maksimālais punktu skaits 10 punkti:
	Nr.p.k
	Prasība
	Punkti

	1.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām .
	0 punkti

	2.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	5 punkti

	3.
	Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām.
	10 punkti



5. Pretendentu izslēgšanas iemesli, to pārbaudes kārtība
5.1. Pasūtītājs norāda, ka: 
5.1.1. attiecībā uz Publisko iepirkumu likumu 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem informācija tiks pārbaudīta Publisko iepirkumu likuma 42.panta  noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.panta noteikumus;
5.1.2. attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem informācija tiks pārbaudīta atbilstošās publiskajās datubāzēs. 

6. Uzvarētāja noteikšana un Līguma noslēgšana
6.1. [bookmark: _Toc139357075][bookmark: _Toc138148515][bookmark: _Toc136396880]Komisija par uzvarētāju iepirkumā, ar tiesībām slēgt Līgumu, atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju, un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo un otro  daļu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantu.
6.2. Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas slēgt Līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šo Nolikumu.

7. Pielikumi
7.1. Nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
7.1.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa nolikuma 1.pielikums;
7.1.2. Pretendenta pieredzes apliecinājuma veidlapa nolikuma 2.pielikums;
7.1.3. Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju nolikuma 3.pielikums;
7.1.4. Piesaistīto speciālistu pieredzes apraksts nolikuma 4. pielikums;
7.1.5. Tehniskā specifikācija nolikuma 5.pielikums;
7.1.6. Finanšu piedāvājuma veidlapa nolikuma 6.pielikums;
7.1.7. Apsekošanas akta veidlapa nolikuma 7.pielikums;
7.1.8. Iepirkuma līguma projekts nolikuma 8.pielikums.


[bookmark: _Nolikuma_1.pielikums][bookmark: _1.Pielikums_nolikumam]1.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)


Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ar identifikācijas Nr. _______________

Saskaņā ar nolikumu es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1. ____________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt nolikuma noteikumiem, noteikumi ir skaidri un saprotami;
1. _____________________________ (pretendenta nosaukums) ir iepazinies ar Iepirkuma līguma projektu un atsakās izvirzīt jebkādas pretenzijas par tā noteikumiem līguma slēgšanas laikā;
1. piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
1. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
1. piedāvājumā norādītā informācija ir patiesa.

Esam informēti, ka piedāvājuma iekļautie personas dati var tikt / tiks izmantoti sekojošiem mērķiem:

1. pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un izvēlei;
2. iepirkuma līguma noslēgšanai;
3. informācijas iesniegšanai kontrolējošām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Pretendenta nosaukums: ___________________________________________________________
Reģistrācijas Nr.:  ________________________________________________________________
Juridiskā adrese: _________________________________________________________________
Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās): _____________________________________________
Banka: _________________________________________________________________________
Kods: __________________________________________________________________________
Konts: _________________________________________________________________________
Kontaktpersona: _________________________________________________________________
Telefona numurs (ja ir): ___________________________________________________________
E-pasta adrese (ja ir): _____________________________________________________________

Norāde, vai pretendents piekrīt saziņai pa e-pastu: Jā/ Nē

1. Informācija par pretendenta patiesā labuma guvēju: ___________________________________
  
2. Vai pretendents ir filiāle? (Jā/ Nē)
Ja pretendents ir filiāle, lūdzam norādīt tā "mātes uzņēmumu": ______________________________

3. Vai ir personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē? (Jā/ Nē)
Ja  atbildējāt "Jā", lūdzam norādīt attiecīgas personas: ______________________________________

NB! Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta trešo daļu Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
1. uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
1. uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
1. uzņēmums kā sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
1. uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā. 
Papildus vēršam uzmanību, ka Koncernu likuma izpratnē "uzņēmums" ir komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziskā persona. Savukārt "sabiedrība" ir akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

4. Norāde, vai pretendents ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums: mikrouzņēmums/ mazais/ vidējais

NB! Skaidrojums par mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem:
Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai, bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


5. Informācija  par apakšuzņēmējiem

APAKŠUZŅĒMĒJS

	Nosaukums
	

	Darbu vērtība
	


	Darbu apjoms
	




NB! Obligāti ir norādāmi tikai apakšuzņēmēji, kuru sniegto pakalpojumu/būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) no kopējās piedāvātās līgumcenas.

1. Sadaļā "Nosaukums" norāda apakšuzņēmēja nosaukumu (piemēram, firmu).
1. Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu/būvdarbu vērtību.
Vērtību norāda naudas izteiksmē bez PVN.
1. Sadaļā "Darbu apjoms" norāda apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu/būvdarbu apjomu.
Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot, kādus pakalpojumus/būvdarbus veiks apakšuzņēmējs. 














[bookmark: _Pielikums_nolikumam][bookmark: _1.1.Pielikums_nolikumam][bookmark: _Nolikuma_2.pielikums][bookmark: _2.Pielikums_nolikumam][bookmark: _Nolikuma_3.pielikums][bookmark: _3.Pielikums_nolikumam][bookmark: _Nolikuma_3.1._pielikums][bookmark: _4.Pielikums_nolikumam][bookmark: _Nolikuma_5.pielikums][bookmark: _5.Pielikums_nolikumam][bookmark: _Nolikuma_6.pielikums][bookmark: _6.Pielikums_nolikumam]2.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)


PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
	Nr.
p.
k.
	Projekta/Objekta nosaukums
	Pakalpojuma/ Darbu izpildes termiņi, kas atbilst nolikuma  3.4.3.1. apakšpunkta prasībām
(dd.mm.gggg.-dd.mm.gggg.)
	Pieredzi apliecinošo Darbu /Pakalpojumu apraksts atbilstoši nolikuma 3.4.3.1. apakšpunkta prasībai
	Pasūtītāja* nosaukums adrese, kontaktper-sona,
tālruņa Nr.
	Atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā/būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi gads/ mēnesis

	1. 
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



*Pretendents klāt pievieno pieredzi apliecinošu attiecīgu dokumentu kopijas. 
Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt (nesaskaņojot ar pretendentu), sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.


[bookmark: _Nolikuma_7.pielikums][bookmark: _7.Pielikums_nolikumam]3.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)

Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju

1. SPECIĀLISTI 
	Joma/ sfēra (saskaņā ar nolikuma prasībām)
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāts (numurs)
	Informācija par darba tiesiskajām attiecībām

	
	
	
	

	
	
	
	



Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

1. Tabulās norādīto informāciju sniedz par katru speciālistu.
1. Ja speciālistam nav Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā piešķirtā sertifikāta numura, tad attiecīgajā ailē ieliek atzīmi " – " un pielikumā šai veidlapai pievieno speciālista kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.
1. Ailē "Informācija par darba tiesiskajām attiecībām" sniedz informāciju par personu, ar kuru speciālistam ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības – pretendentu vai pretendenta apakšuzņēmēju, vai personu, uz kuras iespējam pretendents balstās. Gadījumā, ja speciālistam nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar iepriekš norādīto personu/ personām, tad ailē sniedz informāciju par to, vai speciālists ir saimnieciskās darbības veicējs un to, vai pretendents apņemas nodibināt darba tiesiskās attiecības ar konkrēto speciālistu gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
1. Ja pretendentam nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar speciālistu, bet pretendents apņemas noslēgt darba līgumu vai uzņēmuma līgumu ar to, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pielikumā pievieno attiecīgā speciālista apliecinājumu, ka tas ir informēts par tā norādīšanu pretendenta piedāvājumā un piekrīt noslēgt darba līgumu vai uzņēmuma līgumu un piedalīties līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.


[bookmark: _Nolikuma_8.pielikums][bookmark: _7.1.Pielikums_nolikumam]4.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)

Piesaistīto speciālistu pieredzes apraksts
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3.Iegūtais (-ie) grāds (-i) vai kvalifikācija (-as):
	

	4. Pašreizējais amats:
	

	5. Galvenā kvalifikācija:
	

	6. Sertifikāta Nr.:
	


Profesionālās darbības laikā veiktie projektēšanas darbi saskaņā ar nolikuma  3.4.3.2.apakšpunktā un tā apakšpunktu izvirzītajām prasībām.
	Nr.p.k.
	Nolikuma 3.4.3.2. punkta prasībām atbilstošo darbu/pakalpojumu izpildes laika periods 
mm.gggg. – mm.gggg.
	Objekta/Projekta/Darbu/Pakalpojuma nosaukumus un apraksts atbilstoši nolikuma 3.4.3.2. apakšpunkta prasībām, kas apliecina speciālista pieredzi 
	Darbinieka loma/ statuss pakalpojuma izpildes procesā
	Pasūtītājs, tā kontaktpersona un kontakti, adrese
	Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Pretendents klāt pievieno attiecīgu dokumentu kopijas atbilstoši Nolikuma 3.4.3.2. apakšpunkta prasībām.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es, <vārds, uzvārds> apņemos veikt <norādīt statusu līguma izpildē> pienākumus, lai nodrošinātu līguma par <Iepirkuma priekšmeta nosaukums> izpildi, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums>tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 
Ar šo piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „_____________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. __________) Pretendenta (___jānorāda Pretendenta nosaukums____) piedāvājuma izvērtēšanai.
____________________
(Attiecīgā specialista paraksts)


[bookmark: _8.Pielikums_nolikumam][bookmark: _8.1.Pielikums_nolikumam][bookmark: _9.Pielikums_nolikumam]6.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

1. IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

	 Nosaukums
	Rekvizīti

	
	




1. PIEDĀVĀJUMS

Izskatot Iepirkuma “Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”, Id.Nr. LNP 2025/2 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, pretendents apņemas veikt darbus par šādu līgumcenu:
	Nr.p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN)

	1.
	1.daļa “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot ratiņkrēslu pacēlāju daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā dzīvoklim Rīgas ielā 65 - 18, Līvānos, Līvānu novadā”;
	

	1.1.
	Projektēšanas pakalpojums
	

	1.2.
	Būvdarbu veikšana
	

	2.
	2.daļa “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot metāla pandusu dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā”;
	

	2.1.
	Projektēšanas pakalpojums
	

	2.2.
	Autoruzraudzība
	

	2.3.
	Būvdarbu veikšana
	

	3.
	3.daļa “Iekšējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem pārbūvējot sanitāro telpu  dzīvojamai ēkai Rožu ielā 5, Rožupes pagastā, Līvānu novadā”.
	

	3.1.
	Projektēšanas pakalpojums
	

	3.2.
	Autoruzraudzība
	

	3.3.
	Būvdarbu veikšana
	




1. Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.
1. Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
1. Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina. 
1. Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona/-as vai pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	
























[bookmark: _10.Pielikums_nolikumam]7.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)

APSEKOŠANAS AKTS
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2025/2
1) Apsekošanas dati
	Apsekošanas datums
	______._____.2025.

	Apsekošanas vieta
	

	Apsekošanas uzsākšanas laiks
	plkst. ___:___

	Apsekošanas pabeigšanas laiks
	plkst. ___:___


2) Informācija par pretendentu
	Pretendenta nosaukums

	

	Pretendenta reģistrācijas numurs

	

	
Pretendenta juridiskā adrese

	


3) Pirms būvobjekta apsekošanas Pasūtītāja kontaktpersonai uzrādītie Pretendenta dokumenti
	
	
Dokumenta nosaukums
	Pasūtītāja pārstāvja atzīme par uzrādītiem dokumentiem

	
	
	Oriģināls
	Lpp. /vien. Skaits

	1.
	Pretendenta izdota pilnvara Pretendenta pārstāvju dalībai būvobjekta apsekošanā
	
	

	2.
	Pretendenta pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība)
	
	

	
	Citi uzrādītie dokumenti
	
	


4) Būvobjekta apsekošanas norise
	Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	




	


5) Būvobjekta apsekošanas dalībnieku paraksti
	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	

	

	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	

	



*Objekta apsekošanas akts ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, viens apsekošanas akta eksemplārs ir nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs - Pretendenta pārstāvim.


[bookmark: _Nolikuma_9.pielikums][bookmark: _11.Pielikums_nolikumam]8.Pielikums nolikumam
“Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros”
(iepirkuma identifikācijas Nr.____)

IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)
[bookmark: _Hlk170248104]Par ___.daļu “_____________________”

Pasūtītāja līguma Nr.
Izpildītāja līguma Nr.

Līvānos,
(Datums)

[bookmark: _Hlk170472702]Līvānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065595, juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš/-a rīkojas pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Līvānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________________, reģistrācijas Nr._____________________, juridiskā adrese:_______________________, tās ___________________ personā, kurš/-a rīkojas pamatojoties uz _______________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, kas gan kopā, gan atsevišķi, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Projektēšanas, t.sk. autoruzraudzības pakalpojumi un būvdarbu veikšana projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” ietvaros” ar id. Nr. LNP 2025/2, turpmāk – Iepirkums, rezultātu, un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, turpmāk – Piedāvājums, Iepirkuma ___. daļā “ ________________” noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1. [bookmark: _Hlk114830869]SKAIDROJUMS PAR LĪGUMĀ LIETOTAJIEM TERMINIEM UN SAĪSINĀJUMIEM
1.1. Projekts – būvniecības ieceres dokumentācija objektam _________________.
1.2. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja izvirzītais darba uzdevums (Līguma 1.pielikums), teksta, attēlu un grafisko dokumentu kopums, kas detalizētāk formulē būvniecības ieceri un Pasūtītāja mērķus.
1.3. Objekts – būvobjekts atbilstoši izstrādātājam Projektam 
1.4. Darbs/(-i)/Būvdarbi – ar Projekta izstrādi saistītie darbi, tai skaitā autoruzraudzības nodrošināšana un būvdarbi saskaņā ar izstrādāto Projektu.
1.5. Būvdarbu vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) - būvdarbu tiešās izpildes vieta. 
1.6. Dienas – kalendārās dienas.
1.7. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma Līguma izpildei.
1.8. Līgumcena - kopējā samaksa par Līguma izpildi, saskaņā ar Līguma 4.1. punktu, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
1.9. Defekts – trūkums, iestrādes bojājums, nepilnība, t.sk ilgmūžības un noturības nepilnība, funkciju traucējums u.c. Darbu defekti. Defekti Līguma izpratnē ir tostarp, bet ne tikai kļūdas, nepilnības, neatbilstības Projekta dokumentācijā un/vai nekvalitatīvi veikts Darbs, Līguma noteikumiem neatbilstoši materiāli un/vai Darbi,  un/vai citādi Darbu defekti (tostarp vizuāli) u.tml.
1.10. PVN – pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.11. BIS - Būvniecības informācijas sistēma.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. [bookmark: _Hlk74555276]Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem izstrādāt un nodot Projektu, veikt autoruzraudzību izstrādātajam Projektam un veikt Būvdarbus, un veikt iebūvējamo iekārtu (ja attiecināms) piegādi, uzstādīšanu un montāžu saskaņā ar Izpildītāja Piedāvājumu iepirkumā, Līguma noteikumiem (ieskaitot tā pielikumus) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu veikšanu.
2.2. Līguma priekšmetā ietilpst visu nepieciešamo valsts un pašvaldības iestāžu un/ vai institūciju atļauju un saskaņojumu saņemšana, kā arī uzmērīšanas darbi, kuru saņemšanu/ veikšanu nodrošina Izpildītājs. 
2.3. Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar “Tehnisko specifikāciju/ Darbu uzdevumu” (1.pielikums), un tam ir skaidrs veicamo Darbu apjoms.
2.4. Līgums tiek realizēts projekta “Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” - projekta Nr. Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/017, ietvaros.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs visus Darbus veic ne ilgāk kā  ________________ no Līguma spēkā stāšanās dienas, no kuriem:
3.2.1. Projektēšanas Darbiem atvēlētais termiņš ir ne ilgāks kā __________ no  Līguma spēkā stāšanās dienas, tai skaitā ar Projekta saskaņošanu atbildīgajās iestādēs;
3.2.2. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas līdz  Būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas  normatīvo aktu prasībām.
3.2.3. Būvdarbiem atvēlētais termiņš ir ne ilgāks kā________.
3.3. Visu Darbu pabeigšanas galīgais termiņš nedrīkst būt ilgāks kā līdz 2025.gada31.oktobrim. 
3.4. [bookmark: _Hlk74556331]Projekta izstrāde tiek uzsākta nekavējoties pēc Līguma stāšanās spēkā.
3.5. Darbu izpildes gala termiņš, kas norādīts Līguma 3.2. punkta apakšpunktos, var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana kavēšanās iestājusies no Izpildītāja vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi objektīvi apstākļi, kas saistīti ar Darbu specifiku.
3.6. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, šādi gadījumi, kas tai skaitā un ne tikai ir: 
3.6.1. Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne;
3.6.2. valstī noteiktās svētku dienas.
3.7. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus Līgumā nenoteikto Darbu izpildei vajadzīgajam laikam.
3.8. Līguma izpildes termiņa pagarināšana nevar notikt automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Līguma izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, tai skaitā Projekta izstrādi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR ____________ (summa vārdiem euro, __ centi/-s), kas sastāv no:
4.1.1. Līgumcenas daļas par projekta izstrādi – EUR _____________ (summa vārdiem euro, __ centi/-s);
4.1.2. Līgumcenas daļas par autoruzraudzības nodrošināšanu - EUR _____________ (summa vārdiem euro, __ centi/-s);
4.1.3. Līgumcenas daļas par būvdarbiem – EUR _____________ (summa vārdiem euro, __ centi/-s);
4.2. PVN tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.3. Pasūtītājs apmaksu veic sekojošā kārtībā:
4.3.1. Līguma 4.1.1. punktā minēto Līgumcenas daļu Pasūtītājs apmaksā pēc Projekta izstādes darbu pabeigšanas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
4.3.2. Līguma 4.1.2. punktā minēto Līgumcenas daļu Pasūtītājs maksā proporcionāli izpildītajiem būvdarbiem (procentuāli). Pasūtītājs veic maksājumu pēc tam, kad tiek abpusēji parakstīts autoruzraudzības veikšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
4.3.3. Līguma 4.1.3. punktā minēto Līgumcenas daļu Pasūtītājs maksā pa daļām, saskaņā ar Izpildītāja, ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. datumam iesniegto aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem Darbiem (ikmēneša darbu izpildes aktu). Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam, ja starp pusēm rodas strīds par labojumu pamatotību, puses piesaista ekspertu. Ikmēneša darbu izpildes aktu  par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas.
4.4. Līgumcenā, Līguma izpildes laikā ir nemainīga, un tajā ir iekļautas visas Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, izņemot PVN, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
4.5. Par Līgumcenas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Piedāvājumā, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu.
4.6. [bookmark: _Hlk74558379]Izpildītājs sagatavojot rēķinu, tajā norāda Pasūtītāja Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu, Līguma priekšmeta atšifrējumu, pretējā gadījumā Pasūtītājs nav atbildīgs par rēķina nesavlaicīgu samaksu un tas tiek atbrīvots no zaudējumu atlīdzināšanas un līgumsoda pienākuma.
4.7. Pasūtītājs visus Līgumā minētos maksājumus veic 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc atbilstoša maksājumu pamatojoša dokumenta saņemšanas dienas.
4.8. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs iesniedzis attiecīgu maksājumu izpildei bankā.
4.9. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas nodošanas un pieņemšanas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā par to apjomiem), aktā par faktiski izpildītajiem Darbiem iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību.
4.10. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā Darbu veic grozījumus Līgumā un tā pielikumos, ja nepieciešams. Pasūtītāja tiesības apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītāja vispārīgie pienākumi:
5.1.1. veikt Darbus augstā kvalitātē un atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
5.1.2. nodrošināt, ka Darbus veic kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti, kuru kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām;
5.1.3. veikt Darbus, izmantojot kvalitatīvus un ar Pasūtītāju saskaņotus materiālus, kā arī ievērot Tehniskās specifikās prasības, Pasūtītāja norādījumus, normatīvo aktu un materiālu ražotāju noteikto tehnoloģiju prasības;
5.1.4. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Darbu izpildes gaitu;
5.1.5. nepieciešamības gadījumā precizēt Tehnisko specifikāciju, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju;
5.1.6. norādīt Pasūtītājam un, saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt attiecīgus labojumus, kā arī atrast normatīviem aktiem un Pasūtītāja vajadzībām atbilstošus risinājumus, ja Tehniskajā specifikācijā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie risinājumi un iekārtas;
5.1.7. nodrošināt Objekta specifikai vizuāli, tehniski, ekonomiski un racionāli labāko būvniecības ieceres risinājumu;
5.1.8. labot Izpildītāja Projektā atklātās neatbilstības uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 5 (piecām) darbdienām;
5.1.9. ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi – retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, t.sk. attālinātā režīmā caur interneta vidi, kurās tiek risināti ar Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši. Izpildītājs nodrošina operatīvu protokola parakstīšanu no Izpildītāja un to personāla puses;
5.1.10. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, iesniegt ar Darbu izpildi saistītu informāciju un/vai dokumentāciju, tai skaitā, bet ne tikai izmantoto materiālu un iekārtu izpilddokumentāciju un kvalitāti apliecinošus dokumentus;
5.1.11. informēt rakstiski Pasūtītāju 2 (divu) darbdienu laikā par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildē un var radīt šķēršļus turpmākai tā kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
5.1.12. saudzīgi izturēties pret Objektu, aprīkojumu, apakšzemes un virszemes inženierkomunikācijām, segumiem un visiem citiem priekšmetiem, kas neatkarīgi no to piederības atrodas Objektā, nenodarot tiem kaitējumu un zaudējumus Pasūtītājam.
5.1.13. nodrošināt Pasūtītājam, u.c. atbildīgo dienestu pārstāvjiem brīvu piekļūšanu Būvobjektam jebkurā Pasūtītājam vēlamajā laikā, nodrošinot iespēju jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī Darbu garantijas laikā pārbaudīt Izpildītāja Darbu un dokumentāciju, kas ir saistīta ar Darbu izpildi. 
5.1.14. savlaicīgi saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām un trešajām personām visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, norādījumus, noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, akceptus, uzziņas, licences u.tml., izmantojot BIS vai citus efektīvus dokumentu apmaiņas un apstrādes veidus;
5.1.15. patstāvīgi organizēt un kontrolēt savu nolīgto apakšuzņēmēju iesaisti Līguma izpildē. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu. Līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut izpildīto Darbu pieņemšanas noteikumus atbilstoši  2022. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajai kārtībai, ja Izpildītājs Līguma izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus
5.1.16. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
5.2. Izpildītāja pienākumi Projektēšanas darbu laikā:
5.2.1. apsekot Objektu dabā, veikt visus priekšizpētes, izpētes un sagatavošanas darbus, iegūt visu nepieciešamo informāciju un papildu dokumentāciju;
5.2.2. izstrādāt Projektu, saskaņot to ar Pasūtītāju Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, izpildīt būvniecības ieceres realizācijai izvirzītos nosacījumus, ja tādi izdoti, saskaņot ar visām nepieciešamām institūcijām un citiem subjektiem, kuru tiesības un intereses var tikt skartas;
5.2.3. veikt Projekta dokumentācijas vadību BIS saskaņā ar Pasūtītāja piešķirto pilnvarojumu, saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju;
5.2.4. konsultēties ar Pasūtītāju, kā arī piedāvāt dažādu risinājumu alternatīvas skiču līmenī tā, lai Projekta risinājumi būtu ekonomiski, lietošanā racionāli, funkcionāli, atbilstu Pasūtītāja vajadzībām, būtu savstarpēji savietojami un piemērojami, izbūvējami noteiktajos termiņos un atbilstoši funkcionētu pēc visu Darbu pabeigšanas;
5.2.5. profesionāli plānot un saskaņot ar Pasūtītāju Projekta izstrādes un saskaņošanas stadiju un termiņus, risinājumu izstrādes secību, izstrādājot/aktualizējot detalizētu Projektēšanas darbu plānu, iepriekš saskaņojot laiku, kas Pasūtītājam, trešajām personām un institūcijām nepieciešams dokumentācijas izskatīšanai un saskaņošanai;
5.2.6. izstrādāt Projektu tādā detalizācijas pakāpē, lai Pasūtītājam un būvdarbu veicējiem ir nepārprotami skaidri Projekta risinājumi un sasniedzamie mērķi. Bez jebkādām papildus maksām izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizāciju, ja tāda būs nepieciešama;
5.2.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma izstrādāt Projekta dokumentācijas izmaiņas un saskaņot tās normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
5.2.8. par saviem līdzekļiem novērst Projektā atklātos trūkumus visā Līguma darbības laikā, novēršot pieļautās nepilnības un kļūdas nekavējoties vai ne vēlāk kā ar Pasūtītāju saskaņotajos termiņos, izstrādājot papildu rasējumus, Projekta izmaiņas u.tml.;
5.2.9. ja vien Pasūtītājs nenosaka savādāk, pēc Projekta izstrādes Darbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam Projekta dokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros drukātā formātā.
5.3. Izpildītāja pienākumi autoruzraudzības Darbu izpildē:
5.3.1. Izpildītājam ir pienākums Autoruzraudzības daļu veikt visā būvdarbu laikā atbilstoši normatīvajā regulējumā noteiktajam;
5.3.2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Projekta realizācijas Autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem.
5.3.3. Izpildītāja pienākumos, veicot autoruzraudzību, ietilpst arī:
5.3.3.1. nodrošināt, visu Projekta daļu atbildīgo projektētāju vai to pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs un projekta detalizāciju izstrādes procesā;
5.3.3.2. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstības;
5.3.3.3. izvērtēt būvuzņēmēja izstrādātos darba rasējumus, detalizācijas, ja tādi būs nepieciešami Projekta precizēšanai būvdarbu gaitā.
5.3.3.4. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no
5.3.3.5. Projekta risinājumiem vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības;
5.3.3.6. ja vien Pasūtītājs nav noteicis garāku termiņu, 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt atbildes, priekšlikumus vai ierosinājumus, kā arī nepieciešamo detalizāciju (izmaiņas) ar Projekta realizāciju dabā saistītos, t.sk. būvsapulcēs apspriežamos, jautājumos;
5.3.3.7. bez papildu atlīdzības veikt izmaiņas un papildinājumus Projektā, sagatavot darbu apjomu sarakstu izmaiņām un fakta konstatācijas aktu ar pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību Projektā, nepieciešamību to detalizē;
5.3.3.8. veicot Autoruzraudzību pēc nepieciešamības vai Pasūtītāja pieprasījuma apseko Būvobjektu un fiksē apsekošanas rezultātus atskaitē.
5.3.4. Izpildītājam ir pienākums Autoruzraudzības posmā nepieciešamības gadījumā ierasties Būvobjektā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas.
5.3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības veikšanas laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kas ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5.3.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Projekta fiksēt BIS. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs  saskaņojuma atzīmi izdara BIS.
5.3.7. Izpildītājam ir pienākums ierasties Būvobjektā ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja un/vai būvuzņēmēja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
5.3.8. Izpildītājām ir pienākums brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar Autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
5.3.9. Izpildītājam ir pienākums sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jādod 2 (divu) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas.
5.3.10. Izpildītājam ir pienākums ievērot un pildīt pienākumus, kas noteikti Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.3.11. Izpildītājam ir tiesības, kas ir noteiktas Ministru Kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
5.4. Izpildītāja pienākumi būvniecības Darbu izpildē:
5.4.1. veikt Darbus saskaņā ar spēkā esošo Projektu un tā izmaiņām;
5.4.2. pirms Darbu uzsākšanas Objektā pārbaudīt faktisko situāciju, lai nepieļautu kļūdas Darbu izpildes procesā;
5.4.3. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot Darbus Objektā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un publiskas pārvaldes iestāžu prasībām un/vai lēmumiem;
5.4.4. pirms Darbu uzsākšanas, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu organizācijas jautājumus un veikt Objekta tehnisko apsekošanu ar mērķi pārliecināties par Darbu veikšanai izvēlētās metodes piemērotību;
5.4.5. izstrādāt un rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu un veikt Darbus atbilstoši tam;
5.4.6. patstāvīgi organizēt un saskaņot Darbus ar visām uz Darbu izpildi attiecināmām publiskas pārvaldes iestādēm un privātpersonām;
5.4.7. Darbu izpildē izmantot sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus;
5.4.8. uzņemties atbildību par Darbu dokumentācijas glabāšanu un atbilstošu augšupielādēšanu un apstiprināšanu BIS, ciktāl tas attiecināms uz Līgumā minēto Darbu veikšanu;
5.4.9. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
5.4.10. Darbu izpildes procesā ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.4.11. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodoršinot attiecīga specilista piesaisti;
5.4.12. nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
5.4.13. nodrošināt darba laikā Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
5.4.14. nodrošināt regulāru būvatkritumu izvešanu, kas rodas Darbu izpildes procesā;
5.4.15. izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;
5.4.16. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Darbus, par ko tiek sastādīts Objekta nodošanas un pieņemšanas akts, atstājot darba vietu drošībā un kārtībā;
5.4.17. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbus un dot nepieciešamos norādījumus un uzdevumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kā arī veikt izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu;
5.4.18. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst šajā Līgumā iekļautajam regulējumam. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām;
5.4.19. apmācīt Pasūtītāja pārstāvjus izmantot un apkalpot uzstādītās iekārtas un citus priekšmetus, izstrādāt un nodot Pasūtītājam lietošanas, uzturēšanas un apkopes instrukcijas;
5.4.20. nodrošināt garantijas darbu izpildi, saskaņā ar Līguma 8.nodaļas nosacījumiem;
5.4.21. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.
5.4.22. Izpildītājam ir pienākums saskaņo ar Pasūtītāju Darbu izpildes dokumentāciju (segto darbu akti, Darbu izpildes grafiks u.c. uz Darbu izpildi attiecināma dokuemntācija), attiecināms ar uz Projekta izstrādes Darbu izpildes dokumentāciju.
5.5. Izpildītāja tiesības:
5.5.1. saņemt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma 4. nodaļas nosacījumiem;
5.5.2. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
5.5.3. pēc savas iniciatīvas sniegt Pasūtītājam informāciju Līgumā noteikto saistību izpildes gaitu;
5.5.4. savlaicīgi sniegt iebildumus Pasūtītājam, ja atsevišķu saistību izpilde Izpildītāja ieskatā ir apgrūtināta Pasūtītāja rīcības dēļ;
5.5.5. pēc Izpildītāja pieprasījuma, saskaņojot ar Pasūtītāju izsniegšanas termiņus, saņemt Darbu izpildei nepieciešamos Pasūtītāja pilnvarojumus, t.sk. darbam BIS;
5.5.6. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītāja pienākumi:
6.1.1. pieņemt Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītus Darbus;
6.1.2. kontrolēt un pieņemt Izpildītāja Darbus saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;
6.1.3. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;
6.1.4. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
6.1.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
6.1.6. nodrošināt Izpildītāja iespēju piekļūt Objektam;
6.1.7. veikt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma 4.nodaļas prasībām;
6.1.8. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
6.2. Pasūtītāja tiesības:
6.2.1. pieprasīt Izpildītājam skaidrojumus par tā izstrādāto Projektu un/vai citu ar Darbiem saistīto Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju;
6.2.2. dot Izpildītājam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus;
6.2.3. informēt Izpildītāju par konstatētām neatbilstībām tā izstrādātajā Projektā vai citā ar Darbiem saistītajā dokumentācijā;
6.2.4. Līguma izpildes laikā precizēt un/vai papildināt Tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus un/vai papildinājumus Tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros, ievērojot Līguma 11.nodaļas nosacījumus;
6.2.5. kontrolēt Līguma izpildi savu iespēju robežās t.sk. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu izpildi un pieprasīt Izpildītājam informāciju par Līguma izpildes gaitu;
6.2.6. nepieņemt un neapmaksāt Līguma nosacījumiem neatbilstoši izpildītus Darbus;
6.2.7. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;
6.2.8. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu;
6.2.9. kontrolēt Izpildītāja Darbu izpildi. Pasūtītāja kontrole nav pamats Izpildītāja atbildības samazināšanai par Defektiem un/vai neatbilstībām Objektā/Projektā vai citā ar Darbiem saistītajā dokumentācijā;
6.2.10. apturēt Darbu, tai skaitā Darbu izpildi Objektā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbu izpildi Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas;
6.2.11. pieprasīt garantijas darbu izpildi;
6.2.12. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.

7. DARBU IZPILDES KĀRTĪBAS UN DARBU NODOŠANAS NOTEIKUMI
7.1. Projektēšanas darbu izpildē:
7.1.1. Projekta dokumentācija tiek nodota/iesniegta saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem.
7.1.2. Projekta vai tās daļas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar BIS sistēmā saņemtu atzīmi par projektēšanas darbu izpildi un projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
7.1.3. Pasūtītājs apliecina pilnībā izstrādātas Projetka vai tās daļas saņemšanu, parakstot Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
7.1.4. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtais Projekts vai jāiesniedz rakstiski iebildumi Izpildītājam par neatbilstībām un nepieciešamajiem labojumiem Projektā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Projekta dokumentācijas saņemšanas.
7.1.5. Pamatotu iebildumu gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Projektā un to novēršanas izpildes termiņu, kas nav garāks par 14 (četrpadsmit) dienām.
7.1.6. Pušu parakstīts Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas akts ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem un apliecina, ka Pasūtītājs vispārīgi (kopumā) ir iepazinies ar Izpildītāja izstrādāto Projektu vai tās daļu un to akceptējis. Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neliedz Pasūtītājam tiesības vēlāk izvirzīt iebildumus un lūgumus veikt labojumus izstrādātajā Projektā līdz būvniecības Darbu pabeigšanai.
7.2. Autoruzraudzības izpildē:
7.2.1. Autoruzraudzības veicējam jāpiedalās Būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā/Būvdarbu pabeigšanā saskaņā ar šī Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7.2.2. Autoruzraudzības veicējs Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājam iesniedz pēc Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas, par ko Pasūtītājs informē Autoruzraudzības veicēju, nosūtot informāciju uz Līguma norādīto e-pasta adresi.
7.2.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Autoruzraudzības veicēja iesniegto Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un paraksta to vai norāda neatbilstības, un iesniedz to Autoruzraudzības veicējam precizēšanai.
7.2.4. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas nav iesniedzis Autoruzraudzības veicējam parakstītu Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai attiecīgu rakstisku atteikumu par Autoruzraudzības pakalpojumu kvalitāti, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Autoruzraudzības veicēja iesniegto Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
7.2.5. Autoruzraudzības veicējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā/Būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz Pasūtītājam gala Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts un rēķins.
7.2.6. Katrā Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:
7.2.6.1. atskaites periods;
7.2.6.2. Pasūtītāja nosaukums;
7.2.6.3. teksts: “Projekta ___ īstenošana ___ ietvaros”;
7.3. [bookmark: _Ref80913909]Būvdarbu izpilde:
7.3.1. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rīkojumi par atbildīgajām personā objektā, Darbu kalendārais grafiks ar finanšu plūsmas grafiku. Ja Darbu laikā rodas nobīde no Līgumā apstiprinātā Darbu izpildes kalendārā grafika vai finanšu plūsmas grafika, tad Izpildītājam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam. Ja Izpildītājs par nobīdēm nav ziņojis Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības neveikt izmaiņas nedz noteiktajā termiņā nedz apjomos.
7.3.2. Izpildītājs nodrošina Darbu sagatavošanu, Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kā arī citu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju saņemšanu, un Darbu veikšanu Darbu veikšanas secību un termiņus.
7.3.3. [bookmark: _Ref80913802]Darbus Objektā drīkst uzsākt, kad  Izpildītājs izpildījis Līguma 9. nodaļā noteiktās prasības par apdrošināšanas polišu iesniegšanu un Būves vieta nodota Izpildītājam.
7.3.4. [bookmark: _Ref80913822]Izpildītājam līdz Darbu uzsākšanai, ja attiecināms, jāiesniedz Darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) atjaunots saraksts, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piesaistot Piedāvājumā nenorādītus Apakšuzņēmējus Izpildītājs ievēro Līguma 10.nodaļas nosacījumus.
7.3.5. Sākot ar Līguma noslēgšanas dienu Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt Būves vietu/Objektu, sagatavojot Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Objekta nodošanas un pieņemšanas akts Izpildītājam jāparaksta 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kas Izpildītājam nosūtīts uz e-pasta adresi: _________________. 
7.3.6. Parakstot Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, Izpildītājs uzņemas atbildību par Būves vietu/ Objektu un tā uzturēšanu līdz  Darbu  pabeigšanas dienai, izņemot gadījumus, par kuriem Līgumā noteikts citādāk.
7.3.7. Izpildītājam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.3.8. Izpildītājs ievēro Būvdarbu kvalitātes prasības, kas noteiktas Tehniskajā dokumentācijā.
7.3.9. Izpildītājs Būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem, būvizstrādājumiem utt., kas saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvi. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, mehānismu utt.) maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Pasūtītāju, kas izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi atbilst Būvdarbu izpildei.
7.3.10. Veicot Būvdarbus, Izpildītājs nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un kvalitātes kontroli Objektā.
7.3.11. Ja attiecināms Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu komunikāciju (elektroenerģija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli u.c.) pieslēgumu nodrošina Izpildītājs līdz Objekta pieņemšanai no Pasūtītāja puses, patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas.
7.3.12. Visā Darbu izpildes laikā, t.sk. laikā, kad Darbi netiek veikti, un līdz Darbu pabeigšanas brīdim, Izpildītājs uzņemas visus normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu nodrošināšanas pienākumus. 
7.3.13. Izpildītājam nepieciešams novērst Darbu ietekmi Objekta apmeklētājiem, uz Objekta tuvumā esošajām ēkām, to iedzīvotājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Būvdarbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. 
7.3.14. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu dienesta pārstāvju iekļūšanu Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.
7.3.15. Izpildītājs Darbu norisi atspoguļo, regulāri aizpildot būvdarbu žurnālu. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darbu izpildē un norēķinos.
7.3.16. Izpildītājs nodrošina visas dokumentācijas, kura attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi un kuras uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrašanos Objektā. 
7.3.17. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas citādi izmantot Objektu vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina būvizstrādājumu (materiālu, iekārtu) un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojāejas un nejaušības risku. 
7.3.18. Izpildītājs nodrošina Būves vietas/Objekta uzturēšanu (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu izlietoto materiālu izvešanu u.c.) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem līdz brīdim, kamēr Objekts ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Izpildītājs nekavējoties notīra visus nobirumus, kas radušies Objektā un tās apkārtnē Būvdarbu izpildes laikā. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošanu Izpildītājs veic ar piemērotiem transportlīdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 
7.3.19. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Objektā/ Būves vietā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbus.
7.3.20. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem par iebrauktuvēm. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tādu Darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami traucējumi to saimnieciskai darbībai.
7.3.21. Ja, veicot Darbus tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, Darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājam jāveic pašam vai, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāuztic tos veikt kādai citai kompetentai personai.
7.3.22. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes.
7.3.23. Ja Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs atklāj defektu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tam noteiktajā termiņā uz sava rēķina defektu novērš. Defektu novēršana nevar būt par pamatu  Līguma kopējā izpildes termiņa pagarināšanai.
7.3.24. Ja darbu izpildes laikā tiek atklāts Defekts, bet, pieaicinot ekspertu, eksperts apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Pasūtītājs nosaka darbam samazinātu cenu atbilstoši Objekta vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka Objektam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
7.3.25. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam beigām jāsagatavo Objekts Darbu pabeigšanai saskaņā ar visām prasībām, kuras atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izvirza kontroles instances, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam.
7.4. Būvdarbu pieņemšana:
7.4.1. Būvdarbiem jāatbilst Līgumā, Tehniskajā dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
7.4.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Izpildītājs vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo  par to un saskaņo ar Pasūtītāju, tad un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam,. 
7.4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu defektu, kā arī, ja Izpildītājs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu Būvdarbu pārbaudē, visus izdevumus saistībā ar defektu novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Izpildītājs.
7.4.4. Izpildītājs ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu, kuru apstiprinājis iesniedz Pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10. (desmitais) datums ir brīvdiena.
7.4.5. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no mēneša Būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomus un kvalitāti un apstiprina to. Būvdarbu izpildes akts ir spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījis Pasūtītājs.
7.4.6. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu šī Līguma 7.3.6. apakšpunktā paredzētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 7.3.8. apakšpunktā minēto pretenziju vai saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 7.3.6. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā.
7.4.7. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, viņš iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar Pasūtītāja saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
7.4.8. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem Objekta konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būvekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Būvekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošas iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
7.4.9. Ja būvekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis būvekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
7.4.10. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai būvekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. 
7.4.11. Būvekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad būvekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
7.4.12. Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā.
7.4.13. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
7.4.14. Pēc visu Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
7.4.14.1. iesniedz Būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;
7.4.14.2. paziņo Pasūtītājam par Objekta Darbu gatavību nodošanai Pasūtītājam, pēc tam, kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai, ja attiecināms.
7.4.15. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti, Puses rīkojas atbilstoši Līguma 7.3.8. – 7.3.11. apakšpunktam.
7.4.16. Izpildītajs pēc Objekta pieņemšanas iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ņemot vērā sekojošo:
7.4.16.1. akta datumu un numuru, aktā norāda atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu;
7.4.16.2. aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, pārbaužu aktu, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, Darbu izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, materiālu kvalitāti apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, izpildshēmas un tml., ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS sistēmā attiecīgās būvniecības lietā. Izpildītāja pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības apraksti un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.
7.4.17. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
7.4.18. Objekta Būvdarbu pabeigšanu veic Pasūtītājs sadarbībā ar Izpildītāju. Ja Objekta Būvdarbu pieņemšanas laikā tiek konstatēti Būvdarbu defekti, Objekta pieņemšana tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 7.3.8. – 7.3.11. apakšpunktam.
7.4.19. Visi papildus izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam vai pieņemšanu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.
7.4.20. Ne akta par Objekta Darbu pieņemšanu parakstīšana, ne arī Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem Būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta Būvdarbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses.

8. DARBU GARANTIJA UN DEFEKTI
8.1. [bookmark: _Ref92717453]Izpildītājs garantē, ka Objekts un Darbi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst tehniskajā dokumentācijā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. 
8.2. Darbu garantijas termiņš:
8.2.1. [bookmark: _Hlk170379484]Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, un tas sākas no akta par Objekta Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses apstiprināšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8.2.2. Izpildītāja piegādātajam un uzstādītājai tehnikai garantijas termiņš ir ne īsāks kā ražotāja  noteiktais garantijas termiņš, kas sākas ar  Būvdarbu nodošanas un to pieņemšanu no Pasūtītāja puses apstiprināšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos Defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8.3. Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu), tai skaitā iebūvējamā aprīkojuma apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Izpildītāja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības
8.4. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Izpildītāja faktiski izpildīto Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi , un tas sākas no faktiski izpildīto Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8.5. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē Defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Izpildītājam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie Defektu akta sagatavošanas Puses ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir obligāts izpildīšanai. Izdevumus par būveksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, no kuriem viens eksemplārs nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam, vai elektroniski, izmantojot, drošu elektronisko parakstu.
8.6. Par defektu novēršanu tiek sastādīts Defektu novēršanas akts. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja Defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi objektam pilnībā nav novērsti.
8.7. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, ievērojot publiskos iepirkumus regulējošos normatīvos aktus, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 3.4.2.2.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu, vai piedzīt šajā sakarā radušās tiešās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā atbilstošā apmērā izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 
8.8. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu garantijas laikā radušos jaunu vai atkārtotu defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Izpildītājam radītajiem zaudējumiem, Izpildītājs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Izpildītājam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.

9. APDROŠINĀŠANA UN SAISTĪBU PASTIPRINĀŠANA
9.1. [bookmark: _Hlk171454063][bookmark: _Ref80913952]Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas  jāiesniedz Pasūtītājam profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
9.2. Izpildītājam ir pienākums Līguma 9.1. punktā minēto polisi uzturēt spēkā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajos termiņos.
9.3. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā) un jāiesniedz Pasūtītājam minēto apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegta izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu.
9.4. Izpildītājs apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas polises noteikumus.
9.5. Izpildītājam par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, ir pienākums iesniegt Saistību izpildes nodrošinājumu – bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai veikt naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja bankas vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādu dokumentu izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām. 
9.6. Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
9.7. Saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšana ir obligāts nosacījums, ja  Izpildītājs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma.
9.8. Garantijas/ apdrošināšanas polises devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumsaistības, tajā skaitā nav pabeidzis Darbus noteiktajā Līgumā noteiktajā termiņā.
9.9. Garantijai/ apdrošināšanas polisei jābūt spēkā līdz 28 (divdesmit astoņām) dienām pēc visu Līgumā minēto Darbu beigu gala termiņā beigām.
9.10. Pasūtītājam ir tiesības prasīt saistību izpildes nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav Darbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis saistību izpildes nodrošinājuma termiņu.
	
10. LĪGUMĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
10.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
10.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
10.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no kopējās Līguma vērtības, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
10.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
10.9. Darba laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 
10.10. Ja Izpildītājs neievēro šīs Līguma sadaļas noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
10.11. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

11. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Puses var veikt būtiskus vai nebūtiskus grozījumus Līgumā Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteiktajā kārtībā un apmērā.
11.2. Jebkuri Līguma satura grozījumi, papildus vienošanās un pielikumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstveidā un tos saskaņā ar Līgumu ir parakstījuši abu Pušu pārstāvji.
11.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas vismaz viens no šādiem gadījumiem:
11.3.1. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;
11.3.2. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi tiek pārtraukti;
11.3.3. Pasūtītājs kavē dokumentu un informācijas izsniegšanu Līgumā noteiktajā termiņā;
11.3.4. Puses vienojas par sākotnēji neparedzētu darbu veikšanu.
11.4. Dokumentāli pamatots pieprasījums par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītāja pārstāvim 5 (piecu) darbdienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Līguma izpildi konstatēšanas.
11.5. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.6. Ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz Līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus attiecībā uz Iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
11.7. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt Līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus, kurus sākotnēji objektīvi nebija iespējams paredzētu un noteikt ar izmaiņām saistīto darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar tehniskā projekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus darbus, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti. 
11.8. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus Papildus Darbu izdevumus apmaksā Izpildītājs.
11.9. Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam ir jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla vismaz 3 (trīs) tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai vienādi ar esošā būvmateriāla tehniskajiem parametriem un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja tāmes robežās, respektīvi, materiālu aizvietošana nevar kalpot par pamatu sadārdzinājumam.
11.10. Pasūtītājs var veikt Darbu daudzumu samazināšanu vai palielināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem darbu daudzumiem (piem., saskaņā ar izpildmērījumiem; nepilnībām Projektā, u.c.) vai iekļauta sākotnēji neparedzētus Darbus, kurus iepriekš nav bijis iespējams objektīvi paredzēt. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas pie darbu daudzumu palielināšanas/izmaiņām vai jaunu darbu iekļaušanas ir līdz 15 % (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas. 
11.11. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
11.11.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;
11.11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie šādiem nosacījumiem:
11.11.2.1. Izpildītājs nokavējis Līguma izpildes kopējo termiņu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas;
11.11.2.2. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu un/vai izpildīt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
11.11.2.3. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildi, drošību un kvalitāti;
11.11.2.4. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā saskaņā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. panta subjektiem  ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.11.2.5. Izpildītājam ir apturēta saimnieciskā darbība;
11.11.2.6. ar kompetentās institūcijas lēmumu ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, Izpildītājam noteikti liegumi vai uzlikti sodi, vai aizliegta darbība, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Izpildītāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu
11.11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Izpildītājam par izpildīto Līguma daļu, ievērojot Līguma 4.nodaļas nosacījumus.
11.11.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājam piemērotais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no Līgumcenas;
11.11.5. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
11.11.6. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
11.12. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā:
11.12.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
11.12.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas;
11.12.3. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto Darbu novērtēšanas puses paraksta Darbu pabeigšanas nepilnā apjomā aktu.

12. AUTORTIESĪBAS
12.1. Izpildītājs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Projektu.
12.2. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu izstrādāto Projektu, tajā skaitā tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Projekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot citām personām, un tam nav nepieciešams papildus saskaņojums no Izpildītāja.
12.3. Izpildītājs apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots. 
12.4. Ja Izpildītājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Projektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.

13. PUŠU ATBILDĪBA
13.1. Ja Izpildītājs kavē Līgumā un tā pielikumos noteiktos Darbu termiņus vai Darbu izpildes kopējo termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs, piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procentu) apmērā no nepabeigto Darbu atlikušās vērtībās par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no  Līgumcenas vērtības.
13.2. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās/atkāpjas no Līguma izpildes ārpus Līgumā noteiktā pamata.
13.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikto pienākumu novērst Projektā/Darbos konstatētos trūkumus un/vai nepilnības, un/vai Defektus, vai neiekļaujas Pasūtītāja  noteiktajā termiņā to novēršanai, un/ vai neveic to nenovēršanu Pasūtītāja norādītāja apjomā ,un/vai novērš tos pavirši un tie jālabo atkārtoti, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
13.4. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājs ir tiesīgs, piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no neapmaksātās summas.
13.5. Līgumsodi sevī neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
13.6. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām.
13.7. Līdz būvniecības Darbu pieņemšanai Izpildītājs ir atbildīgs par Objektu, tajā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
13.8. Izpildītām netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē. Tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu, u.c. izmaksas.

14. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

15. NEPĀRVARAMA VARA
15.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
15.2. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
15.3. Par Līguma saistību izpildi traucējošu un Līguma 15.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, pievienojot paziņojuma brīdī Puses rīcībā esošos pierādījumus par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes. Pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās attiecīgajai Pusei ir pienākums saņemt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentās institūcijas slēdzienu desmit darba dienu laikā un to nosūtīt otrai Pusei.
15.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem un Pasūtītāja priekšapmaksā izmaksātajām summām.

16. PERSONAS DATU APSTRĀDE AIZSARDZĪBA UN KONFIDENCIALITĀTE
16.1. [bookmark: _Hlk170473078]Puses iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas iegūta Līguma darbības laikā. Izpildītājs apņemas konfidenciālo informāciju izmantot tikai šī Līguma ietvaros paredzēto Darbu izpildei un veikt drošības pasākumus tās aizsardzības nodrošināšanai. Līguma noteikumi neaizliedz Pusēm bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas sniegt konfidenciālu informāciju trešajām personām, ja to paredz spēkā esošie normatīvie tiesību akti.
16.2. [bookmark: _Hlk170473095]Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē netiek uzskatīta informācija:
16.2.1. kas Pusei bijusi likumīgi zināma pirms otra Puse to ir iesniegusi;
16.2.2. kuru Puse pati ir izstrādājis, radījis, nebalstoties uz otras Puses iesniegtu informāciju;
16.2.3. kura nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot līgumā noteiktos konfidencialitātes nosacījumus.
16.3. [bookmark: _Hlk170473144]Puses apņemas nodrošināt Līgumā noteikto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu darbinieku puses. Ja Līguma darbības laikā Pusei kļūst zināms neatļauts konfidenciālās informācijas izpaušanas gadījums, Puse nekavējoties rakstiski informē par to otru Pusi. 
16.4. Puses ir atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
16.5.  Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.
16.6. Puses apliecina, ka Līguma izpildes ietvaros tās ar apdrošināto personu datiem katra rīkojas kā datu pārzinis Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb regula) izpratnē.
16.7. Otras Puses iesniegtos personas datus, Pusei ir tiesības apstrādāt ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
16.8. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi pierādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
16.9. Puses nodrošina, ka pie otras Puses nodotajiem personas datiem var piekļūt tikai tie darbinieki, kas ir iesaistīti Līguma izpildē un ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti.
16.10.  Puses apņemas nenodot trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tas pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi. 
16.11. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus tiklīdz izbeidzas tiesiskais pamats (Līguma darbības termiņa, beigas, Līguma pirmstermiņa izbeigšana) tos apstrādāt, ja vien Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēta personas datu glabāšana.

17. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
17.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veikt ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli.
17.2. No Pasūtītāja puses tiek noteikta Pasūtītāja kontaktpersona/-as:_________________________. Pasūtītāja kontaktpersonai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto būvdarbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un būvdarbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus.
17.3. No Izpildītāja puses tiek noteikta Izpildītāja kontaktpersona: Evita Vasaraudze, Līvānu novada Centrālās pārvaldes, Plānošanas un attīstības nodaļas, būvinženiere, e-pasts: evita.vasaraudze@livani.lv, Tālr. 25686379. 
17.4. Izpildītāja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, viņai ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot būvdarbus, izpilddokumentāciju, u.c. dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam.
17.5. Izpildītājam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tā rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
17.6. Puses var nomainīt Līgumā norādītos pārstāvjus, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 
17.7. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz Līgumā norādītajām Pušu e-pasta adresēm. 
17.8. Visiem paziņojumiem, ko Puses nosūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski izteiktiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem uz Līgumā norādīto adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai 2. (otrajā) darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas uz Līgumā norādīto elektronisko adresi, vai 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā saskaņā ar Paziņošanas likumu.
17.9. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
17.10. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
17.11. Līgumam tā parakstīšanas brīdī pievienoti sekojošie pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
17.11.1. 1.pielikums – “Tehniskā specifikācija/ Darba uzdevums” uz _____ lapām;
17.11.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ______ lapām;
17.12. Līgums ar tā pielikumiem ir sagatavots valsts valodā, elektroniska dokumenta veidā uz ___ (____) lapām, kas  parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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