Atklāta konkursa VIAA 2024/38 ERAF
nolikuma 5. pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
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Pakalpojuma līgums Nr. _______
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

[bookmark: _Hlk185492346]_____________, reģ. Nr.______________, tā ______________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _______ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
_____________, reģ. Nr.______________, tā ______________ personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

[bookmark: _Hlk174613871][bookmark: _Hlk174614810]turpmāk katrs atsevišķi saukts par “Puse”, bet kopā par ”Puses” saskaņā ar atklāta konkursa “23 profesionālās izglītības iestāžu un koledžu būvju inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas sistēmas ieviešanas pakalpojumi” (id. Nr. VIAA 2024/38 ERAF) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) ES Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gada 2.1.1.  specifiskā atbalsta mērķa „Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana”, 2.1.1.5. pasākuma projekta „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” ietvaros, par turpmāk minēto:

Definīcijas
Akts – pieņemšanas-nodošanas akts, kas apliecina, ka Pakalpojums vai tā daļa ir izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek novērsti konstatētie Defekti.
Defekti –Pakalpojuma apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.
Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “23 profesionālās izglītības iestāžu un koledžu būvju inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas sistēmas ieviešanas pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2024/38 ERAF.
Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.
[bookmark: _Hlk174613937]Līgumcena – kopējā samaksa par Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, kurā ietvertas visas ar Pakalpojumu saistītās izmaksas un piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Pakalpojuma Izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā Darba uzdevums.
Korpuss – PII būve, kurai piešķirts atsevišķs kadastra apzīmējums un kurā veicama Pakalpojuma Izpilde. 
Pārstāvis – Pasūtītāja vai Izpildītāja persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Pakalpojumu.
Pakalpojums – 23 PII korpusu inženiertehnisko sistēmu apsekošana, enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ierīkošana un darbības nodrošināšana, pieslēgšana un enerģijas patēriņa datu ieguve, uzkrāšanas un apstrāde enerģijas patēriņa monitorēšanas platformā (turpmāk – EPM platforma), attālinātas piekļuves nodrošināšana EPM platformai, brīdinājumu sūtīšana, EPM platformas lietotāju apmācība un atbalsts, EPM platformas papildus funkcionalitātes ieviešana, datu nodošana pēc līguma beigām, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darba uzdevumu, kā arī Pakalpojuma nodošana Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4. nodaļai, par kuru Izpildi, saskaņā ar Nolikumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, tiek slēgts Līgums.
PII – profesionālā izglītības iestāde vai koledža, kuras korpusu un inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņam veicama monitorēšana un datu apstrāde vienotajā EPM platformā.
Monitorēšana – enerģijas patēriņa datu ieguve, uzkrāšana un apkopošana veicot PII korpusu elektroenerģiju un siltumenerģiju patērējošo inženiersistēmu pieslēgšanu EPM platformai, izveidojot enerģijas patēriņa datu ieguves pieslēgumus un nodrošinot to darbību visā līguma izpildes laikā.
Enerģijas patēriņa datu ieguves punkts – inženiersistēmas vai sadalnes patērētās/saražotās elektroenerģijas vai siltumenerģijas vai šo vērtību aprēķinam nepieciešamu mērījumu ieguves risinājums, kas ietver visus nepieciešamos datu ieguvei elementus vai materiālus, t.sk. komunikāciju savienojums ar EPM platformu un darbības nodrošināšanai nepieciešamo barošanas avotu.

Līguma saturā lietots vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu izpilda Pakalpojumu un Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā.
1.2. Pakalpojuma Izpilde tiek veikta atbilstoši Nolikumam, Izpildītāja Tehniskajam un finanšu piedāvājumam (Līguma 1. pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojums atbilst spēkā esošiem piemērojamiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Pakalpojuma kvalitātes un atbilstības prasībām.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojuma vienas vienības līgumcenas ir norādītas Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums).
2.2. Mēneša abonēšanas maksa vienam Korpusam par enerģijas patēriņa monitorēšanas platformas darbības, piekļuves tai nodrošināšanu, lietotāju atbalstu un apmācību,  enerģijas patēriņa datu ieguves punktu un to pieslēgumu apkalpošanu u.c. saistītajām izmaksām, atbilstoši Tehniskajam un finanšu piedāvājumam (Līguma 1.pielikums) ir ______EUR bez PVN.
2.3. [bookmark: _Hlk187131574]Izpildītāja Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums), iekļautās vienas vienības cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski nepieciešamo (ar Pasūtītāja Pārstāvjiem iepriekš saskaņoto) un izpildīto Pakalpojumu.
2.4. [bookmark: _Hlk187132003][bookmark: _Hlk143777652]Izpildītājam pēc Līguma noslēgšanas, Korpusu apsekošanas un tāmju iesniegšanas Pasūtītājam ir iespēja saņemt avansu, kas nav lielāks par 30% no saskaņoto tāmju kopējās summas.  Avansu var saņemt pa daļām. Avansu Pasūtītājs izmaksā saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 2. pielikuma prasībām, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. Avansu atmaksā proporcionāli veiktajām Izpildēm vai ātrāk.
2.5. Samaksu par inženiersistēmu enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ieviešanu Korpusam  (izņemot Līguma 2.6.punktā noteikto) Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pavadzīmes un/vai rēķina un izpildshēmas saņemšanas no Izpildītāja un Akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītājā bankas kontā. No katra enerģijas patēriņa datu ieguves punkta Pakalpojuma rēķina Pasūtītājs uz laiku ietur 10 (desmit) % no Izpildītā apjoma. Ieturējuma 5 (piecus) % Izpildītājs saņem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu PII enerģijas patēriņa datu ieguves punktu pieslēgšanas centralizētai EPM platformai. Atlikušos 5 (piecus) % no ieturējuma, Izpildītājs saņem Līguma izpildes termiņa beigās 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu Pakalpojuma ietvaros EPM platformā uzkrāto enerģijas patēriņa datu nodošanas Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs, Līgumā noteiktajos gadījumos, vai Izpildītājs vienpusēji pārtrauc Līgumu pirms termiņa, tad ieturējums paliek Pasūtītājam. 
2.6. Ikmēneša samaksu par korpusu inženiertehnisko sistēmu centralizēto enerģijas patēriņa monitorēšanas platformas darbību Pasūtītājs veic ar nākošo mēnesi, kad Izpildītājs attiecīgajā Objektā ir nodrošinājis visu attiecīgo saskaņoto inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas datu ieguvi un uzkrāšanu centralizētā enerģijas patēriņa monitorēšanas platformā, kā arī nodrošinājis tam attālinātu piekļuvi Pasūtītāja Pārstāvjiem un attiecīgās PII kontaktpersonām, kā arī Pasūtītāja Pārstāvjiem un PII kontaktpersonām pieejama atskaite par iepriekšējo mēnesi. Samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc  E-rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
2.7. Ikmēneša rēķins par 2.2.punktā noteikto Pakalpojumu attiecīgajā mēnesī tiek izrakstīts mēneša pēdējā darba dienā.
2.8. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.
2.9. Pirms E-rēķina iesniegšanas, to saskaņo ar attiecīgo Pasūtītāja Pārstāvi e-pastā.
2.10. [bookmark: _Hlk149810255]Izpildītājs, sagatavojot E-rēķinu un Aktu, tajā iekļauj atsauci –  projekts Nr. 2.1.1.5/1/24/I/001 „Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā”, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un Aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam pienākošos summu. E-rēķini sūtāmi uz oficiālo e-adresi: e-rekini@90001800413.
2.11. Ja Līguma izpildes laikā Puses konstatē, ka jāuzstāda papildus enerģijas patēriņa datu ieguves punkti vai nepieciešams izstrādāt un ieviest papildus EPM platformas funkcionalitāti, vai sniegt citus Pasūtītājam vai PII nepieciešamus Pakalpojumus, kas iepriekš nav izcenoti šī Līguma ietvaros, Izpildītājs iesniedz tirgus situācijai atbilstošu piedāvājumu, kuru Pasūtītāja Pārstāvji izvērtē un pieņem lēmumu par piedāvājuma akceptēšanu vai noraidīšanu. Cenu piedāvājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un turpmāk Līguma izpildē tiek ņemta vērā piedāvātā cena.

3. Pakalpojuma Izpildes noteikumi un termiņi
3.1. Izpildītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma pielikuma Nr.2 “Garantiju noteikumi” prasībām. Līguma izpildes spēju garantija jāiesniedz Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5. stāvā, lietvedībā, vai arī tā jānosūta lietvedībai uz oficiālo e-adresi ______, papildus arī uz Pasūtītāja Pārstāvju e-pasta adresēm.
3.2. Pirms līguma izpildes garantijas iesniegšanas, to saskaņo ar Pasūtītāja Pārstāvi e-pastā.
3.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un līguma izpildes spējas garantijas iesniegšanas, un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.
3.4. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Pakalpojumu izpildes uzsākšanas iesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas derīga uz visu Līguma darbības laiku, nodrošinot savas un piesaistīto apakšuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 150`000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi), atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 150`000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku par 500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi). Ja Līgums tiek pagarināts, tad Izpildītājs, pirms esošās apdrošināšanas termiņa beigām, pagarina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises jāiesniedz Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5. stāvā, lietvedībā, vai arī tās jānosūta lietvedībai uz oficiālo e-pasta adresi _________, papildus arī uz Pasūtītāja Pārstāvju e-pasta adresēm.
3.5. Izpildītājs Pakalpojumu veic šādos termiņos:
3.5.1. [bookmark: _Hlk181771086][bookmark: _Hlk181768772]Korpusu inženiertehnisko sistēmu tehnisko apsekošanu un enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ierīkošanu un pieslēgšanu EPM platformai visos PII Objektos - 6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža[footnoteRef:2], nodrošinot monitorēšanas datu ieguvi un uzkrāšanu centralizētā enerģijas patēriņa monitorēšanas platformā, un attālinātu piekļuvi Pasūtītāja Pārstāvjiem un PII kontaktpersonām pie enerģijas patēriņa monitorēšanas sistēmas; [2:  Ja Izpildītājs veic Līguma prasībām atbilstoša Pakalpojuma Izpildi pēc noteiktā termiņa, tad par nokavēto laiku Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu (līgumsodu aprēķina no Līguma prasībām neizpildītās Pakalpojuma summas), ja vien objektīvu apstākļu dēļ Puses rakstveidā nav vienojušās par Izpildes termiņa pagarināšanu.] 

3.5.2. [bookmark: _Hlk181772101]Korpusu inženiertehnisko sistēmu centralizētā enerģijas patēriņa monitorēšanas platformas darbība Līguma ietvaros nodrošināma līdz 2029.gada 31.decembrim.
3.6. Izpildītājs izstrādā laika grafiku saskaņā ar Darba uzdevumu un tā pielikumiem korpusu inženiersistēmu apsekošanai visiem PII Korpusiem un iesniedz to Pasūtītāja Pārstāvim ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās.
3.7. Par inženiersistēmu apsekošanas un Pakalpojuma izpildes laiku uz vietas Korpusā, Izpildītāja Pārstāvis informē Pasūtītāja Pārstāvi un saskaņo ar attiecīgās PII kontaktpersonu vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Pakalpojuma veikšanas.
3.8. [bookmark: _Hlk184108577][bookmark: _Hlk181851296]Pēc Korpusa inženiersistēmu apsekošanas, Izpildītājs, monitorēšanas datu punktu pieslēguma laika grafiku, vietu, skaitu, izmaksu tāmi, e-pastā saskaņo ar Pasūtītāja Pārstāvjiem.
3.9. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo tāmi un Pakalpojuma izpildes laika grafiku vai uzdod Izpildītājam palielināt vai samazināt enerģijas patēriņa datu punktu apjomu vai Korpusu vai inženiersistēmu skaitu, pēc kā Izpildītājs iesniedz aktualizētu PII enerģijas patēriņa monitorēšanas shēmu, tāmi un Pakalpojuma izpildes laika grafiku. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams ilgāks laiks iesniegto dokumentu izskatīšanai, tad Pasūtītājs informē Izpildītāju un Izpildītājam ir tiesības saņemt termiņa pagarinājumu.
3.10. Pakalpojuma Izpilde var tikt veikta un pieņemta pa daļām (Korpusiem).
3.11. Pakalpojuma Izpildes adreses ir noteiktas Darba uzdevuma 1.pielikumā
3.12. [bookmark: _Hlk181772624]Pasūtītāja Pārstāvji:
3.12.1. ___________ _________;
3.12.2. ___________ _________;
3.12.3. ……
3.13. PII kontaktpersonas:
3.13.1. ___________ _________;
3.13.2. [bookmark: _Hlk185498569]___________ _________;
3.13.3. .......
3.14. Izpildītāja Pārstāvji:
3.14.1. ___________ _________;
3.14.2. ___________ _________;
3.14.3. ……
3.15. Ja mainās Līguma 3.12.-3.14.punktā norādītā informācija vai mainās Pušu kontaktinformācija un/vai rekvizīti, dalībnieki, patiesie labuma guvēji vai valdes sastāvs, tad attiecīgā Puse, kurai mainās dati, sagatavo oficiālu vēstuli, kuru nosūta uz pārējo tieši iesaistīto Pušu oficiālajiem e-pastiem, un šādā gadījumā nav nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos par Līguma grozījumiem.
3.16. Izpildītājs Pakalpojuma izpildes dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam, nosūtot to uz e-pastu.
3.17. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo Izpildītāja iesniegto izpildes dokumentāciju vai norāda uz trūkumiem, kurus Izpildītājs novērš ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
3.18. Pakalpojuma Izpildes adreses maiņas vai atcelšanas gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
3.19. Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt Korpusu un/vai enerģijas patēriņa datu punktu pieslēgumu skaitu vai Pakalpojuma apjomu līdz 15% no saņemto pakalpojumu summas, par to rakstiski informējot Izpildītāja Pārstāvi e-pastā, vienojoties par papildus  enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ierīkošanas un pieslēgšanas EPM platformai termiņu. Gadījumā, ja Pasūtītājs pieprasa ierīkot papildus enerģijas patēriņa datu ieguves punktus vēlāk kā 2027.gada 31.decembrī, Izpildītājs un Pasūtītājs var vienoties par enerģijas patēriņa datu punkta ierīkošanas un pieslēgšanas EPM platformai vienību cenu indeksāciju, izmaksu pieaugumam pārsniedzot attiecīgā perioda inflāciju vairāk par 5%. Izmaksu pieaugumu Izpildītājam jāpamato un jāpierāda, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus par IKT pakalpojumu izmaksu kāpumu attiecīgajā periodā.
3.20. Par enerģijas patēriņa datu ieguves punktu apkopes nepieciešamību Izpildītājs informē Pasūtītāju un saskaņo ar attiecīgo PII kontaktpersonu e-pastā vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, bet neatliekamos gadījumos pirms apkopes veikšanas sazinoties ar attiecīgo PII kontaktpersonu pa telefonu. Enerģijas patēriņa datu ieguves punktu apkopes darbu un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Izpildītāja piedāvātajā līgumcenā Iepirkuma procedūrā.
3.21. Enerģijas patēriņa datu ieguves punktu darbības atjaunošanas darbus Izpildītājs veic nekavējoties, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā kopš datu plūsmas no attiecīgā datu punkta pārtraukuma konstatēšanas. Par ārkārtas neatliekama remonta darbu nepieciešamību Izpildītājs informē Pasūtītāja Pārstāvi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc datu plūsmas no attiecīgā datu punkta pārtraukuma konstatēšanas, darba dienās.  Datu ieguves atjaunošanai nepieciešamos darbu visā līguma izpildes laikā Izpildītājs veic uz sava rēķina.
3.22. Ja objektīvu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav iespējams veikt Līguma 3.5.1. punktā noteiktajā termiņā, Līguma izpildes termiņš atbilstoši Līguma 11. punktā noteiktajam var tikt pagarināts par tik ilgu laiku, cik tas ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā saistības izpildei. 

4. Pakalpojuma pieņemšanas kārtība
4.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma darbības beigām, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus Pakalpojuma ietvaros EPM platformā uzkrātos enerģijas patēriņa datus digitālā datu nesējā, CSV vai līdzvērtīgā formātā 2 (divos) eksemplāros vai ar droša datu apmaiņas mākoņservisa palīdzību, kā arī nodrošina rīku (programmnodrošinājumu) uzkrāto datu apskatei (neierobežotu laiku) sistematizētā, šīs Darba uzdevuma 5.punktā norādītajai datu specifikācijai atbilstošā veidā, ļaujot datu filtrēšanu, atlasi un kārtošanu pa profesionālajām izglītības iestādēm, pa ēkām, pa ēkas inženiersistēmām, atspoguļojot to lietotāja norādītā laika posmā, vai pa stundām, dienām, mēnešiem un gadiem, t.sk. atspoguļojot filtrētos / atlasītos datus grafiski.
4.2. Izpildītājs Pakalpojumu Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Pakalpojuma lietošanas rokasgrāmatu digitālā datu nesējā vai līdzvērtīgā formātā, vai ar droša datu apmaiņas mākoņservisa palīdzību, latviešu valodā. Pakalpojuma nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Aktu (Līguma 4. pielikums), kuru paraksta abu Pušu Pārstāvji. Pie Pakalpojuma nodošanas tiek pārbaudīta tā atbilstība Līgumam. 
4.3. Pasūtītājs Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.
4.4. Pasūtītājs, parakstot Aktu (Līguma 4. pielikums), atzīst, ka Pakalpojums vai tā daļa ir Izpildīta atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.5. Ja Pasūtītājs, pieņemot Pakalpojumu vai Pakalpojuma sniegšanas laikā konstatē Defektus, vai Izpildītājs Līguma 3.5. punktā noteiktajā termiņā nav Izpildījis Pakalpojuma daļu no kopējā apjoma, tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Pakalpojumu, kas neatbilst Līguma noteikumiem.
4.6. Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas[footnoteRef:3]. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Pakalpojuma pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā. Atkārtota Defekta konstatēšanas gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no izpildītā Pakalpojuma un neveikt apmaksu. Šajā gadījumā Izpildītājam nav tiesības prasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību vai cita veida kompensāciju, kas saistīta ar neatbilstošo Pakalpojumu. [3:  Ja Izpildītājs šajā punktā noteiktajā termiņā Pakalpojumam nav novērsis konstatētos Defektus, tad ar nākamo dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu (līgumsodu aprēķina no Līguma prasībām neizpildītās neatbilstošās Pakalpojuma summas). Gadījumā, ja Izpildītājs atkārtoti Izpilda Līguma prasībām neatbilstošu Pakalpojumi, tad Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu (līgumsodu aprēķina skaitot no laika pēc pirmā Defekta novēršanas termiņa un vadoties no Līguma prasībām neizpildītās neatbilstošā Pakalpojuma summas).] 

4.7. Ja Defektu aktā minētie Defekti radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Izpildītājam. 

4.8. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Pakalpojuma neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Pakalpojuma atbilstību Līgumam. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā, kā arī sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas, ko Pasūtītājs regresa kārtībā piedzen no Izpildītāja.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tā Pakalpojuma vai tā daļas apmaksu, kas Izpildīta Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Izpildes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Izpildi.
5.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Pakalpojums ir Izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pakalpojuma kvalitātes prasībām.

6. Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas
6.1. Izpildītājs apņemas Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai saskaņā ar Darba uzdevumu, Nolikumu, Izpildītāja Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma 1. pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.2. Izpildītājs apņemas ievērot piemērojamās Pakalpojuma izpildei normatīvo aktu vai Latvijas Valsts standartu (ja to piemērošanas nepieciešamība noteikta darba uzdevumā) prasības.
6.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, izpildes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Pakalpojuma izpildi.
6.4. Izpildītājs, pildot Līgumu PII telpās vai teritorijā, ievēro PII iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms Pakalpojuma veikšanas.
6.5. Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.

7. Pakalpojuma garantijas nosacījumi
7.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Darba uzdevumā, Nolikumā, Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1. pielikums) un Līgumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz Pakalpojuma nodrošināšanu visā Līguma darbības laikā.
7.2. Pasūtītājs Defektus var pieteikt pa tālruni ____________ darba dienās no plkst. 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu ______________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskatiem ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija vai organizācija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

9. Pušu atbildība
9.1. Par katru nokavēto Līguma 3.5.1. apakšpunktā noteiktā Pakalpojuma starptermiņa dienu  vai Defektu novēršanas  dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu 50,00 EUR apmērā, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no saņemtā Pakalpojuma līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Līguma 2.5.punktā noteiktā ieturējuma vai spēkā esošajām garantijām.
9.2. Par katru gadījumu, kad tiek kavēts Līguma 3.21. apakšpunktā noteiktais termiņš, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt līgumsodu 10% apmērā no viena Korpusa mēneša abonēšanas maksas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no kārtējā ikmēneša maksājuma, Līguma 2.5.punktā noteiktā ieturējuma vai spēkā esošajām garantijām.
9.3. Ja Pasūtītājs Līgumā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Pakalpojumu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 (piecas desmitdaļas) % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no pamatparāda.
9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
9.5. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām, vai ieturēt līgumsodu no Līguma 2.5.punktā noteiktā ieturējuma vai spēkā esošajām garantijām.
9.6. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

10. Konfidencialitāte
10.1. Ja Līguma ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, Puses ir tiesīgas apstrādāt no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības fizisko personu datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu un normatīvajos aktos noteikto.
10.2. Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus attiecībā uz datu drošību, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes risku attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam, kā arī spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem. Apstrādājot personas datus, Puses nodrošina tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem).
10.3. Ja Līguma izpildes ietvaros viena Puse nodod otrai Pusei fizisko personu datus, tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto fizisko personu datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot šos otrai Pusei. Puse papildina vai izlabo datus, izbeidz attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie fizisko personu datus ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi apstrādāti. Līguma izpildes ietvaros saņemtos Datus Puses apņemas neuzglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti, un pēc Līgumā noteiktā mērķa sasniegšanas apņemas dzēst saņemtos fizisko personu datus no savām informācijas sistēmām visātrākajā iespējamajā laikā.
10.4. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses vai jebkādas trešās puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
10.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
10.6. Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tām neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana
11.1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
11.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi Līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā minētajos gadījumos.
11.3. Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt Līguma 3.5.1. apakšpunktā noteikto Līguma izpildes starptermiņu, ja:
11.3.1. Pasūtītājs kavē Izpildītāja iesniegtās dokumentācijas saskaņošanu;
11.3.2. PII liedz piekļuvi inženiersistēmai, kavējot enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ierīkošanas uzsākšanu;
11.3.3. Enerģijas patēriņa datu ieguves punkta ierīkošanai nepieciešamu tehnisko noteikumu izsniegšanu, tīkla pagaidu atslēgumu vai darbu pieņemšanu, kavē ieinteresētās institūcijas;
11.3.4. Pasūtītājs uzdevis ierīkot papildus enerģijas patēriņa datu ieguves punktus un to pieslēgumus;
11.3.5. Pakalpojuma sniegšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ, t.sk. nelabvēlīgi no vidējiem rādītājiem attiecīgajā mēnesī atšķirīgi klimatiskie apstākļi, kas kavē enerģijas patēriņa datu ieguves punktu ierīkošanu siltummenerģijas patēriņa datu ieguvei.
11.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt rakstveidā Pusēm savstarpēji, par to vienojoties.
11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
11.5.1. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma 2. pielikumā noteiktā garantija, un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
11.5.2. iestājušies apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
11.5.3. ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;
11.5.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
11.5.5. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit piecu) %  vai lielākā apmērā no Līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
11.5.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100 (viens simts) %  apmērā;
11.5.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
11.5.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
11.5.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus, kā arī citos Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā norādītajos gadījumos;
11.5.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
11.5.11. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
11.5.12. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.
11.6. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
11.6.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
11.6.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma.
11.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē maksājumu veikšanu par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām.
11.8. Līgums zaudē spēku, ja:
11.8.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam iepirkuma nolikuma un Līguma pielikuma Nr.2 “Garantiju noteikumi” prasībām atbilstošu Līguma izpildes spējas garantiju;
11.8.2. Ja Līguma izpildes spējas garantija nav iesniegta Līgumā noteiktajā kārtībā vai neatbilst Līguma izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā.
11.9. 	Līguma izbeigšana Līguma 11.6. un 11.7. punktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
11.10. Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Izpildīto Pakalpojumu kopējās vērtības.
11.11. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

12. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji
12.1. Pakalpojuma izpildei Izpildītājs piesaista šādu personālu:
12.1.1. ........... 
12.1.2. ...........
12.2. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajam.
12.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Pakalpojumā iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
12.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
12.3.2. nekompetence vai nolaidība;
12.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
12.3.4. piesaistītā speciālista darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.
12.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālista nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma 12.nodaļas noteikumiem.
12.5. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.
12.6. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma procedūras piedāvājumā minēto personālu un apakšuzņēmējus (ja attiecināms). Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa un jaunu apakšuzņēmēju un personāla piesaiste notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.pantam.
12.7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) eiro (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) eiro, tad iepriekš jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi (42.panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju) un Publisko iepirkumu likuma 62.panta trešās daļas 1. un 4.punkta regulējums.
12.8. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla nomaiņu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad iepriekš jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
12.8.1. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja apakšuzņēmējiem;
12.8.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
12.8.3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi (42.panta otrās daļas 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju);
12.8.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.10. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
12.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai Izpildītāja personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

13. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
13.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētos projektos Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku, kas nav ilgāks par 2 (diviem) mēnešiem, šādos gadījumos:
13.1.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
13.1.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;
13.1.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes laiku.
13.2. Līguma izpildes apturēšana uz laiku Līguma 13.1. punktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam izmaksas, kas radušās Līguma izpildes apturēšanai uz laiku, ja Līguma izpildes apturēšana nav radusies Izpildītāja vainas dēļ.

14. Nobeiguma nosacījumi
14.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.2. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Latvijas Republikas tiesā.
14.3. Līgums sagatavots un parakstīts izmantojot drošu elektronisko parakstu uz ___ (_______) lapām ar ____ (________) pielikumiem uz ____ (___________) lapām.
14.4. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
14.5. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu, un labprātīgi vēlas to pildīt.
14.6. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
14.6.1. Tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija 	– 1. pielikums;
14.6.2. Garantijas noteikumi	 – 2. pielikums;
14.6.3. Darba uzdevuma kopija	– 3. pielikums;
14.6.4. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa	– 4. pielikums;
14.6.5. Iepirkuma sarakste	– 5. pielikums.
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Pielikums Nr. 1
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 






Pielikums Nr. 2
GARANTIJAS NOTEIKUMI


Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

Avansa garantijai[footnoteRef:4] jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izsniegtai neatsaucamai pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polisei.  [4:  Ja pretendentam avanss nepieciešams] 

1. Avansa garantiju iesniedz par izmaksājamā avansa (avansa rēķina) summu plus PVN[footnoteRef:5]. Garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs pilnībā ir atmaksājis avansa summu Pasūtītājam. Garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. [5:  Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 30% no saskaņoto tāmju kopējās summas.] 

1.1. Kredītiestādes izdotajā garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstveida Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu;
1.1.2. garantija ir neatsaucama;
1.1.3. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.1.4. garantijai piemērojami Garantijas noteikumi Nr.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Garantijas noteikumi Nr.758, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.2. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu avansa apdrošināšanas polise, kurā obligāti īpašos nosacījumos jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt apdrošinātajam garantijas summu pēc apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs pieprasīto summu apņemas izmaksāt apdrošinātajam pamatojoties uz šajā apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas apdrošinātāja vārdā;
1.2.2. apdrošinātājs apliecina, ka ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no apdrošinājuma ņēmēja un no apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības;
1.2.3. apdrošinātājs apņemas samaksāt apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību, pēc pirmā rakstveida apdrošinātā pieprasījuma,  neprasot Apdrošinātajam pamatot vai iesniegt pierādījumus savam prasījumam, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Garantijas noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām;
1.2.4. apdrošinātajam ir tiesības pieteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, apdrošinātājam nav tiesību atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies apdrošināšanas polises termiņš;
1.2.5. apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu;
1.2.6. apdrošinātājs apliecina, ka  apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai apdrošinājuma ņēmējs ir likvidēts šīs polises spēkā esamības periodā;
1.2.7. apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot apdrošinātā pieprasījumu līdz apdrošināšanas polises beigu datumam;
1.2.8. apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru;
1.2.9. apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība);
1.2.10. apdrošināšanas polises garantija ir neatsaucama;
1.2.11. apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no apdrošinājuma ņēmēja pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas apdrošinātājam;
1.2.12. apdrošinātājs izmaksā apdrošinātajam pieprasīto garantijas summu 10 (desmit) darba dienu laikā no atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienas, neprasot apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījuma iestāšanos. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
1.2.12.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e-pastu;
1.2.12.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu;
1.2.12.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 1.2.12.1. vai 1.2.12.2. apakšpunktā noteikto.
1.2.13. Ja 1.2.12.1. vai 1.2.12.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā;
1.2.14. apdrošinātājam pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši vai nodarījis zaudējumus apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
1.2.15. ja tiek konstatētas pretrunas starp apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai garantijas devēja izdotajiem noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir apdrošinātāja apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.
2. [bookmark: _Hlk181686722]Līguma izpildes garantijai jābūt kredītiestādes, tās filiāles, vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai, vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izsniegtai neatsaucamai pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polisei.
2.1. Kredītiestādes izdotajā garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstveida Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nepilda Līgumā uzņemtās saistības;
2.1.2. garantija ir spēkā līdz līguma izpildes termiņa beigām;
2.1.3. garantijas summa ir: 
2.1.3.1. pirmajā līguma darbības gadā 10`000,00 EUR;
2.1.3.2. par pārējiem līguma darbības gadiem 5`000,00 EUR;
2.1.4. garantija ir neatsaucama;
2.1.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.1.6. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758 (turpmāk – Garantijas noteikumi Nr.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2.2. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise, kurā obligāti īpašos nosacījumos jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. apdrošinātājs (garantijas devējs) neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot apdrošinājuma ņēmēja (Izpildītāja), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt apdrošinātajam (Pasūtītājam) garantijas summu (apdrošināšanas atlīdzību) pēc apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs pieprasīto summu apņemas izmaksāt apdrošinātajam pamatojoties uz apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas apdrošinātāja vārdā;
2.2.2. apdrošinātājs apliecina, ka ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no apdrošinājuma ņēmēja un no apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības;
2.2.3. apdrošinātājs apņemas samaksāt apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību, pēc pirmā rakstveida apdrošinātā pieprasījuma,  neprasot Apdrošinātajam pamatot vai iesniegt pierādījumus savam prasījumam, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Garantijas noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām;
2.2.4. apdrošināšanas polises garantija ir spēkā līdz līguma izpildes termiņa beigām;
2.2.5. apdrošināšanas polises garantijas summa ir: 
2.2.5.1. pirmajā līguma darbības gadā 10`000,00 EUR;
2.2.5.2. par pārējiem līguma darbības gadiem 5`000,00 EUR;
2.2.6. ar apdrošināšanas polises garantiju tiek apdrošinātas visas apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā,  bet neaprobežojoties ar:
2.2.7. atbildība par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, t.sk., ja apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma minēto iemeslu dēļ;
2.2.8. atbildība par apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, kurus ar prettiesisku darbību vai neuzmanību nodarījis apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (t.sk. izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi apdrošinātajam);
2.2.9. apdrošinājuma ņēmējam piemērotie līgumsodi (ja tādi tiek aprēķināti) par līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
2.2.10. apdrošinātajam ir tiesības pieteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, apdrošinātājam nav tiesību atteikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies apdrošināšanas polises termiņš;
2.2.11. apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu;
2.2.12. apdrošinātājs apliecina, ka  apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai apdrošinājuma ņēmējs ir likvidēts šīs polises spēkā esamības periodā;
2.2.13. apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot apdrošinātā pieprasījumu līdz apdrošināšanas polises beigu datumam;
2.2.14. apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru;
2.2.15. apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība);
2.2.16. apdrošināšanas polises garantija ir neatsaucama;
2.2.17. apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no apdrošinājuma ņēmēja pirms apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas apdrošinātājam;
2.2.18. apdrošinātājs izmaksā apdrošinātajam pieprasīto garantijas summu 10 (desmit) darba dienu laikā no atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienas, neprasot apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījuma iestāšanos. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
2.2.18.1. nākamā darba diena, ja apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz apdrošinātāja e-pastu;
2.2.18.2. septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, apdrošinātais papildus informē apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz apdrošinātāja e-pastu;
2.2.18.3. [bookmark: _Hlk181686001][bookmark: _Hlk181686058]diena, kad saņemts apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 2.2.18.1. vai 2.2.18.2. apakšpunktā noteikto.
2.2.19. Ja 2.2.18.1. vai 2.2.18.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā;
2.2.20. apdrošinātājam pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši vai nodarījis zaudējumus apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
2.2.21. ja tiek konstatētas pretrunas starp apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir apdrošinātāja izsniegtajā apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

3. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms garantijas beigu termiņa.




Pielikums Nr. 3

DARBA UZDEVUMS
[bookmark: _Hlk160020501]

Pielikums Nr. 4

Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas akta veidlapa
202_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______
______vieta
202_. gada __.____________

Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk saukts – Līgums) par ______________________________ (turpmāk – Pakalpojums) izpildi, atbilstoši iepirkuma _______________________________________________rezultātiem, piedaloties:
<pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr.>, tās Pārstāvja __________________ personā, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas – pieņemšanas akts.
Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:
Izpildītājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādu Pakalpojumu, ____________________ (norāda PII un Korpusa/-u adresi) kurā ietilpst:

	Pakalpojuma nosaukums un apraksts

	



1. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Pakalpojuma izpildi apliecinošs dokuments – E-rēķins Nr._____________ kopija un izpildshēma.
2. Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpilde ir veikta Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.
3. Pasūtītājam nav iebildumu par izpildītā Pakalpojuma kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi.
4. Summa par Pakalpojuma izpildi ir EUR ____________(ar vārdiem) bez PVN. 
5. Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Izpildītājam veikto avansa maksājumu ___ (summa vārdiem), atlikusī daļa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Pakalpojuma Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, ir EUR _____________bez PVN.
6. Apliecinām, ka vismaz līdz 2030.gada 31.janvārim nodrošināsim Pasūtītājam iespēju veikt uzkrāto enerģijas patēriņa datu eksportēšanu / lejupielādi CSV formātā par Pasūtītāja izvēlēto periodu un Korpusiem.[footnoteRef:6] [6:  Šis punkts attiecināms uz gala Pakalpojuma nodošanu-pieņemšanu] 


Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
	Pakalpojumu nodeva:

IZPILDĪTĀJS
 
Pārstāvis_________________/___________/
	      Pakalpojumu pieņēma:

      PASŪTĪTĀJS
 
      Pārstāvis__________________/__________/
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